APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2015. gada 3.decembra sēdē

protokols Nr.1.

_____________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A.Zirnītis

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

“VARAM un tās pakļautības iestāžu programmatūras licenču audits”

(iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/90/MI)

nolikums.

Rīga, 2015

# Vispārīga informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs VRAA/2015/90/MI.

## Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Banka | Valsts kase, TRELLV22 |
| Konts | - LV70 TREL 221 0627 1400 00 |
| Kontaktpersona | Aivars Zirnītis, Aģentūras Informācijas sistēmu atbalsta departamenta direktors |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | pasts@vraa.gov.lv; |
| Iesniegšanas laiks | Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8:30-17:00, piektdienās plkst. 8:00-16:30. |

## Iepirkuma priekšmets un iepirkuma līguma izpildes nosacījumi

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „VARAM un tās pakļautības iestāžu programmatūras licenču audits” (ID.Nr. VRAA/2015/90/MI) (turpmāk – iepirkums) priekšmets ir

pilna (visu ražotāju) datortehnikas programmatūras audits Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un tās pakļautības iestādēs: Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (VRAA), Valsts vides dienestā (VVD), Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP), Vides pārraudzības valsts birojā  (VPVB), VZI APP „Nacionālais botāniskais dārzs” (NBD), Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (LVAFA) saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju (iepirkuma nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.pielikums).

    - Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 72810000-1 (Datoru audita pakalpojumi).

    - Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas.

      - Viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas jāsagatavo un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un auditējamajām iestādēm detalizētu audita plānu ar katras iestādes audita termiņiem;

      - Pārējā līguma termiņā - audita veikšana, noslēguma ziņojuma un pārskatu iesniegšana.

## Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

  - Piedāvājuma dokumentus Pretendents iesniedz personīgi vai pa pastu slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā, kas atbilst nolikuma 3.punktā izvirzītajām noformēšanas prasībām, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā Administratīvajā departamentā (lietvedībā) līdz 2016. gada 5. janvāra plkst.14:00.

  - Pretendentu piedāvājumi pēc nolikuma 2.1.punktā minētā termiņa netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas saņemti pēc nolikuma 2.1.punktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

## Piedāvājuma noformēšana

  - Publiskā iepirkuma piedāvājumi jāiesniedz personīgi slēgtā aploksnē vai jānosūta ierakstītā vēstulē, uz tās jābūt norādītai šādai informācijai: Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), adrese un kontaktinformācija, kā arī norādei: Piedāvājums iepirkumam „VARAM un tās pakļautības iestāžu programmatūras licenču audits” (ID Nr VRAA/2015/90/MI). Neatvērt līdz 2015. gada 5. janvāra plkst.14:00.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Iekārtu tehniskā dokumentācija un sertifikāti var būt angļu valodā. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināleksemplārs.

  - Pretendenta atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums, kā arī citi dokumenti, kuri ir pievienoti piedāvājumam, jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD), ierakstīts ar MS Office, Open Office, MS Project vai Adobe Acrobat rīkiem nolasāmā formātā.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda personu, kura iepirkuma procedūrā pārstāv attiecīgo personu apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkuma procedūru saistītos dokumentus.

### Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem (vienā sējumā). Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Piedāvājuma titullapā jānorāda Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), adrese, kontaktinformācija.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājuma dokumentus vēlams sakārtot šādā secībā:

    - pieteikums;

    - kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;

    - tehniskais piedāvājums;

    - finanšu piedāvājums.

### Iepirkuma pieteikuma veidlapa jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai (jāpievieno apliecināta pilnvaras kopija). Ja Pretendents ir personu grupa, pieteikuma veidlapa jāparaksta katras personas, kas iekļauta grupā pārstāvim ar paraksta tiesībām vai to pilnvarotai personai (jāpievieno apliecināta pilnvaras kopija). Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

- Pretendentu atlases prasības

  - Pretendents ir juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā noteiktie ierobežojumi Pretendenta dalībai iepirkumā.

  - PRETENDENTA SAIMNIECISKAJAM UN FINANSIĀLAJAM STĀVOKLIM NOTEIKTĀS PRASĪBAS:

    - Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz Pretendenta finanšu piedāvājumā ietverto līgumcenu. Pretendenta, kas dibināts vēlāk par 2012.gadu, kopējais finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā 3 (trīs) reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu.

    - Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja attiecināms).

  - PRETENDENTA TEHNISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM NOTEIKTĀS PRASĪBAS:

    - Pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā ES un/vai EEZ teritorijā, izmantojot piedāvāto SAM programmatūru ir veicis vismaz 2 (divus) atsevišķus programmatūras auditus, kur katrā auditējamo datortehnikas vienību skaits ir vismaz 400 (četri simti);

    - Pretendentam ir vismaz 2 (divi) pakalpojuma izpildei izmantotās programmatūras ražotāja sertificēti SAM (Software asset management) speciālisti ar B2 kategorijas valsts valodas zināšanām. Ja minētajiem speciālistiem nav prasītās valsts valodas zināšanas, pretendents līguma izpildei spēj nodrošināt mutisko tulkojumu klātienē.

    - Pretendentam ir izstrādātas un ieviestas kvalitātes vadības procedūras iepirkuma priekšmetā ietvertā pakalpojuma sniegšanai izmantojot piedāvāto SAM programmatūru vai līguma izpildei izmantojamās programmatūras ražotāja kompetences sertifikāts, kas apliecina attiecīgā pretendenta kompetenci SAM programmatūras izmantošanā.

## Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:

### Pieteikums, kurš noformēts atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam;

    - Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma Error: Reference source not found. apakšpunkta prasībām, Pretendents iesniedz brīvā formā sagatavotu izziņu par Pretendenta kopējo finanšu apgrozījumu par 3 (trim) iepriekšējiem noslēgtajiem finanšu gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas laiku.

    - Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību Nolikuma Error: Reference source not found. apakšpunkta prasībām, Pretendentam jāiesniedz sekmīgi realizētu auditu saraksts pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, kurā norādīts audita veikšanas laiks, auditējamā klienta nosaukums, auditējamo datortehnikas vienību skaits, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs;

    - Vismaz 2 (divas) atsauksmes no pasūtītājiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma Error: Reference source not found.apakšpunkta prasībām, vēlams sagatavotu atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam. Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citā formātā sagatavotus dokumentus, kas satur visu Nolikuma 4.pielikumā norādīto informāciju.

    - Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 4.3.2. apakšpunktam, Pretendents iesniedz:

      - piedāvāto speciālistu spēkā esošus sertifikātus (sertifikātiem nav nepieciešamas tulkojums);

      - speciālista apliecinājumu par B2 kategorijas valsts valodas zināšanām vai pretendenta brīvā formā sagatavotu apliecinājumu par tulka pakalpojumu nodrošināšanu līguma izpildei.

# Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām, izmantojot Tehniskā piedāvājuma formu (Nolikuma 3. pielikums).

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo tā, lai iepirkuma komisija varētu pārliecināties, ka pretendents ir pilnībā izpratis Tehnisko specifikāciju.

  - Tehniskajam piedāvājuma jāsatur metodoloģija iepirkuma priekšmetā ietvertā pakalpojuma sniegšanai izmantojot piedāvāto SAM programmatūru vai izmantotās programmatūras ražotāja kompetences sertifikātu, kas apliecina attiecīgā pretendenta kompetenci SAM programmatūras izmantošanā;

  - Tehniskajam piedāvājumam jāsatur pretendenta izvirzīto priekšnosacījumu uzskaitījums sekmīgai pakalpojumu izpildei;

  - Tehniskajā piedāvājumā iekļautie dokumenti ir latviešu vai angļu valodā;

  - Tehnisko piedāvājumu paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām.

# Finanšu piedāvājums

## Piedāvājumam jābūt izteiktam euro.

## Piedāvājuma līgumcena ir kopējā samaksa par iepirkuma līguma izpildi, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN), ievērojot Tehniskās specifikācijas prasības (Nolikuma 1.pielikums).

## Finanšu piedāvājumu paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām.

# Piedāvājumu vērtēšana

## Piedāvājumu vērtēšana notiks 3 (trīs) posmos.

## Ja Pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbildīs piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija lems par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Piedāvājumi, kuru noformējums nenodrošinās dokumentu juridisko spēku vai saturēs citas būtiskas neatbilstības, no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību atlases prasībām. Ja no iesniegtajiem dokumentiem būs konstatējams, ka Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, neatbilst atlases prasībām, Pretendenti no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

## Pēc piedāvājumu atlases prasību pārbaudes iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu iesniegto Tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 5.punkta prasībām un Tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums). Piedāvājumi, kuros piedāvātais risinājums neatbildīs Nolikuma vai Tehniskās specifikācijas prasībām vai nenodrošinās visu Tehniskās specifikācijas prasību realizāciju, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

  - Pretendentu, kuram piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija noteiks pēc viszemākās piedāvātās līgumcenas.

## Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, lai izvērtētu pretendenta atbilstību saskaņā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piekto daļu, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

      - par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

      - par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

## Atkarībā no pārbaudes rezultātiem:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā..

## Pretendentu var izslēgt no dalības iepirkumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - Piedāvājuma dokumenti nav parakstīti, piedāvājumam pievienoto dokumentu kopijas nav apliecinātas, vai piedāvājuma dokumentus parakstījusi un piedāvājumam pievienoto dokumentu kopijas apliecinājusi persona, kurai nav tiesību parakstīties Pretendenta vārdā;

    - Pretendents, atbilstoši nolikuma prasībām, nav iesniedzis Nolikuma 4., 5. un 6.punktā norādītos dokumentus vai dokumentu saturs neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām;

    - Pretendents iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas vai arī to saturs neatbilst nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

# Iepirkuma komisija

### Iepirkumu komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajā Nolikumā.

### Iepirkumu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

### Iepirkumu komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus.

### Iepirkumu komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļiem, bet ne mazāk kā trīs locekļi.

### Iepirkumu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

### Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

# Pretendenti

## Par iepirkuma Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā.

## Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas Nolikumā un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.

## Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

## Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

## Pretendentu tiesības

### Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

## Pretendentu pienākumi

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus Nolikumā ietvertos nosacījumus.

### Iepirkuma uzvarētājam ir pienākums noslēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikuma prasībām un Pretendenta piedāvājumam.

# Nolikuma pielikumi

Šim nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums - Tehniskā specifikācija.

- pielikums - Pieteikums dalībai atklātā iepirkumā.

- pielikums – Finanšu piedāvājums.

- pielikums – Pretendenta klienta atsauksmes paraugs.

Pielikums Nr.1

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

„VARAM un tās pakļautības iestāžu programmatūras licenču audits”

(Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/90/MI) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darba uzdevums:

- Veikt pilnu (visu ražotāju) datortehnikas programmatūras auditu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) un tās pakļautības iestādēs: Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (VRAA), Valsts vides dienestā (VVD), Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP), Vides pārraudzības valsts birojā  (VPVB), VZI APP „Nacionālais botāniskais dārzs” (NBD), Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (LVAFA).

- OEM licenču pārbaude jāveic visiem pieejamajiem datoriem, katrā no iestādēm ierodoties klātienē.

- Maksimālais audita veikšanas termiņš ir 4 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - 1 mēneša (20 darba dienu) laikā no līguma noslēgšanas jāsagatavo un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un auditējamajām iestādēm detalizētu audita plānu ar katras iestādes audita termiņiem, Jāparedz, ka Pasūtītājam noteiktais termiņš audita plāna izskatīšanai un saskaņošanai ir ne mazāk kā 5 darba dienas, tas ir – plāns saskaņošanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 3. līguma izpildes nedēļas pēdējā darba dienā.

  - Līguma izpildes 2. līdz 4. mēnesis - audita veikšana, noslēguma ziņojuma un pārskatu iesniegšana, saskaņošana ar Pasūtītāju. Jāparedz, ka Pasūtītājam noteiktais termiņš gala ziņojuma izskatīšanai un saskaņošanai ir ne mazāk kā 5 darba dienas, tas ir – ziņojums saskaņošanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā līguma izpildes 15. nedēļas pēdējā darba dienā.

4.    Auditējamo datoru skaits pa iestādēm *:

|  | Stacionārie datori | Portatīvie datori | Virtuālās darba stacijas | Fiziskie serveri | Virtuālie serveri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VARAM | 330 | 15 | 3 | 7 | 22 |
| VRAA | 130 | 30 | 44 | 12 | 178 |
| VVD | 252 | 50 | 8 | 18 | 25 |
| DAP | 100 | 70 | 2 | 2 | 2 |
| VPVB | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| NBD | 40 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LVAFA | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |

* Datoru skaits ir aptuvens, tas var mainīties.

5.  Aptuvenais datorlietotāju skaits un to atrašanās vieta:

| Adrese/Iestāde | LVAFA | NBD | VPVB | VRAA | VARAM | VVD | DAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rīga, Eksporta iela 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Salaspils, Miera iela 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Rīga, Rūpniecības iela 23 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Rīga, Elizabetes 19 |  |  |  | 120 |  |  |  |
| Rīga, Ausekļa iela 14 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Rīga, Peldu iela 25 |  |  |  |  | 119 |  |  |
| Rīga, Peldu iela 26/28 |  |  |  |  | 41 |  |  |
| Rīga, Doma laukums 8a |  |  |  |  | 24 |  |  |
| Rīga, Vaļņu iela 30 |  |  |  |  | 94 |  |  |
| Rīga, Pils iela 17 |  |  |  |  | 67 |  |  |
| Rīga, Rūpniecības 23 |  |  |  |  |  | 140 |  |
| Rīga, Voleru iela 4 |  |  |  |  |  | 35 |  |
| Daugavpils, Raiņa iela 28 |  |  |  |  |  | 18 |  |
| Krāslava, Augusta iela 62 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Jelgava, Kazarmes iela 17a |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Bauska, Uzvaras iela 6 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Liepāja, Jaunā ostmala 2a |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Kuldīga, Rumbas iela 8 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Kuldīgas iela 84, Saldus |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Madona, Blaumaņa iela 7 |  |  |  |  |  | 18 |  |
| Aizkraukle, Lāčplēša iela 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Alūksne, Dārza iela 4 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Rēzekne, Zemnieku iela 5 |  |  |  |  |  | 18 |  |
| Balvi, Brīvības iela 46a |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Ventspils, Dārzu iela 2 |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Ventspils, Gaismas iela 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Tukums, Tidalhomas iela 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Sigulda, Baznīcas iela7 |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Sigulda, Baznīcas iela 3 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| “Kārļukalns”, Drabešu pag.,Amatas nov. |  |  |  |  |  |  | 9 |
| “Vecupītes”, Kocēnu pag., Kocēnu novads |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Salacgrīva, Rīgas iela 10a |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Jūrmala, Ķemeri, “Meža māja”, |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Rēzekne, Zemnieku iela 16a |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Ļaudona, Aiviekstes iela 3 |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Lipušķi, Skolas iela 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Daugavpils, 18.novembra iela 105 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Mūrmastiene, “Bērzi” |  |  |  |  |  |  | 3 |

6. Jāiesniedz pasūtītājam programmatūras audita gala atskaiti, kurai obligāti jāsatur šāda informācija:

6.1 OEM licenču pārbaudes rezultāti;

6.2 Licenču atbilstības pārskats uz datoriem uzinstalētajai programmatūrai, kam nepieciešama licence;

6.3 Rekomendācijas programmatūras licenču optimizācijai un identificēto nepilnību novēršanai;

6.4 Pielikuma faili ar detalizētu informāciju par:

6.4.1 Programmatūras instalācijām par datoriem;

6.4.2 Programmatūras lietojumu;

6.4.3 Programmatūras licences nepieciešamību un veidu;

6.4.4 datoru fizisko specifikāciju;

6.4.5. uzskaitījums (MS Excel vai citā rediģējamā elektroniskā formātā) ar visām pārbaudītājam tehnikas vienībām katrā iestādē, uz tām instalētajām programmām un to licencēm, licenču derīguma termiņiem.

Pielikums Nr.2

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

„VARAM un tās pakļautības iestāžu programmatūras licenču audits”

(Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/90/MI) nolikumam

Pieteikums iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

„VARAM un tās pakļautības iestāžu programmatūras licenču audits”

(ID Nr. VRAA/2015/90/MI)

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Reģistrētā adrese |  |
| Tālr. / Fakss |  |
| E - pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Ar šo pieteikumu _________(pretendenta nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______ (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)_______ apliecina savu gatavību piedalīties iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā „VARAM un tās pakļautības iestāžu programmatūras licenču audits”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/90/MI.

Apliecinām, ka:

1. apņemamies nodrošināt iepirkuma līguma izpildi iepirkuma „VARAM un tās pakļautības iestāžu programmatūras licenču audits”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/90/MI, dokumentācijā norādītajā apjomā un termiņos;

2. neesam snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

3. piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi iepirkuma procedūras norises un iepirkuma līguma (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

Pielikums Nr.3

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

„VARAM un tās pakļautības iestāžu programmatūras licenču audits”

(Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/90/MI) nolikumam

Finanšu piedāvājuma forma

|  | Pozīcija | Cena EUR |
| --- | --- | --- |
|  | Audita plāna izstrāde un saskaņošana. |  |
|  | VARAM un tās pakļautības iestāžu programmatūras licenču audits. |  |
|  | Gala ziņojuma un auditējamo datortehnikas un licenču saraksta sagatavošana un iesniegšanas pasūtītājam. |  |
| Kopā |  |  |
| PVN |  |  |

Pretendents apliecina, ka:

- piekrīt maksāt vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no piedāvātās līgumcenas par līguma vai kāda tā starpnodevuma izpildes termiņa nepamatotu katru izpildes kavējumu, tai skaitā, arī gadījumā, ja Pasūtītājs ir atteicies pieņemt līguma izpildes rezultātu vai kādu tā starpnodevumu, kā nekvalitatīvi izpildītu vai līgumam neatbilstošu;

- piekrīt maksāt vienreizēju līgumsodu 10% apmērā par katru gadījumu, kad Pasūtītājs konstatē, ka līguma izpildi veic piedāvājumā nenorādītie speciālisti vai netiek nodrošināta pakalpojuma sniegšana valsts valodā.

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikums Nr.3

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

„VARAM un tās pakļautības iestāžu programmatūras licenču audits”

(Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/90/MI) nolikumam

Tehniskā piedāvājuma forma

| Prasība |  | Pretendenta piedāvājums. |
| --- | --- | --- |
|  | OEM licenču pārbaude jāveic visiem pieejamajiem datoriem, katrā no iestādēm ierodoties klātienē. | Aizpilda ar informāciju par prasības izpildi, vai norāde uz piedāvājuma dokumentu, kas apliecina prasības izpildi. |
|  | Audita veikšanas termiņi, kārtība | Aizpilda ar informāciju par prasības izpildi, vai norāde uz piedāvājuma dokumentu, kas apliecina prasības izpildi. |
|  | Metodoloģija iepirkuma priekšmetā ietvertā pakalpojuma sniegšanai izmantojot piedāvāto SAM programmatūru vai izmantotās programmatūras ražotāja kompetences sertifikāts; | Aizpilda ar informāciju par prasības izpildi, vai norāde uz piedāvājuma dokumentu, kas apliecina prasības izpildi. |
|  | Pretendenta izvirzīto priekšnosacījumu uzskaitījums sekmīgai pakalpojumu izpildei | Aizpilda ar informāciju par prasības izpildi, vai norāde uz piedāvājuma dokumentu, kas apliecina prasības izpildi. |
|  | Programmatūras audita gala atskaite | Aizpilda ar informāciju par prasības izpildi, vai norāde uz piedāvājuma dokumentu, kas apliecina prasības izpildi. |

Pielikums Nr.4

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

„VARAM un tās pakļautības iestāžu programmatūras licenču audits”

(Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2015/90/MI) nolikumam

Pretendenta klienta atsauksmes paraugs

| Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr. |  |
| --- | --- |
| Līguma noslēgšanas datums, termiņš |  |
| Auditētās tehnikas apraksts |  |
| Auditējamo tehnikas vienību skaits |  |
| Pasūtītāja (klienta) atsauksme par saistību izpildi |  |

Pretendenta atsauksmi paraksta pasūtītāja (klienta) paraksttiesīgā persona

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.