APSTIRINĀTS

iepirkuma komisijas

2015. gada 20. aprīļa sēdē

protokols Nr.1

_____________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A. Širaks

(Ar 02.06.2015. grozījumiem)

Atklāta konkursa

„Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

(iepirkuma identifikācijas nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK)

nolikums.

Rīga, 2015

# Vispārīga informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

## Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Banka | Valsts kase, TRELLV22 |
| Konts | LV36TREL2580627045000 |
| Kontaktpersona | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Santa Kalnmale |
| Tālrunis | 26309069 |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | pasts@vraa.gov.lv |
| Iesniegšanas laiks | Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8:30-17:00, piektdienās plkst. 8:00-16:30. |

## Iepirkuma priekšmets

### Atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK) (turpmāk tekstā – konkurss) iepirkuma priekšmets ir Informācijas sistēmas pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumi.

### Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 72262000-9 (Programmatūras izstrādes pakalpojumi).

### Vispārīgās vienošanās izpilde daļēji tiks finansēta no ERAF projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/007 „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide” finanšu līdzekļiem.

### Ar visu pakalpojuma sniegšanai un piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju var iepazīties:

### https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/E_pakalpojumi; https://viss.gov.lv/lv/https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/11/default.aspx. Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/VISS_modulu_un_portala_izstrade; https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/Geotelpisko_datu_savietotajs

## Vispārīgās vienošanās izpildes termiņš un summa

### Vispārīgās vienošanās (turpmāk tekstā – Vienošanās) darbības termiņš ir 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no Vienošanās noslēgšanas dienas.

### Paredzamā Vispārīgas vienošanās kopējā līgumcena – līdz 760 000 EUR. (Ar 02.06.2015. grozījumiem).

## Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

### Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 3. jūlija plkst.10:00, Pasūtītāja Administratīvajā departamentā, lietvedībā (1.stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā, vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam Pasūtītāja adresē līdz augstākminētajam termiņam. Pēc minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti un tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt. (Ar 02.06.2015. grozījumiem).

### Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Aģentūrā,  Elizabetes ielā 19, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2015. gada 3. jūlija plkst.10:00. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. (Ar 02.06.2015. grozījumiem).

## Piedāvājuma noformēšana

### Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ietvertie dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājumam jāietver uzraksts „Tulkojums pareizs”, personas ar Pretendenta pārstāvības tiesībām pašrocīgs paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai Uzņēmējs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Autorizācijas un sertifikācijas dokumentus vai to apliecinātas kopijas var iesniegt arī angļu valodā.

### Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste) vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, uz kura(-as) jānorāda:

### Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

### Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un saziņas līdzekļi;

### Atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana” (ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK). Neatvērt līdz 2015. gada 3. jūlija plkst.10:00.” (Ar 02.06.2015. grozījumiem).

### Piedāvājums iesniedzams 3 (trīs) sējumos: atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums.

### Piedāvājumam jābūt cauršūtam un apliecinātam, lapām sanumurētām un ar satura rādītāju.

### Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras kopija. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, un pievieno vienošanos par personu apvienības izveidi.

### Piedāvājuma oriģināls ir jāiesniedz rakstiskā dokumenta formā. Piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD), ierakstīts ar MS Office, Open Office, MS Project vai Adobe Acrobat rīkiem nolasāmā formātā. Elektroniskā formā iesniegtajiem piedāvājumiem ir jābūt pieejamām izdrukas un teksta meklēšanas funkcijām. Uz CD jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram.

### Oficiāls raksturs ir tikai piedāvājuma oriģinālam rakstiskā dokumenta formā.

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un piedāvājuma elektronisko versiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

### Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā Pretendentam jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem konkursa nolikumā (turpmāk tekstā – nolikums) ietvertajiem noteikumiem.

### Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ, izņemot gadījumus, ja Pretendents atsauc vai groza piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai Publisko iepirkuma likuma 55.panta 41.daļā noteiktajos gadījumos. Piedāvājumi tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

### Pretendents, kurš būs, iesniedzis vairākus piedāvājuma variantus, tiks no tālākas vērtēšanas izslēgts.

## Papildu informācijas sniegšana

### Nolikums, tā grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/, norādot arī uzdoto jautājumu (nenorādot jautājuma iesniedzēju), kā arī nosūtītas attiecīgajam ieinteresētajam piegādātājam.

### Ieinteresētajam piegādātājam  ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, lūgt skaidrot nolikumu. Šie pieprasījumi ir iesniedzami uz šī nolikuma 1.2. punktā minēto adresi pa pastu vai pa faksu vai elektroniski uz nolikuma 1.2. punktā norādīto e-pasta adresi.

### Ja ieinteresētais piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildus informāciju par  nolikumā iekļauto informāciju, iepirkuma komisija sniedz atbildi 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms nolikuma 1.5.1. punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikuma 1.7.1. punktā noteiktajā kārtībā.

# Pretendentu atlases prasības

## Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) nav mazāks par EUR 700 000 (septiņi simti tūkstoši euro). Pretendentiem, kuri nostrādājuši mazāku laiku par 3 (trīs) gadiem, atbilstība šai prasībai pierādāma par faktiski nostrādāto laiku.

## Uz Pretendentu (tajā skaitā uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja pretendents ir personu apvienība) nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā un 39.2 panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā un 39.2 panta trešajā dala noteikto.

## Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

## Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

## Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

## PRETENDENTA TEHNISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM NOTEIKTĀS PRASĪBAS

    - Pretendents darbojas klienta vajadzībām pielāgotas lietojumprogrammatūras izstrādes un uzturēšanas jomā un tam iepriekšējos 3 (trīs) gados ir šāda pieredze:

      - vismaz 1 (vienā) projektā, kurā veikta tīmekļa bāzēta arhitektūras lietojumprogrammatūras izstrāde vai uzturēšana;

      - vismaz 1 (viens) projekts, kura ietvaros izstrādāts un uzturēts vismaz 1 (viens) 4.elektronizācijas līmeņa elektroniskais pakalpojums;

      - izstrādāta vismaz 1 (viena) informācijas sistēma, kura nodrošina ģeotelpisko datu apstrādi un publicēšanu tīmeklī un ģeotelpisko datu apmaiņu ar citām informācijas sistēmām, izmantojot OGC tīmekļa pakalpes, ar izstrādes līgumcenu, kura pārsniedz 200 000,00 euro (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi).

    - Pretendents var piesaistīt speciālistus ar atbilstošu kvalifikāciju un šādu pieredzi iepriekšējos 3 (trīs) gados informācijas sistēmu izstrādei vai uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšanai:

      - Projekta vadītājs, kuram ir augstākā izglītība projektu vadības specialitātē vai augstākā izglītība un starptautiski atzīts sertifikāts projektu vadībā (PMI, PMP, PrinceII IPMA vai līdzvērtīgs) un pieredze vismaz 1 (viena) realizēta informācijas tehnoloģiju projekta vadībā, kura finanšu apjoms pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši euro);

      - vismaz 1 (viens) sistēmu analītiķis, kuram ir augstākā izglītība, pieredze kā sistēmu analītiķim vismaz 1 (vienā) realizētā projektā, kura ietvaros veikta ģeotelpisko datu apstrādes procesu nodrošināšana, izmantojot tīmeklī bāzētu risinājumu, kā arī izstrādāts un uzturēts vismaz 1 (viens) 4.elektronizācijas līmeņa elektroniskais pakalpojums (šī projekta finanšu apjoms pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši euro)), un kuram ir sertifikāts sistēmu analīzē OMG Certified UML Professional 2, CBAP vai līdzvērtīgs sertifikāts;

      - vismaz 2 (divi) programmētāji, kuriem katram ir augstākā izglītība, kā programmētājiem pieredze vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kur izmantotas Microsoft .NET tehnoloģijas, kura finanšu apjoms pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši euro) un vismaz vienam no tiem ir ražotāja (Microsoft Corporation) vai ražotāja atzīti sertifikāti programmatūras izstrādē, izmantojot Microsoft .NET platformu (Exam 70-515: TS: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4) un MCTS: Microsoft .NET Framework 4, Service Communication Applications (vai līdzvērtīga cita tehnoloģija);

      - vismaz 1 (viens) programmētājs, kuram ir augstākā izglītība, un kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze kā programmētājam vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kuros izmantota sekojoša programmatūra un tehnoloģijas: ASP.NET Web forms, Javascript, css, JQuery, XSD, XML, WCF, WIF, Microsoft .Net[1] tehnoloģijas;

      - vismaz 1 (viens) programmētājs, kuram ir augstākā izglītība un pieredze kā programmētājam vismaz 1 (vienā) realizētā projektā, kurā izmantotas OGC standartiem atbilstošas tīmekļa pakalpes (WMS, WFS, CSW, WPS), Con Terra Security Manager, Con Terra licence manager un, ArcGis Server, ArcGIS for INSPIRE, un kura finanšu apjoms pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši euro);

      - vismaz 1 (viens) programmētājs, kuram ir augstākā izglītība, kā programmētājam pieredze vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kur izmantotas Microsoft .NET un Esri tehnoloģijas, kura finanšu apjoms pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši euro) un kuriem ir ražotāja (Esri) vai ražotāja atzīti sertifikāti programmatūras izstrādē, izmantojot Esri ArcGIS platformu vismaz „Associate” līmenī (ArcGIS Desktop Developer Associate);

      - vismaz 1 (viens) programmētājs, kuram ir augstākā izglītība, kā programmētājam pieredze vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kur izmantotas Microsoft .NET un Esri tehnoloģijas, kura finanšu apjoms pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši euro) un kuriem ir ražotāja (Esri) vai ražotāja atzīti sertifikāti programmatūras izstrādē, izmantojot Esri ArcGIS platformu vismaz „Associate” līmenī (Web Application Developer Associate);

      - vismaz 1 (viens) testētājs, kuram kā testētājam ir pieredze vismaz 1 (vienā) realizētā projektā, kura finanšu apjoms pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši euro), un kuram ir ISTQB (International System Testing Quality Board) vai ekvivalents sertifikāts.

    - Pretendentam jāpiedāvā darba grupa, kura sastāv no vismaz 4 (četriem) speciālistiem. Katra atsevišķa darba grupas speciālista izglītībai, kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst attiecīgajai 2.6.2. punktā norādītajai prasībai, taču katrs speciālists var piedalīties projektā ne vairāk, kā divās lomās;

## Viena speciālista kvalifikācija var atbilst vairākām 2.6.2. punktā norādītajām prasībām, taču programmētāja loma nevar tikt apvienota ar testētāja lomu.

## Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:

### Pieteikums, kurš noformēts atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

### Klientu atsauksmes, kuras apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 2.6.1. punkta prasībām, kuras ieteicams sagatavot atbilstoši nolikuma 5.pielikumam. Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citā formātā sagatavotus dokumentus, kas satur visu nolikuma 5.pielikumā norādīto informāciju. Šādā gadījumā Pretendentam jāiesniedz brīvā formā sagatavots pārskats par katras prasības izpildi apliecinošā dokumenta nosaukumu un piedāvājuma lappusi, kurā attiecīgais dokuments atrodams.

### Brīvā formā sagatavota izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu pēdējos 3 noslēgtajos finanšu gados. Pretendentiem, kuri nostrādājuši mazāku laiku par 3 (trīs) gadiem - par faktiski nostrādāto laiku.

### Pretendenta piedāvāto speciālistu dzīvesgājuma apraksti (CV) (vēlams sagatavoti saskaņā ar 6. pielikumu), kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas, apliecinot atbilstību nolikuma 2.6.2 apakšpunktos minētajām prasībām.

### Pretendenta aizpildīts pārskats par tā atbilstību Nolikuma 2.6.2 apakšpunktu prasībām norādot prasību un piedāvājuma dokumentu un lapas numuru piedāvājumā, kas apliecina šīs prasības izpildi (pielikums Nr.7).

### Pretendenta brīvā formā sagatavots apliecinājums par gatavību pārņemt garantijas saistības. Spēkā esošās obligātās garantijas prasības noteiktas nolikuma 12.pielikumā. (Ar 02.06.2015. grozījumiem).

### Apakšuzņēmēju, kuriem nododamo pakalpojuma vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības attiecīgajā iepirkuma  priekšmeta daļā vai lielāka, sarakstu jāiesniedz atbilstoši nolikuma 4.pielikumam.

### Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai nodrošinātu atbilstību atlases prasībām apliecinājums par piedalīšanos konkursā. Informācijas par šīm personām ir jāiesniedz aizpildot nolikuma 4.pielikumu.

    - Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru sniedzamā pakalpojuma vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kā arī personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. Papildus jāiesniedz spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti ar Pretendentu un apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai oriģināls vai piekrišanas raksta oriģināls vai apliecināta kopija), kuri jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

    - Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Personu apvienības gadījumā papildus jāiesniedz:

      - pilnvara par personu apvienības izvirzīto pārstāvi, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā un personu apvienības vārdā ir pilnvarota parakstīt visu iepirkuma dokumentāciju;

      - informācija par personu apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem: dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs;

      - katra personu apvienības dalībnieka apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā un 39.2 panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā noteikto.

# Tehniskais piedāvājums

## Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj vismaz šāda informācija:

### Tabula, kur apliecināta Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstība visām Tehniskās specifikācijas prasībām, norādot veidu, kā katra konkrētā prasība tiks nodrošināta.

# Finanšu piedāvājums

## Finanšu piedāvājums pakalpojuma nodrošināšanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām iesniedzams, izmantojot nolikumam pievienoto formu (pielikums Nr.3).

## Darbietilpības novērtējuma metodiku, kas tiks izmantota līguma izpildes laikā, sagatavotu atbilstoši starptautiski atzītu standartu principiem, piemēram COCOMO II vai līdzvērtīga. Metodikā obligāti arī jāiekļauj informācija par līguma izpildes laikā nodarbināmo speciālistu piedāvāto cilvēkdienas cenu aizpildot šādu formu:

| Nr.p.k. | Speciālists | Speciālista cilvēkdienas cena |
| --- | --- | --- |
|  | Projekta vadītājs |  |
|  | Sistēmu analītiķis |  |
|  | Nolikuma 2.6.2.3; 2.6.2.4; 2.6.2.5; 2.6.2.6.; 2.6.2.7. apakšpunktos minētie programmētāji |  |
|  | Testētājs |  |

# Piedāvājumu vērtēšana

## Piedāvājumu vērtēšana notiks 3 (trīs) posmos:

## Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstība noformējuma prasībām.

## Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību atlases prasībām. Ja no iesniegtajiem dokumentiem būs konstatējams, ka Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, pēc būtības neatbilst atlases prasībām, Pretendenti no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija novērtēs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuri  pēc būtības neatbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentam, kurš atbildīs visām atlases prasībām un, kura piedāvājums atbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām un būs ar viszemāko cenu, tiks piešķirtas Vienošanās slēgšanas tiesības.

## Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu un  Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minēto personu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības kādā no iepirkuma priekšmeta daļām.

## Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu un  Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minēto personu izslēgšanas gadījumu esamību veic Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajā kārtībā.

## Ja konstatēts, ka uz pretendentu un  Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minētajām personām attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā. Komisija šādā gadījumā ir tiesīga izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# Iepirkuma komisija

## Vispārīgā informācija

### Iepirkumu komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajā nolikumā.

### Iepirkumu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

### Iepirkumu komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus.

### Iepirkumu komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļiem.

### Iepirkumu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, tā prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

### Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

## IepirkumA komisijas tiesības

### Pārbaudīt Pretendentu iesniegtās informācijas patiesumu, vēršoties pie trešajām personām, vai pieprasīt Pretendentam papildus informāciju, pieprasot Pretendentam uzrādīt darba līgumu, nodokļu pārskatu u.c. dokumentu kopijas. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir uzskatāms par pilnvarojumu Pasūtītājam iesniegt trešajām personām šādus informācijas pieprasījumus un saņemt atbildes. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentiem iesniegt sniegto pakalpojumu sarakstu un darījumu summu apliecinošu dokumentu (līgumu, preču pavadzīmju vai rēķinu apliecinātas kopijas).

### Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai sniedzis nepatiesas ziņas, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

### Pieņemt lēmumu par konkursā uzvarējušā Pretendenta noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt Vienošanos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Ja konkursa uzvarētājs atsakās no Vienošanās noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, par uzvarētāju iepirkumu komisija var atzīt Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Iepirkumu komisijas pienākumi

### Konkursa norises laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, garantējot visiem vienādu piekļuvi informācijai par konkursu. Iepirkumu komisija nevienam Pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus.

### Pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

### Triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums kādā iepirkuma priekšmeta daļā slēgt Vienošanos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt paziņojumu visiem Pretendentiem un triju darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas pretendentiem, ievietot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā un pasūtītāja mājaslapā.

# Pretendenti

## Par konkursa Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura:

### piekritusi iepirkuma nolikuma noteikumiem un tajā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi piedāvājumus;

### atbilst konkursa noteikumiem.

### Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas nolikumā un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.

### Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

### Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

## Pretendentu tiesības

### Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

## Pretendentu pienākumi

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus.

### Konkursa uzvarētājam ir pienākums noslēgt Vienošanos atbilstoši nolikumam pievienotajam Vienošanās projektam (Pielikums Nr.8) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Vienošanās projektu sagatavo Pasūtītājs.

# Nolikuma pielikumi

Šim nolikumam ir pievienoti 12 (divpadsmit) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums – Tehniskā specifikācija.

- pielikums – Pieteikums dalībai atklātā konkursā.

- pielikums – Finanšu piedāvājuma formas;

- pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts;

- pielikums – Pretendenta klienta atsauksmes paraugs;

- pielikums – CV paraugs;

- pielikums – Kvalifikācijas atbilstības tabula;

- pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts;

- pielikums – Izmaiņu pieprasījuma forma;

- pielikums – Līguma par darba uzdevuma izpildi projekts;

- pielikums – Līguma par apmācību pakalpojumu sniegšanu projekts;

- pielikums – Spēkā esošās obligātās garantijas prasības.

(Ar 02.06.2015. grozījumiem)

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS

lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

(Ar 01.06.2015. grozījumiem).

Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana

# Izpildītājam ir jānodrošina lietojumprogrammatūras pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumi vienotajam ģeotelpiskās informācijas portālam www.geolatvija.lv (turpmāk – Ģeoportāls) un Ģeotelpisko datu savietotājam (turpmāk – ĢDS).

- Programmatūras pilnveidojumu izstrādes uzturēšanas pakalpojumu saturs

- DI1 ĢDS un Ģeoportāla lietojumprogrammatūru pilnveidojumu izstrādes un uzturēšanas pakalpojuma vispārīgs apraksts

- DI1_1 Izpildītājs pārņem ĢDS programmatūras garantijas uzturēšanu pēc Izstrādātāja pirmajām veiktajām izmaiņām programmatūrā.

- DI1_2 Izstrādātājs pārņem Ģeoportāla programmatūras garantijas uzturēšanu pēc Izstrādātāja pirmajām veiktajām izmaiņām programmatūrā -.

- DI1_3 Izpildītājam Ģeoportāla programmatūras pilnveidojumu izstrādes un uzturēšanas pakalpojuma ietvaros jānodrošina:

- DI1_3_1 ĢDS un Ģeoportāla pilnveidojumu un izmaiņu izstrādi;

- DI1_3_2 Vadlīniju un arhitektūras dokumentu pilnveidošana un kodu piemēru precizēšana;

- DI1_3_3 ĢDS un Ģeoportāla uzturēšanu, tajā skaitā:

- DI1_3_3_1 darbības problēmu izpēti un novēršanu;

- DI1_3_3_2 kļūdu labošanu;

- DI1_3_3_3 izmaiņu pieteikumu novērtēšanu.

- DI1_3 ĢDS un Ģeoportāla pilnveidojumu izstrādes un darbības uzturēšanas jautājumos jānodrošina konsultāciju sniegšanu.

- DI1_4 Pakalpojuma ietvaros Izpildītājam ir jānodrošina visu nodevumu integritāte, piemēram, veicot izmaiņas programmatūrā, ir jāveic arī atbilstošas izmaiņas dokumentācijā;

DI1_5 Visiem izstrādātiem pilnveidojumiem un izmaiņām jānodrošina 12 (divpadsmit) mēnešu garantijas.

- DI2 Darba laiks. Izpildītājam jānodrošina pieteikumu apstrādi darba dienās no 9:00 līdz 17:00 Pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā laika vai izejamā (svētku) dienā, uzskatāmi par nākamajā darba dienā no rīta pienākušiem. Darba stundas tiek aprēķinātas darba laikā 9:00 līdz 17:00. Ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski un to apstrāde tiek uzsākta nākamās darba dienas sākumā.

- DI3 Problēmu klasifikācija

DI3_1 Piesakot pieteikumu, Pasūtītāja kontaktpersona formulē problēmas aprakstu vai jautājumu un pieteikuma risināšanas prioritāti. Pieteikuma prioritātes tiek noteiktas šādas:

- DI3_1_1 Augsta (A) - incidents izraisa pilnīgu ĢDS vai Ģeoportāla darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts, vai incidents, kuru nevar apiet (incidents izraisa sistēmas darbības dīkstāvi vai kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespējamus datu zudumus vai finansiālus zaudējumus; ir būtiski traucēti biznesa procesi) Kļūdas drošības jautājumos tiek klasificētas ar augstu prioritāti

- ;

- DI3_1_2 Vidēja (V) - incidents izraisa daļēju sistēmas darbības apstāšanos un darbs nevar tikt turpināts vai var tikt turpināts, apejot radušos kļūdu ar darbības funkcionalitātes samazināšanos (incidents izraisa sistēmas darbības kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada iespējamu funkcionalitātes samazināšanos un/vai datu zudumus vai finansiālus zaudējumus; biznesa procesi nav būtiski traucēti)

- ;

- DI3_1_3 Zema (Z) – incidents izraisa nenozīmīgu kļūdu sistēmas darbībā, kas nenoved pie sistēmas darbības apstāšanās vai traucējumiem sistēmas darbībā, kā arī nemazina sistēmas funkcionalitāti (incidents izraisa sistēmas darbības kļūdu vai nekorektu darbību, kas nerada iespējamus datu zudumus vai finansiālus zaudējumus; biznesa procesi nav  traucēti)a;

DI3_2 Reģistrējot pieteikumu Izpildītājam un Pasūtītājam jāvienojas par pieteikuma vienotu izpratni (galīgo formulējumu, būtību un risināšanas prioritāti). Ja nepieciešams, Pasūtītājs sniedz pieteikuma risināšanai nepieciešamo papildus informāciju.

- DI4 Pieteikumu risināšanas un reakcijas laiki

DI4_1 Izpildītājam tiek noteikts šāds reakcijas laiks uz saņemtajiem pieteikumiem (ar reakcijas laiku tiek saprasta Pasūtītāja kontaktpersonas informēšana par saņemtu pieteikumu un tā apstrādes uzsākšanu. Reakcijas laikā pieteikums jāreģistrē, jāklasificē un jāsaskaņo ar Pasūtītāju):

- DI4_1_1 Augstas prioritātes pieteikumiem reakcija seko ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā;

- DI4_1_2  Vidējas prioritātes pieteikumiem reakcijas laiks ir 8 (astoņas) darba stundas;

- DI4_1_3 Zemas prioritātes pieteikumiem -  – 5 (piecu) darba dienu laikā.

DI5_2 Izpildītājam jārisina pieteikums visiem pieejamiem saprātīgiem līdzekļiem, ievērojot sekojošo:

- DI5_2_1 termiņš Augstas prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 4 (četras) stundas no problēmas pieteikšanas brīža. Piegādātājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par Augstas prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 4 (četrās) stundās, Piegādātājam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem;

- DI5_2_2 termiņš Vidējas prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 16 (sešpadsmit) darba stundas no problēmas pieteikšanas brīža. Piegādātājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par Vidējas prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 16 (sešpadsmit) darba stundās, Piegādātājam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem;

- DI5_2_3 Zemas prioritātes pieteikumu risināšana notiek atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotu realizācijas grafiku.

- DI6 Drošības prasības

DI6_1 Nodrošinot ĢDS un Ģeoportāla pilnveidošanu un uzturēšanu, Izpildītājam ir nepieciešams nodrošināt Latvijas normatīvajos aktos paredzētās drošības prasības, kuras ir attiecināmas uz ĢDS un Ģeoportālu, tai skaitā sekojošas drošības prasības:

DI6_1_1 Nodrošināt, ka strādāt ar ĢDS un Ģeoportālu drīkst tikai autentificēti un autorizēti lietotāji.

DI6_1_2 Nodrošināt, ka ĢDS un Ģeoportāla programmatūras realizācija 		nesatur OWASP top 10 sarakstā uzrādītās ievainojamības;

DI6_1_3 Nepieļaut SQL injekcijas tipa ievainojamību un nekorekto SQL vaicājumu izsaukumu, pielietot parametrizēto SQL vaicājumu izsaukumu.

DI6_1_4 Nodrošināt, ka ĢDS un Ģeoportāla programmatūra lietotājam nesniedz informāciju, kas varētu apdraudēt drošību, tai skaitā, nepieļaujot 	iespēju lietotājam veikt analīzi par kļūdas un veikto pārbaužu raksturu. Kļūdas 	situācijās lietotājam parādīt tikai nepieciešamo informāciju, detalizētu tehnisko informāciju nosūtot ĢDS un Ģeoportāla administratoram.

DI6_1_5 Nodrošināt, ka datu apmaiņas procesi tiek pildīti tikai ar tehnoloģisko lietotāju kontiem, kuriem informācija ir pieejama tikai tādā apjomā, kas nepieciešama attiecīgās datu apmaiņas nodrošināšanai, lai nepamatoti augstu privilēģiju izmantošana, kur tas nav nepieciešams, nevajadzīgus datu integritātes, konfidencialitātes un pieejamības riskus.

DI6_1_6 Nodrošināt, ka esošais ĢDS un Ģeoportāla drošības līmenis netiks pazemināts, ja vien tas netika atsevišķi atrunāts precizētajā 	Izmaiņu realizācijas piedāvājumā. Gadījumā, ja izmaiņu pieteikuma realizācijas rezultātā tiek pieļautas jaunas sistēmas ievainojamības, tad tās ir jānovērš nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma.

- DI7 Sistēmas pieejamība

DI7_1 Ģeoportāla un ĢDS plānotā pieejamība ir 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā.

DI7_2 Ģeoportāla un ĢDS plānotās dīkstāves laiks tiek saskaņots ar sistēmas pārzini 2 dienas pirms notikuma. Ģeoportāla un ĢDS plānotās dīkstāves laiku plāno un kontrolē sistēmas pārzinis.

DI7_3 Dīkstāve var kļūt par plānotu, ja:

DI7_3_1 Tika saņemts pieteikums 2 darba dienas pirms notikuma;

DI7_3_2 Pret dīkstāvi nav iebildis sistēmas pārzinis;

DI7_4 Visas dīkstāves, kuras neatbilst prasībai DI7_3, tiek uzskatāmas par neplānotam.

DI7_5 Neplānotu dīkstāvju ilgums summāri Ģeoportālā un ĢDS nedrīkst pārsniegt 4 stundas mēnesī.

- DI8 Standartprogrammatūras jauninājumi

DI8_1 Uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Izpildītājam nepieciešams nodrošināt, ka gadījumā, ja tiek izdots ĢDS un Ģeoportāla darbības nodrošināšanā izmantotās standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) jauninājums, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atzinumu par jauninājuma ietekmi uz ĢDS un Ģeoportāla darbību un gadījumā, ja, lai nodrošinātu jauninājuma uzstādīšanu nepieciešamas izmaiņas ĢDS un Ģeoportāla programmatūrā, sniedz izvērtējumu par šādu izmaiņu darbietilpību. Šādi Pasūtītāja pieteikumi tiek apstrādāti, kā vidējas prioritātes pieteikumi, un izvērtējumu Izpildītājs sniedz Pasūtītājam 80 darba stundu laikā. Ja standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) jauninājums ir kritisks ĢDS un Ģeoportāla drošībai, Izvērtējumu Izpildītājs sniedz īsākā laikā, par ko puses vienojas atsevišķi.

- DI9 Laidienu noformēšana un piegāde

- DI9_1 Izmaiņas ĢDS un Ģeoportālā (pieteikto kļūdu labojumi, izmaiņu pieteikumi, uzlabojumi) Izpildītājs noformē kā programmatūras laidienus un iesniedz Pasūtītājam uzstādīšanai. Laidienus Izpildītājs piegādā uz Pasūtītāja ftp servera. Programmatūras laidiens sastāv no:

- DI9_1_1 Laidiena instalācijas pakotnes;

- DI9_1_2 Laidiena piezīmēm:

- DI9_1_2_1 Laidiena identifikatora numura, kam jāsastāv no:

- DI9_1_2_1_1 Piegādātāja saīsināts nosaukums;

- DI9_1_2_1_2 Sistēmas nosaukuma saīsinājums;

- DI9_1_2_1_3 Sistēmas moduļa un komponentes saīsinājums;

- DI9_1_2_1_4 Laidiena datuma;

- DI9_1_2_1_5 Laidiena numura;

- DI9_1_2_2 Laidienā iekļauto izmaiņu un/vai uzlabojumu apraksta, kas ietver programmatūras funkcionālo izmaiņu aprakstu;

- DI9_1_2_3 Iepriekšējo laidienu izmaiņu vēsture.

- DI9_1_2_4 Laidiena instalācijas (uzstādīšanas) instrukcijas;

- DI9_1_2_5 Zināmiem ierobežojumiem (known issues).

- DI9_1_3 Programmatūras pirmkoda.

- DI9_2 Laidieniem ir jābūt kvalitatīvi notestētiem Izpildītāja pusē, nodrošinot augstu nodevumu kvalitāti un drošību.

- DI9_3 Laidienu Pasūtītājs uzstāda Pasūtītāja testa vidē un pēc akceptēšanas arī produkcijas vidē. Programmatūras laidienu Pasūtītājs akceptē parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tiek veikta sekmīga laidiena akcepttestēšana. Ja akcepttestēšanas gaitā tiek konstatētas augstas prioritātes kļūdas, iesniegtais programmatūras laidiens netiek akceptēts un tiek atgriezts Izstrādātājam konstatēto kļūdu novēršanai.

- DI9_4 ĢDS un Ģeoportāla programmatūras izmaiņas rezultātā nedrīkst negatīvi ietekmēt ĢDS un Ģeoportāla veiktspējas rādītājus. Ar veiktspējas rādītājiem tiek saprasts:

- DI9_4_1 laiks, kas nepieciešams atsevišķu darbību kopuma veikšanai strādājot ar ĢDS un Ģeoportālu;

- DI9_4_2 laiks, kas nepieciešams lietotāju saskarnes formu atvēršanai;

- DI9_4_3 reakcijas laiks uz lietotāju veiktajām darbībām lietotāju saskarnes formā.

- DI9_5 Pie jebkādu ĢDS un Ģeoportāla programmatūras izmaiņu nodošanas, Izpildītājs nodod Pasūtītājam programmatūras pirmkodu un izpildkodu, kā arī ĢDS un Ģeoportāla dokumentācijas atjaunotu versiju.

- DI9_6 Programmatūras laidienā iekļautajiem programmatūras pirmkodiem ir jābūt skaidri un precīzi dokumentētiem. Tai skaitā, programmatūras kodam jāsatur komentārus, kas ir viegli saprotami atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem bez pirmkoda autora palīdzības. Programmatūras pirmkodā komentāru veidā ir jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

- DI9_6_1 funkcijas atribūtu apraksts, tai skaitā tās uzdevumu, parametru, paredzamo kļūdu, iespējamo rezultātu uzskaitījums un detalizējums (metožu līmenī);

- DI9_6_2 veiktie labojumi, to autori un labošanas datumi (klašu līmenī);

- DI9_6_3 konkrētā faila autors, izveidošanas datums (klašu līmenī).

- DI 10 Atskaites par sniegtajiem pakalpojumiem uzturēšanas ietvaros

- DI10_1 Izpildītājam uzturēšanas ietvaros jāiesniedz atskaite par iepriekšējā kalendārajā mēnesī, veiktajiem ar Pasūtītāju saskaņotiem uzturēšanas darbiem uzrādot:

- DI10_1_1 uzturēšanas ietvaros atskaites mēnesī slēgto (atrisināto) pieteikumu sarakstu un to risināšanai patērēto cilvēkdienu skaitu;

- DI10_1_2 risināšanā esošo pieteikumu sarakstu;

- DI10_1_3 atskaites mēnesī piegādāto laidienu sarakstu.

- DI10_2 Par atskaites formu Pasūtītājs ar Izpildītāju vienosies vispārīgās vienošanās slēgšanas laikā.

- DI10_3 Atskaite nav jāiesniedz, ja iepriekšējā kalendārajā mēnesī nav veikti ar Pasūtītāju saskaņoti uzturēšanas darbi.

DI11 Garantijas apkalpošana

DI11_1 Izstrādātājam jānodrošina, ka 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no programmatūras nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža Izstrādātājs bez maksas veiks tādu piegādātās programmatūras uzstādījumu, konfigurācijas parametru vai izpildāmā koda modifikāciju veikšanu, kuru mērķis ir novērst kļūdas, kā arī datu bojājumu novēršanu, kas radušies Izstrādātājam apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā un kas apgrūtina programmatūras izmantošanu atbilstoši programmatūras tehniskajai specifikācijai, kāda tā bijusi, nododot Programmatūru ekspluatācijā.

DI12 Defektu novēršana

DI12_1 Izstrādātājam bez papildus samaksas ir jāveic piegādātās programmatūras darbības traucējumu un/vai problēmu diagnosticēšana un analīze, kā arī jānovērš programmatūras darbības traucējumi, ja tādi rodas, un programmatūras defekti, ja tādi tiek atklāti (augstas, vidējas un zemas prioritātes pieteikumi).

DI12_2 Izstrādātājam bez papildus samaksas ir jāveic arī Pasūtītāja datu labošana/atjaunošana, ja datu bojājumi radušies kļūdu vai nepilnību dēļ piegādātajā programmatūrā.

# Sistēmu izmaiņu pieprasījumu apstrādes prasības

IP1 Izmaiņu pieprasījumu apstrāde

IP1_1 Par izmaiņu pieprasījumu nevar uzskatīt programmatūras prasību un projektējuma kļūdas vai nepilnības, kuras saskaņā ar labu industriālo praksi, Izstrādātājam bija savlaicīgi jāidentificē.

IP1_2 Programmatūras izmaiņu realizācija, ja tāda izriet no Pasūtītāja pieprasījumiem, tiek organizēta vispārīgajā vienošanā paredzētā veidā.

IP1_3 Piegādātājam ir jānodrošina izmaiņu pieprasījumu apstrāde, izmaiņu priekšlikumu sagatavošana un novērtēšana šo uzturēšanas pakalpojumu ietvaros bez papildus samaksas.
IP1_4 Izmaiņu pieprasījuma novērtējumu Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rakstveidā. Izmaiņu pieprasījuma novērtējumā jāparedz nepieciešamais laiks visu izstrādāto sistēmas dokumentāciju atjaunošanai.

IP2 Izmaiņu pieprasījumu novērtējums

IP2_1 Izmaiņu pieteikuma novērtēšanu Izpildītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja izmaiņu pieteikuma novērtēšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama 10 darba dienu laikā, Izpildītājs par to informē Pasūtītāja pilnvarotos pārstāvjus un vienojas par citiem novērtējuma iesniegšanas termiņiem. Izpildītājs izmaiņu pieteikuma novērtējumā norāda:

- IP2_1_1 izmaiņu realizācijas piedāvājuma detalizētu aprakstu;

- IP2_1_2 paredzamo izmaiņu realizācijas darbietilpību cilvēkdienās;

- IP2_1_3 izmaiņu realizācijas izmaksas, pamatojoties uz darbietilpības novērtējumu un cilvēkdienas likmi;

- IP2_1_4 izmaiņu realizācijas ietekmi uz esošo funkcionalitāti;

- IP2_1_5 paredzamo izmaiņu realizācijas termiņu;

- IP2_1_6  izmaiņu realizācijas ietekmi uz IT infrastruktūru.

IP3 Izmaiņu pieprasījumu saskaņošana

IP3_1 Jebkuru izmaiņu pieteikumu realizācijas novērtējumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Izpildītāja iesniegto izmaiņu pieteikuma novērtējumu vai arī novērtējumu, kurā ir veiktas savstarpēji apstiprinātas izmaiņas, Izpildītājs veic izmaiņu izstrādi, testēšanu un lietotāju dokumentācijas papildināšanu, pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām, apstiprināto programmatūras projektējuma aprakstu un savstarpēji parakstītu līgumu par darbu izpildi un izpildes termiņiem

IP4 Izmaiņu pieprasījumu izstrāde, testēšana un piegāde.

IP4_1 Piegādātājam jāveic izmaiņu pieprasījuma izstrāde, testēšana un lietotāju dokumentācijas papildināšana, pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām, apstiprināto programmatūras prasību specifikāciju un apstiprināto programmatūras projektējuma aprakstu saskaņā ar šī nolikuma prasībām.

IP4_2 Pasūtītājs izmaiņu pieprasījuma akcepttestēšanu veic testa vidē, kuru nodrošina Pasūtītājs. 
IP4_3 Piegādātājs piegādā realizētās izmaiņas programmatūras laidiena veidā kopā ar laidiena aprakstu, kurā apkopoti visi konkrētajā piegādē realizētie izmaiņu pieprasījumi un kļūdu labojumi (ja tādi veikti).

# Pakalpojuma izpildes vispārējās prasības

- Atbilstība esošajam ĢDS un Ģeoportāla risinājumam

VISP1_1 Veicot ĢDS un/vai Ģeoportāla pilnveidojumu un izmaiņu pieteikumu izstrādi, ir jānodrošina atbilstība esošajai ĢDS un/vai Ģeoportāla arhitektūrai, moduļu projektējumiem un specifikācijām, nodrošinot integritāti ar jau realizēto funkcionalitāti.

VISP2 Atbilstība VISS izstrādes standartiem

VISP2_1 Veicot ĢDS un/vai Ģeoportāla pilnveidojumu un izmaiņu pieteikumu izstrādi, ir jānodrošina atbilstība šādiem standartiem un vadlīnijām:

- VISP2_1_1 Metadatu un e-pakalpojumu identifikācijas standarts;

- VISP2_1_2 VISS vadlīnijas;

- VISP2_1_3 IS servisu izstrādes standarts;

- VISP2_1_4 Vadlīnijas metadatu un ģeotelpisko datu apmaiņai starp ĢDS datu apstrādē iesaistītajām pusēm ;

- VISP2_1_5 OGC web servisu standarts.

VISP3 Līguma izpildes valoda

VISP3_1 Visa komunikācija, veicot līguma izpildi, ir jānodrošina latviešu valodā.

VISP4 Veicamo darbu un piegāžu vispārīga atbilstība

VISP4_1 Izstrādātājam jāveic darbi un jāpiegādā izmaiņu pieprasījumos definētie nodevumi saskaņā ar šīs tehniskās specifikācijas prasībām, līguma nosacījumiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Eiropas Komisijas direktīvu prasībām, Latvijas Republikas un starptautiskajiem programmatūras izstrādes standartiem.

- Analīze un projektēšana

VISP5 Prasību analīze un specificēšana

VISP5_1 Izstrādātājam ir jāiepazīstas ar pieejamo dokumentāciju, esošajām informācijas sistēmām, jāveic detalizēta sistēmas prasību analīze, jāizstrādā un ar pasūtītāju jāsaskaņo programmatūras prasību specifikācija (PPS), jāizstrādā un jāsaskaņo programmatūras ārējo saskarņu detalizētas specifikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo programmatūras lietotāja saskarnes prototipi (ekrāna formu piemēri).

VISP6 Prasību analīzes un specificēšanas nodevumi

VISP6_1 Prasību analīzes un specificēšanas darbu izpildes procesā ir jāizstrādā šādi nodevumi:

VISP6_1_1 Izstrādājamās papildus funkcionalitātes programmatūras prasību specifikācija, kas ietver visu TS minēto programmatūras risinājumu aprakstu;

VISP6_1_2 Izstrādājamās papildus funkcionalitātes un saistīto IS servisu programmatūras projektējuma apraksts, kas ietver visu TS minēto izstrādājamās papildus funkcionalitātes programmatūras risinājuma tehniskās realizācijas aprakstu.

VISP6_2 Izstrādātājam ir jāveic nodevuma Izstrādājamās papildus funkcionalitātes saskaņošana ar Pasūtītāju.

VISP7 Programmatūras prasību specifikācija

VISP7_1 Programmatūras prasību specifikācijas uzdevums ir nodrošināt vienotu izpratni starp piegādātāju un pasūtītāju par sistēmas funkcionālajām, drošības, ātrdarbības un citām prasībām, kas nepieciešama, lai uzsāktu sistēmas izstrādi un būtu par pamatu sistēmas pieņemšanai (resp. – sistēmas prasību uzskaitījums, kas ir jāizpilda, lai varētu uzskatīt, ka sistēma ir pieņemama ekspluatācijā).

VISP7_2 Programmatūras prasību specifikācijā ir jāiekļauj atbilstošs programmatūras prasību prioritāšu sadalījums (piemēram, kritiska, obligāta, neobligāta vai nākotnes prasība). Programmatūras prasību prioritāšu sadalījums piegādātājam ir jāapraksta iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā un jāspecificē procedūra prioritāšu noteikšanai, prasību iekļaušanai, izslēgšanai, verifikācijai, validācijai, kā arī citām nepieciešamajām darbībām.

VISP8 Programmatūras lietotāja saskarņu prototipi

VISP8_1 Programmatūras lietotāja saskarņu prototipi ir lietotāja ekrāna formu piemēri, kas ilustrē sistēmas darbību no lietotāja viedokļa. Programmatūras lietotāja saskarņu prototipos ir jādemonstrē ekrāna formu vispārējais projektējums, dizains, ievadāmās/izvadāmās informācijas apjoms, lietotāja kontroles un citi elementi, kas papildinot programmatūras prasību specifikāciju, nodrošina labāku vienotas izpratnes panākšanu starp Izstrādātāju un Pasūtītāju.

VISP8_2 Lietotāju saskarņu lietojamības testēšana

VISP8_2_1 Sistēmas izstrādes ietvaros, kurā tiek izstrādātas vai pilnveidotas lietotāju saskarnes, lietotāju saskarnes izveide vai pilnveidošana ir jāveic ievērojot standartu LVS EN ISO 9241-210:2011 (Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 210. daļa: Uz lietotāju orientētie projektēšanas procesi interaktīvajām sistēmām) vai ekvivalents.

VISP8_2_2 Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj uz lietotāju orientētas Sistēmu lietotāju saskarņu izveides metodikas apraksts, ko Izstrādātājs izmantos lietotāju saskarņu lietojamības testēšanā.

VISP8_2_3 Ja prototips tiek gatavots eksistējošai lietotāju saskarnei, kuru plānots pilnveidot, tad prototipa sagatavošanā ir jāņem vērā prasībā VISP 8_3 Esošu lietotāja saskarņu lietojamības testēšana” gala lietojamības ziņojumā konstatētais.

VISP8_2_4 Izstrādātājam jau zemas gatavības (1.lietotāju saskarnes) prototipa sagatavošanas fāzē ir jāiesaista pasūtītājs, prezentējot lietotāja saskarnes skices un organizējot diskusiju darba grupu ar izstrādātāja un pasūtītāja piedalīšanos, kurā tās tiek apspriestas. Saskaņā ar darba grupas rezultātiem Izstrādātājs sagatavo vidējas gatavības prototipa pirmo versiju.

VISP8_2_5 Vienlaicīgi ar programmatūras prasību specifikācijas (PPS) pirmo versiju Izstrādātājam ir jāpiegādā vidējas gatavības prototipa pirmā versija kopā ar vidējas gatavības prototipu testēšanas plānu.

VISP8_2_6 Izstrādātājs vidējas gatavības prototipa izvērtēšanai, saskaņā ar testēšanas plānu:

VISP8_2_6_1 Prezentē prototipa versiju pasūtītājam;

VISP8_2_6_1_1 Organizē prototipa versijas apspriešanas darba grupu ar Izstrādātāja un pasūtītāja piedalīšanos;

VISP8_2_6_1_2 Organizē klātienes lietojamības testu un veic prototipa versijas heiristisko novērtēšanu, kurās kā testa dalībnieki var piedalīties gan pasūtītāja, gan Izpildītāja pārstāvji, bet ne vairāk kā 3 dalībnieki vienā iterācijā. Par klātienes lietojamības testu iterācijas skaitu pasūtītāji vienojas atsevišķi, fiksējot to rakstiski līgumā, ar kuru pasūtīti lietotāju saskarnes izstrādes darbi, vai vidējas gatavības prototipu testēšanas plānā.

VISP8_2_6_1_3 Pēc katras prototipa iterācijas lietojamības testiem sagatavo un iesniedz lietojamības ziņojumu – rekomendāciju, par katru prototipa versiju, kurā tiek ietverts vismaz:

VISP8_2_6_1_3_1 Testa rezultātu apkopojumu;

VISP8_2_6_1_3_2 Kodolīgs kopsavilkums par testa rezultātiem;

VISP8_2_6_1_3_3 Testu laikā fiksētie komentāri, to tips un svarīgums;

VISP8_2_6_1_3_4 Priekšlikumi identificēto problēmu novēršanai;

VISP8_2_6_1_3_5 Pozitīvās atziņas.

VISP8_2_6_1_4 Katras prototipa iterācijas lietojamības ziņojumu saskaņo ar pasūtītāju.

VISP8_2_6_1_5 Balstoties uz saskaņoto lietojamības ziņojumu atbilstoši modificē prototipa versiju

VISP8_2_7 Ņemot vērā vidējas gatavības prototipa pēdējās iterācijas saskaņotā lietojamības ziņojumā konstatēto, Izstrādātājam jāizstrādā un jāpiegādā augstas gatavības prototipa pirmā versija kopā ar šī prototipa testēšanas plānu un aktualizētu PPS nākamo versiju.

VISP8_2_8 Izstrādātājs augstas gatavības prototipa novērtēšanai, saskaņā ar testēšanas plānu:

VISP8_2_8_1 Prezentē prototipu pasūtītājam;

VISP8_2_8_2 Organizē prototipa apspriešanas darba grupu ar Izstrādātāja un pasūtītāja piedalīšanos;

VISP8_2_8_3 Organizē prototipa klātienes lietojamību un veic prototipa heiristisko novērtēšanu testu, kurā katrā piedalās 3-5 pasūtītāja izvēlēti neatkarīgi pārstāvji, kas līdz šim nav piedalījušies prototipa sagatavošanā. Par klātienes lietojamības testu iterācijas skaitu pasūtītāji vienojas atsevišķi, fiksējot to rakstiski līgumā, ar kuru pasūtīti lietotāju saskarnes izstrādes darbi, vai augstas gatavības prototipu testēšanas plānā.

VISP8_2_8_4 Pēc katras prototipa iterācijas lietojamības testiem sagatavo un iesniedz lietojamības ziņojumu – rekomendāciju, par katru prototipa versiju, kurā tiek ietverts vismaz:

VISP8_2_8_4_1 Testa rezultātu apkopojumu;

VISP8_2_8_4_2 Kodolīgs kopsavilkums par testa rezultātiem;

VISP8_2_8_4_3 Testu laikā fiksētie komentāri, to tips un svarīgums;

VISP8_2_8_4_4 Priekšlikumi identificēto problēmu novēršanai;

VISP8_2_8_4_5 Pozitīvās atziņas;

VISP8_2_8_4_6Heiristiskā novērtējuma kopsavilkums.

VISP8_2_8_5 Katras prototipa iterācijas lietojamības ziņojumu saskaņo ar pasūtītāju.

VISP8_2_8_6 Balstoties uz saskaņoto lietojamības, ziņojumu modificē prototipa versiju.

VISP8_2_9 Ņemot vērā augstas gatavības prototipa pēdējās iterācijas saskaņotā lietojamības ziņojumā konstatēto, Izstrādātājam jāizstrādā un kopā ar PPS gala versiju jāpiegādā augstas gatavības prototipa gala versija.

VISP8_2_10 Izstrādātājam ir jāorganizē un jāvada lietojamības testi.

VISP8_2_10_1 Pirms klātienes lietojamības testa uzsākšanas Izstrādātājs sagatavo testēšanas plānu, kurā iekļauj informāciju par mērķiem un uzdevumiem, kurus testa dalībniekiem būs jāsasniedz vai jāizpilda testu laikā, kā arī šīs prasības 6) vai 7) apakšpunktā iekļauto posmu izpildes aprakstu atbilstoši testējamā prototipa gatavības līmenim. Testēšanas plāns jāsaskaņo ar pasūtītāju.

VISP8_2_10_2 Pasūtītājs organizēs testa dalībniekus.

VISP8_2_10_3 Pasūtītājs augstas gatavības prototipu testos piedalīsies tikai kā neatkarīgs novērotājs, kura komentāri ir jāņem vērā lietojamības ziņojuma sagatavošanā.

VISP8_2_11 Izpildītājs zemas, vidējas un augstas gatavības prototipu lietojamību var organizēt ar papīra prototipiem vai izmantojot programmatūru.

VISP8_3 Esošu lietotāja saskarņu lietojamības testēšana

VISP8_3_1 Pirms esošas Sistēmas lietotāja saskarnes pilnveidošanas ir jāveic esošās lietotāja saskarnes lietojamības tests vismaz vienā iterācijā izmantojot vismaz šādas testa pieejas:

VISP8_3_1_1 Heiristiskais novērtējums;

VISP8_3_1_2 Izpildot klātienes lietojamības testu ar ne vairāk kā pieciem reāliem sistēmas lietotājiem.

VISP8_3_2 Pirms klātienes lietojamības testa uzsākšanas Izstrādātājs sagatavo testēšanas plānu, kurā iekļauj informāciju par mērķiem un uzdevumiem, kurus testa dalībniekiem būs jāsasniedz vai jāizpilda testu laikā, kā arī lietojamības testu gaitas aprakstu. Testēšanas plāns jāsaskaņo ar pasūtītāju.

VISP8_3_3 Pasūtītājs organizēs testa dalībniekus un tiem jābūt neatkarīgām personām, kas nav piedalījušies šīs konkrētās lietotāju saskarņu izstrādes procesā.

VISP8_3_4 Pasūtītājs testos piedalīsies, kā neatkarīgs novērotājs, kura komentāri ir jāņem vērā lietojamības ziņojuma sagatavošanā.

VISP8_3_5 Izstrādātājam ir jāorganizē un jāveic lietojamības testus. Par klātienes lietojamības testu iterācijas skaitu pasūtītāji vienojas atsevišķi, fiksējot to rakstiski līgumā, ar kuru pasūtīti lietotāju saskarnes pilnveidošanas darbi, vai prototipu testēšanas plānā.

VISP8_3_6 Testu gala rezultātā ir jāsagatavo lietojamības ziņojums – rekomendācija, kurā jāietver:

VISP8_3_6_1 Testa rezultātu apkopojumu;

VISP8_3_6_2 Kodolīgs kopsavilkums par testa rezultātiem – atskaite vadībai;

VISP8_3_6_3 Testu laikā fiksētie komentāri, to tips un svarīgums;

VISP8_3_6_4 Priekšlikumi identificēto problēmu novēršanai;

VISP8_3_6_5 Pozitīvās atziņas.

VISP8_3_6_6 Heiristiskā novērtējuma kopsavilkums.

VISP8_3_7 Katras iterācijas lietojamības ziņojums ir jāsaskaņo ar pasūtītāju.

VISP8_3_8 Ņemot vērā saskaņotā lietojamības ziņojumā konstatēto, Izstrādātājam jāizstrādā un kopā ar PPS jāpiegādā pilnveidojamās lietotāju saskarnes prototips.

VISP9 Programmatūras ārējo saskarņu projektējumi

VISP9_1 Programmatūras ārējo saskarņu projektējumi ir nepieciešami, lai vienotos ar citām projektā iesaistītajām pusēm par saskarņu tehnisko realizāciju un, iespējams, nepieciešamajām izstrādnēm citās informācijas sistēmās.

VISP9_2 Izstrādātājam ir jāizstrādā programmatūras ārējo saskarņu projektējumi, balstoties uz esošajām specifikācijām un projektējumiem, ja tādi ir, nodrošinot vismazāko nepieciešamo izmaiņu apjomu citās informācijas sistēmās. Ja gadījumā to nav iespējams nodrošināt, piegādātājam ir kopēji ar ārējās informācijas sistēmas pārzini/turētāju/izstrādātāju/uzturētāju jāvienojas par jaunas saskarnes specifikāciju vai nepieciešamajām izmaiņām.

VISP9_3 Pasūtītājs nodrošinās nepieciešamo koordināciju, kā arī līgumiskās attiecības ar ārējās informācijas sistēmas turētāju, lai veiktu saskarnes specificēšanu, izstrādi un lietošanu, bet Izstrādātājam ir jānodrošina nepieciešamā speciālistu iesaistīšanās no savās pusēs.

VISP9_4 Esošo ārējo informācijas sistēmu projektējumi, eksistējošās saskarņu realizācijas, kā arī pieejamie resursi iespējamo izmaiņu gadījumā un laiks, kas nepieciešams šo izmaiņu veikšanai, Izstrādātājam ir jāņem vērā kā programmatūras papildinājumu izstrādes ierobežojumi.

- Programmatūras izstrāde

VISP10 Programmatūras izstrāde

VISP10_1 Izstrādātājam ir jāveic programmatūras izstrāde atbilstoši saskaņotajai prasību specifikācijai, projektējumiem, prototipiem un citai saistošajai dokumentācijai.

VISP11 Programmatūras izstrādes nodevumi

VISP11_1 Programmatūras izstrādes pakalpojumu izpildes ietvaros jāizstrādā sekojoši nodevumi:

VISP11_1_1 Izstrādātās papildus funkcionalitātes instalācijas pakotne un instalācijas instrukcija;

VISP11_1_2 Izstrādātās papildus funkcionalitātes administratora rokasgrāmata;

VISP11_1_3 Izstrādātās papildus funkcionalitātes lietotāja palīgs;

VISP11_1_4 Izstrādātās papildus funkcionalitātes pirmkods.

VISP12 Izstrādes vide

VISP12_1 Izstrādātājam ir jānodrošina sava vide (aparatūra, programmatūra, biroja telpas) izstrādes uzdevumu veikšanai. Izstrādātājam pašam ir jānodrošina ārējo saskarņu emulatori (stub), lai veiktu savu programmatūras saskarņu izstrādi neatkarīgi no ārējām informācijas sistēmām, ja gadījumā šādas saskarnes nav iespējams nodrošināt izstrādes vidē.

VISP13 Versiju kontrole

VISP13_1 Izstrādātājam izstrādes laikā ir jānodrošina programmatūras versiju un konfigurāciju pārvaldība.

VISP14 Kvalitātes kontrole un verifikācija

VISP14_1 Programmatūras izstrādes laikā Izstrādātājam ir jāveic programmkoda kvalitātes kontrole, jānodrošina preventīvās un korektīvās darbības, kā arī jāuztur pieraksti par programmprodukta verifikāciju pirms tā nodošanas Pasūtītājam.

VISP14_2 Izstrādātājam piedāvājumā ir jāapraksta programmatūras kvalitātes nodrošināšanas plāns. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izstrādātājam ir jānodrošina iespēja pasūtītājam iepazīties ar programmprodukta verifikācijas pierakstiem.

VISP15 Projektēšanas un izstrādes vides apraksts

VISP15_1 Izstrādātājam piedāvājumā ir jāapraksta, kā tiks nodrošināta projekta projektēšanas un izstrādes vide, tajā skaitā projekta bibliotēka projekta pārvaldības dokumentācijas uzglabāšanai, vide projekta nodevumu izstrādei, vide izstrādātāja testu veikšanai, emulatori.

VISP16 Izstrādes dokumentācija un programmkoda apraksts

VISP16_1 Programmatūras Izstrādātāja dokumentācijai ir jābūt pietiekošai, lai Pasūtītāja paša vai tā nolīgts trešās puses kvalificēts personāls varētu nodrošināt programmprodukta turpmāko uzturēšanu, modificēšanu, paplašināšanu, kā arī iespējamo migrēšanu.

VISP16_2 Izstrādātājam savā piedāvājumā ir jāapraksta programmatūras dokumentēšanas principi, apjoms un jāsniedz programmatūras dokumentācijas piemēri. Programmatūras izstrādātāja dokumentācijai ir obligāti jāsatur datu vienumu apraksts.

VISP16_3 Programmkoda apraksts var tikt veidots kā strukturēti koda komentāri.

VISP17 Administratora instrukcija un trešās puses programmatūras dokumentācija

VISP17_1 Programmatūras administratora instrukcijai ir jāietver tādi aspekti kā sistēmas instalācija, konfigurēšana, lietotāju administrēšana, sistēmas rezerves kopiju veikšana, atjaunošana, nepārtrauktības nodrošināšana, regulārie ikdienas uzdevumi (piemēram, audita ierakstu kontrole un arhivēšana), problēmu identificēšana, sistēmas veiktspējas un kapacitātes monitorēšana u.c.

VISP17_2 Izstrādātājam savā piedāvājumā ir jāapraksta izstrādājamās programmatūras administratora instrukcijas apjoms, jāsniedz iespējamais satura rādītājs un dokumentācijas piemēri.

VISP17_3 Papildus izstrādātajai programmatūras administratora rokasgrāmatai ir jāpiegādā arī oriģinālās trešās puses programmatūras dokumentācija, ja tāda ir iekļauta sistēmā (kuru piegādā piegādātājs šī projekta ietvaros), piemēram, datu bāzes, lietojumprogrammu servera u.c. iespējamā dokumentācija.

VISP18 Programmatūras lietotāja palīgs

VISP18_1 Programmatūras lietotāja palīgam ir jānodrošina nepieciešamais informācijas līmenis, kas nepieciešams ārējiem programmatūras lietotājiem, lai varētu izmantot šo informācijas sistēmu.

VISP19 Programmatūras integrācijas instrukcija

VISP19_1 Programmatūras integrācijas instrukcijai ir jāsatur pietiekoša informācija, lai Pasūtītājs un citu iesaistīto institūciju informācijas sistēmu izstrādātāji varētu izstrādāt saskarnes sadarbībai ar sistēmu.

VISP19_2 Programmatūras integrācijas instrukcijai ir jāsatur atbilstoši piemēri un to apraksti paredzēto darbību veikšanai. Piegādātājam savā piedāvājumā ir jāapraksta programmatūras integrācijas instrukcijas apjoms, jāsniedz iespējamais satura rādītājs un piemēri.

- Apmācība

VISP20 Apmācību lietotāju grupas

VISP20_1 Piegādātājam, ja Pasūtītājs pasūta, ir jāveic sekojošu sistēmas lietotāju grupu apmācība:

VISP20_1_1 Pasūtītāja sistēmas analītiķi un/vai administratori ar mērķi nodrošināt sistēmas darbināšanai nepieciešamās zināšanas;

VISP20_1_2 Apmācību semināra organizēšana Pasūtītāja sadarbības partneriem. Viena mācību grupa sastāv no 5 līdz 8 apmācāmajiem. (Ar 02.06.2015. grozījumiem).

VISP21 Apmācības nodevumi

VISP21_1 Apmācības ietvaros jāizstrādā un jāpiegādā sagatavotie apmācību materiāli – MS PowerPoint, MS Word vai cita formāta dokumentācija atbilstoši piedāvājumam.

VISP22 Apmācību vide un koordinācija

VISP22_1 Izstrādātājam ir jānodrošina visu apmācību materiālu sagatavošana, telpas un apmācību vide. Apmācību dalībnieku iesaistīšanu apmācībās un nepieciešamo koordināciju veiks Pasūtītājs.

- Akcepttestēšana

VISP23 Sistēmas sagatavošana akcepttestēšanai

VISP23_1 Izstrādātājam jāveic sistēmas piegāde uzstādīšanai un konfigurēšanai Pasūtītāja akcepttestēšanas vidē un jānodrošina nepieciešamais pasūtītāja darbinieku atbalsts akcepttestēšanas procedūru veikšanai.

VISP23_2 Izstrādātājam, plānojot darba izpildes termiņus, jāņem vērā, ka piegādes uzstādīšana un konfigurēšana Pasūtītāja vidē pirms akcepttestēšanas uzsākšanas ir līdz 10 (desmit) darba dienām.

VISP24 Sistēmas akcepttestēšana

VISP24_1 Pasūtītāja darbinieki vai pieaicinātie pārstāvji veiks akcepttestēšanu sagatavos akcepttestēšanas protokolu. Konstatējot neatbilstības specifikācijai vai kļūdas, Pasūtītājs veiks kļūdu reģistrēšanu Izstrādātājam kļūdu reģistrā un sniegs atzinumu ar akcepttestēšanas rezultātu.

VISP25 Konstatēto defektu novēršana un atkārtota akcepttestēšana

VISP25_1 Izstrādātājam ir jānodrošina elektroniska vide problēmu reģistrēšanai un risināšanas procesa izsekošanai. Pasūtītāja darbiniekiem ir jābūt piekļuvei šai videi problēmu reģistrēšanai un atgriezeniskās saites nodrošināšanai. Izstrādātājam ir jāveic konstatēto defektu novēršana un jāiesniedz programmatūra atkārtotai akcepttestēšanai.

VISP26 Akcepttestēšanas noslēgšana

VISP26_1 Noslēdzoties akcepttestēšanai Pasūtītājs un Izstrādātājs parakstīs aktu, kurā tiks fiksēts esošais stāvoklis, atlikušās problēmas, ar kurām ir pieļaujama sistēmas ekspluatācijas uzsākšana un termiņus šo problēmu novēršanai.

- Sistēmas uzstādīšana produkcijas vidē

VISP27Sistēmas ieviešana

VISP27_1 Pēc akcepttestēšanas posma pabeigšanas, Izstrādātājam jāsniedz tehnisks atbalsts Pasūtītājam sistēmas uzstādīšanai un konfigurēšanai produkcijas vidē, kā arī jāpiegādā pēdējās atkļūdotās programmatūras un dokumentācijas versijas (skat. atbilstošo nodevumu aprakstu iepriekš).

VISP27_2 Pēc sistēmas uzstādīšanas produkcijas vidē Pasūtītājs un Piegādātājs parakstīs pieņemšanas-nodošanas aktu.

- Prasības darbu organizācijai

- ORG11 Izmaksas risku kontrolei, novēršanai vai mazināšanai

ORG11_1 Izstrādātājam finanšu piedāvājumā ir jāietver izmaksas, kas nepieciešamas risku kontrolei, novēršanai vai mazināšanai.

- ORG12 Kvalitātes vadība

ORG12_1 Izstrādātājam darbu realizācijas laikā ir jānodrošina kvalitātes pārvaldības procesi, kas nodrošinātu prasībām atbilstoša programmprodukta izstrādi un piegādi.

- ORG13 Konfigurāciju vadība

ORG13_1 Izstrādātājam programmatūras projekta realizācijas un sistēmas garantijas apkalpošanas laikā ir jānodrošina atbilstoša konfigurāciju pārvaldība, lai nodrošinātu programmkoda un dokumentācijas konfigurāciju integritāti.

ORG13_2 Izstrādātājam ir jāuztur automatizēta vide, kas nodrošina konfigurāciju pārvaldības uzdevumus.

- ORG14 Darbu organizēšanas sanāksmes

ORG14_1 Lai nodrošinātu komunikāciju un lēmumu pieņemšanu, Izstrādātājam un Pasūtītājs darba realizācijas laikā, ja nepieciešams, nodrošinās kopējas darbu vadības sanāksmes, kurās piedalīsies kompetenti un pilnvaroti pušu pārstāvji.

- ORG16 Darbu organizēšanas sanāksmju valoda

ORG16_1 Darbu organizēšanas sanāksmēm ir jānotiek latviešu valodā.

- ORG17 Darbu organizēšanas sanāksmju vieta

ORG17_1 Darbu organizēšanas sanāksmes notiks Pasūtītāja telpās.

- ORG18 Darbu organizēšanas sanāksmju protokolēšana

ORG18_1 Izstrādātājam jānodrošina sanāksmju protokolēšana un jāiesniedz protokoli Pasūtītājam saskaņošanai un apstiprināšanai nosūtīt uz Pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sanāksmes norises. Pasūtītājs veic saņemto protokolu izskatīšanu 5 (piecu) desmit darba dienu laikā. Ja Pasūtītājs nepieņem protokola versiju un iesniedz Izstrādātājam pamatotus iebildumus par to, Izstrādātājs labo un iesniedz pasūtītājam katru nākamo versiju Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā un Pasūtītājs katru nākamo versiju izskata un saskaņo vai iesniedz pamatotus iebildumus 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja pasūtītājs neiesniedz Izstrādātājam pamatotus iebildumus par protokolu šeit noteiktajā termiņa, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir saskaņojis protokolu bez iebildumiem.

ORG18_2 Sanāksmju protokolos ir jāiekļauj vismaz pieņemto lēmumu saraksts, pilnvarotās personas, izpildes termiņi un pārskats par iepriekšējās sanāksmēs nolemto jautājumu izpildi.

ORG18_3 Izstrādātājam tehniskajā piedāvājumā ir jāpievieno projekta sanāksmes protokola veidne.

- ORG19 Darbu organizēšanas sanāksmju laiks

ORG19_1 Darbu organizēšanas sanāksmes tiks noturētas pēc vajadzības, par to paziņojot vismaz trīs darba dienas iepriekš (pievienojot ierosināto sanāksmes darba kārtību).

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS

lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

Pieteikums atklātam konkursam

„Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Reģistrētā adrese |  |
| Tālr. / Fakss |  |
| E - pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Ar šo pieteikumu _________(komersanta nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______ (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)_______ apliecina savu gatavību piedalīties atklātā konkursā „Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana” (ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK)

Apliecinām, ka:

- apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā paredzētos pakalpojumus atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”, ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK, Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā un termiņos;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nav par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

- visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa;

- esam novērtējuši darba apjomu un noteikti uzņemamies visus riskus, kuri saistīti ar nepareizu darba apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu Tehniskās specifikācijas izpratni;

- gadījumā, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt Vispārīgo vienošanos, apņemamies noslēgt Vispārīgo vienošanos saskaņā ar nolikuma 8. pielikumu;

- gadījumā, ja mūsu piedāvājumā ir iekļautas nepatiesas ziņas, apņemamies necelt pretenzijas pret Pasūtītāju un piekrītam Pasūtītāja tiesībām izslēgt mūsu piedāvājumu no vērtēšanas, vai Vispārīgās vienošanās noslēgšanas gadījumā - vienpusēji izbeigt Vispārīgo vienošanos;

- uzņemamies visus izdevumus un riskus, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un noteikti atsakāmies no jebkurām prasībām pret Pasūtītāju šajā sakarā;

- apliecinām, ka uz Pretendentu (tajā skaitā, personu apvienības dalībniekiem) un Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minētajām personām neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā un 39.2 panta trešajā dala noteikto.

- piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi iepirkuma procedūras norises un Vispārīgo vienošanos (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

Pielikums Nr.3.

Atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS

lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Finanšu piedāvājumā Pretendents nosaka cenu (bez PVN), par kādu viņš veiks darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Finanšu piedāvājums iesniedzams tabulas veidā:

| Pakalpojuma izmaksu pozīcija |  | Pakalpojuma apjoms | Summa, euro bez PVN* |
| --- | --- | --- | --- |
| Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūras pilnveidošana | 1 c/d Cena, euro bez PVN | 2000 |  |
| Ģeoportāla lietojumprogrammatūras uzturēšana (garantētais apjoms mēnesī 3 cilvēkdienas) | Cena, euro bez PVN par vienu mēnesi (3 c/d) | 48 |  |
| ĢDS lietojumprogrammatūras uzturēšana (garantētais apjoms mēnesī 3 cilvēkdienas) | Cena, euro bez PVN par vienu mēnesi (3 c/d) | 48 |  |
| Atlīdzība par vienas grupas lietotāju apmācību 1 stunda | Atlīdzība par 1 stundu | 100 |  |
| KOPĀ |  |  |  |

Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūras pilnveidošanas 1 c/d cenai ir jāsakrīt ar semāk esošā tabulā norādīto speciālistu 1 c/d vidējo cenu (Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūras pilnveidošana 1 c/d cena = (P1+P2+P3+P4)/4.

| Nr.p.k. | Speciālists | Speciālista cilvēkdienas cena, bez PVN |
| --- | --- | --- |
| P1 | Projekta vadītājs |  |
| P2 | Sistēmu analītiķis |  |
| P3 | Nolikuma 2.6.2.3; 2.6.2.4; 2.6.2.5; 2.6.2.6.; 2.6.2.7. apakšpunktos minētais programmētājs |  |
| P4 | Testētājs |  |

Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts un zīmogs |  |
| Datums |  |

Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS

lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas numurs | Pakalpojuma daļa, kuru plānots nodot attiecīgajam apakšuzņēmējam (% no pakalpojuma vērtības) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts

| Personas nosaukums | Reģistrācijas numurs | Norāde uz iepirkuma nolikuma prasību, kuras atbilstību nodrošina |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

Pielikums Nr.5

Atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS

lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

Pretendenta klienta atsauksmes paraugs

| Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr. |  |
| --- | --- |
| Līguma noslēgšanas datums, pakalpojumu sniegšanas laiks, norādot pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas laiku un beigu laiku |  |
| Sniegto pakalpojumu apraksts, izmantotās tehnoloģijas. Informācija par tīmekļa vietni kur var pārliecināties par pakalpojuma darbību. |  |
| Pasūtītāja (klienta) atsauksme par saistību izpildi |  |

Pretendenta atsauksmi paraksta pasūtītāja (klienta) paraksttiesīgā persona!

Pielikums Nr. 6

Atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS

lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

Dzīvesgājuma apraksta (CV) paraugs.

Vārds

Uzvārds

Kontaktinformācija

Izglītība:

Akadēmiskā (pievienojot diplomu kopijas)

| Mācību iestāde |  |
| --- | --- |
| Mācību laiks |  |
| Specialitāte |  |
| Iegūtais grāds |  |

Speciālie kursi (pievienojot sertifikātu/apliecību kopijas)

| Mācību iestāde |  |
| --- | --- |
| Mācību laiks |  |
| Priekšmets |  |
| Apliecinošs dokuments |  |

Darba pieredze

| No | Līdz | Darba devējs | Amats | Pienākumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Līdzdalība projektos

| Gads |  |
| --- | --- |
| Projekta realizētājs |  |
| Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersona |  |
| Projekta finanšu apjoms |  |
| Loma projekta realizācijā |  |

Parakstot šo CV, es ______________________ apliecinu, ka:

- Piekrītu manu personu datu izmantošanai iepirkuma procedūras Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanai un apzinos, ka saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem visa dokumentācija, kuru Pretendents iesniedzis iepirkuma komisijai, ir publiski pieejama;

- Apliecinu, ka apņemos piedalīties Vienošanās izpildē (norādot lomu un darba pienākumus), gadījumā ja Pretendentam __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt Vienošanos.

______________________________________________________________

Sastādīšanas vieta un laiks,		 vārds, uzvārds,		 paraksts

Pielikums Nr. 7

Atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS

lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

Kvalifikācijas atbilstības tabula

| Nolikuma apakšpunkts | Prasības apliecinošā dokumenta nosaukums | Piedāvājuma lappuse, kurā atrodas apliecinošais dokuments |
| --- | --- | --- |
| 2.6.1.1. |  |  |
| 2.6.1.2. |  |  |
| 2.6.2.1. |  |  |
| 2.6.2.2. |  |  |
| 2.6.2.3. |  |  |
| 2.6.2.4. |  |  |
| 2.6.2.5. |  |  |
| 2.6.2.6. |  |  |
| 2.6.2.7. |  |  |
| 2.6.2.8. |  |  |

Pielikums Nr. 8

Atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS

lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

(Ar 02.06.2015. grozījumiem).

Vispārīgās vienošanās projekts

Rīgā, 								2015.gada _____.___________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (Reģ. Nr. 90001733697), tās direktora Rinalda Muciņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9. oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā  Pasūtītājs), no vienas puses, un

______________(reģ. Nr.__________), __________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar _______________ (turpmāk tekstā  Uzņēmējs), no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti Līdzēji un katrs atsevišķi Līdzējs,

pamatojoties uz atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana” (turpmāk tekstā – Atklāts konkurss) rezultātiem noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk - Vienošanās):

- Vienošanās priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Uzņēmējs apņemas sniegt šādu pakalpojumu - Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūras (turpmāk - Sistēma) pilnveidojumu izstrādi un uzturēšanu Vienošanās noteiktajā kārtībā saskaņā ar atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”, ID. Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK, iepirkuma priekšmeta Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Uzņēmēja piedāvājumu (2.pielikums), kā arī pārējiem Vienošanās pielikumiem.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu un samaksāt Uzņēmējam saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem.

- Vienošanās summa

  - Maksimālā vienošanās summa sastāda EUR ____ (_____ euro, ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) un ietver maksu par:

    - izmantotām cilvēkstundām Sistēmas pilnveidošanai, izmaiņu pieteikumu realizācijai un uzturēšanai, ņemot vērā, ka Uzņēmēja noteiktā speciālistu cilvēkstundas likme ir ___EUR (dati tiks norādīti atbilstoši Uzņēmēja finanšu piedāvājumam) bez pievienotās vērtības nodokļa;

    - atlīdzību par Ģeoportāla lietojumprogrammatūras uzturēšanu, ņemot vērā, ka Uzņēmēja noteiktā atlīdzības likme ir ___EUR (dati tiks norādīti atbilstoši Uzņēmēja finanšu piedāvājumam) par vienu pakalpojuma sniegšanas mēnesi bez pievienotās vērtības nodokļa;

    - atlīdzību par ĢDS lietojumprogrammatūras uzturēšanu, ņemot vērā, ka Uzņēmēja noteiktā atlīdzības likme ir ___EUR (dati tiks norādīti atbilstoši Uzņēmēja finanšu piedāvājumam) par vienu pakalpojuma sniegšanas mēnesi bez pievienotās vērtības nodokļa;

    - lietotāju apmācībām, ņemot vērā, ka Uzņēmēja finanšu piedāvājumā norādītās izmaksas par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu ir ___EUR (dati tiks norādīti atbilstoši Uzņēmēja finanšu piedāvājumam) bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pasūtītājs garantē ikmēneša pasūtījuma apjomu Ģeoportāla uzturēšanai vismaz 3 (trīs) cilvēkdienu apjomā (turpmāk - Uzturēšanas pakalpojums), bet tam nav pienākums pasūtīt papildus Uzturēšanas darbus un pakalpojumus pilnā Vienošanās summas apmērā.

  - Pasūtītājs garantē ikmēneša pasūtījuma apjomu ĢDS uzturēšanai vismaz 3 (trīs) cilvēkdienu cilvēkstundu apjomā (turpmāk - Uzturēšanas pakalpojums), bet tam nav pienākums pasūtīt papildus Uzturēšanas darbus un pakalpojumus pilnā Vienošanās summas apmērā.

  - Līdzēji rakstveidā vienojoties var precizēt, savstarpēji palielināt vai samazināt sākotnēji vispārīgās vienošanās 2.2 un 2.3. apakšpunktos noteiktos darbu apjomus, nepalielinot kopējo Vispārīgās vienošanās kopsummu.

- Vispārējie noteikumi

  - Vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no vispārīgas vienošanās noslēgšanas.

  - Pasūtītājs darba uzdevumus pasūta pa daļām un par katras izstrādes kārtas darba uzdevuma izpildi noslēdz attiecīgu līgumu.

  - Līgumi, kas noslēgti par katra darba uzdevuma izpildi, pēc parakstīšanas kļūst par Vienošanās pielikumiem un neatņemamām tā sastāvdaļām.

  - Līgumos iekļautie noteikumi un nosacījumi nedrīkst būt pretrunā šai Vienošanās un tās pielikumiem.

  - Pasūtītājam nav pienākums Vienošanās darbības laikā pasūtīt visus darba uzdevumus Tehniskās specifikācijā noteiktajā apjomā.

- Darbu pasūtīšanas un pieņemšanas kārtība

  - Sistēmas izmaiņu pieprasījumu realizācija.

    - Izmaiņu pieteikuma novērtēšanu Uzņēmējs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja izmaiņu pieteikuma novērtēšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama 10 darba dienu laikā, Uzņēmējs par to informē Pasūtītāja atbildīgos pārstāvjus un vienojas par citiem novērtējuma iesniegšanas termiņiem. Par izmaiņu pieprasījumu nevar uzskatīt programmatūras prasību un projektējuma kļūdas vai nepilnības, kuras saskaņā ar labu industriālo praksi, Uzņēmējam bija savlaicīgi jāidentificē.

    - Par katru izmaiņu pieprasījumu Uzņēmējs jānorāda vismaz šādu informāciju:

      - papildinājumu ietekme uz Sistēmas esošo funkcionalitāti un IT infrsatruktūru;

      - veicamo darbību uzskaitījums nepieciešamā izmaiņu pieprasījuma īstenošanai;

      - nepieciešamā darbietilpība un izmaksas saskaņā ar piedāvājumam iesniegto metodiku (detalizēts nepieciešamās darbietilpības atšifrējums analīzei, projektēšanai, izstrādei, testēšanai, dokumentēšanai u.t.t., ieskaitot iesaistīto speciālistu noslodzi);

      - realizācijas termiņš (jānorāda gan 1.versijas iesniegšanas datums (testēšanai), gan realizācijas datums, paredzot laiku testēšanai un atkļūdošanai. Šī pati prasība ir attiecināma arī uz dokumentāciju).

    - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā akceptē vai noraida piedāvāto izmaiņu pieprasījumu realizācijas piedāvājumu.  Ja nepieciešams, Uzņēmējs nodrošina bezmaksas aprēķinu un Uzņēmēja eksperta klātienes konsultācijas Pasūtītāja darbiniekiem par izmaiņu pieprasījumiem patērēto darbietilpību, tās noteikšanai izmantotās metodes pielietojumiem, kā arī sniedz Pasūtītājam darbietilpības novērtēšanai izmantoto informāciju.

    - Gadījumā, ja Puses nevar vienoties par izmaiņu pieprasījuma noteikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt papildinājumu izstrādi trešajām personām.

    - Pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Uzņēmēja iesniegto izmaiņu pieteikuma novērtējumu vai arī novērtējumu, kurā ir veiktas savstarpēji apstiprinātas izmaiņas, Uzņēmējs veic izmaiņu izstrādi, testēšanu un lietotāju dokumentācijas papildināšanu, pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām, apstiprināto programmatūras projektējuma aprakstu un savstarpēji parakstītu vienošanos par darbu izpildi un izpildes termiņiem.

    - Par katru Sistēmas izmaiņu pieteikuma realizāciju tiek abpusēji parakstīts līgums par darba uzdevuma izpildi (turpmāk - Līgums), kurā tiek norādīts veicamo darbu saturs un apjoms, noteikts izpildes termiņš, veicamo darbu līgumcena, kā arī citi noteikumi un nosacījumi, kurus kāds no Līdzējiem uzskata par būtiskiem un otra puse tam piekritusi. Veicamo darbu līgumcena tiek veidota no Pušu saskaņotās izmaiņu realizācijas darbietilpības un Vienošanās norādītās Uzņēmēja likmes.

    - Pēc darbu izpildes pabeigšanas Uzņēmējs ar pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam Līgumā paredzētos darba rezultātus (nodevumus) un e-pastā informē Pasūtītāja pilnvaroto personu par attiecīgā darba uzdevuma pabeigšanu un rezultātu gatavību nodošanai un apstiprināšanai.

    - Ja konkrētajā Līgumā nav noteikts citādi, Pasūtītājs ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc darba rezultātu (nodevumu) saņemšanas pārbauda veikto darbu atbilstību Līgumā noteiktajam darba uzdevumam.

    - Pasūtītājs bez saskaņošanas ar Uzņēmēju var iesaistīt darbu nodošanas – pieņemšanas procesā, tai skaitā akcepttestēšanas veikšanā, trešās personas.

    - Ja Uzņēmēja veiktie darbi atbilst Līgumā noteiktajam darba uzdevumam un ir saņemts pozitīvs akceptēšanas slēdziens, Puses paraksta darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, ar kuru tiek apstiprināta darbu izpilde un kas ir pamats rēķina izrakstīšanai un norēķinu veikšanai.

    - Ja darbu nodošanas - pieņemšanas procedūras izpildes gaitā ir konstatēta veiktā darba neatbilstība noteiktajam darba uzdevumam, darba uzdevums netiek uzskatīts par izpildītu atbilstoši Līguma noteikumiem, par ko Pasūtītāja pilnvarotā persona elektroniski ar e-pasta paziņojumu informē Uzņēmēja pilnvaroto personu. Pēc minēto trūkumu novēršanas izdarāma attiecīgā darbu uzdevuma rezultātu atkārtota pieņemšana.

    - Darbu uzdevuma rezultāts (nodevums) tiek uzskatīts par izpildītu atbilstoši Līguma noteikumiem tajā dienā, kad Uzņēmējs ir iesniedzis darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) (saskaņā ar Vienošanās 4.1.7. apakšpunktā noteikto kārtību), ja darbu nodošanas – pieņemšanas procedūras izpildes gaitā netiek konstatēta veiktā darba neatbilstība noslēgtajam Līgumam un Puses ir abpusēji parakstījušas darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā arī Vienošanās 4.1.10. apakšpunktā noteiktajos gadījumos. Ja darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) nodošanas – pieņemšanas procedūras izpildes gaitā ir konstatēta veiktā darba neatbilstība noslēgtajam Līgumam, par ko Uzņēmējs tiek informēts saskaņā ar Vienošanās 4.1.8. apakšpunktu un tiek veikta atkārtota iesniegtā darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) nodošanas – pieņemšanas procedūra, darbu uzdevuma rezultāts (nodevums) tiek uzskatīts par izpildītu tajā dienā, kad Uzņēmējs darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) atkārtoti ir iesniedzis Pasūtītājam, ja darbu nodošanas – pieņemšanas procedūras izpildes gaitā netiek konstatēta veiktā darba neatbilstība noslēgtajam Līgumam un Puses ir abpusēji parakstījušas darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par šo darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) vai iestājušies Vienošanās 4.1.10. apakšpunktā noteiktie apstākļi. (Ar 02.06.2015. grozījumiem).

    - Ja Vienošanās 4.1.8.apakšpunktā noteiktajā termiņā no darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) saņemšanas Pasūtītājs nav izpildījis darbu pieņemšanai nepieciešamo pārbaudes procedūru vai Pasūtītāja pilnvarotā persona nav pa e-pastu iesniegusi Uzņēmēja pilnvarotajai personai motivētu lūgumu darbu pieņemšanas termiņa pārcelšanai, tiek uzskatīts, ka Uzņēmēja izpildītie darbi ir akceptēti bezierunu kārtībā un Pasūtītājam nav iebildumu par to apjomu un kvalitāti. (Ar 02.06.2015. grozījumiem).

    - Pēc darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas Uzņēmējs izraksta Pasūtītājam rēķinu par darbu pieņemšanas – nodošanas aktā noradīto summu, kuru Pasūtītājs apmaksā 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas no Uzņēmēja.

    - Uzņēmēja izstrādātām un ieviestām izmaiņām Uzņēmējs nodrošina garantijas uzturēšanu 12 (divpadsmit) mēnešus no programmatūras nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža Uzņēmējs bez maksas veiks tādu piegādātās programmatūras uzstādījumu, konfigurācijas parametru vai izpildāmā koda modifikāciju veikšanu, kuru mērķis ir novērst kļūdas, kā arī datu bojājumu novēršanu, kas radušies Izstrādātājam apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā un kas apgrūtina programmatūras izmantošanu atbilstoši programmatūras tehniskajai specifikācijai, kāda tā bijusi, nododot Programmatūru ekspluatācijā.

    - Uzņēmējs bez papildus samaksas veic piegādātās programmatūras darbības traucējumu un/vai problēmu diagnosticēšanu un analīzi, kā arī novērš programmatūras darbības traucējumus, ja tādi rodas, un programmatūras defektus, ja tādi tiek atklāti (augstas, vidējas un zemas prioritātes pieteikumi), kā arī Pasūtītāja datu labošana/atjaunošana, ja datu bojājumi radušies kļūdu vai nepilnību dēļ piegādātajā programmatūrā.

  - Sistēmas uzturēšana, problēmas pieteikumu risināšanas procedūra uzturēšanas periodā.

    - Sistēmas uzturēšanas darbi tiek veikti tikai pēc to saskaņošanas ar Pasūtītāja atbildīgo personu (t.sk. e-pastā).

    - Uzņēmējam jānodrošina pieteikumu apstrāde darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Pieteikumi, kas iesniegti pēc 17:00 vai izejamā (svētku) dienā, uzskatāmi par nākamajā darba dienā 9:00 no rīta pienākušiem. Darba stundas tiek aprēķinātas darba laikā no 9:00 līdz 17:00 darba dienās. Ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski un to apstrāde tiek uzsākta nākamās darba dienas sākumā.

    - Piesakot pieteikumu, Pasūtītāja kontaktpersona formulē problēmas aprakstu vai jautājumu un pieteikuma risināšanas prioritāti. Reģistrējot pieteikumu Uzņēmējam un Pasūtītājam jāvienojas par pieteikuma vienotu izpratni (galīgo formulējumu, būtību un risināšanas prioritāti). Ja nepieciešams, Pasūtītājs sniedz pieteikuma risināšanai nepieciešamo papildus informāciju.

    - Sistēmas uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Uzņēmējs nodrošina stabilu sistēmas darbību. Kopējā (gan plānotā, gan neplānotā) sistēmas pieejamība gada laikā nedrīkst būt zemāka kā iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā noteiktā, izņemot gadījumus, kad sistēmas darbības pārtraukums ir noticis no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.

    - Uzņēmējam sagatavo un Pasūtītājam iesniedz pārskatu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī veiktajiem uzturēšanas darbiem, uzrādot:

      - uzturēšanas ietvaros atskaites mēnesī slēgto (atrisināto) pieteikumu sarakstu;

      - risināšanā esošo pieteikumu sarakstu;

      - atskaites mēnesī piegādāto laidienu sarakstu.

    - Ja nepieciešams, Uzņēmējs nodrošina bezmaksas aprēķinu un Uzņēmēja eksperta klātienes konsultācijas Pasūtītāja darbiniekiem par uzturēšanas ietvaros patērēto darbietilpību, tās noteikšanai izmantotās metodes pielietojumiem, kā arī sniedz Pasūtītājam darbietilpības novērtēšanai izmantoto informāciju.

    - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Uzņēmēja iesniegto pārskatu par veiktajiem darbiem.

    - Ja Uzņēmēja iesniegtā pārskata pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kas ir pamats rēķina izrakstīšanai un norēķinu veikšanai.

    - Ja 5 (piecu) darba dienu laikā no pārskata saņemšanas dienas, Pasūtītāja pilnvarotā persona nav rakstiski vai pa E-pastu iesniegusi Uzņēmēja pilnvarotajai personai pamatotas iebildes ar lūgumu veikt izmaiņas un/vai papildināšanu pārskatā, tiek uzskatīts, ka darbu izpilde ir akceptēta bezierunu kārtībā.

    - Pēc Sistēmas uzturēšanas darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, Uzņēmējs izraksta rēķinu. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.

  - Lietotāju apmācības:

    - Konkrēts Pakalpojuma apjoms, informācija par nepieciešamo Pakalpojuma izpildes dienu (termiņu) Līguma izpildes gaitā tiek norādīts Pasūtītāja sagatavotajā Pakalpojumu pasūtījumā, kuru Pasūtītājs elektroniski, izmantojot elektronisko pastu, nosūta Uzņēmēja Līguma 5.3. punktā minētajai kontaktpersonai ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms nepieciešamās Pakalpojumu izpildes uzsākšanas dienas. Pakalpojumu pasūtīšanu Pasūtītāja vārdā ir tiesīga veikt Līguma 5.2. punktā minētā Pasūtītāja kontaktpersona.

    - Par katru apmācību pakalpojumu tiek parakstīts Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akts, kas sastāv vismaz no:

    - apmācību materiāliem, kuri līdz šim nav bijuši iesniegti Pasūtītājam;

    - apmācību kursu dalībnieku apmeklējuma lapu oriģināliem;

    - Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un norēķinu veikšanai.

    - Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktā tiek norādīta sniegtā pakalpojuma kvalitāte, Līgumā noteiktā Pakalpojuma apjoma izpilde, kā arī termiņi, kādos Pakalpojums sniegts u.c. būtisku informāciju.

    - Pasūtītājs Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā. Gadījumā, ja Pakalpojums sniegts nekvalitatīvi vai neatbilst Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā uz Līguma 5.3. punktā norādīto e-pasta adresi nosūta Pretenziju aktu.

    - Pretenziju aktā Pasūtītājs norāda pamatojumu pakalpojuma neatbilstībai prasībām. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pilnībā novērš Pretenziju aktā norādītos trūkumus vai vienojas par citu abpusēji pieņemamu kārtību.

    - Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neparaksta 4.3.7. punktā paredzēto Uzņēmēja iesniegto Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu vai neiesniedz Pretenziju aktu, uzskatāms, ka Uzņēmēja sniegtais Pakalpojums ir pieņemts bez iebildumiem, un Uzņēmējam ir tiesības iesniegt rēķinu.

- Pušu sadarbība un pilnvarotās personas

  - Vienošanās izpildei katrs no Līdzējiem nozīmē pārstāvi, kura pienākums ir vadīt un kontrolēt Vienošanās izpildi un informēt par Vienošanās izpildi gan savu, gan arī otru pusi.

  - Par Vienošanās izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses tiek nozīmēts: ________________, tālr. _________, e-pasts: _______________

  - Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no Uzņēmēju puses tiek nozīmēts: ________________, tālr. _________, e-pasts: _______________

  - Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) saskaņā ar šo Vienošanos tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai nodota rokās otram Līdzējam pret parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena būs pasta paziņojuma datums par šāda sūtījuma izsniegšanu. Visi paziņojumi Līdzējiem tiks nosūtīti uz šajā Vienošanā norādītajām adresēm.

- Līdzēju tiesības un pienākumi.

  - Uzņēmēja pienākumi ir:

    - nodrošināt Uzņēmēja izstrādātām un ieviestām izmaiņām garantijas uzturēšanu, kuras laikā konstatētās kļūdas tiek novērstas bez papildus maksas, 12 mēnešus no izmaiņu ieviešanas darbu nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;

    - veikt programmatūras bezkļūdu vai jaunu versiju un uzlabojumu servisa paku (vai atsevišķu kļūdu labojumu veidā) piegādi saskaņā ar Vienošanās pielikumu Nr.1;

    - paziņot Pasūtītājam rakstiskā formā par nodomu slēgt līgumu ar apakšuzņēmējiem, par kuriem ar Pasūtītāju nav panākta vienošanās, vai par jau esošo apakšuzņēmēju nomaiņu šīs Vienošanās ietvaros. Pirms minēto līgumu slēgšanas vai izmaiņām ir nepieciešama iepriekšēja rakstiska Pasūtītāja piekrišana. Šāds paziņojums un Pasūtītāja piekrišana vai iebildums neatbrīvo Uzņēmēju no šīs Vienošanās ietvaros noteiktajām saistībām vai pienākumiem;

    - uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas ietvaros pienācīgi pildīt visus pārējos Uzņēmēja pienākumus, kas noteikti šajā Vienošanā un tās pielikumos;

    - pie jebkādu Sistēmas izmaiņu nodošanas Pasūtītājam, nodot Pasūtītājam programmatūras pirmkodu un izpildkodu (ciktāl tas neaizskar ar likumu aizsargātas trešo personu autortiesības), kā arī Sistēmas dokumentācijas atjaunotu variantu. Programmatūras kodus un dokumentāciju Uzņēmējs iesniedz elektroniski MS Office lasāmā formātā, nosūtot uz Pasūtītāja norādītu e-pasta adresi, uzkopējot uz Pasūtītāja norādīta FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā, pēc Pasūtītāja izvēles;

    - Ar darbiniekiem noslēgt konfidencialitātes līgumus, kas paredz noteikumus un atbildību darbā ar Pasūtītāja datiem, kā arī iekšējos noteikumos paredzēt noteikumus darbībām ar parolēm un citiem parametriem, kas nosaka piekļuvi sistēmai;

    - Gadījumā, ja kāds no Uzņēmēja piedāvājumā minētajiem speciālistiem darbu izpildei nav pieejams visā vienošanās darbības laikā, Uzņēmējs nodrošina attiecīga speciālista aizvietošanu ar citu speciālistu, kura kvalifikācija ir atbilstoša Pasūtītāja prasībās noteiktajam.

  - Pasūtītāja pienākumi ir:

    - nodrošināt Pasūtītāja personāla piedalīšanos intervijās, ja tādas nepieciešamas;

    - pēc Uzņēmēja pieprasījuma nodrošināt Uzņēmējam pieeju Pasūtītāja pārziņā esošiem resursiem (informācijai, materiāliem, datoru sistēmām un tml.), kas nepieciešami Vienošanā paredzēto pakalpojumu sniegšanai.

    - pieņemt un samaksāt par kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu.

  - Ar šo Vienošanos Uzņēmējs apņemas savas kompetences robežās veikt visas nepieciešamās un iespējamās darbības, lai pārliecinātos, ka Uzņēmēja nodrošināto Sistēmas izmaiņu, uzturēšanas un apmācību pakalpojumu rezultātā Sistēma varēs pilnībā darboties, netiks izdzēsta vai bojāta savādākā veidā, vai Sistēmā esošie dati un cita veida informācija netiks zaudēta, grozīta vai padarīta par neprecīzu un neuzticamu, vai Sistēma kopumā varēs darboties atbilstoši tās definētajai funkcionalitātei.

- Garantijas

  - Garantijas saistības ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus, skaitot no attiecīgo Sistēmas izmaiņu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  - Garantijas saistības attiecas kā uz Sistēmas izmaiņām, tā uz Sistēmas bezkļūdu darbību (tajā skaitā, attiecībā uz funkcionālajām, veiktspējas un drošības prasībām). Garantijas laikā Uzņēmēja pienākums ir bez papildus samaksas novērst visu Sistēmas izmaiņu defektus un dokumentācijas neprecizitātes (produkcijas kvalitātes neatbilstība Līguma un tā pielikumu noteikumiem), kuri ir radušies Uzņēmēja darbu izpildes rezultātā, tai skaitā, piegādātajos nodevumos, kuri netika identificēti testēšanas un ieviešanas fāzē.

  - Gadījumā, ja Sistēmā izmaiņu ieviešanas tiek konstatētas kļūdas Sistēmas funkcionalitātē, veiktspējas zudumi, informācijas drošības vai integritātes apdraudējumi, Piegādātājam ir pienākums pierādīt, ka šādu kļūdu cēlonis nav izmaiņu izstrāde un ieviešana, pretējā gadījumā uzskatāms, ka šādu defektu cēlonis ir Piegādātāja rīcība un šādu kļūdu novēršana ir Piegādātāja atbildība.

  - Gadījumā, ja garantijas laikā tiek atklātas Sistēmas darbības kļūdas, kuras nav saistītas ar izstrādātajām Sistēmas izmaiņā, Uzņēmējs par šādām kļūdām neatbild.

- Līdzēju atbildība

  - Par Vienošanās 1.pielikumā noteikto Augstas prioritātes problēmu novēršanas termiņu kavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi) par katru kavējuma stundu.  Līgumsods ir ierobežots ar 10% (desmit procentiem) no konkrētā darba līgumcenas (saskaņā ar Finanšu piedāvājumu).

  - Par Vienošanās noteikto maksājumu kavējumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% no nokavētā maksājuma summas.

  - Par darbu izpildes termiņu pārkāpumu Uzņēmēja vainas dēļ Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no Līgumcenas dienā. Jebkura pakalpojuma izpildes laiks tiek skaitīts līdz dienai, kad Pasūtītājs pakalpojuma rezultātā piegādāto nodevumu (nodevumus) ir pārbaudījis, akceptējis un parakstījis nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Uzņēmējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Sistēmas lietošanas rezultātā, apmācību, programmatūras izstrādes, preču piegādes vai ieviešanas pakalpojumu sniegšanas rezultātā neatkarīgi no tā, vai tas noticis Uzņēmēja rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka dēļ, tajā skaitā, arī par zaudējumu piedziņas prasījumiem, kuri vērsti pret Pasūtītāju Sistēmas kļūdu vai to nesavlaicīgas novēršanas dēļ. Šādā gadījumā Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam iespēju aizstāvēties pret zaudējumu piedziņu, pieaicinot to kā trešo personu tiesā.

  - Uzņēmējs atbild par zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Uzņēmēja vieglas neuzmanības dēļ, ja Uzņēmējam bija zināms, ka izvēlētais darba paņēmiens vai Pasūtītāja norādījumu izpilde var radīt zaudējumus, bet Uzņēmējs par šādu zaudējumu risku Pasūtītāju nav brīdinājis.

  - Ja Uzņēmējs pārkāpj Vienošanā noteiktās konfidencialitātes saistības, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro) par katru atsevišķu pārkāpuma gadījumu. Pasūtītāja pienākums pirms līgumsoda ieturēšanas ir iesniegt Uzņēmējam konfidencialitātes saistību pārkāpumu apstiprinošus pierādījumus.

  - Līgumsoda samaksa pati par sevi neatbrīvo Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma, piemēram, gadījumā, ja Pasūtītājs jau ir veicis apmaksu par vairākiem sniegtajiem pakalpojumiem, bet sakarā ar Uzņēmēja pieļauto Vienošanās pārkāpumu Pasūtītājs nevar izmantot iepriekš nodoto darbu rezultātus.

  - Par jebkuru maksājuma kavējumu saistībā ar to, ka Pasūtītājam Valsts kasē nav pieejami valsts budžeta līdzekļi, Pasūtītājs rakstiski informē Uzņēmēju attiecīgā mēneša ietvaros. Šādā gadījumā Pasūtītājs tiek atbrīvots no Vienošanās 8.2. punktā noteiktā līgumsoda maksāšanas. (Ar 02.06.2015. grozījumiem).

  - Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt Vienošanos, ja:

    - pret Uzņēmēju tikušas vērstas sankcijas, kas saistītas ar aresta uzlikšanu Uzņēmēja bilances aktīviem vairāk nekā par 50% (piecdesmit procentiem) no kopējo aktīvu apjoma;

    - Uzņēmējs nepilda Vienošanās saistības un neatbilstības nav novērstas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

    - nodevumu nepieņemšanas gadījumā;

    - Uzņēmējs nevar nodrošināt iepirkuma dokumentācijā norādīto apakšuzņēmēju piedalīšanos vai darbu izpildē iesaistīto speciālistu kvalifikāciju, kāda norādīta Uzņēmēja piedāvājumā;

    - Uzņēmējs saistībā ar Vienošanās noslēgšanu vai Vienošanās izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

    - Uzņēmējs saistībā ar Vienošanās noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

    - ir pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz, vai liegs Uzņēmējam turpināt Vienošanās izpildi saskaņā ar Vienošanās noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Vienošanās;

    - Uzņēmējs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus vai ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar piegādātāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25 % apmērā no līguma summas; (Ar 02.06.2015. grozījumiem).

    - Uzņēmējs ir patvaļīgi pārtraucis Vienošanās izpildi, tai skaitā, ja Uzņēmējs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā adresē;

    - Vienošanās turpmāku izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara;

    - Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu, kura rezultātā Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Vienošanās paredzēto maksājuma saistību segšanai;

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos, 30 dienas iepriekš nosūtot vienpusēju paziņojumu Piegādātājam, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība pēc Vienošanās ietverto pakalpojumu saņemšanas, vai ir konstatēta nepieciešamība veikt būtiskus grozījumus pakalpojuma specifikācijā un sniegšanas kārtībā.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidz Vienošanos saskaņā ar Uzņēmēja līgumsaistību neizpildi Līguma 8.9.2.-8.9.9. apakšpunktos noteiktajā gadījumā, Uzņēmējs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no vispārīgās vienošanās kopējās summas. (Ar 02.06.2015. grozījumiem).

  - Ja Uzņēmējs atkāpjas no Vienošanās izpildes bez tiesiska pamata un Pasūtītājs ir pienācīgi pildījis visas ar šo Vienošanos uzņemtās saistības, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Finanšu piedāvājumā norādītās kopējās summas.

  - Līgumsoda piedziņa notiek, nosūtot Uzņēmējam rakstveida pretenziju un, vēršot piedziņu pirmajā kārtā pret Uzņēmējam maksājamām summām, jā tādas Uzņēmējam pienākas un līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.

  - Ja Pasūtītājs atkāpjas no Vienošanās bez tiesiska pamata un Uzņēmējs ir pienācīgi pildījis visas ar šo Vienošanos uzņemtās saistības, tad Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt visus faktiski veiktos darbus.

  - Visi ar šo Vienošanos noteiktie līgumsodi ir noteikti ar atrunu, ka kopējā līgumsodu summa nepārsniegs 10% no Vienošanās kopējās summas.

- Autortiesības un licences

  - Visi Sistēmā un Elektroniskajā pakalpojumā Pasūtītāja vai trešo personu ievadītie un Sistēmas darbības rezultātā iegūtie dati visos to formātos ir Pasūtītāja vai datu subjektu ekskluzīvs īpašums.

  - Autora mantiskās tiesības uz Vienošanās ietvaros izstrādātajiem un Pasūtītājam piegādātajiem nodevumiem Pasūtītājam pāriet ar brīdi, kad Sistēma un Elektroniskais pakalpojums ir pilnībā piegādāti Pasūtītājam, ieviesti un parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt jebkuras piegādātās Sistēmas programmatūras modifikācijas, kuras saistītas ar programmatūras iespēju paplašināšanu, sadarbspējas nodrošināšanu ar citām programmām, tajā skaitā – uzdot šādu modifikāciju veikšanu trešajām personām, kā arī nodot citām valsts pārvaldes iestādēm ar tiesībām to brīvi kopēt, izmantot, mainīt un uzlabot savām vajadzībām. Programmatūras modifikāciju (izņemot paredzēto konfigurācijas izmaiņu) veikšanas gadījumā uz modificētajām Sistēmas daļām vairs nav spēkā vispārīgās vienošanās 7. sadaļā minētās garantijas saistības. (Ar 02.06.2015. grozījumiem).

  - Uzņēmējam savos iesniedzamajos darbu nodevumos ir aizliegts iekļaut jebkādas norādes, kas satur ierobežojumus Pasūtītājam pilnīgi brīvi rīkoties (sadalīt, publicēt, iekļaut izvilkumus citos tekstos, nodot citām personām, u.c.) ar saņemtajiem nodevumiem vai to daļām. Uzņēmējs nedrīkst nekādos gadījumos pieprasīt, lai Pasūtītājs jebkādi izmantojot darbu izpildes rezultātus (nodevumus), obligāti publicē atsauces uz Uzņēmēju. Šajā punktā raksturotās norādes darbu izpildes rezultātos (nodevumos), rīkojoties ar tiem vai jebkādām to daļām, Pasūtītājs neņem vērā.

  - Uzņēmējs garantē, ka ar visiem darbiniekiem un konsultantiem ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem autortiesības uz izstrādāto Sistēmu (trešās personas programmatūras adaptācijas gadījumā – uz izstrādātajiem pielāgojumiem) pieder Uzņēmējam un Uzņēmējam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs Uzņēmēja tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus Sistēmas izmantošanai. Gadījumā, ja trešās personas pret Pasūtītāju iesniedz prasības par neatļautu autortiesību objektu izmantošanu, Uzņēmējs apņemas iestāties lietā kā trešā persona un uzņemties pilnu atbildību par visiem Pasūtītāja zaudējumiem.

  - Uzņēmējs garantē, ka 99 (deviņdesmit deviņus gadus) neizmantos savas autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai Programmatūras nodevumi vai Dokumentācijas nodevumi tiks izziņoti un kad tie tiks izziņoti un uz nodevumu atsaukšanu. Autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (Autortiesību likuma 14. panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (Autortiesību likuma 14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (Autortiesību likuma 14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (Autortiesību likuma 14.panta pirmās daļas 6.punkts). Gadījumā, ja Uzņēmējs vai kāds no Uzņēmēja darbiniekiem izmanto savas augstākminētās autora personiskās tiesības, Uzņēmēja un prasības cēlāja pienākums ir solidāri atlīdzināt Pasūtītājam visus izdevumus, kuri saistīti ar Sistēmas izstrādi un ieviešanu, tajā skaitā, bet ne tikai – izmaksas konsultantiem, ārpakalpojumu sniedzējiem, sistēmas modificēšanas, datu ievades pakalpojumu sniedzējiem, izmaksas par tehnisko infrastruktūru un trešo personu programmatūras licencēm, kā arī jebkuras citas izmaksas, kuras saistītas ar Sistēmas projektēšanu, izstrādi, uzturēšanu, attīstību un lietošanu.

  - Uzņēmējs garantē, ka Sistēmas izstrādē nav pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi.

  - Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem vai programmatūru, kura ir tikusi izmantota Vienošanās izpildes ietvaros un, uz kurām Līdzējiem vai trešajām personām ir bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms Vienošanās spēkā stāšanās brīža.

  - Gadījumā, ja pret Pasūtītāju tiks vērstas trešo personu prasības par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas tieši vai netieši saistīti ar Vienošanās izpildes laikā radītajiem darbu rezultātiem vai to atsevišķām daļām, Uzņēmējs apņemas atbildēt par šīm trešo personu prasībām un atbrīvot Pasūtītāju no jebkādas atbildības šajā sakarā. Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus un jebkādus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar šādiem trešo personu prasījumiem.

  - Uzņēmējam savos iesniedzamajos darbu nodevumos ir aizliegts iekļaut jebkādas norādes, kas satur ierobežojumus Pasūtītājam pilnīgi brīvi rīkoties (sadalīt, publicēt, iekļaut izvilkumus citos tekstos, nodot citām personām, u.c.) ar saņemtajiem nodevumiem vai to daļām. Uzņēmējs nedrīkst nekādos gadījumos pieprasīt, lai Pasūtītājs jebkādi, izmantojot nodevumus, obligāti publicē atsauces uz Uzņēmēju. Šajā punktā raksturotās norādes nodevumos, rīkojoties ar tiem vai jebkādām to daļām, Pasūtītājs neņem vērā.

- Konfidencialitātes noteikumi

  - Par konfidenciālu informāciju Vienošanās izpratnē Līdzēji uzskata jebkādu informāciju, kas Uzņēmējam un tā darbiniekiem kļuvusi zināma saistībā ar Vienošanās izpildi (turpmāk tekstā - Konfidenciāla informācija).

  - Par Konfidenciālu informāciju uzskatāma informācija saskaņā ar Vienošanās 10.1.punktā norādīto neatkarīgi no tā, kādā formā šī informācija ir ietverta, izveidota vai uzglabāta, t.i., tā var būt mutiskā, rakstiskā, elektroniskā vai jebkāda veidā datu nesējos noformētā formā.

  - Vienošanās ietvaros Konfidenciālo informāciju ir tiesīgs lietot tikai Uzņēmējs, tā darbinieki, ja vien Līdzēji Vienošanās darbības laikā rakstiski nevienojas citādāk.

  - Līdzēji ar Konfidenciālas informācijas prettiesisku izpaušanu Vienošanās ietvaros saprot – Konfidenciālas informācijas nodošana mutiski, rakstiski, elektroniski vai jebkādā citā tehniskā veidā, tās kopēšana, pavairošana, kopēšana datu nesējos (disketēs, CD diskos, mini diskos, kā arī citos informācijas datu uzglabātājos), izplatīšana, pārdošana, dāvināšana, iznomāšana, izmainīšana, pārveidošana, labošana un nodošana trešajām personām vai citas līdzīgas darbības ar Konfidenciālo informāciju.

  - Konfidencialitātes aizsardzības noteikumi neattiecas uz tādu informāciju:

    - Kas Konfidenciālas informācijas nodošanas laikā vai pēc tā ir publiski pieejama vai kļūst sabiedrībai pieejama (izņemot gadījumu, kad tā kļūst pieejama Vienošanās noteikumu neizpildes rezultātā Uzņēmēja vai tā darbinieku vainas dēļ).

    - Kas bija likumīgā kārtā Uzņēmējam vai tā darbiniekiem pieejama pirms tās saņemšanas no Pasūtītāja (pierādāms ar rakstiskiem oficiāliem dokumentiem).

    - Informācija, kura saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir atklāta, vai kuru valdības, valsts vai pašvaldību iestādes noteikušas par atklātu.

    - Informācija, kura, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, ir jānodod valsts vai pašvaldību iestādēm, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos šīm iestādēm dotajām tiesībām padara saņemto informāciju par atklātu un publiski pieejamu.

    - Informācija, kura oficiāli ir publicēta Pasūtītāja interneta mājaslapā, preses izdevumos, grāmatās, publiski pieejamos informatīvos katalogos, bukletos, informatīvos iespiedmateriālos un reklāmās.

  - Uzņēmējs un tā darbinieki Konfidenciālo informāciju izmanto un pielieto, stingri ievērojot Pasūtītāja noteikumus, Pasūtītāja darbinieka mutiskos un rakstiskos norādījumus, apņemoties pakļauties arī citu Pasūtītāja darbību reglamentējošo dokumentu prasībām, piemēram, Pasūtītāja procedūru prasībām, kā arī citu dokumentu, kurus norādīs Pasūtītāja darbinieki, prasībām.

  - Uzņēmējs un tā darbinieki Konfidenciālo informāciju uzglabā tādā drošā vietā un veidā, lai pilnībā izslēgtu iespēju citām trešajām personām piekļūt pie Konfidenciālas informācijas. Uzņēmējam un tā darbiniekiem jāizmanto visi iespējamie aizsardzības līdzekļi, lai droši uzglabātu Konfidenciālo informāciju. Ja Uzņēmēja vai tā darbinieku rīcībā nav pietiekoši droši Konfidenciālas informācijas aizsardzības līdzekļi, tam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par šādiem apstākļiem, lai vienotos par tālāko darbību.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs, lai nekavējoties, pēc iespējas saprātīgi īsākā laikā, tas paziņotu Pasūtītājam par katru gadījumu, kad Konfidenciālā informācija, kas tika nodota Uzņēmējam vai tā darbinieku rīcībā, ir nozaudēta (neatkarīgi no nozaudēšanas iemesliem), trešo personu nolaupīta vai notikusi trešo personu prettiesiska un pretlikumīga iejaukšanās – informācijas pārveidošana, daļēja vai pilnīga dzēšana, pārkopēšana un nodošana citām personām, kurām nav Vienošanā paredzētas tiesības piekļūt Konfidenciālai informācijai, kā arī, ja notikušas cita veida prettiesiskas vai pretlikumīgas darbības ar Konfidenciālo informāciju, ja iestājušies Nepārvaramas varas apstākļi, kā arī visiem iespējamiem līdzekļiem censties novērst un/vai mazināt nevēlamās sekas.

  - Pēc Pasūtītāja vai tā darbinieku pirmā pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties atdot Uzņēmējam vai tā darbinieku rīcībā nodoto vai nonākušo Konfidenciālo informāciju.

  - Uzņēmējs nodrošina, ka pēc Pasūtītāja vai tā darbinieku pirmā pieprasījuma nekavējoties tiek iznīcināta Konfidenciālā informācija (pēc Pasūtītāja vai tā darbinieku norādījumiem - visā tās apjomā, tās atsevišķas daļas, tās oriģināli, kopijas vai cita veida atvasinājumi), kā arī nodrošina, ka tiek izpildīti citi Pasūtītāja vai tā darbinieku norādījumi attiecībā par Konfidenciālo informāciju, ja vien tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai Vienošanās noteikumiem.

  - Uzņēmējs pēc Konfidenciālās informācijas saņemšanas uzņemas pilnīgu atbildību par to, lai jebkurā brīdī, kamēr Uzņēmēja vai tā darbinieku rīcībā un atbildībā ir nodota Konfidenciāla informācija, tas spētu sniegt Pasūtītājam informāciju par Konfidenciālas informācijas glabāšanas vietu, uzglabāšanas apstākļiem, kā arī pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma spētu nekavējoties uzrādīt Konfidenciālo informāciju, tās atrašanās un glabāšanas vietu un sniegt informāciju par Konfidenciālās informācijas glabāšanas apstākļiem. Uzņēmējam un tā darbiniekiem jāņem vērā Pasūtītāja norādījumi un ieteikumi attiecībā par Konfidenciālas informācijas glabāšanas vietu un apstākļiem.

  - Ja Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā vēlēsies paplašināt Konfidenciālās informācijas lietotāju loku no Uzņēmēju puses, par to Līdzēji vienosies atsevišķi, noslēdzot rakstisku vienošanos, ar kuru tiks iepazīstinātas personas, kurām tiks piešķirta iespēja piekļūt Konfidenciālai informācijai.

- Nepārvarama vara

  - Neviens Līdzējs nav atbildīgs par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir rezultāts tādiem notikumiem kā plūdi, ugunsgrēks, karadarbība, valdības lēmumi u.c., kas notikuši pēc Vienošanās slēgšanas un nav izraisīti ar kāda Līdzēja nolūku.

  - Līdzējam, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, rakstiski jāinformē par to otru Līdzēju. Līdzēji apņemas vienoties par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šīs Vienošanās saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus.

  - Nepārvaramas varas apstākļu esamību un to pastāvēšanas termiņu apliecina ar kompetentas institūcijas atzinumu (ja tāda ir pieejama).

- Uzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas noteikumi.

  - Uzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Vienošanās izpildē.

  - Uzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis Vienošanās izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Vienošanās un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Vienošanās noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Vienošanās 12.3 apakšpunkta nosacījumus.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Vienošanās 12.2. apakšpunktā norādītajai personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Uzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām konkursa nolikuma prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību konkursa prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

  - Uzņēmējs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20. panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas šā panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Uzņēmējs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Vienošanās izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot šā panta septītās un astotās daļas noteikumus.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Vienošanās izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā punkta noteikumiem.

- Vienošanās grozījumi.

  - Vienošanās var tikt veikti nebūtiski grozījumi un būtiski grozījumi šādos gadījumos un šādā apmērā:

    - gadījumā, ja Vienošanās izpildes gaitā atklājas kādas funkcionalitātes izstrādes neiespējamība vai acīmredzama nelietderība, tad Līdzēji ir tiesīgi izslēgt šo funkcionalitāti no iepirkuma priekšmeta, atbilstoši samazinot Vienošanās kopējo summu. Vienošanās summas samazinājums aprēķināms, atbilstoši Pretendenta iesniegtajai darbietilpības aprēķina metodikai un saskaņojot ar Pasūtītāju. Vienošanās summas samazinājums šādā gadījumā neattiecas uz faktiski veiktajiem darbiem, piemēram, sistēmanalīzi. Gadījumā, ja starp Līdzējiem rodas domstarpības Vienošanās summas samazinājuma apmēru, tad Pasūtītājs ir tiesīgs uzdot veikt darbietilpības aprēķinu atbilstošas kompetences komersantam vai atbilstošas kompetences IT nozares speciālistam, par kuru Puses vienojas rakstveidā.

    - gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai novērst iepriekš neparedzētas nepilnības Vienošanās izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartus ar ekvivalentiem vai aizstāt risinājuma tehnisko realizāciju ar līdzvērtīgu, šādi grozījumi ir pieļaujami, ja to rezultātā netiek palielināta Vienošanās kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā netiek pasliktināta izstrādājamās Sistēmas funkcionalitāte, pieejamība un drošība;

    - gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos normatīvajos aktos, kas regulē valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Vienošanās cenai piemērojamās nodokļu likmes, Sistēmas funkcionalitāti u.c. normatīvie akti, kas ietekmē Vienošanās izpildi. Šajā apakšpunktā minētajos gadījumos Vienošanās grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti;

    - gadījumā, ja no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ (tajā skaitā, saistīto informācijas sistēmu, kuru izstrādātāji ir trešās personas, izstrādes kavējumu dēļ, gadījumā, ja tehniskajā specifikācijā norādītā, no citām informācijas sistēmām, kuru izstrādātāji ir trešās personas, saņemamā informācija nav pieejama, nav pieejama programmatūra pakalpojumu publicēšanai) nav iespējams salīgtajā termiņā veikt darbus. Gadījumā, ja Uzņēmējam nav iespējams veikt darbus no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Uzņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā informēt par šādu apstākļu eksistenci un iesniegt pierādījumus par šādu apstākļu ietekmi uz Uzņēmēja iespējām pildīt savas saistības

  - Vienošanās grozījumi noformējami rakstveidā kā Vienošanās pielikums.

- Citi noteikumi

  - Vienošanās tiek abpusēji parakstīta un stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu, un ir spēkā 4 (četrus) gadus vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Vienošanās 2.1.punktā noteiktā Vienošanās maksimālā summa, atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. Ja no Vienošanās noteikumu konteksta izriet Līdzēju pienākumi, kas turpinās pēc iepriekš minētās Vienošanās spēkā esamības termiņa (piemēram, konfidencialitātes noteikumi), tad šādi pienākumi saglabā pilnu līgumiski saistošu spēku līdz brīdim, kad visi ar šo Vienošanos noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti;

  - Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties starp Līdzējiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, Līdzējiem ir tiesības griezties tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra | UZŅĒMĒJS |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. 90001733697 |  |
| Adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 |  |
| ___________________________ (_______________) | ___________________________ (_______________) |

Pielikums Nr. 9

Atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS

lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

| IZMAIŅU PIEPRASĪJUMS Līguma nosaukums un Nr., kura ietvarā IP tiek realizēts |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iesniegšanas datums | Pieteicējs | ID |
| Sistēma: |  |  |
| Izstrādātājs: |  |  |
| Numurs problēmu pieteikumu vidē: |  |  |
| Lēmums par IP realizāciju (aizpilda VRAA): |  |  |

| Īss izmaiņu apraksts |  |
| --- | --- |
| Pamatojums |  |
| Prioritāte | ☐ Augsta ☐ Vidēja ☐ Zema |

Detalizēts izmaiņu izklāsts:

Darbietilpības, realizācijas termiņa, izmaksu novērtējums:

| Darbietilpības novērtējums: |  |
| --- | --- |
| Cena par vienību: |  |
| Izmaksas: |  |
| Plānotais pirmreizējais nodevumu iesniegšanas termiņš: |  |
| Plānotais realizācijas termiņš: |  |

Izpēte:

Izmaiņu ietekmes analīze:

| Ietekme uz tehnisko arhitektūru un Sistēmas esošo funkcionalitāti: |  |
| --- | --- |
| Ietekme uz saistītiem nodevumiem: |  |
| Ietekme, ja izmaiņu pieprasījums netiks īstenots: |  |
| Alternatīvas rekomendācijas: |  |

Apstiprinājumi:

| Pasūtītāja vārdā: Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds _________________________ /paraksts/ 201__.gada ___.________________ | Izstrādātāja vārdā: Atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds ________________________ /paraksts/ 201__.gada ___.__________________ |
| --- | --- |

Pielikums Nr. 10

Atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS

lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

Līguma par darba uzdevuma izpildi projekts

Rīgā, 								201_.gada___._______________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, nodokļu maksātāju kods 90001733697, juridiskā adrese Elizabetes iela 19, Rīga, tās direktora Rinalda Muciņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9. oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un

____________ (Reģ. Nr. ______________) tā __________ personā, kas rīkojas uz ______________________________ (turpmāk tekstā  Uzņēmējs), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Līdzējs un kopā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz 201_.gada _______________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _________________ (turpmāk tekstā – Vispārīgā vienošanās), noslēdz šādu Līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- Līguma priekšmets un Darbu izpildes termiņi

  - Pasūtītājs pasūta, un Uzņēmējs apņemas veikt __________________________ (turpmāk tekstā saukta – Darba uzdevums) pilnveidošanu (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā ar Izmaiņu pieprasījuma aprakstu.

  - Līdzēji vienojas, ka Darba uzdevuma izpildes rezultāts ir:

    - Nodevums

    - Nodevuma pieņemšanas kārtība

  - Līdzēji vienojas par šādu Darba uzdevuma izpildes kalendāro plānu:

    - Darbu uzsākšana –

    - Pirmreizējā darbu nodevuma iesniegšanas termiņš –

    - Darbu realizācijas termiņš -

  - Līguma summā iekļauti visi izdevumi, kas Uzņēmējam radīsies saistībā ar Darbu veikšanu.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi paveiktu Darbu un samaksāt Uzņēmējam saskaņā ar šī Līguma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.

- Darbu apmaksas kārtība un cena

  - Maksājumi tiek veikti pēc atbilstošo nodevumu pieņemšanas, Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas Vispārīgās vienošanās 4.1.14. noteiktajā kārtībā. Nodevumus pieņem, parakstot abpusēju Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Puses vienojas, ka par veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līgumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam EUR ________________ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), turpmāk tekstā – Līguma summa.

  - Visā Līguma darbības laikā cena par 1 (vienu) cilvēkdienu nevar pārsniegt Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā norādīto likmi bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Līdzēju atbildība

  - Līdzēju atbildība noteikta Pasūtījuma aprakstā un Vispārīgajā vienošanās.

- Citi noteikumi

  - Līgums tiek parakstīts un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu Līgumā paredzēto saistību izpildei. Ja no Līguma noteikumu konteksta izriet Līdzēju pienākumi, kas tupinās pēc iepriekš minētā Līguma spēkā esamības termiņa, tad šādi pienākumi Līdzējiem ir saistoši līdz brīdim, kad visi ar šo Līgumu noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti.

  - Grozījumi un papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un apstiprināti ar Līdzēju parakstiem.

  - Līgumā var izdarīt nebūtiskus grozījumu un šādus būtiskus grozījumus:

    - gadījumā, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība pēc kādas no iepirkuma priekšmeta daļas, tad tā tiek izslēgta no Līguma. Šādā gadījumā Pusēm jāuzskaita Uzņēmēja reāli izpildīto darbu apjoms un Pasūtītājam jānorēķinās par Uzņēmēja veiktajiem darbiem;

    - gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai novērstu iepriekš neparedzētas nepilnības Līguma izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartus ekvivalentiem, šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta Līguma kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības, un to nomaiņa pilnībā nodrošina iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā nepasliktina sniegto pakalpojumu kvalitāti;

    - gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos, kas regulē projektu īstenošanu vai valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Līguma līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras, ja šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Līgumu. Šajā apakšpunktā minētajos gadījumos Līguma grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti;

    - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no Līguma punktiem no vienas puses un uz Līguma pamata veikto darbu datos, noteikumos vai nosacījumos no otras puses, noteicošā ir informācija, ko satur Līguma punkti, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi.

  - Visas Līguma tehniskās detaļas – veicamo darbu apraksts un piegādājamie nodevumi – tiek fiksētas Līguma pielikumos, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās.

- Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:

  - Izmaiņu pieprasījuma apraksts (pielikums Nr.9) (Ar 02.06.2015. grozījumiem).;

- Pušu rekvizīti:

| PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra | UZŅĒMĒJS |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. 90001733697 |  |
| Adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 |  |
| _________________________ (_______________) | ___________________________ (_______________) |

Pielikums Nr. 11

Atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS

lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

Pasūtītāja līguma reģ. Nr. ________________

Uzņēmēja līguma reģ. Nr. _______________

Līgums par apmācību pakalpojumu sniegšanu projekts

Rīgā, 							201_.gada___._______________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, nodokļu maksātāju kods 90001733697, juridiskā adrese Elizabetes iela 19, Rīga, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās direktora Rinalda Muciņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, no vienas puses, un

____________ (Reģ. Nr. ______________) tā __________ personā, kas rīkojas uz ______________________________ (turpmāk tekstā  Uzņēmējs), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Līdzējs un kopā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz 201_.gada _______________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _________________ (turpmāk tekstā – Vispārīgā vienošanās), noslēdz šādu Līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- Līguma priekšmets un izpildes termiņi

  - Pasūtītājs pasūta savām vajadzībām un Uzņēmējs nodrošina šādus pakalpojumus (turpmāk tekstā  – Pakalpojumi):

  - Puses  vienojas, ka Pakalpojumu izpildes termiņš ir no __________līdz _________.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt no Uzņēmēja kvalitatīvu un atbilstošu šī Līguma un Vispārīgās vienošanās nosacījumiem izpildītus Pakalpojumus un samaksāt saskaņā ar šī Līguma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.

- Pakalpojumu apmaksas kārtība un cena

  - Līgumā noteikto Pakalpojumu izpilde tiek noformēta ar Līdzēju abpusēji parakstītu Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktu. Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas kārtība ir noteikta Vispārīgajā vienošanās.

  - Līdzēji vienojas, ka par Līguma 1.1.punktā minētajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Uzņēmējam EUR __________ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN). PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājs  samaksu par Pakalpojumiem veic atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteiktajai kārtībai.

  - Līguma 2.2.punktā minētajā summā iekļauti visi izdevumi, kas Uzņēmējam radīsies saistībā ar šī Līguma izpildi.

- Pušu atbildība

Pušu atbildība noteikta Vispārīgajā vienošanās.

- Citi noteikumi

  - Līgums tiek parakstīts un stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz visu Līgumā paredzēto saistību izpildei. Ja no Līguma noteikumu vai Vispārīgās vienošanās konteksta izriet Pušu pienākumi, kas tupinās pēc iepriekš minētā Līguma un Vispārīgās vienošanās spēkā esamības termiņa, tad šādi pienākumi Pusēm ir saistoši līdz brīdim, kad visi ar šo Līgumu un Vispārīgo vienošanos noteiktie Pušu pienākumi ir pilnībā izpildīti.

  - Līgumu var grozīt un papildināt Vispārīgajā vienošanās noteiktajos gadījumos. Grozījumus noformē rakstveidā un apstiprināta ar abu Pušu parakstiem.

  - Noteikumi un nosacījumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā ir atrunāti un piemērojami saskaņā ar Vispārīgo vienošanos.

  - Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Pušu savstarpējas vienošanās.

  - Līgums ir sastādīts un parakstīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. Abi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra | UZŅĒMĒJS |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. 90001733697 |  |
| Adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 |  |
| _________________________ (_______________) | ___________________________ (_______________) |

Pielikums Nr. 12

Atklāta konkursa „Ģeoportāla un ĢDS

lietojumprogrammatūru pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA 2015/12/ERAF/AK

Spēkā esošās sistēmas garantijas saistības

- Ģeotelpisko datu savietotāja izstrādātās programmatūras garantijas uzturēšanas termiņš 2015. gada 23. novembris.

- Ģeoportāla izstrādātās programmatūras garantijas uzturēšanas termiņš 2016. gada 13. janvāris.

- Piegādātai tehniskai infrastruktūrai ir spēkā 5 gadu garantija no pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas (parakstīti 2 pieņemšanas-nodošanas akti – 2011. gada 13. aprīlī un 2011. gada 21. novembrī).

- Ģeotelpisko datu savietotāja darbības nodrošināšanai nepieciešamo ArcGIS un Conterra programmatūras licenču garantijas termiņš ir 5 gadi. Līgums par licenču piegādi ir noslēgts 2011. gada 23. novembrī.

- Tabulā norādītas obligātās prasības garantijas uzturēšanas nodrošināšanā:

| Nr. | Prasība |
| --- | --- |
| 1 | Garantijas ietvaros tehniskais atbalsts, palīdzība un konsultācijas sniedzamas, izmantojot sekojošus komunikācijas kanālus – telefoniski, pa e-pastu, pa faksu, reģistrējot pieteikumu Internet pieteikumu reģistrā un klātienē. Uzņēmējam ir jānodrošina visi norādītie komunikācijas kanāli, tomēr Uzņēmējs, vienojoties ar Pasūtītāju, var noteikt primāri izmantojamo komunikācijas kanālu. |
| 2 | Attālināta problēmu pieteikumu reģistrēšana un izpildes atsekošana. Garantijas ietvaros Uzņēmējam jānodrošina iespēja Pasūtītāja nozīmētām kontaktpersonām attālināti, pieslēdzoties pie pakalpojumu sniedzēja pieteikumu reģistrācijas sistēmas caur Interneta pārlūkprogrammu, reģistrēt problēmas pieteikumu, sekot reģistrētā pieteikuma izpildei un statusam, iegūt statistiku par reģistrētiem pieteikumiem. |
| 3 | Garantijas pieteikuma iniciēšana. Garantijas ietvaros atbalsts tiek sniegts gan pēc Pasūtītāja, gan pēc Uzņēmēja iniciatīvas. Lai saņemtu/sniegtu atbalstu pēc Pasūtītāja iniciatīvas, tiek izmantoti prasībā Nr.1 definētie saziņas kanāli. |
| 4 | Garantijas pieteikums satur vismaz sekojošu informāciju: 1. sastādīšanas datums, laiks, sastādītājs; 2. identifikācija programmatūras, aparatūras, uzstādījuma vai konfigurācijas vienumam, ar kuru saistīta problēma/uzturēšanas pieteikums; 3. pieteikuma apraksts un pieteikuma prioritāte. Garantijas pieteikumus aizpilda Pasūtītāja nozīmētā kontaktpersona. Uzņēmējam jāizstrādā uzturēšanas pieteikuma veidne pieteikumiem, kas tiks iesniegti izmantojot e-pastu, faksu un Internetu (Uzņēmēja pieteikuma reģistrs). |
| 5 | Piesakot Garantijas pieteikumu, Pasūtītāja kontaktpersona formulē pieteikuma aprakstu vai jautājumu un pieteikuma risināšanas prioritāti. Papildus aprakstītām darbībām, piesakot 1. un 2. prioritātes problēmas, Uzņēmējs par to ir jāinformē telefoniski. Uzņēmējam ir pienākums sniegt Pasūtītājam visu nepieciešamo informāciju par pieteikumu iesniegšanas dažādiem kanāliem ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms garantijas uzturēšanas sākuma. Piezīme: Skat. uzturēšanas pieteikumu kategoriju definīcijas prasībā Nr. 12. |
| 6 | Reakcijas laiks uz Garantijas pieteikumu Uzņēmējs reaģē uz Garantijas pieteikumiem sekojošos laikos: 1. un 2. prioritātes pieteikumiem reakcija seko ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā; 3. un 4. prioritātes pieteikumiem reakcijas laiks ir 8 (astoņas) darba stundas; 5.prioritātes pieteikumiem – Piegādātājam izmaiņu pieprasījuma novērtēšanu jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā iniciēšanas un pieprasījuma saņemšanas. Ja izmaiņu pieprasījuma novērtēšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama 10 (desmit) `darba dienu laikā, Piegādātājs par to informē Pasūtītāja pilnvarotos pārstāvjus (norādot iemeslus, kāpēc izmaiņu pieprasījuma pieteikumu nav iespējams novērtēt 10 (desmit) darba dienu laikā). Šādā gadījumā izmaiņu pieprasījuma novērtēšana veicama termiņā, kas noteikts, vienojoties ar Pasūtītāju. 6.prioritāte pieteikumiem – piesakot pieteikumu klātienē vai telefoniski - seko tūlītēja reakcija; piesakot pieteikumu izmantojot citus komunikācijas kanālus – reakcijas laiks ir 8 (astoņas) darba stundas. Darba stundas tiek aprēķinātas no pirmdienās – ceturtdienās no 8:30 līdz 17:00 un piektdienās no 8:00 līdz 16:30 darba dienās, ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski, bet darbība tiek uzsākta nākamās darba dienas sākumā. Darba stundas tiek aprēķinātas no 8:30 līdz 18:00 darba dienās, ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski, bet darbība tiek uzsākta nākamās darba dienas sākumā. Piezīme: Skat. pieteikumu kategoriju definīcijas prasībā Nr. 12. |
| 7 | Pieteikumu reģistrēšana Katrs pieteikums tiek reģistrēts Uzņēmēja pieteikumu reģistrā, un Pasūtītāja kontaktpersona tiek rakstveidā (pa e-pastu) informēta par reģistrētā pieteikuma detaļām. |
| 8 | Pieteikumu saskaņošana. Katrs pieteikums tiek saskaņots. Pasūtītāja uz Uzņēmēja pārstāvji vienojas par pieteikuma vienotu izpratni (galīgo formulējumu, būtību, risināšanas prioritāti un citu pieteikumā norādīto informāciju). Par pieteikuma saskaņošanas organizāciju ir atbildīgs Uzņēmējs. |
| 9 | Pieteikumu risināšana Uzņēmējs risina pieteikumu visiem pieejamajiem līdzekļiem, saskaņojot ar Pasūtītāju plānoto pieteikuma izpildes laiku, savukārt Pasūtītājs visiem pieejamajiem līdzekļiem sniedz pieteikuma risināšanai nepieciešamo papildus informāciju. Uzņēmējam jārisina pieteikums visiem pieejamiem saprātīgiem līdzekļiem, veicot nepieciešamās atzīmes Uzņēmēja pieteikumu reģistrā, ievērojot sekojošu: 1. termiņš - 1. prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 4 stundas no problēmas pieteikšanas brīža. Uzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 1. prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 4 stundās, Uzņēmējam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem; 2. termiņš - 2. prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 16 darba stundas no problēmas pieteikšanas brīža. Uzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 2. prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 16 darba stundās, Uzņēmējam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem; 3. termiņš - 3.prioritātes pieteikumu risināšana notiek atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotu realizācijas grafiku. Izmaiņu pieprasījuma realizācija ir uzsākama ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc izmaiņu pieprasījuma (tai skaitā novērtējuma) saskaņošanas ar Pasūtītāju un izmaiņu pieprasījuma pasūtījuma saņemšanas. |
| 10 | Pieteikumu slēgšana. Pieteikumu risināšana tiek pārtraukta, tikai saņemot Pasūtītāja apstiprinājumu, ka piedāvātais risinājums ir pieņemams vai ka pieteikumu var slēgt citu iemeslu dēļ. Uzņēmēja pieteikumu reģistrā pieteikumu var slēgt tikai Pasūtītājs vai tā pārstāvis. |
| 11 | Pieteikumu eskalācija. Gadījumos, kad pieteikuma risināšanas gaitā tiek konstatēts, ka problēmas novēršanai nepieciešama trešās puses programmatūras izstrādātāja (ražotāja) iejaukšanās, tas tiek saskaņots ar Pasūtītāju, un pieteikums tiek eskalēts attiecīgajam ražotājam. Tālāk pieteikums tiek risināts atbilstoši sistēmas vai trešās puses programmatūras ražotāja noteikumiem. Pieteikums tiek eskalēts uz sistēmas ražotāju, ja vien puses nevienojas citādi, sekojošos kontrollaikos: 1. 1. prioritātes pieteikumi, ja nav izdevies atrast pieņemamu risinājumu 24 stundu laikā; 2. 2. prioritātes pieteikumi, ja nav izdevies atrast pieņemamu risinājumu 4 darba dienu laikā. |
| 12 | Programmatūras darbināšanas problēmas un pieteikumi tiek apstrādāti ievērojot sekojošas prioritātes: - 1. prioritātes pieteikums – Avārija (Problēma izraisa pilnīgu ĢDS vai Ģeoportāla darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts) - augstas prioritātes kļūda; - 2. prioritātes pietiekums – Kļūda, kuru nevar apiet (Problēma izraisa iekšēju ĢDS vai Ģeoportāla programmatūras kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Nav zināms (klientam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā) - augstas prioritātes kļūda; - 3. prioritātes pieteikums – Kļūda, kuru var apiet (Problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz ĢDS vai Ģeoportāla darbību ir mazsvarīga / sagādā zināmas neērtības, piemēram, manuālu darbu Ģeoportāla funkcionēšanas atjaunošanai / darba turpināšanai.) - vidējas prioritātes kļūda; - 4. prioritātes pieteikums – Neprecizitāte (Problēma neizraisa iespēju zudumus. Šādu pieteikumu raksturo iekšēja programmatūras kļūda vai nekorekta darbība, kuras ietekmi uz darba turpināšanu var neņemt vērā, kļūda / neprecizitāte produkta dokumentācijā) - vidējas prioritātes kļūda; - 5. prioritātes pietiekums – Izmaiņu pieteikums; - 6. prioritātes pieteikums – Konsultācijas (Programmatūrā nav kļūda, bet ir radusies kāda neskaidrība par ĢDS vai Ģeoportāla darbību vai funkcionalitāti, izmantošanu, tehnisko apkalpošanu u.c.). Kļūdas drošības jautājumos tiek klasificētas ar augstu prioritāti (1.). |

Orģinālprogrammatūras izstrāde vai trešo personu programmatūras pielāgojumu izstrāde (custom development)

Vairāku līmeņu sistēma, kur zemākajā līmenī ir datu bāze un augstākajā līmenī ir uz tīmekļa servera izvietota lietojumprogrammatūra, kurai iespējama attālināta piekļuve, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

4.līmenis – pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana notiek elektroniski.

Open Geospatioal Consortium, http://www.opengeospatial.org/ogc

Ar iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem ir jāsaprot 2012., 2013., 2014. gads un 2015. gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam;

4.līmenis – pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana notiek elektroniski.

Programmatūra un tehnoloģijas, kuras izmantotas Valsts informācijas sistēmu savietotājā un tās ir izšķirošas iepirkuma priekšmeta realizācijai.

OWASP top 10 uzskaitījums - https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2013-Top_10

Standarti pieejami VISS mājas lapā - https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/E_pakalpojumi

Vadlīnijas pieejamas VISS mājaslapā - https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/VISS_modulu_un_portala_izstrade

ĢDS vadlīnijas - https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Vadlinijas/Geotelpisko_datu_savietotajs

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki un apakšuzņēmēji uz kura iespējām Pretendents balstās. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Norādītajam sadalījumam ir ieteicošs raksturs. Faktiskais speciālista nodarbinātības apjoms būs atkarīgs no pasūtīto darbu specifikas

Norādītais apjoms tiks izmantot tikai vērtēšanai. Faktiskais darbu apjoms būs atkarīgs no nepieciešamības un piešķirto resursu apjoma. Vienā cilvēkdienā ir 8 stundas.

Pretendents norāda visus apakšuzņēmējus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta otro un sesto daļu, kuriem, slēdzot vienošanos,  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās vienošanās vērtības vai lielāka.

Apakšuzņēmēja veicamo sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piekto daļu - ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.