|  | IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ |  |
| --- | --- | --- |

APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2014. gada 30.aprīļa sēdē

protokols Nr.1

2014.gada 22.maija sēdē

protokols Nr.2

2014.gada 20.jūnija

protokols Nr.3

_____________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A. Širaks

Atklāta konkursa nolikums

Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana

(iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK)

(ar 22.05.2014. grozījumiem)

(Ar 20.06.2014. grozījumiem)

Rīga, 2014

# Vispārīga informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK

## Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Banka | Valsts kase, TRELLV22 |
| Konts | LV79TREL2580627058000 |
| Kontaktpersona | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Inga Leite |
| Tālrunis | 26698579 |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | pasts@vraa.gov.lv |
| Iesniegšanas laiks | Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8:30-17:00, piektdienās plkst. 8:00-16:30. |

## Iepirkuma priekšmets

### Atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK) (turpmāk tekstā – konkurss) iepirkuma priekšmets ir vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošanas un uzturēšanas pakalpojumi atbilstoši tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1) (CPV kods: 72262000-9).

### Ar portāla www.geolatvija.lv dokumentāciju var iepazīties klātienē Pasūtītāja telpās, iepriekš piesakoties pie nolikuma 1.2.punktā norādītās kontaktpersonas.

## Vispārīgās vienošanās izpildes termiņš un finansēšanas avots

### Vispārīgās vienošanās (turpmāk tekstā – Vienošanās) izpildes termiņš ir 4 (četri) gadi no Vienošanās noslēgšanas dienas. Katra atsevišķa darba uzdevuma izpildes termiņš ir norādīts iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā.

### Pasūtītājs iepirkumu finansē daļēji no Eiropas reģionālās attīstības fonda budžeta, projekta „Vienotā ģoetelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu” (Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/002) ietvaros.

### (Ar 22.05.2014. grozījumiem)

## Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

### Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014.gada 30.jūnijā plkst.10:00, Pasūtītāja Administratīvajā departamentā, lietvedībā (1.stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam Pasūtītāja adresē līdz augstākminētajam termiņam. Pēc minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti un tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt.

### Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Aģentūrā,  Elizabetes ielā 19, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2014.gada 23.jūlijam plkst.10:00. Piedāvājumu atvēršanas sanākme ir atklāta. (Ar 20.06.2014. grozījumiem)

## Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ietvertie dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājumam jāietver uzraksts „Tulkojums pareizs”, personas ar Pretendenta pārstāvības tiesībām pašrocīgs paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks. Autorizācijas un sertifikācijas dokumentus vai to apliecinātas kopijas var iesniegt angļu valodā. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

### (Ar 22.05.2014. grozījumiem)

### Piedāvājumi iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste) vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, uz kura(-as) jānorāda:

### Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

### Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un saziņas līdzekļi;

### Atzīme „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana” (ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK). Neatvērt līdz 2014.gada 30.jūnijā plkst.10:00.

### Piedāvājums iesniedzams 3 (trīs) sējumos: atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums.

### Piedāvājumam jābūt cauršūtam un apliecinātam, lapām sanumurētām un ar satura rādītāju.

### Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras kopija. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai kandidāts vai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

(Ar 22.05.2014. grozījumiem)

### Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, un pievieno vienošanos par personu apvienības izveidi.

### Piedāvājuma ir jāiesniedz rakstiskā dokumenta formā. Piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD), ierakstīts ar MS Office, Open Office, MS Project vai Adobe Acrobat rīkiem nolasāmā formātā. Elektroniskā formā iesniegtajiem piedāvājumiem ir jābūt pieejamām izdrukas un teksta meklēšanas funkcijām. Uz CD jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram.

### Oficiāls raksturs ir tikai piedāvājuma oriģinālam rakstiskā dokumenta formā.

### Katrs piedāvājuma sējums tiek iesniegts 2 (divos) eksemplāros – viens oriģināls un viena apliecināta kopija. Katra eksemplāra pirmās lapas augšējā labējā stūrī ievieto attiecīgu uzrakstu („KOPIJA” vai „ORIĢINĀLS”).

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un piedāvājuma elektronisko versiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

### Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā Pretendentam jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem konkursa nolikumā (turpmāk tekstā – nolikums) ietvertajiem noteikumiem.

### Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ, izņemot gadījumus, ja Pretendents atsauc vai groza piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai Publisko iepirkuma likuma 55.panta 41.daļā noteiktajos gadījumos. Piedāvājumi tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

### Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuam priekšmeta apjomu kopā.

### Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājuma variantus tiks no tālākas vērtēšanas izslēgts.

## Papildu informācijas sniegšana

### Nolikums, tā grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/. Atbildes uz ieinteresēto Pretendentu jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/, norādot arī uzdoto jautājumu (nenorādot jautājuma iesniedzēju), kā arī nosūtītas attiecīgajam ieinteresētajam piegādātājam.

### Ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, lūgt skaidrot nolikumu. Šie pieprasījumi ir iesniedzami rakstveidā uz šī nolikuma 1.2.punktā minēto adresi pa pastu un vienlaicīgi pa faksu vai elektroniski uz nolikuma 1.2.punktā norādīto e-pasta adresi.

### Ja ieinteresētais piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildus informāciju par  nolikumā iekļauto informāciju, iepirkuma komisija sniedz atbildi 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms nolikuma 1.5.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nolikuma 1.7.1. punktā noteiktajā kārtībā.

# Pretendentu atlases prasības

## Uz Pretendentu (tajā skaitā uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja pretendents ir personu apvienība) nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā un 39.2 panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā noteikto.

## Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

## Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

## Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

## PRETENDENTA TEHNISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM SPĒJĀM NOTEIKTĀS PRASĪBAS

    - Pretendents darbojas klienta vajadzībām pielāgotas lietojumprogrammatūras izstrādes un uzturēšanas jomā un tam iepriekšējos 3 (trīs) gados ir šāda pieredze:

      - vismaz 1 (vienā) projektā, kurā veikta tīmekļa bāzēta arhitektūras lietojumprogrammatūras izstrāde vai uzturēšana;

      - vismaz 1 (viens) projekts, kura ietvaros izstrādāts un uzturēts vismaz 1 (viens) 4.elektronizācijas līmeņa elektroniskais pakalpojums;

### izstrādāta vismaz 1 (viena) informācijas sistēma, kura nodrošina ģeotelpisko datu apstrādi un publicēšanu tīmeklī un ģeotelpisko datu apmaiņu ar citām informācijas sistēmām, izmantojot OGC tīmekļa pakalpes, ar izstrādes līgumcenu, kura pārsniedz 200 000,00 euro (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi).

    - Pretendentam ir piesaistīti speciālisti ar šādu kvalifikāciju un pieredzi informācijas sistēmu izstrādei vai uzturēšanai nepieciešamo darbu veikšanā:

      - Projekta vadītājs, kuram ir augstākā izglītība un iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) veiksmīgi realizēta informācijas tehnoloģiju projekta vadībā, kura finanšu apjoms pārsniedz 200 000,00 euro (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi).

      - vismaz 1 (viens) sistēmu analītiķis, kuram ir augstākā izglītība un praktiska pieredze kā sistēmu analītiķim vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, kura ietvaros  veikta ģeotelpisko datu apstrādes procesu nodrošināšana, izmantojot tīmeklī bāzētu risinājumu, kā arī izstrādāts un uzturēts vismaz 1 (viens) 4.elektronizācijas līmeņa elektroniskais pakalpojums. Šī projekta finanšu apjoms pārsniedz 200 000,00 euro (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi).

      - vismaz 2 (divi) programmētāji, kuriem ir augstākā izglītība un pieredze iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā kā programmētājiem vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kur izmantotas Microsoft ASP.NET tehnoloģijas, kura finanšu apjoms pārsniedz EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi).

      - vismaz 1 (viens) programmētājs, kuram ir augstākā izglītība, un kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze kā programmētājam vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā, kurā izmantotas sekojošas tehnoloģijas: ASP.NET MVC, Javascript, css, JQuery, XSD, XML, WCF, WIF . (Ar 20.06.2014. grozījumiem)

      - vismaz 1 (viens)  programmētājs, kuram ir augstākā izglītība iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze kā programmētājam vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kurā izmantotas OGC standartiem atbilstošas tīmekļa pakalpes (WMS, WFS, CSW, WPS), Con Terra Security Manager, Con Terra licence manager un, ArcGis Server, ArcGIS for INSPIRE, un kura finanšu apjoms pārsniedz 200 000,00 euro (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi).

      - vismaz 1 (viens) testētājs, kuram ir pieredze vismaz ieprieksējo 3 (trīs) gadu laikā kā testētājam vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kura finanšu apjoms pārsniedz 200 000,00 euro (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi).

    - Pretendentam jāpiedāvā darba grupa, kura sastāv no vismaz 4 (četriem) speciālistiem (programmētāja loma nedrīkst tikt apvienota ar testētāja lomu). Darba grupas speciālistu kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst nolikuma 2.5.2. apakšpunktā norādītajām prasībām. Viena speciālista kvalifikācija var atbilst vairākām nolikuma 2.4.2.apakšpunktā norādītajām prasībām, bet piedāvātie speciālisti iepirkumā nevar savienot vairāk kā divas lomas.

- (Ar 22.05.2014. grozījumiem)

    - Pretendentam jāiesniedz apliecinājumu par garantijas saistību pārņemšanu ar dienu, kad tiek parakstīta vispārīgā vienošanās (nolikuma 6.pielikums). Spēkā esošās obligātās garantijas prasības noteiktas nolikuma 9.pielikumā.

## Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti

### Pieteikums, kurš noformēts atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

### Klientu atsauksmes, kuras apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 2.5.1.punkta prasībām, kuras ieteicams sagatavot atbilstoši nolikuma 4.pielikumam. Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citā formātā sagatavotus dokumentus, kas satur visu nolikuma 4.pielikumā norādīto informāciju. Šādā gadījumā Pretendentam jāiesniedz brīvā formā sagatavots pārskats par katras prasības izpildi apliecinošā dokumenta nosaukumu un piedāvājuma lappusi, kurā attiecīgais dokuments atrodams.

(Ar 22.05.2014. grozījumiem)

### Pretendenta piedāvāto speciālistu dzīvesgājuma apraksti (CV) (sagatavoti saskaņā ar 5. pielikumu), kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas, apliecinot atbilstību nolikuma 2.5.2. apakšpunktā minētajām prasībām, pretendenta aizpildīts pārskats par tā atbilstību Nolikuma 2.5.2.apakšpunkta prasībām.

### (Ar 22.05.2014. grozījumiem)

### Apakšuzņēmēju, kuru nododamo pakalpojuma vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, sarakstu jāiesniedz atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

### Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai nodrošinātu atbilstību atlases prasībām apliecinājums par piedalīšanos konkursā. Informācijas par šīm personām ir jāiesniedz atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

    - Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru sniedzamā pakalpojuma vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, Pretendentam jāiesniedz nolikuma 2.6.1. apakšpunktā norādītie dokumenti par katru piesaistīto apakšuzņēmēju un spēkā esoši dokumenti, kas apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (piemēram, apliecināta sadarbības līguma kopija vai oriģināls vai piekrišanas raksta oriģināls vai apliecināta kopija), kuri jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

### Dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā:

### Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

    - Personu apvienības gadījumā papildus jāiesniedz:

      - pilnvara par personu apvienības izvirzīto pārstāvi, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā un personu apvienības vārdā ir pilnvarota parakstīt visu iepirkuma dokumentāciju;

      - informācija par personu apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem: dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs;

      - nolikuma 2.6.7. apakšpunktā minētā dokumenta kopija par katru personu apvienības dalībnieku.

# Tehniskais piedāvājums

## Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jāiekļauj vismaz šāDA informācija:

### Tabula, kur apliecināta Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstība visām Tehniskās specifikācijas prasībām, norādot veidu, kā katra konkrētā prasība tiks nodrošināta.

# Finanšu piedāvājums

## Finanšu piedāvājums pakalpojuma nodrošināšanai saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām iesniedzams, izmantojot šādu formu, pieņemot, ka kopējais cilvēkstundu skaits visparīgās vienošanās ietvaros ir 8 700 :

| Nr.p.k. | Pakalpojuma izmaksu pozīcija | 1 (viena) cilvēkstunda (cena, EUR bez PVN) | Cilvēkstundu skaits | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ģeoportāla pilnveidošanas prasības saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.punktu |  |  |  |
| 1.1. | Pakalpojumi saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.1.punktu |  |  |  |
| 1.2. | Pakalpojumi saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.2.punktu |  |  |  |
| 1.3. | Pakalpojumi saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.3.punktu |  |  |  |
| 1.4. | Pakalpojumi saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.4.punktu |  |  |  |
| 1.5. | Pakalpojumi saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.5.punktu |  |  |  |
| 1.6. | Pakalpojumi saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.6.punkt |  |  |  |
| 1.7. | Pakalpojumi saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.7.punktu |  |  |  |
| 1.8. | Pakalpojumi saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.8.punktu |  |  |  |
| 1.9. | Pakalpojumi saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.9.punktu |  |  |  |
| 2. | Programmatūras uzturēšanas un izmaiņu pieprasījumu apstrādes pakalpojumi saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.punktu |  |  |  |
| Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla pilnveidošana un uzturēšana, kopā: |  |  |  |  |

4.2. 	Piedāvātā cilvēkstundas cena Pretendentam, kuram tiks piešķirtas tiesības slēgt Vienošanos, būs saistoša visā Vienošanās darbības laikā.

4.3. 	Pretendenta finanšu piedāvājumā vienas cilvēkstundas likme nevar pārsniegt EUR 70,55 bez PVN (septiņdesmit euro, 55 centi). Ja Pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātā vienas cilvēkstundas likme pārsniegs 70,55 bez PVN (septiņdesmit euro, 55 centi)., Pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiks izslēgts.

(Ar 22.05.2014. grozījumiem)

# Piedāvājumu vērtēšana

## Piedāvājumu vērtēšana notiks 3 (trīs) posmos:

## Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstība noformējuma prasībām.

## Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību atlases prasībām. Ja no iesniegtajiem dokumentiem būs konstatējams, ka Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, pēc būtības neatbilst atlases prasībām, Pretendenti no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

(Ar 22.05.2014. grozījumiem)

## Iepirkuma komisija novērtēs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuri  pēc būtības neatbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

(Ar 22.05.2014. grozījumiem)

## Iepirkuma komisija noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentam, kurš atbildīs visām atlases prasībām un, kura piedāvājums atbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām un būs ar viszemāko cenu, tiks piešķirtas Vienošanās slēgšanas tiesības.

## Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu un  Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minēto personu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

## Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu un  Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minēto personu izslēgšanas gadījumu esamību veic Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajā kārtībā.

## Ja konstatēts, ka uz pretendentu un  Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minētajām personām attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. Komisija šādā gadījumā ir tiesīga izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

## Tiesības slēgt Vienošanos tiks piešķirtas Pretendentam, kurš atbildīs visām atlases prasībām un būs iesniedzis prasībām atbilstošu tehnisko piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# Iepirkuma komisija

## Vispārīgā informācija

### Iepirkumu komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajā nolikumā.

### Iepirkumu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

### Iepirkumu komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus.

### Iepirkumu komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļiem.

### Iepirkumu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

### Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

## IepirkumA komisijas tiesības

### Pārbaudīt Pretendentu iesniegtās informācijas patiesumu, vēršoties pie trešajām personām, vai pieprasīt Pretendentam papildus informāciju, pieprasot Pretendentam uzrādīt darba līgumu, nodokļu pārskatu u.c. dokumentu kopijas. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir uzskatāms par pilnvarojumu Pasūtītājam iesniegt trešajām personām šādus informācijas pieprasījumus un saņemt atbildes. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentiem iesniegt sniegto pakalpojumu sarakstu un darījumu summu apliecinošu dokumentu (līgumu, preču pavadzīmju vai rēķinu apliecinātas kopijas).

### Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai sniedzis nepatiesas ziņas, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

### Pieņemt lēmumu par konkursā uzvarējušā Pretendenta noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt Vienošanos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Ja konkursa uzvarētājs atsakās no Vienošanās noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, par uzvarētāju iepirkumu komisija var atzīt Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Iepirkumu komisijas pienākumi

### Konkursa norises laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, garantējot visiem vienādu piekļuvi informācijai par konkursu. Iepirkumu komisija nevienam Pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus.

### Pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

### Triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt Vienošanos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt paziņojumu visiem Pretendentiem un triju darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas pretendentiem, ievietot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un pasūtītāja mājas lapā.

# Pretendenti

## Par konkursa Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura:

### saņēmusi nolikumu, piekritusi tā noteikumiem un šajā nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi piedāvājumus;

### atbilst konkursa noteikumiem.

## Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas nolikumā un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.

## Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

## Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

## Pretendentu tiesības

### Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

## Pretendentu pienākumi

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus.

### Konkursa uzvarētājam ir pienākums noslēgt Vienošanos atbilstoši nolikumam pievienotajam Vienošanās projektam (Pielikums Nr.6) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Vienošanās projektu sagatavo Pasūtītājs.

# Nolikuma pielikumi

Šim nolikumam ir pievienoti 9 (deviņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums - Tehniskā specifikācija;

- pielikums - Pieteikums dalībai atklātā konkursā;

- pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts;

- pielikums – Pretendenta klienta atsauksmes paraugs;

- pielikums – Speciālistu CV un pretendenta pārskata par atbilstūbu kvalifikācijas prasībām, praugformas;

- pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts;

- pielikums - Līguma par darba uzdevuma izpildi projekts;

- pielikums – Izmaiņu pieprasījuma forma;

- pielikums – Spēkā esošās obligātās garantijas prasības.

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv

pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK

Tehniskā specifikācija

Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv  pilnveidošana un uzturēšana

Terminu vārdnīca risinājumu kontekstā						1.tabula

| - Termins | - Apraksts | - Detalizēta specifikācija |
| --- | --- | --- |
| Datu pieprasītājs | Ģeotelpisko datu pieprasītājs (Datu pieprasītājs): - Iedzīvotāji - Profesionālie lietotāji – mērnieki, projektētāji, teritorijas plānotāji un citi - Publiskās pārvaldes iestādes, kuras ir ieinteresētās ģeotelpiskās informācijas saņemšanā. - Komersanti un nevalstiskās organizācijas, kuras ir ieinteresētās ģeotelpiskās informācijas saņemšanā. Datu pieprasītājs izmanto ģeotelpiskos datus saskaņā ar to izmantošanas noteikumiem, par kuriem datu pieprasītājs ir vienojies ar attiecīgās datu turētāju atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģeotelpiskās informācijas sniegšanu. Atbilstoši datu turētāja noteikumiem, datu pieprasītājs var izmantot datus vai tīmekļa pakalpojumus caur Ģeoportālu vai 3. pušu programmatūru. | VRAA4.ARH.12.09.DEV.2.0_GeoPortals: - 6.2 Lietotāju saskarnes |
| Datu turētājs | Ģeotelpisko datu turētājs (Datu turētājs): - Publiskās iestādes, kuras rīcībā atrodas ģeotelpiskie dati. - Fiziskas vai juridisku personas, kuras nav publiskās iestādes, kuras rīcībā atrodas ģeotelpiskie dati. Datu turētāju atbildības ir nodrošināt savai darbībai nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas un pakalpojumu savlaicīgu atjaunināšanu un uzturēšanu, kā arī nodrošināt attiecīgās ģeotelpiskās informācijas metadatu veidošanu un to pastāvīgu atjaunināšanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz metadatiem, tīkla pakalpojumiem un datu kopu un pakalpojumu sadarbspēju. Datu izplatīšana tiek nodrošināta, saskaņā ar ģeotelpiskās datu turētāju nosacījumiem. | VRAA4.ARH.12.09.DEV.2.0_GeoPortals: - 6.2 Lietotāju saskarnes |
| DPPS (Dalītās piekļuves pārvaldības sistēma) | Sistēma — ĢDS sastāvdaļa, kas nodrošina aizsargāto piekļuvi dažādu datu turētāju ģeotelpiskajām pakalpēm, pamatojoties uz licencēšanas mehānismu. |  |
| DPPS licence | Licenču sagataves eksemplārs, kas ir piesaistīts konkrētajam lietotājam (vai vairākiem lietotājiem), ar aizpildītām ierobežojošo faktoru parametru vērtībām. |  |
| ĢDS (Ģeotelpisko datu savietotājs) | ĢDS ir valsts ģeotelpisko datu izplatīšanas un savietošanas sistēma, kas ir paredzēta, lai nodrošinātu Ģeoportāla darbībai nepieciešamo datu savākšanu no valsts un komersantu ĢIS, nodrošinot to apstrādi, kā arī tīmekļu pakalpju darbināšanu, kas padarīs dažādu datu turētāju ģeotelpiskos datus pieejamus standartizētā formātā citiem datu izmantotājiem. ĢDS nodrošinās atbilstību INSPIRE prasībām. ĢDS risinājums ietver 3 komponentes: - Metadatu katalogs - Ģeotelpisko datu un pakalpju pārvaldība - Dalītas piekļuves pārvaldības sistēma (DPPS) |  |
| Ģeoportāls, Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls | Ģeoportāls ir vienots, centralizēts ģeotelpisko pakalpojumu sniegšanas punkts. Ģeoportālā nodrošina vismaz šādus ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus: 1) meklēšanas pakalpojumi, kas, par pamatu ņemot attiecīgo metadatu saturu, nodrošina pieejamo ģeotelpisko datu kopu meklēšanu un metadatu satura parādīšanu; 2) skatīšanās pakalpojumi, kas ļauj vismaz attēlot, pārvietot, pietuvināt un attālināt skatu, panoramēt vai pārklāt skatāmās ģeotelpiskās datu kopas, kā arī attēlot pieņemtos ģeotelpisko datu kopu apzīmējumus un jebkuru ar tiem saistīto metadatu saturu; 3) lejupielādes pakalpojumi, kas ļauj lejupielādēt pilnu ģeotelpisko datu kopu vai to daļu kopijas un, ja iespējams, piekļūt tām nepastarpināti; 4) transformēšanas pakalpojumi, kas ļauj transformēt ģeotelpiskās datu kopas, lai panāktu to nepieciešamo sadarbspēju; 5) pakalpojumi, kas ļauj nepastarpināti izmantot ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus informācijas sistēmās. |  |
| - Ģeoprodukta tips | - Ģeoprodukta tips ir ģeoprodukta atribūts, kas norāda uz ģeotelpisko datu saņemšanas veidu. Ģeoprodukta tipa vērtības: - Lejupielādējamā datne – - Ģeotelpiskie dati, kas ir sagatavoti datņu formātā. Rezultātā datu pieprasītājs var lejupielādēt datnes. - Skatīšanas pakalpojums - Skatīšanas ģeotelpiskā pakalpe, piem., OGC WMS. Rezultātā datu pieprasītājs var pārlūkot karšu datus caur kartes pārlūku vai saņemt pakalpes izsaukuma saiti, ko var izmantot 3. puses programmatūrā karšu datu pārlūkošanai. - Lejupielādes pakalpojums - Lejupielādes ģeotelpiskā pakalpe, piem., OGC WFS. Rezultātā datu pieprasītājs var lejupielādēt datus vai saņemt pakalpes izsaukuma saiti, ko var izmantot 3. puses programmatūrā datu lejupielādei. - Nesaistes dati - Piem., izdrukas, dati uz dažādiem informācijas nesējiem. | VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_GEOP: - 4.1 Datu struktūra GEOP.Ģeoprodukts VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP: - 4.3 Ģeoproduktu veidi |
| Ģeoprodukts | Ģeoprodukts ir pārvaldāma Ģeoportāla vienība, kas ir saistīta ar datu turētāja uzturētām ģeotelpiskajām datu kopām, kurām datu turētājs vēlas nodrošināt piekļuvi. Ģeoproduktus izveido un uztur datu turētāji caur datu turētāju darba vietu Ģeoportālā. | VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_GEOP: - 4.1 Datu struktūra GEOP.Ģeoprodukts - VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP: - 4.4 Ģeoprodukts |
| Ģeotelpiskā pakalpe | Tīmekļa pakalpe, kas apstrādā ģeotelpiskos pieprasījumus, atgriežot tiem atbilstošos ģeotelpiskos datus / metadatus. |  |
| Ģeotelpiskie dati | Jebkuri dati, kas tieši vai netieši norāda uz konkrētu atrašanās vietu vai ģeogrāfisko apgabalu. |  |
| Ģeotelpisko datu un pakalpju pārvaldības risinājums | ĢDS komponente, kas nodorošina: - Geotelpisko datu uzglabāšanu un apstrādi, t.sk. atbilstoši INSPIRE prasībām - tīmekļa pakalpju izveidi un darbināšanu, datu tālākai izplatīšanai - OGC standartiem atbilstošas tīmekļa pakalpes, INSPIRE prasībām atbilstošas tīmekļa pakalpes un ArcGis REST tīmekļa pakalpes. |  |
| ĢIS | Ģeotelpiskā informācijas sistēma. |  |
| HBMapViewer | Ģeoportāla kartes pārlūka tehnoloģijas nosaukums, kas balstīta uz Javascript programmēšanas valodu | VRAA4.ARH.12.09.DEV.2.0_GeoPortals: - 7.2.1 Tehnoloģija „HBMapViewer” |
| Iegultais lietojums | Iegultais lietojums ir 3. pušu tīmekļa lapā ievietojama kartes pārlūka vienkāršota versija ar ierobežotu funkcionalitāti. | VRAA4.PPA.13.01.DEV.2.0_EMBED: - 3.1 Arhitektūra - 5.1 GP shēma Ģeoportālā |
| Ierobežojošā faktora parametri | Ierobežojoša faktora atribūti. Piemēram, transakciju skaita ierobežojumam tas ir transakciju skaits katrai no operācijām. | VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_GEOP: - 4.3 Datu struktūra GEOP.Ierobežojumi - 8.4 ĢDS Dalītās piekļuves pārvaldības sistēma (ārējās saskarnes) |
| Ierobežojums (Ierobežojošais faktors) | Faktors, kas ierobežo pieprasāmos ģeotelpiskos datus. | VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_GEOP: - 4.3 Datu struktūra GEOP.Ierobežojumi - 8.4 ĢDS Dalītās piekļuves pārvaldības sistēma (ārējās saskarnes) VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP: - 4.7 Licencēšanas noteikumu ierobežojumi |
| INSPIRE | Eiropas savienības direktīva Infrastructure for Spatial Information in the European Community. |  |
| Izmantošanas pieprasījums | Forma, kuru datu pieprasītājs aizpilda un apstiprina, veicot ģeoprodukta pasūtījumu. Izmantošanas pieprasījums satur informāciju par datu pieprasītāju un pieprasīto ģeoproduktu. | VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_GEOP: - 4.6 Datu struktūra GEOP.PasūtījumaIzmantošanasPieprasījums - 4.5 Datu struktūra GEOP.ĢeoproduktaIzmantošanasPieprasījumaAtribūts - 4.4 Datu struktūra GEOP.IzmantošanasPieprasījumaKategorija VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP: - 4.5 Izmantošanas pieprasījums |
| Karte | Ģeotelpiskās informācijas sistēmas datu attēlojums plaknē - vizuāli uztveramā formā, kurā atbilstoši attēlojuma mērogam ņemta vērā Zemes virsmas liekuma ietekme. | VRAA4.PPA.13.01.DEV.2.0_MAP: - 5.1 Kartes komponentes ģeotelpiskās pakalpes - 7. Sistēmas saskarnes |
| Licences forma un licences formas veidne | Licences forma ir dokuments par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu, kas ietver datu turētāja noteiktus izmantošanas noteikumus. Licences līguma dokuments tiek ģenerēts datu pieprasītāja bezmaksas ģeoprodukta pasūtījumam, pēc izmantošanas pieprasījuma apstiprināšanas. Licences formsa saturu sagatavo datu turētāji, izmantojot licences formas veidņu funkcionalitāti. Pēc noklusējuma Ģeoportāla būs pieejamas licences formas veidņu šabloni, kas atbilst MK Nr. 673 definētām veidnēm. | VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_GEOP: - 4.7 Datu struktūra GEOP.Licence/licencesLīgums - 4.13.3 Datu struktūra GEOP.Licenču/licencesLīgumaVeidņuGrupa - 4.13.4 Datu struktūra GEOP.Licences/licencesLīgumaVeidne - 8.6 E – dokumentu krātuve (Ārējā saskarne) VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP: - 4.8 Licence/licences līguma veidne un to grupas - 4.11 Licences/licences līgums |
| Licences līgums un licences līguma veidne | Licences līgums ir dokuments par ģeotelpisko datu kopas izmantošanu, kas ietver datu turētāja noteiktus izmantošanas noteikumus. Licences līguma dokuments tiek ģenerēts datu pieprasītāja maksas ģeoprodukta pasūtījumam, pēc izmantošanas pieprasījuma apstirpināšanas. Licences līguma saturu sagatavo datu turētāji, izmantojot licences līguma veidņu funkcionalitāti. Pēc noklusējuma Ģeoportāla būs pieejamas licences līguma veidņu šabloni, kas atbilst MK Nr. 673 definētām veidnēm. | VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_GEOP: - 4.7 Datu struktūra GEOP.Licence/licencesLīgums - 4.13.3 Datu struktūra GEOP.Licenču/licencesLīgumaVeidņuGrupa - 4.13.4 Datu struktūra GEOP.Licences/licencesLīgumaVeidne - 8.6 E – dokumentu krātuve (Ārējā saskarne) VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP: - 4.8 Licence/licences līguma veidne un to grupas - 4.11 Licences/licences līgums |
| Licences veids | Ģeoportāla klasifikators. Tiek izmantot ģeoprodukta licencēšanas noteikumu aprakstam. Iespējāmas vērtības: - gala lietotājam - pakalpojumu sniedzējam - datu izplatītājam. | VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_GEOP: - 4.12.1 Datu struktūra GEOP.LicencesVeidi - VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP: - 4.6 Licencēšanas noteikumi |
| Licencēšanas noteikumi | Ir neatņemama ģeoprodukta sastāvdaļa, kas apraksta ģeoprodukta licences veidu, licences parametrus un apmaksas nosacījumus. Vienam ģeoproduktam var būt definēti vairāki licencēšanas noteikumi. Licencēšanas noteikumu nosaka datu izmantošanas nosacījumus un apmaksas kārtību. | VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_GEOP: - 4.2 Datu struktūra GEOP.LicencēšanasNoteikumi - VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP: - 4.6 Licencēšanas noteikumi |
| Maska | Maska ir speciālā formātā definēts sistēmas elementa apzīmējums, ko izmantot licences veidnēs, lai ielasītu vēlamās sistēmas elementu vērtības. | VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_GEOP - 4.5 Datu struktūra GEOP.ĢeoproduktaIzmantošanasPieprasījumaAtribūts |
| Metadati | Strukturēta informācija, kas raksturo ģeotelpisko datu kopas un ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus; | VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_GEOP: - 4.1 Datu struktūra GEOP.Ģeoprodukts - 8.5 ĢDS Metadatu katalogs (ārējās sakarnes) VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP: - 4.4 Ģeoprodukts |
| Metadatu katalogs | Metadatu katalogs nodrošina: - Ģeotelpisko metadatu uzkrāšanu un pārvaldību - ievadi un labošanu atbilstoši INSPIRE un Latvijas metadatu profiliem - Ģeotelpisko metadatu izgūšanu un to pastāvīgu atjaunināšanu no ģeotelpisko datu turētājiem ar tīmekļa pakalpju palīdzību - Ģeotelpisko metadatu meklēšanu (Discover) atbilstoši INSPIRE prasībām ar kataloga tīmekļa pakalpes palīdzību - OGC CSW 2.0.2 - Jaunu metadatu profilu pievienošanu. |  |
| Metadatu profils | Metadatu katalogā metadatu profils ir noteiktam metadatu standartam atbilstošas metadatu saglabāšanas. Metadatu profili ir pielāgojami, par pamatu ņemot jau esošus standartus, kā arī veidojot pilnīgi jaunus. |  |
| OGC | angl. Open Geospatial Consortium – starptautiska bezpeļņas organizācija, kas izstrādā ģeotelpisko datu standartus. |  |
| Pasūtījumu apstrādes veids | Veids, kādā notiek pasūtījuma apstrādes process. Iespējamie pasūtījuma apstrādes veidi un to nozīme: - Pasūtījumu apstrāde notiks bez datu turētāja iesaistes - datu pieprasītājs varēs izpildīt visus pasūtījuma soļus bez datu turētāja iesaistes. - Pasūtījumu apstrāde notiks ar datu turētāja iesaisti – pasūtījuma apstrādes procesā iesaistās datu turētājs. Šādus ģeoproduktus Ģeoportālā pasūtīt nevarēs; | VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_GEOP: - 4.1 Datu struktūra GEOP.Ģeoprodukts |
| Slānis | ĢIS slāņi jeb objektu klases ir apvidus objektu reprezentācijas datu bāzē. Tipiski katram slānim ir piekārtoti savi grafiskie atribūti – krāsa, līnijas tips, līnijas resnums, simbols vai aizsvītrojuma veids, kas raksturo šo apvidus objektu konkrētajā kartē un konkrētajā mērogā, kuru mēs dotajā brīdī parādam uz ekrāna (papīra). | VRAA4.PPA.13.01.DEV.2.0_MAP: - 4.1 GP shēma ĢDS |
| WFS | Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīts serviss (web-service) atbilstoši Open Geospatial Consortium (OGC) standartam telpisko datu pārraidīšanai interneta vidē vektordatu formātā (Web Feature Service). |  |
| WMS | Uz tīmekļa tehnoloģijām balstīts serviss (web-service) atbilstoši Open Geospatial Consortium (OGC) standartam telpisko datu pārraidīšanai interneta vidē rastra formātā (Web Map Services). |  |
| Licenču sagatave | DPPS licenču šablons, kas satur informāciju par ierobežojošiem faktoriem, kas tiks pielietoti attiecībā uz aizsargājamo ģeotelpisko pakalpi, kā arī pēc noklusējuma aizpildītās šo ierobežojošo faktoru vērtības. | VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_GEOP: - 4.2 Datu struktūra GEOP.LicencēšanasNoteikumi - 8.4 ĢDS Dalītās piekļuves pārvaldības sistēma (ārējā saskarne) |

Saistība ar citiem dokumentiem							2.tabula

| Nr. | Nosaukums, datums, versija |
| --- | --- |
|  | Konceptuālā arhitektūras vīzija, Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana, VRAA4.ARH.12.09.DEV.2.0_GeoPortals |
|  | Programmatūras projektējuma apraksts, Ģeoportāls VRAA4 PPA 13 04 DEV 2.0_PORT |
|  | Programmatūras prasību specifikācija, Ģeoportāls VRAA4.PPS.13.01.DEV.2.0_PORT |
|  | Programmatūras prasību specifikācija, Kartes pārlūka modulis, VRAA4.PPS.12.09.DEV.2.0_MAP |
|  | Programmatūras prasību specifikācija, Ģeoproduktu un Pasūtījumu modulis, VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP |
|  | Programmatūras projektējuma apraksts, Kartes pārlūka modulis, VRAA4.PPA.13.01.DEV.2.0_MAP |
|  | Programmatūras projektējuma apraksts, Ģeoproduktu un Pasūtījumu modulis, VRAA4.PPA.13.04.DEV.2.0_GEOP |
|  | Programmatūras prasību specifikācija, Dalītās piekļuves pārvaldības sistēma, GDS.PPS.DPPS.1.03 |
|  | Programmatūras projektējuma apraksts, Dalītās piekļuves pārvaldības sistēma, GDS.PPA.DPPS.1.03 |
|  | Vadlīnijas metadatu un ģeotelpisko datu apmaiņai starp ĢDS datu apstrādē iesaistītajām pusēm, GDSdev01d.IVD.04.13.DEV.1.2_DatuApmaina |

# 1. Esošās situācijas apraksts un izmaiņu pamatojums

1.1. Ģeoportāla vispārējais apraksts ir dots un tiks uzturēts arhitektūras vīzijas dokumentā (VRAA4.ARH.12.09.DEV.2.0_GeoPortals).

1.2. Jaunās izmaiņas attiecas uz diviem Ģeoportāla moduļiem:

1.2.1. Ģeoportālā moduli – Ģeoproduktu un pasūtījumu modulis (Moduļa aprakstu skatīties PPS - VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP un PPA - VRAA4.PPA.13.04.DEV.2.0_GEOP);

1.2.2. Ģeoportālā moduli – Kartes pārlūks (Moduļa aprakstu skatīties PPS VRAA4.PPS.12.09.DEV.2.0_MAP un PPA - VRAA4.PPA.13.01.DEV.2.0_MAP).

1.2.3. Un vienu ĢDS moduli: DPPS - Dalītās piekļuves pārvaldības modulis (Moduļa aprakstu skatīt PPS - GDS.PPS.DPPS.1.03 un PPA - GDS.PPA.DPPS.1.03).

1.3. Ģeoproduktu un pasūtījumu modulis nodrošina

1.3.1. datu turētājām iespēju reģistrēt un publicēt ģeoproduktus un sekot līdzi veiktiem pasūtījumiem.

1.3.2. datu pieprasītājiem iespēju meklēt un skatīt informāciju par publicētiem ģeoproduktiem, pasūtīt ģeoproduktus ar izvēlētiem licencēšanas noteikumiem, piekļūt pasūtītiem ģeoproduktiem.

1.3.3. administratoriem iestatījumu un klasifikatoru pārvaldību.

1.3.4. Ģeoprodukts ir pārvaldāma Ģeoportāla vienība, kas ir saistīta ar datu turētāja uzturēto ģeotelpisko datu kopu, kurai datu turētājs vēlas nodrošināt piekļuvi. Ģeoportālā ir pieejami dažāda veida ģeoprodukti. Ģeoprodukta veids nosaka ģeoprodukta obligāto saturu (obligāti aizpildāmus atribūtus) un dzīvesciklu. Viens ģeoprodukts atbilst vienam ģeoprodukta veidam, kur vienu ģeoprodukta veidu nosaka vairāku parametru vērtību kombinācijas. Datu turētājs nosaka parametru kombinācijas, veicot jauna ģeoprodukta reģistrēšanu. Šobrīd realizētās parametru vērtības un to nozīmē:

1.3.4.1. Ģeoprodukta tips:

1.3.4.1.1. Lejupielādējamā datne –

Ģeotelpiskie dati, kas ir sagatavoti datņu formātā, piemēram, kartes lapas un ģeotelpiskās datu kopas dažādos formātos.

1.3.4.1.2. Skatīšanas pakalpojums.

Skatīšanas ģeotelpiskā pakalpe, piemēram, OGC WMS.

1.3.4.1.3. Lejupielādes pakalpojums.

Lejupielādes ģeotelpiskā pakalpe, piemēram, OGC WFS.

1.3.4.1.4. Nesaistes dati.

Piemēram, izdrukas, dati uz dažādiem informācijas nesējiem.

Esošajā realizācijā, datu turētājs var reģistrēt un publicēt informāciju par šādu ģeoproduktu, bet datu pieprasītājs nesaistes datus nevar pasūtīt caur Ģeoportālu.

1.3.4.2. Vai ir nepieciešama licence ģeoprodukta izmantošanai:

1.3.4.2.1. Nav nepieciešama licence.

Datu pieprasītājs var izmantot ģeoproduktu bez pasūtīšanas. Piemēram, skatīšanas pakalpojumu caur Kartes pārlūku.

1.3.4.2.2. Ir nepieciešama licence.

Datu pieprasītājam jāveic ģeoprodukta pasūtīšanu.

1.3.4.3. Pasūtījumu apstrādes veids:

1.3.4.3.1. Pasūtījumu apstrāde notiks bez datu turētāja iesaistes.

Datu pieprasītājs var pabeigt pasūtījumu - saņemt licenci, veikt apmaksu un saņemt ģeoproduktu caur Ģeoportālu bez datu turētāja iesaistīšanās.

1.3.4.3.2. Pasūtījumu apstrāde notiks ar datu turētāja iesaisti.

Lai pabeigtu pasūtījumu ir nepieciešama datu turētāja iesaistīšanās, piemēram, lai akceptētu izmantošanas pieprasījumu, sagatavotu līgumu, aprēķinātu cenu, sagatavotu ģeotelpiskos datus atbilstoši pieprasījumam. Esošajā realizācijā, datu turētājs var reģistrēt un publicēt informāciju par šādu ģeoproduktu, bet datu pieprasītājs nevar veikt pasūtījumu caur Ģeoportālu.

1.3.4.4. Datu izplatīšanas veids:

1.3.4.4.1. Datu pasūtīšana un saņemšana notiek caur Ģeoportālu.

Datu pieprasītājs var pasūtīt ģeoproduktu caur Ģeoportālu un piekļūt pasūtīta ģeoprodukta datiem caur Ģeoportālu.

1.3.4.4.2. Datu pasūtīšana un saņemšana notiek ārpus Ģeoportāla.

Datu pieprasītājs nevar pasūtīt šādu ģeoproduktu caur Ģeoportālu, bet caur citiem datu turētāja kanāliem (piemēram, klātienē, vai datu turētāja izplatīšanas sistēmu), tas pats attiecas uz datu saņemšanu.

1.3.4.4.3. Jāņem vērā, ka ne visi ģeoprodukti, kas tiek reģistrēti un publicēti Ģeoportālā, datu pieprasītājam būs pieejami pasūtīšanai. Tas nozīmē, ka datu pieprasītājs varēs sameklēt un apskatīt informāciju par ģeoproduktu un viņam pieejamiem licencēšanas noteikumiem, bet nevarēs to pasūtīt.  Šobrīd datu pieprasītājiem caur Ģeoportālu nav iespējas pasūtīt nesaistes datus vai arī cita tipa produktus, kuru saņemšana notiek ārpus Ģeoportāla, ka arī tādus Ģeoproduktus, kuru pasūtīšanai pēc datu turētāju uzstādījumiem jānotiek ar datu turētāja iesaisti.

1.3.4.5. Lai nodrošinātu Ģeoportālam plašāku pielietojums un potenciāli vairāk lietotāju, kas ir datu pieprasītāji un plašāku ģeoproduktu katalogu, jauno izmaiņu uzdevums ir:

1.3.4.5.1. Ģeoportālā jāvar izveidot un izplatīt ģeoproduktus, kuri paredzēti konkrētiem lietotājiem un to grupām.

1.3.4.5.2. Ģeoportālā jābūt iespējai veikt ģeoproduktu abonēšanu.

1.3.4.5.3. Ģeoportālā jābūt pieejamai pēcapmaksas iespējai.

1.3.4.5.4. Ģeoportālā jāvar veikt priekšapmaksu arī abonēšanas gadījumā.

1.3.4.5.5. Jāpārrēkina maksa par pasūtījumiem tehnisku pārtraukumu gadījumā un jābūt pieejamai licences pagarināšanai.

1.3.4.5.6. Jāvar mainīt ģeoproduktu cena.

1.3.4.5.7. Ģeoportālā jāvar reģistrēt un pasūtīt ģeoproduktus, kuru datu piegāde notiek ārpus Ģeoportāla.

1.3.4.5.8. Ģeoportālā datu pieprasītājam jāvar eksportēt datus par izvēlētiem apgabaliem.

1.3.4.5.9. Ģeoportālā jāizveido sadaļa „Karšu pakalpojumi”, kurā datu turētāji un Ģeoportāla administrators var veidot jaunus un pārvaldīt esošus karšu pakalpojumus.

1.4.  Kartes pārlūks nodrošina skatīšanās ģeoproduktu pārlūkošanu kartes veidā un dažādu ģeoproduktu savietošanu

1.4.1. Karšu pakalpojumi – iepriekš sagatavoti, lietotājam ērtā veidā apskatāmi ģeoproduktu salikumi (tematiskās kartes).

1.4.2. Jau tagad Ģeoportāla lietotājiem ir iespējams sakombinēt karšu salikumu savām vajadzībām (kartes pārlūks veic savstarpēju servisu attēlošanas ierobežojumu kontroli), bet nav pieejams mehānisms, kas ļautu datu turētājiem šādus salikumus veidot un piedāvāt gatavā veidā ērtai to apskatīšanai.

1.4.3. Piemērs šādiem salikumiem ir karšu kombinācijas, kur apvienoti viens vai vairāki ģeoprodukti, piemēram, piesārņotās vietas (LVĢMC) ar aizsargājamām teritorijām (DAP), ļaujot lietotājam ērtā veidā iegūt informāciju par tām piesārņotajām vietām, kas atrodas aizsargājamās dabas teritorijās.

1.4.4. Šādi karšu salikumi var tikt veidoti gan no viena, gan no vairāku turētāju ģeoproduktiem, līdz ar to ir jāpapildina arī ģeoproduktu pārvaldības sadaļa.

1.5. Dalītās piekļuves pārvaldības sistēma nodrošina

- 1.5.1. lietotāju pieprasījumu saņemšanu no portāliem;

- 1.5.2. lietotāju autentificēšanu un autorizēšanu;

- 1.5.3. metadatu glabāšanu par piegādātāju ģeotelpiskajām pakalpēm;

- 1.5.4. piekļuves tiesību glabāšanu ģeotelpiskajām pakalpēm;

- 1.5.5. lietotāju tiesību salīdzināšanu ar ģeotelpisko pakalpju piekļuves tiesībām, ar mērķi dot lietotājiem tiesības ģeotelpiskajām pakalpēm;

- 1.5.6. ģeotelpisko pakalpju datu saņemšanu no ģeotelpisko pakalpju turētājiem;

- 1.5.7. ģeotelpisko pakalpju datu sniegšanu lietotāju portāliem.

1.5.8. DPPS sistēma ir veidota pēc starptautiskiem standartiem: OGC standartiem un INSPIRE direktīvas rekomendācijām. Sistēma pilnīgi atbalsta XACML informācijas plūsmu modeli. Sistēmā DPPS par pamatu tiek izmantota eksistējošā programmatūra Con terra Licence Manager.

# ĢEOPORTĀLA PILNVEIDOŠANAS PRASĪBAS

  - Ģeoportālā 6 (sešu) mēnešu laikā no vispārīgās vienošanās izpildes uzsākšanas jāvar izveidot un izplatīt ģeoproduktus, kuri paredzēti konkrētiem lietotājiem un to grupām

1.1.1. Ģeoportālā ir iespējams veidot ģeoproduktus, kas ir paredzēti pasūtīšanai konkrētām  lietotāju grupām pēc to statusa un pārstāvības ar kādu tie autentificējas un lieto Ģeoportālu, t.i.:

1.1.1.1. Fiziskām personām;

1.1.1.2. Juridiskām personām;

1.1.1.3. Pašvaldībām vai pašvaldības iestādēm;

1.1.1.4. Valsts iestādes vai citas atvasinātas personām;

1.1.2.Vairāk par Ģeoportāla lietotājiem skatīt  VRAA4.ARH.12.09.DEV.2.0_GeoPortals 6.2 Lietotāju saskarnes, vairāk par ierobežojumu skatīt prasības VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP GEOP-F01.1, GEOP-F01.2, GEOP-F01.3, GEOP-F30.

1.1.3. Ir nepieciešamība nodrošināt iespēju datu turētājiem  veidot ģeoproduktus, kas tiek paredzēts pasūtīšanai konkrētam datu pieprasītājam. Šai iespējai ir jābūt pieejamai visiem Ģeoportālā pieejamajiem ģeoproduktu tipiem. Piemēram lai viena Valsts iestāde var sagatavot ģeoproduktu ar licencēšanas noteikumiem  citai konkrētai valsts iestādei, tā lai tie nebūtu pieejami citām Ģeoportālā autentificētām valsts iestādēm. Ar veicamajām izmaiņām ir nepieciešams paplašināt Ģeoportāla funkcionalitāti tā, lai, piemēram, valsts reģistrs var izsniegt konkrētai pašvaldībai paredzētus datus un citiem lietotāji, tai skaitā citām pašvaldībām, šie ģeoprodukti nav pieejami.

(Ar 22.05.2014. grozījumiem)

- Datu turētājam ir jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumos norādīt konkrētu lietotāju – vienu vai vairākus - noteiktu fizisku personu, kam tie paredzēti, lietotāja identificēšanai, izmantojot lietotāja personas kodu. Datu turētājam ir jābūt iespējai neizmantot šo ierobežojumu. Neautorizētiem lietotājiem un lietotājiem, kuri nav norādīti ģeoprodukta licencēšanas noteikumu konfigurācijā šo ģeoproduktu ar konkrētajiem licencēšanas noteikumiem neattēlot. Autentificētam lietotājam, attēlot visus  konkrētajam lietotājam pieejamos šāda veida ģeoproduktus ar iespēju atvērt un apskatīt ģeoprodukta un licencēšanas noteikumu kartiņu, lietot bez licences ģeoproduktus un pasūtīt tos, kuru lietošanai ir nepieciešama licence.

- Datu turētājam ir jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumos norādīt konkrētu lietotāju – vienu vai vairākus - juridisku iestādi, kuras pārstāvjiem tie ir paredzēti, identificēšanai izmantojot reģistrācijas numuru. Datu turētājam ir jābūt iespējai neizmantot šo ierobežojumu. Neautorizētiem lietotājiem un lietotājiem, kuri nav norādīti ģeoprodukta licencēšanas noteikumu konfigurācijā šo ģeoproduktu ar konkrētajiem licencēšanas noteikumiem neattēlot. Autentificētam lietotājam, attēlot visus  konkrētajam lietotājam pieejamos šāda veida ģeoproduktus ar iespēju atvērt un apskatīt ģeoprodukta un licencēšanas noteikumu kartiņu, lietot bez licences ģeoproduktus un pasūtīt tos, kuru lietošanai ir nepieciešama licence.

- Datu turētājam ir jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumos norādīt konkrētu lietotāju – vienu vai vairākus - noteiktu pašvaldību, pašvaldības iestādi, kuras pārstāvjiem tie ir paredzēti. Datu turētājam ir jābūt iespējai neizmantot šo ierobežojumu. Neautorizētiem lietotājiem un lietotājiem, kuri nav norādīti ģeoprodukta licencēšanas noteikumu konfigurācijā šo ģeoproduktu ar konkrētajiem licencēšanas noteikumiem neattēlot. Autentificētam lietotājam, attēlot visus  konkrētajam lietotājam pieejamos šāda veida ģeoproduktus ar iespēju atvērt un apskatīt ģeoprodukta un licencēšanas noteikumu kartiņu, lietot bez licences ģeoproduktus un pasūtīt tos, kuru lietošanai ir nepieciešama licence.

- Datu turētājam ir jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumos norādīt konkrētu lietotāju – vienu vai vairākus - noteiktu valsts iestādi, kuras pārstāvjiem tie ir paredzēti. Datu turētājam ir jābūt iespējai neizmantot šo ierobežojumu. Neautorizētiem lietotājiem un lietotājiem, kuri nav norādīti ģeoprodukta licencēšanas noteikumu konfigurācijā šo ģeoproduktu ar konkrētajiem licencēšanas noteikumiem neattēlot. Autentificētam lietotājam, attēlot visus  konkrētajam lietotājam pieejamos šāda veida ģeoproduktus ar iespēju atvērt un apskatīt ģeoprodukta un licencēšanas noteikumu kartiņu, lietot bez licences ģeoproduktus un pasūtīt tos, kuru lietošanai ir nepieciešama licence.

- Datu turētājam ir jābūt iespējai definēt tematiskās grupas un ir jābūt iespējai tās norādīt ģeoprodukta licencēšanas noteikumos. Piemēram, ģeoprodukts ar licencēšanas noteikumiem, kas paredzēts izglītības iestādēm. Iespējamās tematiskās grupas jāspecificē analīzes fāzes laikā.

- Datu pieprasītājiem, ir jābūt iespējai pasūtīt un lietot ģeoproduktu ar licencēšanas noteikumiem, kas paredzēti noteiktai tematiskai grupai, ja datu pieprasītājs ir minētās tematiskās grupas pārstāvis. Datu turētājam ir jābūt iespējai neizmantot šo ierobežojumu. Neautorizētiem lietotājiem un lietotājiem, kuri nav norādīti ģeoprodukta licencēšanas noteikumu konfigurācijā šo ģeoproduktu ar konkrētajiem licencēšanas noteikumiem neattēlot. Autentificētam lietotājam, attēlot visus  konkrētajam lietotājam pieejamos šāda veida ģeoproduktus ar iespēju atvērt un apskatīt ģeoprodukta un licencēšanas noteikumu kartiņu, lietot bez licences ģeoproduktus un pasūtīt tos, kuru lietošanai ir nepieciešama licence.

- Jāizstrādā mehānisms, kas nodrošina ka valsts un publiskās iestādes vai to pilnvarotie pārstāvji var saņemt datus un pakalpojumus tikai par tām teritorijām, kuras ir attiecīgās valsts vai publiskās iestādes pārvaldībā/atbildībā‏.

- Datu pieprasītāja darba vietā autorizētiem lietotājiem, sistēmai jāizceļ ģeoproduktus un licencēšanas noteikumus, ja tie ir paredzēti šim konkrētam lietotājam nevis visiem lietotājiem.

  - Ģeoportālā jābūt iespējai veikt ģeoproduktu abonēšanu

    - Šobrīd Ģeoportālā tiek atbalstīta vienreizēja priekšapmaksa un divās daļās sadalīta priekšapmaksa, ko datu turētājs katram ģeoproduktam var norādīt, kāda veida maksājumu pieņem konkrētajam ģeoproduktam. Ir nepieciešams, lai tiek atbalstīta abonēšanas iespēja, kas nozīmē ka apmaksu par pasūtīto ģeoproduktu var veikt pēc noteikta maksājumu grafika.

- Datu turētājam ģeoprodukta konfigurācijā ir jāvar norādīt, ka atbalsta šim ģeoproduktam abonēšanu. Jaunais risinājums nedrīkst ietekmēt ģeoproduktus, kuru pamatā ir jau šobrīd esošā risinājumā izveidotās licences sagataves.

- Datu turētājam ir jāvar norādīt abonēšanas perioda laika vienību, vienu vai vairākas, piemēram, mēnesis, ceturksnis, pusgads, gads, cik bieži piedāvā veikt apmaksu.

- Datu turētājam ir jābūt iespējai norādīt maksimālo abonēšanas periodu.

- Datu turētājam ir jābūt iespējai licences dokumentos iekļaut automātiskās aizpildes laukus jeb Maskas, kas ielasīs abonēšanas parametru vērtības.

- Datu pieprasītājam, veicot pasūtījumu, jābūt iespējai izvēlēties no datu turētāja norādītā, cik bieži veikt maksājumus, piemēram vienreiz pusgadā.

- Sistēmai, datu pieprasītājam veicot pasūtījumu izmantojot abonēšanu, nepieciešams izveidot prognozējamo maksājumu grafiku, kas ir jāattēlo pasūtījumā gan datu pieprasītājam, gan datu turētājam.

- Maksājumu grafiks sastāv no maksājumiem, kur katram maksājumam jāattēlo datums, no kura līdz kuram ir veicams konkrētais maksājums, maksājuma summa, laika periods par kuru tiek veikts maksājums un cita informācija, kas jau šobrīd tiek attēlota maksājumiem. Sīkāk par maksājuma struktūru skatīt VRAA4.PPA.13.04.DEV.2.0_GEOP 4.9 Datu struktūra GEOP.MaksājumaDati.

- Katra maksājuma perioda maksa ir jāaprēķina atbilstoši esošajam algoritmam, skatīt VRAA4.PPA.13.04.DEV.2.0_GEOP 11.3 Maksas aprēķins ģeoprodukta tipam lejupielādes datne,  11.4 Maksas aprēķins ģeoprodukta tipam lejupielādes, skatīšanās pakalpojums.

- Pasūtījuma statusu maiņai pasūtījumiem, kuros tiek izmantota abonēšanas iespēja ir jābūt tādai pašai kāda ir šobrīd esošajos gadījumos:

GEOP 209_1 Ja pirmais maksājums netiek veikts līdz norādītajam periodam, tad pasūtījums tiek anulēts;

GEOP 209_2 Ja katrs nākošais maksājums netiek veikts līdz norādītajam datumam, tad pasūtījums tiek apturēts, tiek apturēta arī piekļuve pasūtītajam ģeoproduktam;

GEOP 209_3 Ja pasūtījums netiek apmaksāts, laika periodā, kamēr pasūtījums ir statusā Apturēts, tad pasūtījums tiek anulēts, tiek anulēta arī piekļuve pasūtītajam ģeoproduktam. Kas nozīmē, ka ar šo pasūtījumu tālākas darbības vairs nevar tikt veiktas. Vairāk par esošo pasūtījuma statusu maiņu skatīt VRAA4 PPS 12 12 DEV 2 0_GEOP 4.10.1 Pasūtījuma statusu diagramma;

- Nepieciešams papildināt esošos pārskatus ar papildu atskaites laukiem, parametriem, kas izriet no abonēšanas funkcionalitātes. Papildu atskaites laukus un parametrus specificēt analīzes fāzes laikā.

  - Ģeoportālā jābūt pieejamai pēcapmaksas iespējai

    - Šobrīd Ģeoportālā ir iespējams veikt apmaksu tikai priekšapmaksas veidā, kas nozīmē, ka datu pieprasītājam ir jāveic maksājums un tad var lietot pasūtīto ģeoproduktu. Nepieciešams, lai datu turētājam būtu iespēja norādīt, ka atbalsta savam ģeoproduktam pēcapmaksu, kas nozīmē, ka datu pieprasītājs varēs veikt apmaksu pēc ģeoprodukta lietošanas. Tas attiecas gan uz abonēšanas gadījumu, gan arī ja tiek veikta vienreizēja vai divās daļās sadalīta apmaksa.

- Datu turētājam ir jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumos norādīt, vai šiem licencēšanas noteikumiem ir pieejama pēcapmaksa. Jaunais risinājums nedrīkst ietekmēt ģeoproduktus, kuru pamatā ir jau šobrīd esošajā risinājumā izveidotās licences sagataves.

- Datu turētājam jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumiem definēt, kad ir jāveic maksājums abonēšanas gadījumā, ja tiek izmantota pēcapmaksa.

- Datu turētājam jābūt iespējai ģeoprodukta licencēšanas noteikumiem definēt, kad ir jāveic maksājums jau esošajiem gadījumiem ar vienreizēju maksājumu un divās daļās sadalītu maksājumu, ja tiek izmantota pēcapmaksa

- Datu pieprasītājam ir jābūt iespējai veikt apmaksu pēc ģeoprodukta lietošanas uzsākšanas. Kas nozīmē, ka pasūtījums ir statusā Pieejams bet maksājums ir statusā Gaida apmaksu, līdz brīdim, kad tiek veikts maksājums.

- Datu pieprasītājam jābūt iespējai pasūtīt ģeoproduktus veicot abonēšanu izmantojot pēcapmaksu, kas nozīmē, ka maksājums par izvēlēto ģeoprodukta konfigurāciju par abonēšanas perioda laika vienību ir jāveic pēc katras  abonēšanas perioda laika vienības beigām. Tas nozīme, ka sākumā datu pieprasītājs var piekļūt ģeoproduktam tad veikt apmaksu.

  - Ģeoportālā jāvar veikt priekšapmaksu arī abonēšanas gadījumā

    - Nepieciešams paplašināt Ģeoportālā esošo priekšapmaksas iespēju, lai priekšapmaksu var izmantot arī abonēšanas gadījumā.

- Datu turētājam jābūt iespējai katram ģeoproduktam definēt, kad ir jāveic maksājums abonēšanas gadījumā, ja tiek izmantota priekšapmaksa.

- Datu pieprasītājam jābūt iespējai pasūtīt ģeoproduktus veicot abonēšanu izmantojot abonēšanu ar priekšapmaksu, kas nozīmē, ka apmaksa par abonēšanas perioda laika vienību ir jāveic pirms katras abonēšanas perioda laika vienības.  Tas nozīme, ka lai piekļūtu ģeoproduktam, datu pieprasītājam no sākuma jāveic apmaksu.

  - Maksas pārrēķins tehnisku pārtraukumu gadījumā un licences pagarināšana

    - Šobrīd Ģeoportālā netiek apstrādāti gadījumi, kas ierobežo datu pieprasītāju iespēju lietot pasūtītos ģeoproduktus, kas ir statusā Pieejams, dēļ tehniskiem pārtraukumiem. Datu turētāju politika paredz,  ka par sistēmas pārtraukumiem pasūtītiem ģeoproduktiem statusā Pieejams, kas ilgst vairāk par noteiktu laiku, samazināt maksu proporcionāli pārtraukuma ilgumam. Kā arī jābūt iespējai pagarināt izsniegtu licenci, piemēram, gadījumā ja datu pieprasītājs ir pasūtījis ģeoproduktu ar vienreizēju apmaksu un samaksu par šo pasūtījumu jau ir veicis. Tādēļ ir nepieciešams datu turētājiem nodrošināt iespēju samazināt maksu par pasūtījumu un pagarināt izsniegto licenci.

- Ja ir bijis tehnisks pārtraukums, kurā laikā datu pieprasītājam nav bijusi iespēja izmantot ģeoproduktu, kurš ir pasūtīts ar lietošanas perioda ierobežojumu, un par kuru tiek veikta apmaksa izmantojot pēcapmaksu, tad:

GEOP 501_1 Datu turētājam ir jābūt iespējai DPPS reģistrētai pakalpei norādīt pārtraukuma periodu (no – līdz datumu, laiku līdz stundas griezumam).

GEOP 501_2 Ģeoportālam ir jāvar saņemt no DPPS pārtraukuma periodu, kas jāņem vērā pēcapmaksas aprēķinā. Nav jārēķina samaksa par laika periodu, kad ir bijis tehniskais pārtraukums. Kas nozīmē, ka šajā gadījumā ir jāizmanto jau eksistējoša maksas aprēķina formula, kurā jāpapildina – pasūtītais laika periods jāsamazina par reģistrēto pārtraukuma periodu.

GEOP 501_3 Ja tehniskais pārtraukums ir bijis līdz datumam, kad datu pieprasītājam ir jāveic kārtējais maksājums un   datu pieprasītājs vēl nav veicis pašreizējā perioda apmaksu, tad Ģeoportālam ir jāpārģenerē, šis maksājuma ieraksts.

- Datu turētājam jābūt iespējai datu pieprasītāja veiktam pasūtījumam pagarināt izsniegto licenci, un ja tiek izmantots lietošanas perioda ierobežojums Skatīšanās un lejupielādes pakalpojumiem, tad ir jābūt iespējai pagarināt arī lietošanas periodu (piemēram, ja datu pieprasītājs maksājumu jau ir veicis, bet periodā, par kuru tika veikts maksājums, bija tehniski pārtraukumi). Tas attiecas uz pasūtījumiem, kuri ir statusā Pieejams, Apturēts. Jaunais risinājums nedrīkst ietekmēt ģeoproduktus, kuru pamatā ir jau šobrīd esošā risinājumā izsniegtās licences.

- Ja ir pasūtīts Lejupielādes datņu ģeoprodukts, tad datu turētājam ir jābūt iespējai pagarināt lejupielādes derīguma laiku. Tas attiecas uz pasūtījumiem, kuri ir statusā Pieejams, Apturēts.

- Nepieciešams informēt datu pieprasītāju par pagarināto licenci.

  - Cenrāža maiņas iespēja

    - Šobrīd datu turētāji Ģeoportālā var norādīt cenas par licences parametru izmantošanu katra ģeoprodukta licencēšanas noteikumos un Skatīšanās un Lejupielādes pakalpojumiem arī  iekš DPPS. Ja datu turētājs  paredz cenu politikas maiņu – pieņem lēmumu mainīt cenas, tad šobrīd datu turētājs Ģeoportālā var ģeoproduktam pievienot jaunus licencēšanas noteikumus, kuros ir norādītas jaunās cenas. Līdz ar abonēšanas un pēcapmaksas iespējas ieviešanu ir parādījusies nepieciešamība veikt pārrēķinu vēl neapmaksātajiem maksājumiem. Datu turētāju politika paredz, ka cenu maiņas gadījumā, datu pieprasītājiem, ar kuriem ir noslēgta licence/licences līgums, maksa par saņemto pakalpojumu mainās ar attiecīgajām cenas izmaiņām (piemēram, ja līgums paredz, ka klients reizi mēnesī maksā par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem datiem, tad maksa par šiem datiem jāaprēķina atbilstoši spēkā esošajam cenrādim).

- Datu turētājam ir jābūt iespējai definēt jaunas cenas un fiksēt datumu, sākot no kura tiek izmantotas jaunās cenas. Jaunais risinājums nedrīkst ietekmēt ģeoproduktus, kuru pamatā ir jau šobrīd esošā risinājumā izveidotās licences sagataves un izsniegtās licences.

- Sistēmā ir jābūt iespējai pārģenerēt vēl neapmaksātos maksājumus, gadījumā, ja tiek izmantota abonēšanas iespēja, vienreizējs maksājums, divās daļās sadalīts maksājums, gan izmantojot priekšapmaksu, gan izmantojot pēcapmaksu. Līdz cenrāža izmaiņas datumam ir jāizmanto iepriekšējās cenas, savukārt sākot ar cenrāža maiņas datumu maksas aprēķinā jāizmanto jaunās  cenas. Maksas aprēķinā par abonēšanas perioda vienību un par pasūtīto laika vienību jāizmanto esošie maksājuma aprēķina algoritmi, kas jāpapildina ar iespēju, ka līdz jaunā cenrāža datumam jārēķina maksa pēc vecās cenas, sākot ar jaunā cenrāža datumu maksa jārēķina pēc jaunās cenas un tas jāsasummē. Piemēram, gadījumā ja datu pieprasītājs kavē maksājumu un kavējuma laikā iestājās cenas izmaiņas, tad tā kā maksājums ir par periodu, kuru neietver jaunā cenrāža datums, šim pasūtījumam cena nav jāpārrēķina. Analīzes fāzes laikā nepieciešams veikt specificēšanu un saskaņošanu ar Pasūtītāja sadarbības partneriem, kas ir Ģeoportāla gala lietotāji.

- Sistēmai jāinformē datu turētāju par pasūtījumiem, kurus ir ietekmējusi cenu maiņa.

- Sistēmai ir jāinformē  datu pieprasītājam par cenrāža un maksu izmaiņām.

  - Ģeoportālā jāvar reģistrēt un pasūtīt ģeoproduktus, kuru datu piegāde notiek ārpus Ģeoportāla.

- Datu turētājiem jābūt iespējai reģistrēt un publicēt ģeoproduktus, kuru pasūtīšana  notiek caur Ģeoportālu, bet piegāde ārpus. Jāvar pasūtīt jebkāda tipa ģeoproduktu, t.i. skatīšanas pakalpojumu, lejupielādes pakalpojumu, lejupielādes datnes un nesaistes datus. Datu turētājam jāvar norādīt kā notiks pasūtījuma apstrāde ar datu turētāja iesaisti vai bez iesaistes. Datu pieprasītājiem jābūt iespējai pasūtīt licenci šādiem ģeoproduktiem.

- Datu turētājam jābūt iespējai veiktam pasūtījumam norādīt informāciju par datu saņemšanas kanālu, šādai informācijai jābūt pieejamai datu pieprasītājām, kad pasūtījums ir statusā Pieejams.

  - Ģeoportālā datu pieprasītājām jāvar eksportēt datus par izvēlētiem apgabaliem. 
MAP1 Kartes pārlūkā jānodrošina rīks, kas ļauj datu pieprasītājiem sev pieejamiem lejupielādes pakalpojumiem eksportēt datus pa brīvi iezīmētu teritorijas apgabalu.

MAP2 Kartes pārlūkā jānodrošina rīks, kas ļauj datu pieprasītājiem sev pieejamiem lejupielādes pakalpojumiem eksportēt datus pa izvēlētām kartes lapām.

MAP3 Kartes pārlūkā jānodrošina rīks, kas ļauj datu pieprasītājiem, sev pieejamiem lejupielādes pakalpojumiem, eksportēt datus pa izvēlētām administratīvajām teritorijām.

  - Ģeoportālā jāizveido sadaļa „Karšu pakalpojumi”, kurā datu turētāji un Ģeoportāla administrators var veidot jaunus un pārvaldīt esošus karšu pakalpojumus.

MAP4 Jānodrošina karšu pakalpojumu izveide un pārvaldība, izmantojot vienu vai vairākus ģeoproduktus, kā arī nodrošinot iespēju ievadīt aprakstošo informāciju (nosaukums, apraksts, darbības termiņš u.tml.).

MAP5 Jānodrošina iespēju karšu pakalpojumos iekļaut ārējus publiskos servisus WMS/WFS formātos (atbilstoši papildinot Ģeoportāla Kartes pārlūka funkcionalitāti).

MAP6 Karšu pakalpojumu attēlošanai jāizmanto esošais kartes pārlūks, kartes salikumu atverot vienkāršotā kartes pārlūka skatā (tikai kartes logs, ar iespēju klikšķinot uz objektiem, iegūt teksta informāciju).

MAP7 Jānodrošina karšu pakalpojumu integrācija esošajā Ģeoportāla pasūtīšanas mehānismā. Ja karšu pakalpojumā iekļauti maksas ģeoprodukti, tad attiecīgi jāinformē lietotājs (nodrošinot iespēju iegādāties atbilstošos ģeoproduktus).

MAP8 Katram karšu pakalpojumam jānodrošina pastāvīga, unikāla saite, kuru var izmantot trešās puses sistēmas, lai atvērtu konkrēto karšu pakalpojumu.

MAP9 Jānodrošina karšu pakalpojumu pieejas tiesību administrēšana, sasaistē ar tajos iekļauto ģeoproduktu pieejas tiesībām (piemēram, nevar izveidot publisku kartes pakalpojumu no maksas ģeoproduktiem).

1.10. Vispārējās prasības

- Atbilstība esošajam Ģeoportāla risinājumam

VISP1_1 Veicot Ģeoportāla pilnveidojumu un izmaiņu pieteikumu izstrādi, ir jānodrošina atbilstība esošajai Ģeoportāla arhitektūrai, moduļu projektējumiem un specifikācijām, nodrošinot integritāti ar jau realizēto funkcionalitāti. Detalizēti ar sistēmas arhitrektūru un funkcionalitāti var iepazīties tehniskās specifikācijas punktā 1. uzskaitītajos dokumentos.

- Atbilstība VISS izstrādes standartiem

VISP2_1 Veicot Ģeoportāla pilnveidojumu un izmaiņu pieteikumu izstrādi, ir jānodrošina atbilstība šādiem standartiem un vadlīnijām:

- VISP2_1_1 Metadatu un e-pakalpojumu identifikācijas standarts;

- VISP2_1_2 VISS vadlīnijas;

- VISP2_1_3 IS servisu izstrādes standarts;

- VISP2_1_4 Vadlīnijas metadatu un ģeotelpisko datu apmaiņai starp ĢDS datu apstrādē iesaistītajām pusēm ;

- VISP2_1_5 OGC web servisu standarts.

- Līguma izpildes valoda

VISP3_1 Visa komunikācija, veicot līguma izpildi, ir jānodrošina latviešu valodā.

- Veicamo darbu un piegāžu vispārīga atbilstība

VISP4_1 Izstrādātājam jāveic darbi un jāpiegādā zemāk nosauktie nodevumi saskaņā ar šīs tehniskās specifikācijas prasībām, līguma nosacījumiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu un Eiropas Komisijas direktīvu prasībām, Latvijas Republikas un starptautiskajiem programmatūras izstrādes standartiem.

1.11. Analīze un projektēšana

- Prasību analīze un specificēšana

VISP5_1 Izstrādātājam ir jāiepazīstas ar pieejamo dokumentāciju, esošajām informācijas sistēmām, jāveic detalizēta sistēmas prasību analīze, jāizstrādā un ar pasūtītāju jāsaskaņo programmatūras prasību specifikācija (PPS), jāizstrādā un jāsaskaņo programmatūras ārējo saskarņu detalizētas specifikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo programmatūras lietotāja saskarnes prototipi (ekrāna formu piemēri).

VISP5_2 Izstrādātājam šīs projekta fāzes laikā nepieciešamajā apjomā ir jāveic intervijas ar Pasūtītāja un iesaistīto pušu speciālistiem, jāveic iepazīstināšana ar izstrādātajiem nodevumiem, jāpiedalās iesniegto nodevumu apspriešanā un noslēgumā nodevumi jāaktualizē.

- Prasību analīzes un specificēšanas nodevumi

VISP6_1 Prasību analīzes un specificēšanas fāzes ietvaros ir jāizstrādā sekojoši nodevumi:

- VISP6_1_1 Izstrādātājamās papildus funkcionalitātes programmatūras prasību specifikācija, kas ietver visu TS minēto programmatūras risinājumu aprakstu;

- VISP6_1_2 Izstrādātājamās papildus funkcionalitātes un saistīto IS servisu programmatūras projektējuma apraksts, kas ietver visu TS minēto izstrādātājamās papildus funkcionalitātes programmatūras risinājuma tehniskās realizācijas aprakstu.

VISP6_2 Izstrādātājam ir jāveic nodevuma Izstrādātājamās papildus funkcionalitātes saskaņošana ar Pasūtītāju, izmēģinājuma ekspluatācijā iesaistījām pašvaldībām un datu turētājiem, kas nodrošina datu apmaiņu elektronisko pakalpojumu risinājuma ietvaros.

- Programmatūras prasību specifikācija

VISP7_1 Programmatūras prasību specifikācijas uzdevums ir nodrošināt vienotu izpratni starp piegādātāju un pasūtītāju par sistēmas funkcionālajām, drošības, ātrdarbības un citām prasībām, kas nepieciešama, lai uzsāktu sistēmas izstrādi un būtu par pamatu sistēmas pieņemšanai (resp. – sistēmas prasību uzskaitījums, kas ir jāizpilda, lai varētu uzskatīt, ka sistēma ir pieņemama ekspluatācijā).

VISP7_2 Programmatūras prasību specifikācijā ir jāiekļauj atbilstošs programmatūras prasību prioritāšu sadalījums (piemēram, kritiska, obligāta, neobligāta vai nākotnes prasība). Programmatūras prasību prioritāšu sadalījums piegādātājam ir jāapraksta iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā un jāspecificē procedūra atbilstoši piedāvātajai projekta vadības metodoloģijai prioritāšu noteikšanai, prasību iekļaušanai, izslēgšanai, verifikācijai, validācijai, kā arī citām nepieciešamajām darbībām.

- Programmatūras lietotāja saskarņu prototipi

VISP8_1 Programmatūras lietotāja saskarņu prototipi ir lietotāja ekrāna formu piemēri, kas ilustrē sistēmas darbību no lietotāja viedokļa. Programmatūras lietotāja saskarņu prototipos ir jādemonstrē ekrāna formu vispārējais projektējums, dizains, ievadāmās/izvadāmās informācijas apjoms, lietotāja kontroles un citi elementi, kas papildinot programmatūras prasību specifikāciju, nodrošina labāku vienotas izpratnes panākšanu starp Izstrādātāju un Pasūtītāju.

- Programmatūras ārējo saskarņu projektējumi

VISP9_1 Programmatūras ārējo saskarņu projektējumi ir nepieciešami, lai vienotos ar citām projektā iesaistītajām pusēm par saskarņu tehnisko realizāciju un, iespējams, nepieciešamajām izstrādnēm citās informācijas sistēmās.

VISP9_2 Izstrādātājam ir jāizstrādā programmatūras ārējo saskarņu projektējumi, balstoties uz esošajām specifikācijām un projektējumiem, ja tādi ir, nodrošinot vismazāko nepieciešamo izmaiņu apjomu citās informācijas sistēmās. Ja gadījumā to nav iespējams nodrošināt, piegādātājam ir kopēji ar ārējās informācijas sistēmas pārzini/turētāju/izstrādātāju/uzturētāju jāvienojas par jaunas saskarnes specifikāciju vai nepieciešamajām izmaiņām.

VISP9_3 Pasūtītājs nodrošinās nepieciešamo koordināciju, kā arī līgumiskās attiecības ar ārējās informācijas sistēmas turētāju, lai veiktu saskarnes specificēšanu, izstrādi un lietošanu, bet Izstrādātājam ir jānodrošina nepieciešamā speciālistu iesaistīšanās no savās pusēs.

VISP9_4 Esošo ārējo informācijas sistēmu projektējumi, eksistējošās saskarņu realizācijas, kā arī pieejamie resursi iespējamo izmaiņu gadījumā un laiks, kas nepieciešams šo izmaiņu veikšanai, Izstrādātājam ir jāņem vērā kā projekta ierobežojumi.

  - Programmatūras izstrāde

- Programmatūras izstrāde

VISP10_1 Izstrādātājam ir jāveic programmatūras izstrāde atbilstoši saskaņotajai prasību specifikācijai, projektējumiem, prototipiem un citai saistošajai dokumentācijai.

- Programmatūras izstrādes nodevumi

VISP11_1 Programmatūras izstrādes fāzes ietvaros jāizstrādā sekojoši nodevumi:

- VISP11_1_1 Izstrādātās papildus funkcionalitātes instalācijas pakotne un instalācijas instrukcija;

- VISP11_1_2 Izstrādātās papildus funkcionalitātes administratora rokasgrāmata;

- VISP11_1_3 Izstrādātās papildus funkcionalitātes lietotāja palīgs;

- VISP11_1_4 Izstrādātās papildus funkcionalitātes pirmkods.

- Izstrādes vide

VISP12_1 Izstrādātājam ir jānodrošina sava vide (aparatūra, programmatūra, biroja telpas) izstrādes uzdevumu veikšanai. Izstrādātājam pašam ir jānodrošina ārējo saskarņu emulatori (stub), lai veiktu savu programmatūras saskarņu izstrādi neatkarīgi no ārējām informācijas sistēmām, ja gadījumā šādas saskarnes nav iespējams nodrošināt izstrādes vidē.

- Versiju kontrole

VISP13_1 Izstrādātājam izstrādes laikā ir jānodrošina programmatūras versiju un konfigurāciju pārvaldība.

- Kvalitātes kontrole un verifikācija

VISP14_1 Programmatūras izstrādes laikā Izstrādātājam ir jāveic programmkoda kvalitātes kontrole, jānodrošina preventīvās un korektīvās darbības, kā arī jāuztur pieraksti par programmprodukta verifikāciju pirms tā nodošanas Pasūtītājam.

VISP14_2 Izstrādātājam piedāvājumā ir jāapraksta programmatūras kvalitātes nodrošināšanas plāns. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izstrādātājam ir jānodrošina iespēja pasūtītājam iepazīties ar programmprodukta verifikācijas pierakstiem.

- Projektēšanas un izstrādes vides apraksts

VISP15_1 Izstrādātājam piedāvājumā ir jāapraksta, kā tiks nodrošināta projekta projektēšanas un izstrādes vide, tajā skaitā projekta bibliotēka projekta pārvaldības dokumentācijas uzglabāšanai, vide projekta nodevumu izstrādei, vide izstrādātāja testu veikšanai, emulatori.

- Izstrādes dokumentācija un programmkoda apraksts

VISP16_1 Programmatūras Izstrādātāja dokumentācijai ir jābūt pietiekošai, lai Pasūtītāja paša vai tā nolīgts trešās puses kvalificēts personāls varētu nodrošināt programmprodukta turpmāko uzturēšanu, modificēšanu, paplašināšanu, kā arī iespējamo migrēšanu.

VISP16_2 Izstrādātājam savā piedāvājumā ir jāapraksta programmatūras dokumentēšanas principi, apjoms un jāsniedz programmatūras dokumentācijas piemēri. Programmatūras izstrādātāja dokumentācijai ir obligāti jāsatur datu vienumu apraksts.

VISP16_3 Programmkoda apraksts var tikt veidots kā strukturēti koda komentāri.

- Administratora instrukcija un trešās puses programmatūras dokumentācija

VISP17_1 Programmatūras administratora instrukcijai ir jāietver tādi aspekti kā sistēmas instalācija, konfigurēšana, lietotāju administrēšana, sistēmas rezerves kopiju veikšana, atjaunošana, nepārtrauktības nodrošināšana, regulārie ikdienas uzdevumi (piemēram, audita ierakstu kontrole un arhivēšana), problēmu identificēšana, sistēmas veiktspējas un kapacitātes monitorēšana u.c.

VISP17_2 Izstrādātājam savā piedāvājumā ir jāapraksta izstrādājamās programmatūras administratora instrukcijas apjoms, jāsniedz iespējamais satura rādītājs un dokumentācijas piemēri.

VISP17_3 Piezīme: papildus izstrādātajai programmatūras administratora rokasgrāmatai ir jāpiegādā arī oriģinālās trešās puses programmatūras dokumentācija, ja tāda ir iekļauta sistēmā (kuru piegādā piegādātājs šī projekta ietvaros), piemēram, datu bāzes, lietojumprogrammu servera u.c. iespējamā dokumentācija.

- Programmatūras lietotāja palīgs

VISP18_1 Programmatūras lietotāja palīgam ir jānodrošina nepieciešamais informācijas līmenis, kas nepieciešams ārējiem programmatūras lietotājiem, lai varētu izmantot šo informācijas sistēmu.

- Programmatūras integrācijas instrukcija

VISP19_1 Programmatūras integrācijas instrukcijai ir jāsatur pietiekoša informācija, lai Pasūtītājs un citu iesaistīto institūciju informācijas sistēmu izstrādātāji varētu izstrādāt saskarnes sadarbībai ar sistēmu.

VISP19_2 Programmatūras integrācijas instrukcijai ir jāsatur atbilstoši piemēri un to apraksti paredzēto darbību veikšanai. Piegādātājam savā piedāvājumā ir jāapraksta programmatūras integrācijas instrukcijas apjoms, jāsniedz iespējamais satura rādītājs un piemēri.

1.13. Apmācība

- Apmācību lietotāju grupas

VISP20_1 Piegādātājam ir jāveic sekojošu sistēmas lietotāju grupu apmācība:

- VISP20_1_1 Pasūtītāja sistēmas administratori ar mērķi nodrošināt sistēmas darbināšanai nepieciešamās zināšanas (skaits – līdz 6 personām);

- VISP20_1_2 Apmācību semināra organizēšana Pasūtītaja sadarbības partneriem.

- Apmācības nodevumi

VISP21_1 Apmācības fāzes ietvaros jāizstrādā un jāpiegādā sagatavotie apmācību materiāli – MS PowerPoint, MS Word vai cita formāta dokumentācija atbilstoši piedāvājumam.

- Apmācību vide un koordinācija

VISP22_1 Izstrādātājam ir jānodrošina visu apmācību materiālu sagatavošana, telpas un apmācību vide. Apmācību dalībnieku iesaistīšanu apmācībās un nepieciešamo koordināciju veiks Pasūtītājs.

1.14. Akcepttestēšana

- Sistēmas sagatavošana akcepttestēšanai

VISP23_1 Izstrādātājam jāveic sistēmas piegāde uzstādīšanai un konfigurēšanai Pasūtītāja akcepttestēšanas vidē un jānodrošina nepieciešamais pasūtītāja darbinieku atbalsts akcepttestēšanas procedūru veikšanai.

VISP23_2 Izstrādātājam, plānojot darba izpildes termiņus, jāņem vērā, ka piegādes uzstādīšana un konfigurēšana Pasūtītāja vidē pirms akcepttestēšanas uzsākšanas ir 15 (piecpadsmit) darba dienas.

- Sistēmas akcepttestēšana

VISP24_1 Pasūtītāja darbinieki vai pieaicinātie pārstāvji veiks akcepttestēšanu sagatavos akcepttestēšanas protokolu. Konstatējot neatbilstības specifikācijai vai kļūdas, Pasūtītājs veiks kļūdu reģistrēšanu Izstrādātājam kļūdu reģistrā un sniegs atzinumu ar akcepttestēšanas rezultātu.

- Konstatēto defektu novēršana un atkārtota akcepttestēšana

VISP25_1 Izstrādātājam ir jānodrošina elektroniska vide problēmu reģistrēšanai un risināšanas procesa izsekošanai. Pasūtītāja darbiniekiem ir jābūt piekļuvei šai videi problēmu reģistrēšanai un atgriezeniskās saites nodrošināšanai. Izstrādātājam ir jāveic konstatēto defektu novēršana un jāiesniedz programmatūra atkārtotai akcepttestēšanai.

- Akcepttestēšanas noslēgšana

VISP26_1 Noslēdzoties akcepttestēšanai (skat. VISP30 Problēmu klasifikācija), Pasūtītājs un Izstrādātājs parakstīs aktu, kurā tiks fiksēts esošais stāvoklis, atlikušās problēmas, ar kurām ir pieļaujama sistēmas ekspluatācijas uzsākšana un termiņus šo problēmu novēršanai.

1.15. Sistēmas uzstādīšana produkcijas vidē

- Sistēmas ieviešana

VISP27_1 Pēc akcepttestēšanas posma pabeigšanas, Izstrādātājam jāsniedz tehnisks atbalsts Pasūtītājam sistēmas uzstādīšanai un konfigurēšanai produkcijas vidē, kā arī jāpiegādā pēdējās atkļūdotās programmatūras un dokumentācijas versijas (skat. atbilstošo nodevumu aprakstu iepriekš).

VISP27_2 Pēc sistēmas uzstādīšanas produkcijas vidē Pasūtītājs un Piegādātājs parakstīs pieņemšanas-nodošanas aktu.

  - Prasības projekta organizācijai

    - Projekta pārvaldības metodoloģija

ORG1_1 Izstrādātājam ir jānodrošina projekta vadības metodoloģija saskaņā ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem programmatūras izstrādes un pārvaldības standartiem.

Piedāvātā projekta pārvaldības metodoloģija ir jāapraksta tehniskajā piedāvājumā.

    - Projekta pārvaldības plāns

ORG2_1 Izstrādātājam ir jāveic projekta plānošana, plāna verifikācija, saskaņošana, plāna izpildes kontrole, plāna koriģēšana un izmaiņu apstrāde. Izstrādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai projekta pārvaldības plāns 1 (vienas) nedēļas laikā pēc projekta uzsākšanas.

ORG2_2 Projekta plānā ir jābūt identificētām visām būtiskākajām projekta aktivitātēm, kas būs projekta pārvaldības kontroles priekšmeti, piemēram, prasību analīzei, programmatūras izstrādei, testēšanai, apmācībai u.c.

ORG2_3 Projekta pārvaldības plāns ir jāizstrādā un jāpiegādā izskatīšanai un saskaņošanai elektroniski rediģējamā formātā. Projekta pārvaldības plāns pēc saskaņošanas ir jāparaksta divos izdrukātos eksemplāros – pa vienam eksemplāram Pasūtītājam un Izstrādātājam attiecīgi.

    - Laika grafiks

ORG3_1 Sistēmas izstrāde, ieviešana un garantijas apkalpošana ir jānodrošina saskaņā ar laika grafiku (kalendāro plānu), kuru vadoties pēc veicamo darbu apjoma, izpildes termiņiem un pieejamajiem resursiem sagatavo Izstrādātājam.

Iztrādātājam jāparedz, ka Sistēmas pilnveidošanas darbiem jābūt izpildītiem un nodotiem, akceptētiem ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.maijam.

ORG3_2 Laika grafikā ir jāiekļauj visas būtiskās izstrādes projekta aktivitātes (t.sk. akcepttestēšana un ieviešana) un jāņem vērā noteiktie realizācijas termiņi (sk. prasību „(5) Programmatūras izstrādes termiņi).

ORG3_3 Laika grafiks ir jāiekļauj Izstrādes Tehniskajā piedāvājumā.

    - Projekta vadītājs

ORG4_1 Izstrādātājam ir jānozīmē savs pārstāvis, kas būs atbildīgs par projekta vadības procesu iedibināšanu un izpildi no Izstrādātājam puses.

ORG4_2 Projekta vadītāja pienākumos ietilps:

- ORG4_2_1 Projekta plānošana;

- ORG4_2_2 Darbu izpildes kontrole un atskaitīšanās;

- ORG4_2_3 Komunikācija ar Pasūtītāju un piedalīšanās projekta darba grupas sanāksmēs, pārstāvot Piegādātāja komandu;

- ORG4_2_4 Projekta risku pārvaldība, problēmu pārvaldība, izmaņu kontrole, kvalitātes pārvaldība u.c. projekta vadības uzdevumi.

    - Projekta sākotnējais plāns

ORG5_1 Izstrādātājam tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj projekta realizācijas sākotnējais laika plāns.

    - Projekta plāna aktualizācija

ORG6_1 Izstrādātājam projekta realizācijas laika plāns ir jāuztur aktuāls visā projekta gaitā un jānodrošina, lai visām projektā iesaistītajām pusēm būtu pieejama aktuālā plāna versija, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

    - Izmaiņu vadība

ORG7_1 Izstrādātājam ir jāveic projekta apjoma kontrole, izmaiņu identificēšana un jāveic izmaiņu pārvaldība atbilstoši piedāvātajai projekta pārvaldības metodoloģijai.

Izstrādātājam Tehniskajā piedāvājumā jāsniedz detalizēts projekta izmaiņu pārvaldības procesa apraksts.

    - Problēmu vadība

ORG8_1 Izstrādātājam ir jāidentificē projekta realizācijas problēmas un savlaicīgi jāziņo par tām, kopēji ar pasūtītāju nosakot nepieciešamās korektīvās darbības un kontrolējot to izpildes efektivitāti.

ORG8_2 Aktuālo problēmu saraksts un realizējamo korektīvo darbību saraksts ir jāuztur aktuāls visā projekta realizācijas gaitā un jānodrošina, lai visām projektā iesaistītajām pusēm būtu pieejama aktuālā tā versija, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

    - Risku vadība

ORG9_1 Izstrādātājam ir jāveic risku identificēšana, novērtēšana, pretdarbību plānošana un realizācija saskaņā ar piedāvāto projekta vadības metodoloģiju.

ORG9_2 Risku saraksts ir jāuztur aktuāls visā projekta realizācijas gaitā un jānodrošina, lai visām projektā iesaistītajām pusēm būtu pieejama aktuālā tā versija, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

    - Projekta sākotnējo risku novērtējums

ORG10_1 Izstrādātājam ir jāapraksta Tehniskajā piedāvājumā projekta sākotnējo risku novērtējums, kā arī pieņēmumi, atkarības un ārējās ietekmes, kas tika ņemtas vērā, sagatavojot piedāvājumu.

    - Izmaksas risku kontrolei, novēršanai vai mazināšanai

ORG11_1 Izstrādātājam finanšu piedāvājumā ir jāietver izmaksas, kas nepieciešamas risku kontrolei, novēršanai vai mazināšanai.

    - Kvalitātes vadība

ORG12_1 Izstrādātājam projekta realizācijas laikā ir jānodrošina kvalitātes pārvaldības procesi, kas nodrošinātu prasībām atbilstoša programmprodukta izstrādi un piegādi.

    - Konfigurāciju vadība

ORG13_1 Izstrādātājam programmatūras projekta realizācijas un sistēmas garantijas apkalpošanas laikā ir jānodrošina atbilstoša konfigurāciju pārvaldība, lai nodrošinātu programmkoda un dokumentācijas konfigurāciju integritāti.

ORG13_2 Izstrādātājam ir jāuztur automatizēta vide, kas nodrošina konfigurāciju pārvaldības uzdevumus.

    - Projekta sanāksmes

ORG14_1 Lai nodrošinātu komunikāciju un lēmumu pieņemšanu, Izstrādātājam un Pasūtītājs projekta realizācijas laikā nodrošinās kopējas projekta vadības sanāksmes, kurās piedalīsies kompetenti un pilnvaroti pušu pārstāvji.

    - Projekta sanāksmju jautājumu loks

ORG15_1 Projekta vadības sanāksmēs tiks izskatīti sekojoši jautājumi:

- ORG15_1_1 Projekta izpildes kontrole (atskaite par padarītajiem darbiem, nākamajā periodā plānotie pasākumi);

- ORG15_1_2 Risku ziņojumi, preventīvo un korektīvo darbību kontrole;

- ORG15_1_3 Izmaiņu apspriešana;

- ORG15_1_4 Projekta realizācijas problēmu apspriešana;

- ORG15_1_5 Citi uz projekta realizāciju attiecināmi jautājumi.

    - Projekta sanāksmju valoda

ORG16_1 Projekta sanāksmēm ir jānotiek latviešu valodā.

    - Projekta sanāksmju vieta

ORG17_1 Projekta sanāksmes notiks Pasūtītāja telpās.

    - Projekta sanāksmju protokolēšana

ORG18_1 Izstrādātājam jānodrošina projekta sanāksmju protokolēšana un jāiesniedz protokoli Pasūtītājam saskaņošanai un apstiprināšanai.

ORG18_2 Projekta sanāksmju protokolos ir jāiekļauj vismaz pieņemto lēmumu saraksts, pilnvarotās personas, izpildes termiņi un pārskats par iepriekšējās sanāksmēs nolemto jautājumu izpildi.

ORG18_3 Izstrādātājam tehniskajā piedāvājumā ir jāpievieno projekta sanāksmes protokola veidne.

    - Projekta sanāksmju laiks

ORG19_1 Projekta sanāksmes tiks noturētas pēc vajadzības, par to paziņojot vismaz trīs darba dienas iepriekš (pievienojot ierosināto sanāksmes darba kārtību), izņemot sekojošas sanāksmes, kas tiek plānotas noteiktos projekta realizācijas posmos:

- ORG19_1_1 Uzsākot projektu;

- ORG19_1_2 Pēc projekta sagatavošanas fāzes pabeigšanas;

- ORG19_1_3 Pēc programmatūras prasību specifikācijas apstiprināšanas un, uzsākot programmatūras izstrādi;

- ORG19_1_4 Pirms programmatūras akcepttestēšanas uzsākšanas;

- ORG19_1_5 Pirms programmatūras uzstādīšanas produkcijas vidē;

- ORG19_1_6 Noslēdzot projektu.

ORG19_2 Visas plānotās projekta vadības sanāksmes ir jāattēlo projekta pārvaldības plānā.

- ORG20  Citas prasības

ORG20_1 Šīs tehniskās specifikācijas 2.punktā iekļautās prasības attiecināmas arī uz šo (tehniskās specifikācijas 1.punkts) sadaļu.

- 2. PROGRAMMATŪRAS UZTURĒŠANAS UN IZMAIŅU PIEPRASĪJUMU APSTRĀDES PAKALPOJUMU SATURS

- VISP28 Ģeoportāla programmatūras pilnveidojumu izstrādes un uzturēšanas pakalpojuma vispārīgs apraksts

- VISP28_1 Ģeoportāla programmatūras uzturēšanu Izpildītājs uzsāk 2016.gada 13.janvārī, kad beidzas Ģeoportāla garantijas uzturēšanas termiņš. Programmatūrā veiktajām izmaiņām uzturēšanas pakalpojums tiek piemērots pēc realizēto programmatūras izmaiņu garantijas uzturēšanas termiņa.

- VISP28_2 Izpildītājam Ģeoportāla programmatūras pilnveidojumu izstrādes un uzturēšanas pakalpojuma ietvaros jānodrošina:

- VISP28_2_1 Ģeoportāla pilnveidojumu un izmaiņu izstrādi;

- VISP28_2_2 Vadlīniju un arhitektūras dokumentu pilnveidošana un kodu piemēru precizēšana;

- VISP28_2_3 Ģeoportāla uzturēšanu, tajā skaitā:

- VISP28_2_3_1 darbības problēmu izpēti un novēršanu;

- VISP28_2_3_2 kļūdu labošanu;

- VISP28  2_3_3 izmaiņu pieteikumu novērtēšanu.

- VISP28_3 Ģeoportāla pilnveidojumu izstrādes un darbības uzturēšanas jautājumos jānodrošina konsultāciju sniegšanu.

- VISP28_4 Pakalpojuma ietvaros Izpildītājam ir jānodrošina visu nodevumu integritāte, piemēram, veicot izmaiņas programmatūrā, ir jāveic arī atbilstošas izmaiņas dokumentācijā;

VISP28_5 Visiem izstrādātiem pilnveidojumiem un izmaiņām jānodrošina 12 mēnešu garantijas.

- VISP29 Darba laiks

Izpildītājam jānodrošina pieteikumu apstrādi darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Pieteikumi, kas iesniegti pēc 17:00 vai izejamā (svētku) dienā, uzskatāmi par nākamajā darba dienā 9:00 no rīta pienākušiem. Darba stundas tiek aprēķinātas darba laikā no 9:00 līdz 17:00 darba dienās. Ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski un to apstrāde tiek uzsākta nākamās darba dienas sākumā.

- VISP30 Problēmu klasifikācija

VISP30_1 Piesakot pieteikumu, Pasūtītāja kontaktpersona formulē problēmas aprakstu vai jautājumu un pieteikuma risināšanas prioritāti. Pieteikuma prioritātes tiek noteiktas šādas:

- VISP30_1_1 1 – Avārija (Problēma izraisa pilnīgu Ģeoportāla darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts) - augstas prioritātes kļūda;

- VISP30_1_2 2 – Kļūda, kuru nevar apiet (Problēma izraisa iekšēju Ģeoportāla programmatūras kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Nav zināms (klientam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā) - augstas prioritātes kļūda;

- VISP30_1_3 3 – Kļūda, kuru var apiet (Problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz Ģeoportāla darbību ir mazsvarīga / sagādā zināmas neērtības, piemēram, manuālu darbu Ģeoportāla funkcionēšanas atjaunošanai / darba turpināšanai.) - vispārējas prioritātes kļūda;

- VISP30_1_4 4 – Neprecizitāte (Problēma neizraisa iespēju zudumus. Šādu pieteikumu raksturo iekšēja programmatūras kļūda vai nekorekta darbība, kuras ietekmi uz darba turpināšanu var neņemt vērā, kļūda / neprecizitāte produkta dokumentācijā) - vispārējas prioritātes kļūda;

- VISP30_1_5 5 – Izmaiņu pieteikums;

- VISP30_1_6 6 – Konsultācijas (Programmatūrā nav kļūda, bet ir radusies kāda neskaidrība par Ģeoportāla darbību vai funkcionalitāti, izmantošanu, tehnisko apkalpošanu u.c.).

VISP 30_2 Reģistrējot pieteikumu Izpildītājam un Pasūtītājam jāvienojas par pieteikuma vienotu izpratni (galīgo formulējumu, būtību un risināšanas prioritāti). Ja nepieciešams, Pasūtītājs sniedz pieteikuma risināšanai nepieciešamo papildus informāciju.

- VISP 31 Pieteikumu risināšanas un reakcijas laiki

VISP31_1 Izpildītājam tiek noteikts šāds reakcijas laiks uz saņemtajiem pieteikumiem (ar reakcijas laiku tiek saprasta Pasūtītāja kontaktpersonas informēšana par saņemtu pieteikumu un tā apstrādes uzsākšanu. Reakcijas laikā pieteikums jāreģistrē, jāklasificē un jāsaskaņo ar Pasūtītāju):

- VISP31_1_1 1. un 2. prioritātes pieteikumiem reakcija seko ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā;

- VISP31_1_2 2., (Izslēgts Ar 20.06.2014. grozījumiem) 3. un 4. prioritātes pieteikumiem reakcijas laiks ir 8 (astoņas) darba stundas;

- VISP31_1_3 5.prioritātes pieteikumiem – Piegādātājam izmaiņu pieprasījuma novērtēšanu jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā iniciēšanas un pieprasījuma saņemšanas. Ja izmaiņu pieprasījuma novērtēšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama 5 (piecu) darba dienu laikā, Piegādātājs par to informē Pasūtītāja pilnvarotos pārstāvjus (norādot iemeslus, kāpēc izmaiņu pieprasījuma pieteikumu nav iespējams novērtēt 5 (piecu) darba dienu laikā). Šādā gadījumā izmaiņu pieprasījuma novērtēšana veicama termiņā, kas noteikts, vienojoties ar Pasūtītāju.

- VISP31_1_4 6.prioritāte pieteikumiem – piesakot pieteikumu klātienē vai telefoniski - seko tūlītēja reakcija; piesakot pieteikumu izmantojot citus komunikācijas kanālus – reakcijas laiks ir 8 (astoņas) darba stundas.
darba stundas 6.prioritātes pieteikumiem tiek aprēķinātas no 8:30 līdz 18:00 darba dienās, ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski, bet darbība tiek uzsākta nākamās darba dienas sākumā.
(Ar 20.06.2014. grozījumiem)

VISP31_2 Izpildītājam jārisina pieteikums visiem pieejamiem saprātīgiem līdzekļiem, ievērojot sekojošo:

- VISP31_2_1 termiņš 1.un 2. prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 4 stundas no problēmas pieteikšanas brīža. Piegādātājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 1. un 2. prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 4 stundās, Piegādātājam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem;

- VISP31_2_2 termiņš 3.un 4. prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 16 darba stundas no problēmas pieteikšanas brīža. Piegādātājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 3. un 4. prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 16 darba stundās, Piegādātājam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem;

- VISP31_2_3 5.prioritātes pieteikumu risināšana notiek atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotu realizācijas grafiku. Izmaiņu pieprasījuma realizācija ir uzsākama ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc izmaiņu pieprasījuma (tai skaitā novērtējuma) saskaņošanas ar Pasūtītāju un izmaiņu pieprasījuma pasūtījuma saņemšanas;

- VISP31_2_4 6.prioritātes pieteikumiem ne retāk kā reizi 4 darba stundās.

- VISP32 Drošības prasības

VISP32_1 Nodrošinot Ģeoportāla uzturēšanu, Izpildītājam ir nepieciešams nodrošināt sekojošas drošības prasības:

- VISP32_1_1 Nodrošināt, ka strādāt ar Ģeoportālu drīkst tikai autentificēti un autorizēti lietotāji;

- VISP32_1_2 Nepieļaut Cross-site scripting (XSS) ievainojamības web Ģeoportāla programmā, kad ir iespējams izsaukt formu ar mainītiem parametriem, kas izpilda JavaScript kodu.

- VISP32_1_3 Nepieļaut SQL injekcijas tipa ievainojamību un nekorekto SQL vaicājumu izsaukumu, pielietot parametrizēto SQL vaicājumu izsaukumu.

- VISP32_1_4 Nodrošināt Ģeoportāla programmatūras darbību ar konfigurāciju, kas pieļauj tikai HTTP GET, HTTP POST, HTTP HEAD metožu izmantošanu.

- VISP32_1_5 Nodrošināt, ka Ģeoportāla programmatūra lietotājam nesniedz informāciju, kas varētu apdraudēt drošību, tai skaitā, nepieļaujot iespēju lietotājam veikt analīzi par kļūdas un veikto pārbaužu raksturu. Kļūdas situācijās lietotājam parādīt tikai nepieciešamo informāciju, detalizētu tehnisko informāciju nosūtot Ģeoportāla administratoram.

- VISP32_1_6 Nodrošināt, ka datu apmaiņas procesi tiek pildīti tikai ar tehnoloģisko lietotāju kontiem, kuriem informācija ir pieejama tikai tādā apjomā, kas nepieciešama attiecīgās datu apmaiņas nodrošināšanai, lai nepamatoti augstu privilēģiju izmantošana, kur tas nav nepieciešams, neradītu nevajadzīgus datu integritātes, konfidencialitātes un pieejamības riskus;

- VISP32_1_7 Nodrošināt, ka esošais Ģeoportāla drošības līmenis netiks pazemināts, ja vien tas netika atsevišķi atrunāts precizētajā Izmaiņu realizācijas piedāvājumā. Gadījumā, ja izmaiņu pieteikuma realizācijas rezultātā tiek pieļautas jaunas sistēmas ievainojamības, tad tās ir jānovērš nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma.

- VISP33 Sistēmas pieejamība

Uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Izpildītājam nepieciešams nodrošināt stabilu Ģeoportāla darbību. Kopējā (gan plānotā, gan neplānotā) Ģeoportāla pieejamība gada laikā nedrīkst būt zemāka par 99.5%, izņemot gadījumus, kad Ģeoportāla darbības pārtraukums ir noticis no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

- VISP 34 Standartprogrammatūras jauninājumi

VISP34_1 Uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Izpildītājam nepieciešams nodrošināt, ka gadījumā, ja tiek izdots Ģeoportāla darbības nodrošināšanā izmantotās standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) jauninājums, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atzinumu par jauninājuma ietekmi uz Ģeoportāla darbību un gadījumā, ja, lai nodrošinātu jauninājuma uzstādīšanu nepieciešamas izmaiņas Ģeoportāla programmatūrā, sniedz izvērtējumu par šādu izmaiņu darbietilpību. Šādi Pasūtītāja pieteikumi tiek apstrādāti, kā 3.prioritātes pieteikumi, un izvērtējumu Izpildītājs sniedz Pasūtītājam 80 darba stundu laikā. Ja standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) jauninājums ir kritisks Ģeoportāla drošībai, Izvērtējumu Izpildītājs sniedz īsākā laikā, par ko puses vienojas atsevišķi.

- VISP35 Laidienu noformēšana un piegāde

- VISP35_1 Izmaiņas Ģeoportālā (pieteikto kļūdu labojumi, izmaiņu pieteikumi, uzlabojumi) Izpildītājs noformē kā programmatūras laidienus un iesniedz Pasūtītājam uzstādīšanai. Laidienus Izpildītājs piegādā uz Pasūtītāja ftp servera. Programmatūras laidiens sastāv no:

- VISP35_1_1 Laidiena instalācijas pakotnes;

- VISP35_1_2 Laidiena piezīmēm:

- VISP35_1_2_1 Laidiena datuma un numura;

- VISP35_1_2_2 Laidienā iekļauto izmaiņu un/vai uzlabojumu apraksta, kas ietver programmatūras funkcionālo izmaiņu aprakstu;

- VISP35_1_2_3 Laidiena instalācijas instrukcijas;

- VISP35_1_2_4 Zināmiem ierobežojumiem (known issues).

- VISP35_1_3 Programmatūras pirmkoda.

- VISP35_2 Laidieniem ir jābūt kvalitatīvi notestētiem Izpildītāja pusē, nodrošinot augstu nodevumu kvalitāti un drošību.

- VISP35_3 Laidienu Pasūtītājs uzstāda Pasūtītāja testa vidē un pēc akceptēšanas arī produkcijas vidē. Programmatūras laidienu Pasūtītājs akceptē parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tiek veikta sekmīga laidiena akcepttestēšana. Ja akcepttestēšanas gaitā tiek konstatētas 1. vai 2.prioritātes kļūdas, iesniegtais programmatūras laidiens netiek akceptēts un tiek atgriezts Izstrādātājam konstatēto kļūdu novēršanai.

- VISP35_4 Ģeoportāla programmatūras izmaiņas rezultātā nedrīkst negatīvi ietekmēt Ģeoportāla veiktspējas rādītājus. Ar veiktspējas rādītājiem tiek saprasts:

- VISP35_4_1 laiks, kas nepieciešams atsevišķu darbību kopuma veikšanai strādājot ar Ģeoportālu;

- VISP35_4_2 laiks, kas nepieciešams lietotāju saskarnes formu atvēršanai;

- VISP35_4_3 reakcijas laiks uz lietotāju veiktajām darbībām lietotāju saskarnes formā.

- VISP35_5 Pie jebkādu Ģeoportāla programmatūras izmaiņu nodošanas, Izpildītājs nodod Pasūtītājam programmatūras pirmkodu un izpildkodu, kā arī Ģeoportāla dokumentācijas atjaunotu versiju.

- VISP35_6 Programmatūras laidienā iekļautajiem programmatūras pirmkodiem ir jābūt skaidri un precīzi dokumentētiem. Tai skaitā, programmatūras kodam jāsatur komentārus, kas ir viegli saprotami atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem bez pirmkoda autora palīdzības. Programmatūras pirmkodā komentāru veidā ir jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

- VISP35_6_1 funkcijas atribūtu apraksts, tai skaitā tās uzdevumu, parametru, paredzamo kļūdu, iespējamo rezultātu uzskaitījums un detalizējums (metožu līmenī);

- VISP35_6_2 veiktie labojumi, to autori un labošanas datumi (klašu līmenī);

- VISP35_6_3 konkrētā faila autors, izveidošanas datums (klašu līmenī).

- VISP36 Atskaites par sniegtajiem pakalpojumiem uzturēšanas ietvaros

- VISP36_1 Izpildītājam uzturēšanas ietvaros jāiesniedz atskaite par iepriekšējā kalendārajā mēnesī, veiktajiem ar Pasūtītāju saskaņotiem uzturēšanas darbiem uzrādot:

- VISP36_1_1 uzturēšanas ietvaros atskaites mēnesī slēgto (atrisināto) pieteikumu sarakstu un to risināšanai patērēto cilvēkdienu skaitu;

- VISP36_1_2 risināšanā esošo pieteikumu sarakstu;

- VISP36_1_3 atskaites mēnesī piegādāto laidienu sarakstu.

- VISP36_2 Par atskaites formu Pasūtītājs ar Izpildītāju vienosies vispārīgās vienošanās slēgšanas laikā.

- VISP36_3 Atskaite nav jāiesniedz, ja iepriekšējā kalendārajā mēnesī nav veikti ar Pasūtītāju saskaņoti uzturēšanas darbi.

VISP37 Garantijas apkalpošana

VISP37_1 Izstrādātājam jānodrošina, ka 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no programmatūras nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža Izstrādātājs bez maksas veiks tādu piegādātās programmatūras uzstādījumu, konfigurācijas parametru vai izpildāmā koda modifikāciju veikšanu, kuru mērķis ir novērst kļūdas, kā arī datu bojājumu novēršanu, kas radušies Izstrādātājam apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā un kas apgrūtina programmatūras izmantošanu atbilstoši programmatūras tehniskajai specifikācijai, kāda tā bijusi, nododot Programmatūru ekspluatācijā.

VISP38 Defektu novēršana

VISP38_1 Izstrādātājam bez papildus samaksas ir jāveic piegādātās programmatūras darbības traucējumu un/vai problēmu diagnosticēšana un analīze, kā arī jānovērš programmatūras darbības traucējumi, ja tādi rodas, un programmatūras defekti, ja tādi tiek atklāti (1., 2., 3. un 4. prioritātes pieteikumi).

VISP38_2 Izstrādātājam bez papildus samaksas ir jāveic arī Pasūtītāja datu labošana/atjaunošana, ja datu bojājumi radušies kļūdu vai nepilnību dēļ piegādātajā programmatūrā.

VISP 39 Izmaiņu pieprasījumu apstrāde

VISP39_1 Par izmaiņu pieprasījumu nevar uzskatīt programmatūras prasību un projektējuma kļūdas vai nepilnības, kuras saskaņā ar labu industriālo praksi, Izstrādātājam bija savlaicīgi jāidentificē.

VISP39_2 Programmatūras izmaiņu realizācija, ja tāda izriet no Pasūtītāja pieprasījumiem, tiek organizēta vispārīgajā vienošanā paredzētā veidā.

VISP39_3 Piegādātājam ir jānodrošina izmaiņu pieprasījumu apstrāde (5. prioritātes pieteikumi), izmaiņu priekšlikumu sagatavošana un novērtēšana šo uzturēšanas pakalpojumu ietvaros bez papildus samaksas.
VISP39_4 Izmaiņu pieprasījuma novērtējumu Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam rakstveidā. Izmaiņu pieprasījuma novērtējumā jāparedz nepieciešamais laiks visu izstrādāto sistēmas dokumentāciju atjaunošanai.

VISP40 Izmaiņu pieprasījumu novērtējums

VISP40_1 Izmaiņu pieteikuma novērtēšanu Izpildītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja izmaiņu pieteikuma novērtēšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama 10 darba dienu laikā, Izpildītājs par to informē Pasūtītāja pilnvarotos pārstāvjus un vienojas par citiem novērtējuma iesniegšanas termiņiem. Izpildītājs izmaiņu pieteikuma novērtējumā norāda:

- VISP40_1_1 izmaiņu realizācijas piedāvājuma detalizētu aprakstu;

- VISP40_1_2 paredzamo izmaiņu realizācijas darbietilpību cilvēkdienās;

- VISP40_1_3 izmaiņu realizācijas izmaksas, pamatojoties uz darbietilpības novērtējumu un cilvēkdienas likmi;

- VISP40_1_4 izmaiņu realizācijas ietekmi uz esošo funkcionalitāti;

- VISP40_1_5 paredzamo izmaiņu realizācijas termiņu.

VISP41 Izmaiņu pieprasījumu saskaņošana

VISP41_1 Jebkuru izmaiņu pieteikumu realizācijas novērtējumu jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Izpildītāja iesniegto izmaiņu pieteikuma novērtējumu vai arī novērtējumu, kurā ir veiktas savstarpēji apstiprinātas izmaiņas, Izpildītājs veic izmaiņu izstrādi, testēšanu un lietotāju dokumentācijas papildināšanu, pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām, apstiprināto programmatūras projektējuma aprakstu un savstarpēji parakstītu līgumu par darbu izpildi un izpildes termiņiem

VISP42 Izmaiņu pieprasījumu izstrāde, testēšana un piegāde.

VISP42_1 Piegādātājam jāveic izmaiņu pieprasījuma izstrāde, testēšana un lietotāju dokumentācijas papildināšana, pamatojoties uz Pasūtītāja prasībām, apstiprināto programmatūras prasību specifikāciju un apstiprināto programmatūras projektējuma aprakstu saskaņā ar šī nolikuma prasībām.

VISP42_2 Pasūtītājs izmaiņu pieprasījuma akcepttestēšanu veic testa vidē, kuru nodrošina Pasūtītājs. 
VISP42_3 Piegādātājs piegādā realizētās izmaiņas programmatūras laidiena veidā kopā ar laidiena aprakstu, kurā apkopoti visi konkrētajā piegādē realizētie izmaiņu pieprasījumi un kļūdu labojumi (ja tādi veikti).

VISP43 Uzturēšanas pakalpojumu valoda

VISP43_1 Visa komunikācija, sniedzot programmatūras uzturēšanas pakalpojumus, ir jānodrošina latviešu valodā.

VISP 44 Ārkārtas piegādes

VISP44_1 Ārkārtas piegādes ir jāveic tajos gadījumos, ja programmatūras problēmu novēršanai nav iespējams gaidīt līdz nākamā laidiena termiņam, piemēram, novēršot 1. un 2. prioritātes problēmu pieteikumus.

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas

portāla www.geolatvija.lv

pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK

Pieteikums

atklātam konkursam „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Reģistrētā adrese |  |
| Tālr. / Fakss |  |
| E - pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Ar šo pieteikumu _________(komersanta nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______ (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)_______ apliecina savu gatavību piedalīties atklātā konkursā „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana” (ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK).

Apliecinām, ka:

- apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā paredzētos pakalpojumus atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”, ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK, Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā  norādītajā apjomā un termiņos;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”, ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK, Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nav par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

- visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa;

- esam novērtējuši darba apjomu un noteikti uzņemamies visus riskus, kuri saistīti ar nepareizu darba apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu Tehniskās specifikācijas izpratni;

gadījumā, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt Vispārīgo vienošanos, apņemamies noslēgt Vispārīgo vienošanos saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu (Ar 22.05.2014. grozījumiem);

- gadījumā, ja mūsu piedāvājumā ir iekļautas nepatiesas ziņas, apņemamies necelt pretenzijas pret Pasūtītāju un piekrītam Pasūtītāja tiesībām izslēgt mūsu piedāvājumu no vērtēšanas, vai Vispārīgās vienošanās noslēgšanas gadījumā - vienpusēji izbeigt Vispārīgo vienošanos;

- uzņemamies visus izdevumus un riskus, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un noteikti atsakāmies no jebkurām prasībām pret Pasūtītāju šajā sakarā;

- apliecinām, ka uz Pretendentu (tajā skaitā, personu apvienības dalībniekiem) un Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. vai 9.punktā minētajām personām neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā noteikto.

- piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi iepirkuma procedūras norises un Vispārīgo vienošanos (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas

portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK

Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas numurs | Pakalpojuma daļa, kuru plānots nodot attiecīgajam apakšuzņēmējam (% no pakalpojuma vērtības) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Personu uz kuru iespējām pretendents, balstās, saraksts

| Personas nosaukums | Reģistrācijas numurs | Norāde uz iepirkuma nolikuma prasību, kuras atbilstību nodrošina |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas

portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK

Pretendenta klienta atsauksmes paraugs

| Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas Nr. |  |
| --- | --- |
| Līguma noslēgšanas datums, pakalpojumu sniegšanas laiks, norādot pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas laiku un beigu laiku |  |
| Sniegto pakalpojumu apraksts |  |
| Līguma summa |  |
| Pasūtītāja (klienta) pozitīva atsauksme par saistību izpildi |  |

Pretendenta atsauksmi paraksta pasūtītāja (klienta) paraksttiesīgā persona

Pielikums Nr. 5

Atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas

portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK

Darba grupas dalībnieka dzīvesgājuma apraksta (CV) paraugs.

Vārds

Uzvārds

Kontaktinformācija

Izglītība:

Akadēmiskā (pievienojot diplomu kopijas)

| Mācību iestāde |  |
| --- | --- |
| Mācību laiks |  |
| Specialitāte |  |
| Iegūtais grāds |  |

Darba pieredze

| No | Līdz | Darba devējs | Amats | Pienākumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Līdzdalība projektos

| Gads |  |
| --- | --- |
| Projekta realizētājs |  |
| Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersona |  |
| Projekta finanšu apjoms |  |
| Loma projekta realizācijā |  |

Parakstot šo CV, es ______________________ apliecinu, ka:

- Piekrītu manu personas datu izmantošanai atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana” (ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK) Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanai un apzinos, ka saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem visa dokumentācija, kuru Pretendents iesniedzis iepirkuma komisijai, ir publiski pieejama;

- Apliecinu, ka apņemos piedalīties Vienošanās izpildē (norādot lomu un darba pienākumus), gadījumā ja Pretendentam __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt Vienošanos.

______________________________________________________________

Sastādīšanas vieta un laiks,		 vārds, uzvārds,		 paraksts

Pārskata par pretendenta atbilstību  kvalifikācijas prasībām  tabula

| Nr.p.k. | Prasība | Informācija par pretendenta atbilstību prasībai, norāde uz piedāvājumā iekļauto dokumentu, kas apliecina atbilstību |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) gados ir pieredze: |  |
|  | Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) gados ir pieredze vismaz 1 (vienā) projektā, kurā veikta tīmekļa bāzēta arhitektūras lietojumprogrammatūras izstrāde vai uzturēšana; |  |
|  | Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) gados ir pieredze vismaz 1 (viens) projekts, kura ietvaros izstrādāts un uzturēts vismaz 1 (viens) 4.elektronizācijas līmeņa elektroniskais pakalpojums; |  |
|  | Pretendentam iepriekšējos 3 (trīs) gados ir izstrādāta vismaz 1 (viena) informācijas sistēma, kura nodrošina ģeotelpisko datu apstrādi un publicēšanu tīmeklī un ģeotelpisko datu apmaiņu ar citām informācijas sistēmām, izmantojot OGC tīmekļa pakalpes, ar izstrādes līgumcenu, kura pārsniedz 200 000,00 euro (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi) |  |
|  | Pretendentam ir pieejams Projekta vadītājs, kuram ir augstākā izglītība un iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) veiksmīgi realizēta informācijas tehnoloģiju projekta vadībā, kura finanšu apjoms pārsniedz 200 000,00 euro (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi) |  |
|  | Pretendentam ir pieejams vismaz 1 (viens) sistēmu analītiķis, kuram ir augstākā izglītība un praktiska pieredze kā sistēmu analītiķim vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, kura ietvaros veikta ģeotelpisko datu apstrādes procesu nodrošināšana, izmantojot tīmeklī bāzētu risinājumu, kā arī izstrādāts un uzturēts vismaz 1 (viens) 4.elektronizācijas līmeņa elektroniskais pakalpojums. Šī projekta finanšu apjoms pārsniedz 200 000,00 euro (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi) |  |
|  | Pretendentam ir pieejami vismaz 2 (divi) programmētāji, kuriem ir augstākā izglītība un pieredze iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā kā programmētājiem vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kur izmantotas Microsoft ASP.NET tehnoloģijas, kura finanšu apjoms pārsniedz EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi) |  |
|  | Pretendentam ir pieejams vismaz 1 (viens) programmētājs, kuram ir augstākā izglītība, un kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze kā programmētājam vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā, kurā izmantotas sekojošas tehnoloģijas: ASP.NET MWC, Javascript, css, JQuery, XSD, XML, WCF, WIF |  |
|  | Pretendentam ir pieejams vismaz 1 (viens) programmētājs, kuram ir augstākā izglītība iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze kā programmētājam vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kurā izmantotas OGC standartiem atbilstošas tīmekļa pakalpes (WMS, WFS, CSW, WPS), Con Terra Security Manager, Con Terra licence manager un, ArcGis Server, ArcGIS for INSPIRE, un kura finanšu apjoms pārsniedz 200 000,00 euro (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi) |  |
|  | Pretendentam ir pieejams vismaz 1 (viens) testētājs, kuram ir pieredze vismaz ieprieksējo 3 (trīs) gadu laikā kā testētājam vismaz 1 (vienā) veiksmīgi realizētā projektā, kura finanšu apjoms pārsniedz 200 000,00 euro (divi simti tūkstoši euro, 00 euro centi) |  |

Pielikums Nr. 6

Atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas

portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK

Vispārīgās vienošanās projekts

Rīgā, 						201_.gada _____._________________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (Reģ. Nr. 90001733697), direktores Solvitas Zvidriņas personā, kura darbojas uz nolikuma pamata (turpmāk tekstā  Pasūtītājs), no vienas puses, un

______________(reģ.nr.__________), __________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar _______________ (turpmāk tekstā  Uzņēmējs), no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti Līdzēji un katrs atsevišķi Līdzējs,

pamatojoties uz atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”, ID. Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK (turpmāk tekstā – atklāts konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk - Vienošanās):

- Vienošanās priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Uzņēmējs apņemas atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Vienošanās 1.pielikums); Piegādātāja Tehniskajam piedāvājumam un piedāvāto speciālistu sarakstam (Vienošanās 2.pielikums) un Piegādātāja finanšu piedāvājumam (Vienošanās 3.pielikums)veikt Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv (turpmāk - Sistēmas) pilnveidošanu, uzturēšanu un izmaiņu pieprasījumu izstrādi (turpmāk tekstā – darbi) Vienošanās noteiktajā kārtībā saskaņā ar atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana” ID. Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Uzņēmēja piedāvājumu (2.pielikums), kā arī pārējiem Vienošanās pielikumiem.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu un samaksāt Uzņēmējam saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem.

- Vienošanās summa un apmaksas kārtība

  - Maksimālā vienošanās summa sastāda EUR ____ (_____ euro, ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa un ietver maksu par izmantotām cilvēkstundām Sistēmas pilnveidošanai, izmaiņu pieteikumu realizācijai un uzturēšanai, ņemot vērā Uzņēmēja finananšu piedāvājumā noteikto speciālistu cilvēkstundas likmi bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Jebkura uz Vienošanās pamata veiktā maksājuma PVN likme tiek aprēķināta saskaņā ar konkrētā taksācijas periodā spēkā esošajām PVN likmēm.

  - Jebkuri darbi saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmējam tiks pasūtīti, ja Pasūtītājam ir pieejami līdzekļi Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Vienotā ģoetelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu” (Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/002) konkrēto aktivitāšu īstenošanai.

  - Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt darbus pilnā Vienošanās summas apmērā.

- Darbu pasūtīšanas un pieņemšanas kārtība

  - Sistēmas papildinājumu un izmaiņu pieprasījumu realizācija: (Ar 20.06.2014. grozījumiem)

    - Par katru Sistēmas papildinājumu izstrādes un  izmaiņu pieteikuma realizāciju tiek abpusēji parakstīts līgums par darba uzdevuma izpildi (turpmāk - Līgums), kurā tiek norādīts veicamo darbu saturs un apjoms, noteikts izpildes termiņš, veicamo darbu līgumcena, kā arī citi noteikumi un nosacījumi, kurus kāds no Līdzējiem uzskata par būtiskiem un otra puse tam piekritusi. Veicamo darbu līgumcena tiek veidota no Pušu saskaņotās izmaiņu realizācijas darbietilpības un Vienošanās 2.1.punktā norādītās Uzņēmēja speciālistu cilvēkdienu likmes. (Ar 20.06.2014. grozījumiem)

    - Pēc darbu izpildes pabeigšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līgumā paredzētos darba rezultātus (nodevumus) un e-pastā informē Pasūtītāja pilnvaroto personu par attiecīgā darba uzdevuma pabeigšanu un rezultātu gatavību nodošanai un apstiprināšanai, kā arī vienlaicīgi to nosūta uz Pasūtītāja oficiālo elektroniskā pasta adresi pasts@vraa.gov.lv.

    - Ja konkrētajā Līgumā nav noteikts citādi, Pasūtītājs ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc darba rezultātu (nodevumu) saņemšanas pārbauda veikto darbu atbilstību Līgumā noteiktajam darba uzdevumam.

    - Pasūtītājs bez saskaņošanas ar Uzņēmēju var iesaistīt darbu nodošanas – pieņemšanas procesā, tai skaitā akcepttestēšanas veikšanā, trešās personas.

    - Ja Uzņēmēja veiktie darbi atbilst Līgumā noteiktajam darba uzdevumam un ir saņemts pozitīvs akceptēšanas slēdziens, Vienošanās 4.punktā minētās pilnvarotās personas abpusēji paraksta darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, ar kuru tiek apstiprināta darbu izpilde.

    - Ja darbu nodošanas - pieņemšanas procedūras izpildes gaitā ir konstatēta veiktā darba neatbilstība noteiktajam darba uzdevumam, darba uzdevums netiek uzskatīts par izpildītu atbilstoši Vienošanās noteikumiem, par ko Pasūtītāja pilnvarotā persona elektroniski ar e-pasta paziņojumu informē Uzņēmēja pilnvaroto personu. Pēc minēto trūkumu novēršanas izdarāma attiecīgā darbu uzdevuma rezultātu atkārtota pieņemšana.

    - Darbu uzdevuma rezultāts (nodevums) tiek uzskatīts par izpildītu atbilstoši Vienošanās noteikumiem tajā dienā, kad Uzņēmējs ir iesniedzis darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) (saskaņā ar Vienošanās 3.1.2. apakšpunktā noteikto kārtību), ja darbu nodošanas – pieņemšanas procedūras izpildes gaitā netiek konstatēta veiktā darba neatbilstība noslēgtajai vienošanās un Vienošanās 4.punktā minētās pilnvarotās personas ir abpusēji parakstījušas darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kā arī Vienošanās 3.1.8. apakšpunktā noteiktajos gadījumos. Ja darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) nodošanas – pieņemšanas procedūras izpildes gaitā ir konstatēta veiktā darba neatbilstība noslēgtajai vienošanās, par ko Uzņēmējs tiek informēts saskaņā ar Vienošanās 3.1.6.apakšpunktu un tiek veikta atkārtota iesniegtā darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) nodošanas – pieņemšanas procedūra, darbu uzdevuma rezultāts (nodevums) tiek uzskatīts par izpildītu tajā dienā, kad Uzņēmējs darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) atkārtoti ir iesniedzis Pasūtītājam, ja Vienošanās 4.punktā minētās pilnvarotās personas ir abpusēji parakstījušas darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par šo darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) vai iestājušies Vienošanās 3.1.8.apakšpunktā noteiktie apstākļi.

(Ar 22.05.2014. grozījumiem)

    - Ja Vienošanās 3.1.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā no darbu uzdevuma rezultātu (nodevumu) saņemšanas Pasūtītājs nav izpildījis darbu pieņemšanai nepieciešamo pārbaudes procedūru vai Pasūtītājs Uzņēmējam nav iesniedzis motivētu lūgumu darbu pieņemšanas termiņa pārcelšanai, tiek uzskatīts, ka Uzņēmēja izpildītie darbi ir akceptēti bezierunu kārtībā un Pasūtītājam nav iebildumu par to apjomu un kvalitāti.

  - Pēc darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas Uzņēmējs izraksta Pasūtītājam rēķinu par darbu nodošanas - pieņemšanas aktā noradīto summu, kuru Pasūtītājs apmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas no Uzņēmēja, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Sistēmas uzturēšana

    - Sistēmas uzturēšanas darbi tiek veikti tikai pēc to saskaņošanas ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt veiktos darbus, ja to veikšana nav tikusi saskaņota ar Pasūtītāja pilnvaroto personu.

    - Uzņēmēja darbinieku faktiski nostrādātais laiks tiek uzskaitīts cilvēkstundās.

    - Uzņēmējs līdz nākošā mēneša 5.datumam iesniedz Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Sistēmas uzturēšanas darbiem, ja tādi ir bijuši. Atskaites veido atbilstoši iepriekš saskaņotai atskaites formai, un tajās norāda izpildītos darbus, iegūtos rezultātus un patērēto laiku cilvēkstundās. Atskaiti Uzņēmējs iesniedz tikai par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem uzturēšanas pakalpojumiem.

    - Ja nepieciešams, Uzņēmējs nodrošina bezmaksas aprēķinu un Uzņēmēja eksperta klātienes konsultācijas Pasūtītāja darbiniekiem par uzturēšanas ietvaros patērēto darbietilpību, tās noteikšanai izmantotās metodes pielietojumiem, kā arī sniedz Pasūtītājam darbietilpības novērtēšanai izmantoto informāciju.

    - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Uzņēmēja iesniegto atskaiti par veiktajiem darbiem.

    - Ja Uzņēmēja iesniegtās atskaites pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kas ir pamats rēķina izrakstīšanai un norēķinu veikšanai.

    - Ja 5 (piecu) darba dienu laikā no atskaites saņemšanas dienas, Pasūtītāja pilnvarotā persona nav rakstiski vai pa e-pastu iesniegusi Uzņēmēja pilnvarotajai personai pamatotas iebildes ar lūgumu veikt izmaiņas un/vai papildināšanu pārskatā, tiek uzskatīts, ka darbu izpilde ir akceptēta bezierunu kārtībā.

  - Pēc mēnesī veikto Sistēmas uzturēšanas darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, Uzņēmējs izraksta rēķinu. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Uzņēmēja, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu.

- Pušu sadarbība un pilnvarotās personas

  - Vienošanās izpildei katrs no Līdzējiem nozīmē pārstāvi, kura pienākums ir vadīt un kontrolēt Vienošanās izpildi un informēt par Vienošanās izpildi gan savu, gan arī otru pusi.

  - Par Vienošanās izpildi pilnvarotā persona no Pasūtītāja puses tiek  nozīmēts: ________________, tālr. _________, e-pasts:

  - Par Vienošanās izpildi pilnvarotās persona no Uzņēmēju puses tiek nozīmēts: ________________, tālr. _________, e-pasts:

  - Gadījumā, ja kāds no atklātā konkursā Uzņēmēja piedāvājumā minētajiem speciālistiem darbu izpildei nav pieejams visā vienošanās darbības laikā, Uzņēmējs nodrošina attiecīga speciālista aizvietošanu ar citu speciālistu, kura kvalifikācija ir atbilstoša Pasūtītāja prasībās noteiktajam.

  - Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) saskaņā ar šo Vienošanos tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā  nosūtīta pa faksu, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, vai nodota rokās otram Līdzējam pret parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena būs pasta paziņojuma datums par šāda sūtījuma izsniegšanu. Visi paziņojumi Līdzējiem tiks nosūtīti uz šajā Vienošanā norādītajām adresēm.

- Līdzēju tiesības un pienākumi.

  - Uzņēmēja pienākumi ir:

    - nodrošināt Uzņēmēja izstrādātām un ieviestām izmaiņām garantijas uzturēšanu, kuras laikā konstatētās kļūdas tiek novērstas bez papildus maksas, 12 mēnešus no izmaiņu ieviešanas darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;

    - uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas ietvaros pienācīgi pildīt visus pārējos Uzņēmēja pienākumus, kas noteikti šajā Vienošanā un tās pielikumos;

    - pie jebkādu Sistēmas izmaiņu nodošanas Pasūtītājam, nodot Pasūtītājam programmatūras pirmkodu un izpildkodu (ciktāl tas neaizskar ar likumu aizsargātas trešo personu autortiesības), kā arī Sistēmas dokumentācijas atjaunotu versiju. Programmatūras kodus un dokumentāciju Uzņēmējs iesniedz elektroniski, nosūtot uz Pasūtītāja norādītu e-pasta adresi, uzkopējot uz Pasūtītāja norādīta FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā, pēc Pasūtītāja izvēles. Dokumentācijai jābūt MS Office, Open Office lasāmā formātā.

  - Pasūtītāja pienākumi ir:

    - nodrošināt Pasūtītāja personāla piedalīšanos intervijās, ja tādas nepieciešamas;

    - pēc Uzņēmēja pieprasījuma nodrošināt Uzņēmējam pieeju Pasūtītāja pārziņā esošiem resursiem (informācijai, materiāliem, datoru sistēmām un tml), kas nepieciešami Vienošanā paredzēto pakalpojumu sniegšanai;

    - pieņemt un samaksāt par kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu.

  - Ar šo Vienošanos Uzņēmējs apņemas veikt visas nepieciešamās un iespējamās darbības, lai pārliecinātos, ka Uzņēmēja nodrošināto pakalpojumu rezultātā Sistēma varēs pilnībā darboties, netiks izdzēsta vai bojāta savādākā veidā, vai Sistēmā esošie dati un cita veida informācija netiks zaudēta, grozīta vai padarīta par neprecīzu un neuzticamu, vai Sistēma kopumā varēs darboties atbilstoši tās definētajai funkcionalitātei.

- Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

  - Uzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis Vispārīgās vienošanās izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc vienošanās noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot vienošanās 6.2.punktā paredzētos nosacījumus.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Vienošanās 6.1.punktā minētajai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Uzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Uzņēmēja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām; ;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

  - Uzņēmējs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas šā panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu vienošanās izpildē, ja Uzņēmējs  par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai vienošanās izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai vienošanās izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot šā panta trešās daļas 3.punkta noteikumus

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta (vispārīgās vienošanās puse) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu vienošanās izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem..

- Līdzēju atbildība

  - Par Vienošanās 1.pielikumā noteikto reakcijas laiku neievērošanu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 euro centi) par katru kavējuma stundu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Vienošanās 2.1.punktā norādītās summas;

  - Par Vienošanās 1.pielikumā noteikto 1.un 2. prioritātes problēmu atrisināšanas laika kavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 60,00 (sešdesmit euro, 00 euro centi) par katru kavējuma stundu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Vienošanās 2.1.punktā norādītās summas;

  - Par Vienošanās noteikto maksājumu kavējumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Vienošanās 2.1.punktā norādītās summas;.

  - Ja Uzņēmējs kavē Sistēmas izmaiņu pieprasījuma izpildes termiņu saskaņā ar noslēgto vienošanos , Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto darbu izpildes vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā bet kopā ne vairāk kā 10% no vienošanās pamatsummas;.

  - Ja Uzņēmējs pārkāpj Vienošanā noteiktās konfidencialitātes saistības, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simtieuro, 00 euro centi) par katru atsevišķu pārkāpuma gadījumu. Pasūtītāja pienākums pirms līgumsoda ieturēšanas ir iesniegt Uzņēmējam konfidencialitātes saistību pārkāpumu apstiprinošus pierādījumus.

  - Jebkura šajā Vienošanās noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību pilnīgas izpildes.

  - Par jebkuru maksājuma kavējumu saistībā ar to, ka Pasūtītājam Valsts kasē nav pieejami valsts budžeta līdzekļi, Pasūtītājs rakstiski informē Uzņēmēju 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Šādā gadījumā Pasūtītājs tiek atbrīvots no Vienošanās 7.3. punktā noteiktā līgumsoda maksāšanas

- Autortiesības un licences

  - Pasūtītājam pieder visas autora mantiskās tiesības uz Sistēmu, izmaiņām Sistēmā un nodevumiem, ko Uzņēmējs nodevis, pildot šo Vienošanos.

  - autora mantiskās tiesības uz vienošanās izpildes ietvaros izstrādātajām izmaiņām Sistēmā un Pasūtītājam piegādātajiem nodevumiem pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad izmaiņas ir uzstādītas vai nodevums ir pilnībā piegādāts Pasūtītājam un Pasūtītājs samaksājis par tām. (Ar 20.06.2014. grozījumiem)

  - Uzņēmējs garantē, ka ar visiem darbiniekiem un konsultantiem, kurus Uzņēmējs iesaista šīs Vienošanās izpildes nodrošināšanā, ir noslēdzis līgumus, saskaņā ar kuriem autortiesības uz izstrādātajām izmaiņām Sistēmā un nodevumiem (trešās personas programmatūras adaptācijas gadījumā – uz izstrādātajiem pielāgojumiem) pieder Pasūtītājam un Uzņēmējam nav zināma neviena trešā persona, kura varētu šīs Pasūtītāja tiesības apstrīdēt, kā arī likt šķēršļus nodevumu izmantošanai.

  - Uzņēmējs garantē, ka 99 (deviņdesmit deviņus gadus) neizmantos savas autora personiskās tiesības uz:

    - izlemšanu vai izmaiņas Sistēmā un nodevumi tiks izziņoti un kad tie tiks izziņoti;

    - izmaiņu Sistēmā un nodevumu atsaukšanu;

    - izmaiņas Sistēmā un nodevumu neaizskaramību;

    - pretdarbību.

  - Uzņēmējs garantē, ka sniegto pakalpojumu un piegādāto nodevumu izstrādē nav pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi.

  - Gadījumā, ja Uzņēmējs nolemj izmantot savas 8.4.punktā minētās autora personiskās tiesības pirms 8.4.punktā noteiktā termiņa, Uzņēmējam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 100% (viens simts procenti) apmērā no nodevuma izmaksu apmēra, par kuru pārkāpums ir noticis.

  - Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem vai programmatūru, kura ir tikusi izmantota Vienošanās izpildes ietvaros un uz kurām Līdzējiem vai trešajām personām ir bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms Vienošanās spēkā stāšanās brīža.

  - Uzņēmējam savos iesniedzamajos darbu nodevumos ir aizliegts iekļaut jebkādas norādes, kas satur ierobežojumus Pasūtītājam pilnīgi brīvi rīkoties (sadalīt, publicēt, iekļaut izvilkumus citos tekstos, nodot citām personām, u.c.) ar saņemtajiem nodevumiem vai to daļām. Uzņēmējs nedrīkst nekādos gadījumos pieprasīt, lai Pasūtītājs jebkādi, izmantojot nodevumus, obligāti publicē atsauces uz Uzņēmēju. Šajā punktā raksturotās norādes nodevumos, rīkojoties ar tiem vai jebkādām to daļām, Pasūtītājs neņem vērā.

- Konfidencialitātes noteikumi

  - Par konfidenciālu informāciju Vienošanās izpratnē Līdzēji uzskata jebkādu informāciju, kas Uzņēmējam un tā darbiniekiem kļuvusi zināma saistībā ar Vienošanās izpildi (turpmāk tekstā - Konfidenciāla informācija).

  - Par Konfidenciālu informāciju uzskatāma informācija saskaņā ar Vienošanās 9.1.punktā norādīto neatkarīgi no tā, kādā formā šī informācija ir ietverta, izveidota vai uzglabāta, t.i., tā var būt mutiskā, rakstiskā, elektroniskā vai jebkāda veidā datu nesējos noformētā formā.

  - Vienošanās ietvaros Konfidenciālo informāciju ir tiesīgs lietot tikai Uzņēmējs, tā darbinieki, ja vien Līdzēji Vienošanās darbības laikā rakstiski nevienojas citādāk.

  - Līdzēji ar Konfidenciālas informācijas prettiesisku izpaušanu Vienošanās ietvaros saprot – Konfidenciālas informācijas nodošana mutiski, rakstiski, elektroniski vai jebkādā citā tehniskā veidā, tās kopēšana, pavairošana, kopēšana datu nesējos (disketēs, CD diskos, mini diskos, kā arī citos informācijas datu uzglabātājos), izplatīšana, pārdošana, dāvināšana, iznomāšana, izmainīšana, pārveidošana, labošana un nodošana trešajām personām vai citas līdzīgas darbības ar Konfidenciālo informāciju.

  - Konfidencialitātes aizsardzības noteikumi neattiecas uz tādu informāciju:

    - Kas Konfidenciālas informācijas nodošanas laikā vai pēc tā ir publiski pieejama vai kļūst sabiedrībai pieejama (izņemot gadījumu, kad tā kļūst pieejama Vienošanās noteikumu neizpildes rezultātā Uzņēmēja vai tā darbinieku vainas dēļ).

    - Kas bija likumīgā kārtā Uzņēmējam vai tā darbiniekiem pieejama pirms tās saņemšanas no Pasūtītāja (pierādāms ar rakstiskiem oficiāliem dokumentiem).

    - Informācija, kura saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir atklāta, vai kuru valdības, valsts vai pašvaldību iestādes noteikušas par atklātu.

    - Informācija, kura, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, ir jānodod valsts vai pašvaldību iestādēm, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos šīm iestādēm dotajām tiesībām padara saņemto informāciju par atklātu un publiski pieejamu.

    - Informācija, kura oficiāli ir publicēta Pasūtītāja interneta mājas lapā, preses izdevumos, grāmatās, publiski pieejamos informatīvos katalogos, bukletos, informatīvos iespiedmateriālos un reklāmās.

  - Uzņēmējs un tā darbinieki Konfidenciālo informāciju izmanto un pielieto, stingri ievērojot Pasūtītāja noteikumus, Pasūtītāja darbinieka mutiskos un rakstiskos norādījumus, apņemoties pakļauties arī citu Pasūtītāja darbību reglamentējošo dokumentu prasībām, piemēram, Pasūtītāja procedūru prasībām, kā arī citu dokumentu, kurus norādīs Pasūtītāja darbinieki, prasībām.

  - Uzņēmējs un tā darbinieki Konfidenciālo informāciju uzglabā tādā drošā vietā un veidā, lai pilnībā izslēgtu iespēju citām trešajām personām piekļūt pie Konfidenciālas informācijas. Uzņēmējam un tā darbiniekiem jāizmanto visi iespējamie aizsardzības līdzekļi, lai droši uzglabātu Konfidenciālo informāciju. Ja Uzņēmēja vai tā darbinieku rīcībā nav pietiekoši droši Konfidenciālas informācijas aizsardzības līdzekļi, tam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par šādiem apstākļiem, lai vienotos par tālāko darbību.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs, lai nekavējoties, pēc iespējas saprātīgi īsākā laikā, tas paziņotu Pasūtītājam par katru gadījumu, kad Konfidenciālā informācija, kas tika nodota Uzņēmējam vai tā darbinieku rīcībā, ir nozaudēta (neatkarīgi no nozaudēšanas iemesliem), trešo personu nolaupīta vai notikusi trešo personu prettiesiska un pretlikumīga iejaukšanās – informācijas pārveidošana, daļēja vai pilnīga dzēšana, pārkopēšana un nodošana citām personām, kurām nav Vienošanā paredzētas tiesības piekļūt Konfidenciālai informācijai, kā arī, ja notikušas cita veida prettiesiskas vai pretlikumīgas darbības ar Konfidenciālo informāciju, ja iestājušies Nepārvaramas varas apstākļi, kā arī visiem iespējamiem līdzekļiem censties novērst un/vai mazināt nevēlamās sekas.

  - Pēc Pasūtītāja vai tā darbinieku pirmā pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties atdot Uzņēmējam vai tā darbinieku rīcībā nodoto vai nonākušo Konfidenciālo informāciju.

  - Uzņēmējs nodrošina, ka pēc Pasūtītāja vai tā darbinieku pirmā pieprasījuma nekavējoties tiek iznīcināta Konfidenciālā informācija (pēc Pasūtītāja vai tā darbinieku norādījumiem - visā tās apjomā, tās atsevišķas daļas, tās oriģināli, kopijas vai cita veida atvasinājumi), kā arī nodrošina, ka tiek izpildīti citi Pasūtītāja vai tā darbinieku norādījumi attiecībā par Konfidenciālo informāciju, ja vien tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai Vienošanās noteikumiem.

  - Uzņēmējs pēc Konfidenciālās informācijas saņemšanas uzņemas pilnīgu atbildību par to, lai jebkurā brīdī, kamēr Uzņēmēja vai tā darbinieku rīcībā un atbildībā ir nodota Konfidenciāla informācija, tas spētu sniegt Pasūtītājam informāciju par Konfidenciālas informācijas glabāšanas vietu, uzglabāšanas apstākļiem, kā arī pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma spētu nekavējoties uzrādīt Konfidenciālo informāciju, tās atrašanās un glabāšanas vietu un sniegt informāciju par Konfidenciālās informācijas glabāšanas apstākļiem. Uzņēmējam un tā darbiniekiem jāņem vērā Pasūtītāja norādījumi un ieteikumi attiecībā par Konfidenciālas informācijas glabāšanas vietu un apstākļiem.

  - Ja Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā vēlēsies paplašināt Konfidenciālās informācijas lietotāju loku no Uzņēmēju puses, par to Līdzēji vienosies atsevišķi, noslēdzot rakstisku vienošanos, ar kuru tiks iepazīstinātas personas, kurām tiks piešķirta iespēja piekļūt Konfidenciālai informācijai.

- Nepārvarama vara

  - Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Līdzēju kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no Līdzējiem veikt kādu no vienošanās noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:

    - no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;

    - kuru vienošanās slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;

    - kas nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;

    - kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.

  - Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus.

  - Līdzēju nevar vainot par līgumsaistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi;

  - Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, pienākums ir nekavējoties rakstiski ziņot otram Līdzējam par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un pierādīt nepārvaramās varas apstākļus, pievienojot kompetentu iestāžu apliecinājums vai atzinumus.

- Atkāpšanās no vienošanās, vienošanās apturēšana, atcelšana un izbeigšana

  - Pasūtītājam nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, ir tiesības apturēt vienošanās izpildi šādos gadījumos:

    - Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājam gribēja izmanto Vienošanās paredzēto maksājumu saistību segšanai;

    - saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītās iestādes vai Ministru kabineta lēmumu;

    - uz ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītās iestādes pārbaudes laiku.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no vienošanās Uzņēmēja līgumsaistību nepienācīgas izpildes dēļ, nosūtot Uzņēmējam rakstveida paziņojumu, šādos gadījumos:

    - Uzņēmējs nepilda šajā vienošanās noteiktos pienākumus un vienošanās noteikto pienākumu neizpilde turpinās vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas;

    - ja iesniegtie nodevumi un neatbilst vienošanās un tās pielikumu noteikumiem un Uzņēmējs par to ir rakstiski brīdināts un nav novērsis neatbilstības vienošanās noteiktajos termiņos un kārtībā;

    - ja jebkurā vienošanās izpildes stadijā atklājas, ka Uzņēmējs iepirkuma procedūras ietvaros iesniedzis Pasūtītājam nepatiesu informāciju;

    - Uzņēmējs vienošanās noslēgšanas vai vienošanās izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

    - Uzņēmējs vienošanās noslēgšanas vai vienošanās izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;

    - bez Pasūtītāja piekrišanas ir ierosināts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības process;

    - ir pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Uzņēmējam turpināt Vienošanās izpildi saskaņā ar Vienošanās noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Vienošanās;

    - Uzņēmējs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

    - ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Uzņēmēja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25 % apmērā no Vienošanās summas;

    - Uzņēmējs ir patvaļīgi pārtraucis Vienošanās izpildi, tai skaitā ja Uzņēmējs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

  - Pasūtītājs un Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot vienpusēju paziņojumu otram Līdzējam:

    - ja turpmāku Vienošanās izpildi padara neiespējamu vai būtiski apgrūtina nepārvarama vara;

    - ja otrs Līdzējs nepilda savas Līgumā noteiktās saistības vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot vienpusēju paziņojumu Uzņēmējam, ja:

    - ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Vienošanās noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota projekta izmaksu korekcija vismaz 50 % apmērā;

    - Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.

  - Vienošanās 11.2., 11.3. un 11.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums tiek uzskatīts par apturētu vai izbeigtu dienā, kad otram Līdzējam nosūtīts paziņojums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai pēc 7 (septiņām) dienām no paziņojuma nodošanas pasta nodaļā, ja paziņojums tiek sūtīts pa pastu.

  - Ja Līgums tiek izbeigts vai pārtraukts 11.2. un 11.4.punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs nemaksā Uzņēmējam līgumsodus, kā arī nesedz nekāda veida zaudējumus.

  - Ja Līgums tiek izbeigts 11.3.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Līdzēji nemaksā līgumsodus, kā arī nesedz viens otra zaudējumus;

  - Ja Līgums tiek izbeigts 11.3.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Līdzējis, kas vienpusēji izbeidz Līgumu nemaksā Līdzējam, kas vainojams Vienošanās izbeigšanā, līgumsodus un neatlīdzina nekāda veida zaudējumus.

- Citi noteikumi

  - Vienošanās tiek abpusēji parakstīta un stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu, un ir spēkā 4 (četrus) gadus vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Vienošanās 2.1.punktā noteiktā Vienošanās maksimālā summa, atkarībā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. Ja no Vienošanās noteikumu konteksta izriet Līdzēju pienākumi, kas turpinās pēc iepriekš minētās Vienošanās spēkā esamības termiņa (piemēram, konfidencialitātes noteikumi), tad šādi pienākumi saglabā pilnu līgumiski saistošu spēku līdz brīdim, kad visi ar šo Vienošanos noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti.

  - Grozījumi un papildinājumi Vienošanā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un apstiprināti ar abu Līdzēju parakstiem.

  - Vienošanās var tikt izdarīti nebūtiski grozījumi un šādi būtiski grozījumi:

    - gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai lai novērstu iepriekš neparedzētas nepilnības Vienošanās izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartu ekvivalentus, šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta Vispārīgās vienošanās kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības un to nomaiņa pilnībā nodrošina iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā nepasliktina iekārtu tehniskos parametrus, sniegto pakalpojumu kvalitāti un nerada iekārtu un signālu savietojamības riskus;

    - gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos, kas regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Vienošanās līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras, ja šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Vienošanos. Šajā apakšpunktā minētajos gadījumos Vienošanās grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti;

    - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Jebkurš Vienošanās pielikums ir uzskatāms par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja rodas pretrunas starp Tehnisko specifikāciju (Vienošanās 1. pielikums) un Tehnisko piedāvājumu (Vienošanās 2. pielikums), Puses strīdus gadījumā Vienošanās izpildē vadās saskaņā ar informāciju un noteikumiem, kas norādīti Tehniskajā specifikācijā (Vienošanās 1. pielikums).

  - Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties starp Līdzējiem Vienošanās izpildes rezultātā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, Līdzējiem ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz __ (___) lappusēm ar __ (___) pielikumiem kopā uz (__) lappusēm. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Uzņēmēja, un tiem ir vienāds juridisks spēks.

  - Vienošanai ir pievienoti šādi pielikumi:

    - Tehnsikā specifikācija;

    - Piegādātāja tehniskais piedāvājums un speciālistu saraksts;

    - Piegādātāja finanšu piedāvājums;

    - Līguma par darba uzdevuma izpildi projekts;

    - Izmaiņu pieprasījuma forma;

    - Spēkā esošās obligātās garantijas prasības.

(Ar 22.05.2014.grozījumiem)

13. Pušu rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra | UZŅĒMĒJS |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. 90001733697 |  |
| Adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 |  |
| Konts Valsts kase TRELLV22 LV79TREL2580627058000 |  |
| ______________________________ (S.Zvidriņa) | ______________________________ (_________) |

Pielikums Nr.7

Atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas

portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK

Līguma par darba uzdevuma izpildi projekts

Rīgā, 						201_.gada___._______________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, nodokļu maksātāju kods 90001733697, juridiskā adrese Elizabetes iela 19, Rīga, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās direktores Solvitas Zvidriņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, no vienas puses, un

____________ (Reģ. Nr. ______________) tā __________ personā, kas rīkojas uz ______________________________ (turpmāk tekstā  Uzņēmējs), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Līdzējs un kopā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz 201_.gada _______________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _________________ (turpmāk tekstā – Vispārīgā vienošanās), noslēdz šādu Līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- Līguma priekšmets un Darbu izpildes termiņi

  - Pasūtītājs pasūta un Uzņēmējs apņemas veikt __________________________ (turpmāk tekstā saukta – Darba uzdevums) pilnveidošanu (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā ar Darba uzdevuma aprakstu un Uzņēmēja iesniegto Pasūtījuma izvērtējumu.

  - Līdzēji vienojas, ka Darba uzdevuma izpildes rezultāts ir:

    - Nodevums

    - Izslēgts (Ar 20.06.2014. grozījumiem)

  - Līdzēji vienojas par šādu Darba uzdevuma izpildes kalendāro plānu:

    - Darbu uzsākšana –

    - Darbu pabeigšana - .

  - Līguma summā iekļauti visi izdevumi, kas Uzņēmējam radīsies saistībā ar Darbu veikšanu.

  - Nodevuma pieņemšanas kārtība (Ar 20.06.2014. grozījumiem)

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi paveiktu Darbu un samaksāt Uzņēmējam saskaņā ar šī Līguma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.

- Darbu apmaksas kārtība un cena

  - Maksājumi tiek veikti pēc atbilstošo nodevumu pieņemšanas, Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas Vispārīgās vienošanās  3.2.apakšpunkta noteiktajā kārtībā. Nodevumus pieņem, parakstot abpusēju Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

(Ar 22.05.2014. grozījumiem)

  - Puses vienojas, ka par veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līgumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam EUR ________________ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), turpmāk tekstā – Līguma summa.

  - Visā Līguma darbības laikā cena par 1 (vienu) cilvēkstundu nevar pārsniegt Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā norādīto cilvēkstundu likmi bez pievienotās vērtības nodokļa –EUR

- Līdzēju atbildība

  - Līdzēju atbildība noteikta Pasūtījuma aprakstā un Vispārīgajā vienošanās.

- Citi noteikumi

  - Līgums tiek parakstīts un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu Līgumā paredzēto saistību izpildei. Ja no Līguma noteikumu konteksta izriet Līdzēju pienākumi, kas tupinās pēc iepriekš minētā Līguma spēkā esamības termiņa, tad šādi pienākumi Līdzējiem ir saistoši līdz brīdim, kad visi ar šo Līgumu noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti.

  - Grozījumi un papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un apstiprināti ar Līdzēju parakstiem.

  - Līgumā var izdarīt nebūtiskus grozījumu un šādus būtiskus grozījumus:

    - gadījumā, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība pēc kādas no iepirkuma priekšmeta daļas, tad tā tiek izslēgta no Līguma;

    - gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai novērstu iepriekš neparedzētas nepilnības Līguma izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartus ekvivalentiem, šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta Līguma kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības un to nomaiņa pilnībā nodrošina iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā nepasliktina sniegto pakalpojumu kvalitāti;

    - gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos, kas regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Līguma līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras, ja šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Līgumu. Šajā apakšpunktā minētajos gadījumos Līguma grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti;

    - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no Līguma punktiem no vienas puses un uz Līguma pamata veikto darbu datos, noteikumos vai nosacījumos no otras puses, noteicošā ir informācija, ko satur Līguma punkti, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi.

  - Visas Līguma tehniskās detaļas – veicamo darbu apraksts un piegādājamie nodevumi – tiek fiksētas Līguma pielikumos, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās.

- Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:

  - Pielikums Nr.1 – Izmaiņu pieprasījuma apraksts;

  - Pielikums Nr.2 – Uzņēmēja piedāvājuma realizācija.

- Pušu rekvizīti un paraksti:

| PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra | UZŅĒMĒJS |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. 90001733697 |  |
| Adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 |  |
| Konts Valsts kase TRELLV22 LV79TREL2580627058000 |  |
| ______________________________ (S.Zvidriņa) | ______________________________ (_________) |

Pielikums Nr.8

Atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas

portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK

| IZMAIŅU PIEPRASĪJUMA FORMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iesniegšanas datums | Pieteicējs | ID |
| Sistēma: |  |  |
| Modulis: |  |  |
| OTRS Nr. |  |  |
| Lēmums par IP realizāciju (aizpilda VRAA ): |  |  |

Pamatojums (izmaiņu nepieciešamības pamatojums):

Īss izmaiņu apraksts:

Detalizēts izmaiņu izklāsts:

Izpēte (aizpilda izstrādātājs):

Pielikums Nr.9

Atklāta konkursa „Vienotā ģeotelpiskās informācijas

portāla www.geolatvija.lv pilnveidošana un uzturēšana”

nolikumam ID Nr. VRAA/2014/26/ERAF/AK

Spēkā esošās obligātās garantijas prasības

| Nr. | Prasība |
| --- | --- |
| 1 | Garantijas ietvaros tehniskais atbalsts, palīdzība un konsultācijas sniedzamas, izmantojot sekojošus komunikācijas kanālus – telefoniski, pa e-pastu, pa faksu, reģistrējot pieteikumu Internet pieteikumu reģistrā un klātienē. Uzņēmējam ir jānodrošina visi norādītie komunikācijas kanāli, tomēr Uzņēmējs, vienojoties ar Pasūtītāju, var noteikt primāri izmantojamo komunikācijas kanālu. |
| 2 | Attālināta problēmu pieteikumu reģistrēšana un izpildes atsekošana. Garantijas ietvaros Uzņēmējam jānodrošina iespēja Pasūtītāja nozīmētām kontaktpersonām attālināti, pieslēdzoties pie pakalpojumu sniedzēja pieteikumu reģistrācijas sistēmas caur Interneta pārlūkprogrammu, reģistrēt problēmas pieteikumu, sekot savu pieteikuma izpildei un statusam, iegūt statistiku par reģistrētiem pieteikumiem. |
| 3 | Garantijas pieteikuma iniciēšana. Garantijas ietvaros atbalsts tiek sniegts gan pēc Pasūtītāja, gan pēc Uzņēmēja iniciatīvas. Lai saņemtu/sniegtu atbalstu pēc Pasūtītāja iniciatīvas, tiek izmantoti Nr.1 definētie saziņas kanāli. |
| 4 | Garantijas pieteikums satur vismaz sekojošu informāciju: 1. sastādīšanas datums, laiks, sastādītājs; 2. identifikācija programmatūras, aparatūras, uzstādījuma vai konfigurācijas vienumam, ar kuru saistīta problēma/uzturēšanas pieteikums; 3. pieteikuma apraksts un pieteikuma prioritāte. Garantijas pieteikumus aizpilda Pasūtītāja nozīmētā kontaktpersona. Uzņēmējam jāizstrādā uzturēšanas pieteikuma veidne pieteikumiem, kas tiks iesniegti izmantojot e-pastu, faksu un Internetu (Uzņēmēja pieteikuma reģistrs). |
| 5 | Piesakot Garantijas pieteikumu, Pasūtītāja kontaktpersona formulē pieteikuma aprakstu vai jautājumu un pieteikuma risināšanas prioritāti. Papildus aprakstītām darbībām, piesakot 1. un 2. prioritātes problēmas, Uzņēmējs par to ir jāinformē telefoniski. Uzņēmējam ir pienākums sniegt Pasūtītājam visu nepieciešamo informāciju par pieteikumu iesniegšanas dažādiem kanāliem ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms garantijas uzturēšanas sākuma. Piezīme: Skat. uzturēšanas pieteikumu kategoriju definīcijas prasībā Nr. 12. |
| 6 | Reakcijas laiks uz Garantijas pieteikumu Uzņēmējs reaģē uz Garantijas pieteikumiem sekojošos laikos: 1. 1. un 2. prioritātes pieteikumiem reakcija seko ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā; 2. 3. un 4. prioritātes pieteikumiem reakcijas laiks ir 8 (astoņas) darba stundas; 3. 5.prioritātes pieteikumiem – Uzņēmējam izmaiņu pieprasījuma novērtēšanu jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā iniciēšanas un pieprasījuma saņemšanas. Ja izmaiņu pieprasījuma novērtēšana objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama 5 (piecu) darba dienu laikā, Uzņēmējs par to informē Pasūtītāja pilnvarotos pārstāvjus (norādot iemeslus, kāpēc izmaiņu pieprasījuma pieteikumu nav iespējams novērtēt 5 (piecu) darba dienu laikā). Šādā gadījumā izmaiņu pieprasījuma novērtēšana veicama termiņā, kas noteikts, vienojoties ar Pasūtītāju. 4. 6.prioritāte pieteikumiem – piesakot pieteikumu klātienē vai telefoniski - seko tūlītēja reakcija; piesakot pieteikumu izmantojot citus komunikācijas kanālus – reakcijas laiks ir 8 (astoņas) darba stundas. Darba stundas tiek aprēķinātas no 8:30 līdz 18:00 darba dienās, ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski, bet darbība tiek uzsākta nākamās darba dienas sākumā. Piezīme: Skat. pieteikumu kategoriju definīcijas prasībā Nr. 12. |
| 7 | Pieteikumu reģistrēšana Katrs pieteikums tiek reģistrēts Uzņēmēja pieteikumu reģistrā, un Pasūtītāja kontaktpersona tiek rakstveidā (pa e-pastu) informēta par reģistrētā pieteikuma detaļām. |
| 8 | Pieteikumu saskaņošana. Katrs pieteikums tiek saskaņots. Pasūtītāja uz Uzņēmēja pārstāvji vienojas par pieteikuma vienotu izpratni (galīgo formulējumu, būtību, risināšanas prioritāti un citu pieteikumā norādīto informāciju). Par pieteikuma saskaņošanas organizāciju ir atbildīgs Uzņēmējs. |
| 9 | Pieteikumu risināšana Uzņēmējs risina pieteikumu visiem pieejamajiem līdzekļiem, saskaņojot ar Pasūtītāju plānoto pieteikuma izpildes laiku, savukārt Pasūtītājs visiem pieejamajiem līdzekļiem sniedz pieteikuma risināšanai nepieciešamo papildus informāciju. Uzņēmējam jārisina pieteikums visiem pieejamiem saprātīgiem līdzekļiem, veicot nepieciešamās atzīmes Uzņēmēja pieteikumu reģistrā, ievērojot sekojošu: 1. termiņš 1.un 2. prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 4 stundas no problēmas pieteikšanas brīža. Uzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 1. un 2. prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 4 stundās, Uzņēmējam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem; 2. termiņš 3.un 4. prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 16 darba stundas no problēmas pieteikšanas brīža. Uzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 3. un 4. prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 16 darba stundās, Uzņēmējam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem; 3. 5.prioritātes pieteikumu risināšana notiek atbilstoši ar Pasūtītāju saskaņotu realizācijas grafiku. Izmaiņu pieprasījuma realizācija ir uzsākama ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā pēc izmaiņu pieprasījuma (tai skaitā novērtējuma) saskaņošanas ar Pasūtītāju un izmaiņu pieprasījuma pasūtījuma saņemšanas; 4. 6.prioritātes pieteikumiem ne retāk kā reizi 4 darba stundās. |
| 10 | Pieteikumu slēgšana. Pieteikumu risināšana tiek pārtraukta, tikai saņemot Pasūtītāja apstiprinājumu, ka piedāvātais risinājums ir pieņemams vai ka pieteikumu var slēgt citu iemeslu dēļ. Uzņēmēja pieteikumu reģistrā pieteikumu var slēgt tikai Pasūtītājs vai tā pārstāvis. |
| 11 | Pieteikumu eskalācija. Gadījumos, kad pieteikuma risināšanas gaitā tiek konstatēts, ka problēmas novēršanai nepieciešama trešās puses programmatūras izstrādātāja (ražotāja) iejaukšanās, tas tiek saskaņots ar Pasūtītāju, un pieteikums tiek eskalēts attiecīgajam ražotājam. Tālāk pieteikums tiek risināts atbilstoši sistēmas vai trešās puses programmatūras ražotāja noteikumiem. Pieteikumi tiek eskalēts uz sistēmas ražotāju, ja vien puses nevienojas citādi, sekojošos kontrollaikos: 1. 1. un 2. prioritātes pieteikumi, ja nav izdevies atrast pieņemamu risinājumu 24 stundu laikā; 2. 3. un 4. prioritātes pieteikumi, ja nav izdevies atrast pieņemamu risinājumu 4 darba dienu laikā. |
| 12 | Ģeoportāla programmatūras darbināšanas problēmu un pieteikumu prioritātes. Ģeoportāla programmatūras darbināšanas problēmas un pieteikumi tiek apstrādāti ievērojot sekojošas prioritātes: 1. 1.prioritāte: Avārija – problēma izraisa pilnīgu sistēmas darbības apstāšanos, un/vai darbs nevar tikt turpināts. 2. 2.prioritāte: Kļūda, kuru nevar apiet – problēma izraisa iekšēju programmatūras kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus funkcionalitātes zudumus. Nav zināms (Pasūtītājam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā. 3. 3.prioritāte: Kļūda, kuru var apiet - Problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz sistēmu ir mazsvarīga/sagādā zināmas neērtības, piemēram, manuālu darbu sistēmas funkcionēšanas atjaunošanai / darba turpināšanai. 4. 4.prioritāte: Neprecizitāte - Problēma neizraisa iespēju zudumus. Šādu pieteikumu raksturo iekšēja programmatūras kļūda vai nekorekta darbība, kuras ietekmi uz darba turpināšanu var neņemt vērā, kļūda / neprecizitāte produkta dokumentācijā. 5. 5.prioritāte: Izmaiņu pieprasījums - Pieprasījums veikt izmaiņas vai papildināt Ģeoportāla programmatūras funkcionalitāti, dokumentāciju vai veikt citus papildus darbus, kas ir ārpus līguma sfēras vai atšķiras no iepriekš saskaņotajām prasībām. 6. 6.prioritāte: Konsultācija - Problēma neizraisa iespēju zudumus. Programmatūrā nav kļūda, bet ir radusies kāda neskaidrība par sistēmas darbību vai funkcionalitāti, izmantošanu, tehnisko apkalpošanu. Kļūdas drošības jautājumos tiek klasificētas ar augstu prioritāti (1. vai 2.). |

Orģinālprogrammatūras izstrāde vai trešo personu programmatūras pielāgojumu izstrāde (custom development)

Vairāku līmeņu sistēma, kur zemākajā līmenī ir datu bāze un augstākajā līmenī ir uz tīmekļa servera izvietota lietojumprogrammatūra, kurai iespējama attālināta piekļuve, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

4.līmenis – pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana notiek elektroniski.

Open Geospatioal Consortium, http://www.opengeospatial.org/ogc

4.līmenis – pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana notiek elektroniski.

Programmatūras un tehnoloģijas, kuras izmantotas www.latvija.lv

Ar iepriekšējiem 3(trīs) gadiem ir jāsaprot 2011., 2012., 2013. gads un 2014.gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam;

Norādītais apjoms tiks izmantots tikai piedāvājuma vērtēšanai. Faktiskais darbu apjoms būs atkarīgs no nepieciešamības un piešķirto resursu apjoma.

Prasība iekļauta saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada  21.jūlija noteikumu Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 19.8.apakšpunktu

Standarti pieejami VISS mājas lapā - https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/default.aspx.

Vadlīnijas pieejamas VISS mājaslapā - https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/9/default.aspx

ĢDS vadlīnijas - https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/11/default.aspx

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki un apakšuzņēmēji uz kura iespējām Pretendents balstās. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Pretendents norāda visus apakšuzņēmējus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta otro un sesto daļu, kuriem,slēdzot vienošanos,  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās vienošanās vērtības vai lielāka.

Apakšuzņēmēja veicamo sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piekto daļu - ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

Izslēgts ar 22.05.2014. grozījumiem:

Speciālie kursi (pievienojot sertifikātu/apliecību kopijas)

Mācību iestādeMācību laiksPriekšmetsApliecinošs dokuments

Vairāku līmeņu sistēma, kur zemākajā līmenī ir datu bāze un augstākajā līmenī ir uz tīmekļa servera izvietota lietojumprogrammatūra, kurai iespējama attālināta piekļuve, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

4.līmenis – pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana notiek elektroniski.

Open Geospatioal Consortium, http://www.opengeospatial.org/ogc

4.līmenis – pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana notiek elektroniski.

Programmatūras un tehnoloģijas, kuras izmantotas www.latvija.lv

Ar iepriekšējiem 3(trīs) gadiem ir jāsaprot 2011., 2012., 2013. gads un 2014.gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam;