APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2013. gada 28.jūnija sēdē

protokols Nr.1.

_____________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

D.Āboliņa

Atklāta konkursa

„Elektroniskā pakalpojuma „Mani dati Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” un sociālo datu uzturēšanas apakšsistēmu papildinājumu izstrāde un ieviešana”

nolikums

Šī iepirkums tiek līdzfinansēts no Eiropas reģionālās attīstības fona projekta „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēma 1.kārta” (ID Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005)

Rīga, 2013

# Vispārīga informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr. VRAA/2013/42/ERAF/AK

## Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Banka | Valsts kase, TRELLV22 |
| Konts | LV16TREL2580627057000 |
| Kontaktpersona | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītāja D.Āboliņa |
| Tālrunis | 67079000 |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | pasts@vraa.gov.lv; |
| Iesniegšanas laiks | Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8:30-17:00, piektdienās plkst. 8:00-16:30. |

## Iepirkuma priekšmets UN IEPIRKUMA LĪGUMS

### Atklāta konkursa „Elektroniskā pakalpojuma „Mani dati Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” un sociālo datu uzturēšanas apakšsistēmu papildinājumu izstrāde un ieviešana” (ID Nr. VRAA/2013/42/ERAF/AK) (turpmāk – iepirkums) iepirkuma priekšmets ir elektroniskā pakalpojuma „Mani dati Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” (turpmāk – e-pakalpojuma), sociālo datu uzturēšanas lietojumprogrammatūras papildinājumu un sociālo datu apmaiņai starp valsts informācijas sistēmām un reģistriem izstrāde un ieviešana. Iepirkuma CPV kods 72200000-7.

    - Iepirkuma līguma izpilde tiek finansēta no Eiropas reģionālās attīstības fona projekta „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēma 1.kārta” (ID Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005) līdzekļiem.

    - Iepirkuma līguma termiņš ir 24 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, ievērojot šādus termiņus iepirkuma līguma izpildē:

      - E – pakalpojuma, programmatūras izstrāde un ieviešana jāveic ne vēlāk, kā līdz 2014. gada 28. janvārim,

      - Pretendentam jānodrošina izstrādātājam e-pakalpojumam un programmatūrai 24 mēnešu garantijas uzturēšana, skaitot no iepirkuma līguma darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas uzturēšanas periodā jānodrošina e-pakalpojumā un programmatūrā atklāto kļūdu bezmaksas novēršanu, kļūdu labojumu piegāde, administratoru un lietotāju atbalsts saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

## PiEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA UN TERMIŅŠ

  - Piedāvājuma dokumentus Pretendents iesniedz personīgi vai pa pastu slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā, kas atbilst nolikuma 3.punktā izvirzītajām noformēšanas prasībām, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā Administratīvajā departamentā (lietvedībā) līdz 2013.gada 29.jūlijam plkst.10:00.

  - Pretendentu piedāvājumi pēc nolikuma 2.1.punktā minētā termiņa netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas saņemti pēc nolikuma 2.1.punktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Aģentūrā, Elizabetes iela 19, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2013.gada 29.jūlijā plkst. 10:00.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ietvertie dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājumam jāietver uzraksts „TULKOJUMS PAREIZS”, personas ar Pretendenta pārstāvības tiesībām pašrocīgs paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks. Autorizācijas un sertifikācijas dokumentus vai to apliecinātas kopijas var iesniegt angļu valodā.

### Piedāvājumi iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste) vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, uz kura(-as) jānorāda:

### Pasūtītāja nosaukums un adrese;

### Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un saziņas līdzekļi;

### Atzīme „Atklātam konkursam „Elektroniskā pakalpojuma „Mani dati Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” un sociālo datu uzturēšanas apakšsistēmu papildinājumu izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/42/ERAF/AK”. Neatvērt līdz 2013.gada 29.jūlijam plkst. 10:00”.

### Piedāvājums sastāv no 3 (trīs) daļām: atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums.

### Piedāvājumam jābūt cauršūtam un apliecinātam, lapām sanumurētām, un ar satura rādītāju.

### Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tās apliecināta kopija. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu un pievieno vienošanos par personu apvienības izveidi.

### Piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD), ierakstīts ar MS Office rīkiem nolasāmā formātā. Elektroniskā formā iesniegtajiem piedāvājumiem ir jābūt pieejamām izdrukas un teksta meklēšanas funkcijām. Uz CD jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram. Piedāvājums tiek iesniegts – oriģināls rakstiskā dokumenta formā un kopija elektroniskā formā.

### Oficiāls raksturs ir tikai piedāvājumam rakstiskā dokumenta formā.

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

### Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā Pretendentam jāapliecina. Kopijas apliecinājumam jāietver norāde ”KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA”, Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarnieka personisks paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks, zīmoga nospiedums.

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem konkursa nolikumā (turpmāk tekstā – nolikums) ietvertajiem noteikumiem.

### Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

### Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

## Papildu informācijas sniegšana

### Nolikums, tā grozījumi un atbildes uz ieinteresēto Pretendentu jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/.

### Ieinteresētajam Pretendentam ir tiesības prasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, lūgt skaidrot nolikumu. Šie pieprasījumi ir iesniedzami rakstveidā uz nolikuma 1.2.punktā minēto pasta adresi un vienlaicīgi pa faksu vai elektroniski uz nolikuma 1.2.punktā norādīto e-pasta adresi.

### Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms nolikuma 2.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām to publicē Pasūtītāja mājas lapā (nenorādot jautājuma uzdevēju), adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/, kā arī rakstiski nosūta atbildi ieinteresētajam Pretendentam.

### Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus nolikumā vai citos iepirkuma procedūras dokumentos, Pasūtītājs ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/ ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

- PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Vispārīgās prasības:

    - Uz Pretendentu un uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, un kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām personām (turpmāk – Publisko iepirkumu 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi.

    - Pretendentam ir autora mantiskās tiesības vai Pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmas (SOPA) izstrādātāja izsniegta licence, kura atļauj veikt SOPA pielāgojumu izstrādi

  - Prasības Pretendentu finanšu iespējām:

    - Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) saimniecisko gadu, par kuriem Pretendentam bija jāiesniedz gada pārskats, vidējais finanšu apgrozījums pārsniedz piedāvāto līgumcenu vismaz 3 (trīs) reizes. Pretendentiem, kuri nostrādājuši mazāku laiku, atbilstība šai prasībai pierādāma par faktiski nostrādāto laiku.

  - Prasības Pretendenta pieredzei:

    - Pretendents darbojas klienta vajadzībām pielāgotas lietojumprogrammatūras izstrādes un uzturēšanas jomā, un Pretendentam ir pieredze:

      - vismaz 3 (trīs) uz tīmekļa servisiem bāzētu tīmekļu vietņu vai elektronisko pakalpojumu izstrādē, no kurām vismaz 1 (vienā) tīmekļa vietnē ir integrēts vismaz 3.elektronizācijas līmeņa pakalpojums, kura izstrādes apjoms nav mazāks par 100 cilvēkdienām un šādā tīmekļa vietnē lietošanas intensitāte, nodrošinot pieprasītos sistēmas atbildes laikus, nav mazāka par vidēji 1000 lietotāju apmeklējumiem dienā.

      - vismaz 1 (vienā) projektā realizēta tiešsaistes informācijas apmaiņa ar vismaz 3 (trīs) klienta sadarbības partneru informācijas sistēmām.

  - Piedāvātās projekta grupas sastāvam jāatbilst vismaz šādām prasībām:

    - Projekta vadītājs:

      - augstākā izglītība;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pieredze projektu vadībā;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 3.līmeņa elektronisko pakalpojumu vai tīmekļa vietņu, kas atbilst Nolikuma 5.3.1.1. vai 5.3.1.2.. apakšpunktā noteiktajām prasībām, izstrādes un ieviešanas projektu vadībā;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze informācijas sistēmu integrēšanas un ieviešanas projektā, kurā ir vismaz 3 (trīs) sadarbības partneri.

    - Vadošais sistēmu analītiķis:

      - augstākā izglītība;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā darba pieredze tīmekļa aplikāciju sistēmu analīzē;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) vismaz 3.elektronizācijas līmeņa pakalpojuma, kas atbilst Nolikuma 5.3.1.2. apakšpunktam, izstrādes un ieviešanas projektā kā tīmekļa aplikāciju un sistēmu analītiķim.

    - Sistēmas arhitekts:

      - augstākā izglītība;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā darba pieredze sistēmu arhitektūras izstrādē;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz Nolikuma 5.3.1.1.. un 5.3.1.2. apakšpunkta prasībām atbilstošos izstrādes projektos kā sistēmas arhitektam.

    - Vismaz 3 (trīs) programmētāji, kuri atbilst šādām prasībām:

      - augstākā izglītība;

      - pēdējo trīs gadu laikā darba pieredze programmētāja lomā Nolikuma 5.3.1.1. punkta apakšpunktu prasībām atbilstošos izstrādes projektos;

      - vismaz 2 (diviem) programmētājiem ir Tehniskajā piedāvājumā piedāvātās programmatūras platformas ražotāja vai tā autorizēta apmācības centra izsniegts sertifikāts par zināšanām darbā ar izmantoto programmatūras platformu. Ja tiek piedāvāta atvērta pirmkoda programmatūras izmantošana, sertifikātu var aizvietot ar vismaz trīs klientu atsauksmēm par sekmīgi realizētu projektu, izmantojot konkrēto atvērtā pirmkoda programmatūru;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 2 (diviem) programmētājiem ir pieredze vismaz 3.elektronizācijas līmeņa pakalpojuma, kas atbilst Nolikuma 5.3.1.2. apakšpunktam, izstrādē.

    - Grafiskā dizaina speciālists:

      - augstākā vai 1.līmeņa profesionālā izglītība;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pieredze lietotāja saskarņu izstrādē;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pieredze Web grafiskā dizaina darbu realizēšanā (jābūt zināšanām JavaScript, AJAX, vai līdzvērtīgu rīku izmantošanā).

    - Testētājs:

      - augstākā izglītība;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā darba pieredze testēšanā;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pieredze informācijas sistēmu integrācijas testēšanas projektā, kurā integrētas vismaz 3 (trīs) sistēmas;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pieredze automātisko testu scenāriju izveidē;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pieredze automatizētu testēšanas rīku (roboti, emulatori, regresa testi) izmantošanā.

    - Sistēmas lietojamības testētājs:

      - augstākā vai 1.līmeņa profesionālā izglītība;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā darba pieredze vismaz 2 (divu) tīmekļa aplikāciju un lietotāja saskarņu lietojamības testu organizēšanā un vadīšanā;

      - iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pieredze lietojamības testu veikšanā (šai pieredzei jābūt apstiprinātai ar vismaz 1 (viena) klienta atsauksmi par tīmekļa sistēmas lietotāja saskarnes testēšanu).

## PretendentA iesniedzamie atlases dokumenti:

### Pieteikums, kurš noformēts atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

  - Dokuments, kas apliecina Pretendenta tiesības veikt sistēmas SOPA pielāgojumu izstrādi.

  - Iepriekšējo 3 (trīs) saimniecisko gadu, par kuriem Pretendentam bija jāiesniedz gada pārskats, peļņas un zaudējumu aprēķinu kopijas. Gadījumā, ja Pretendents darbojas īsāku laiku, jāiesniedz peļņas un zaudējumu aprēķinu kopijas par noslēgtajiem saimnieciskajiem gadiem, ja Pretendents par saimniecisko darbību vēl nav iesniedzis gada pārskatu, jāiesniedz zvērināta revidenta apstiprināta operatīvā bilance un peļņas – zaudējumu aprēķins. Ja pretendents ir fiziska persona vai šādu personu apvienība, pretendents iesniedz izziņu par finanšu apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem.

  - Pretendentu piedāvāto speciālistu pašrocīgi parakstīti dzīvesgājuma (CV) apraksti, kuri apliecina Pretendenta piedāvāto speciālistu atbilstību Error: Reference source not found4.punktā minēto apakšpunktu prasībām un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

### Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu par piedalīšanos konkursā.

### Dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā:

### Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra izsniegta Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

### Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

# Tehniskais piedāvājums

## Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (nolikuma 1.pielikums).

  - Tehnisko piedāvājumu paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām.

  - Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, norādot katra apakšuzņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu.

# Finanšu piedāvājums

# Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam latos. Finanšu piedāvājums jāaizpilda saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un tas iesniedzams, izmantojot sekojošu tabulu:

# 1.tabula

Finanšu piedāvājums

| Nr. | Izmaksu pozīcijas apraksts | Apjoms cilvēkstundās | Vienas cilvēkstundas cena bez PVN | Vienas cilvēkstundas cena ar PVN | Kopējā Cena, LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | E-pakalpojuma izstrādes un ieviešanas cena |  |  |  |  |
| 2. | E-pakalpojuma papildinājuma izstrādes cena (vienas cilvēkstundas likme pie kopēja plānotā pasūtījumu apjoma līdz 200 cilvēkstundām) | 200 |  |  |  |
| Kopā (1.pozīcija +2.pozīcija bez PVN): |  |  |  |  |  |

  - Piedāvājuma cena ir kopējā samaksa par iepirkumu līguma izpildi, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN, ievērojot Tehniskās specifikācijas prasības (nolikuma 1.pielikums).

  - Pretendenta finanšu piedāvājumā vienas cilvēkstundas likme nevar pārsniegt LVL 60 (sešdesmit latu) ar pievienotās vērtības nodokli. Ja Pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātā vienas cilvēkstundas likme pārsniegs LVL 60 (sešdesmit latus) ar pievienotās vērtības nodokli, Pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiks izslēgts.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nepasūtīt izmaiņu pieprasījumu realizāciju (Finanšu piedāvājuma 2..pozīcija) vai pasūtīt mazākā apmērā.

  - Finanšu piedāvājumu paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

## Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību atlases prasībām. Ja no iesniegtajiem dokumentiem būs konstatējams, ka Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, neatbilst atlases prasībām, Pretendenti no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija novērtēs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentam, kurš atbildīs visām atlases prasībām un, kura piedāvājums atbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām un būs ar viszemāko cenu (kopējā līguma summa Finanšu piedāvājumā bez PVN), tiks piešķirtas Vienošanās slēgšanas tiesības.

## Ja komisija publiskajās datu bāzēs nevar iegūt informāciju, komisija pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:

### kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100latus;

    - izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam  un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

## Visas iesniegtās izziņas tiek akceptētas, ja tās izsniegtas ne vēlāk, kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas Pasūtītājam.

## Ja izziņas netiek iesniegtas norādītajā termiņā vai no izziņām konstatējams, ka uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas tiek izslēgtas no dalības iepirkuma procedūrā. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Tiesības slēgt līgumu tiks piešķirtas Pretendentam, kurš atbildīs visām atlases prasībām un būs iesniedzis prasībām atbilstošu tehnisko piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# Iepirkuma komisija

## Vispārīgā informācija

### Iepirkumu komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajā nolikumā.

### Iepirkumu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

### Iepirkumu komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus.

### Iepirkumu komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļiem.

### Iepirkumu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

### Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

## Iepirkumu komisijas tiesības

### Ja iepirkumu komisija  konstatē, ka Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā ir tiesība pieprasīt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Iepirkumu komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

### Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai sniedzis nepatiesas ziņas, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

### Pieņemt lēmumu par iepirkumā uzvarējušo Pretendentu noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no iepirkuma līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Iepirkumu komisijas pienākumi

### Iepirkuma norises laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, garantējot visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkumu. Iepirkumu komisija nevienam Pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus.

### Pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

### Triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt Līgumu vai izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt paziņojumu visiem Pretendentiem un triju darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas pretendentiem, ievietot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Pasūtītāja mājas lapā.

# Pretendenti

## Par iepirkuma Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura:

### saņēmusi nolikumu, piekritusi tā noteikumiem un šajā nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi piedāvājumus;

### atbilst nolikuma noteikumiem.

## Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas nolikumā un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.

## Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

## Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

## Pretendentu tiesības

### Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

## Pretendentu pienākumi

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus.

### Iepirkuma uzvarētājam ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumam pievienotajam Iepirkuma līguma projektam (Pielikums Nr.3) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Līguma projektu sagatavo Pasūtītājs.

# Nolikuma pielikumi

Šim nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums - Tehniskā specifikācija.

- pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā.

- pielikums –  Iepirkuma līguma projekts.

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa „Elektroniskā pakalpojuma „Mani dati Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” un sociālo datu uzturēšanas apakšsistēmu papildinājumu izstrāde un ieviešana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/42/ERAF/AK) nolikumam

Pieteikums atklātam konkursam „Elektroniskā pakalpojuma „Mani dati pašvaldības Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” un sociālo datu uzturēšanas apakšsistēmu papildinājumu izstrāde un ieviešana”

(ID Nr. VRAA/2013/42/ERAF/AK)

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fakss |  |
| E - pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Ar šo pieteikumu _________(pretendenta nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______ (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)_______ apliecina savu gatavību piedalīties atklātā konkursā „Elektroniskā pakalpojuma „Mani dati Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” un sociālo datu uzturēšanas apakšsistēmu papildinājumu izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/42/ERAF/AK.

Apliecinām, ka:

1. apņemamies nodrošināt pakalpojumus iepirkuma „Elektroniskā pakalpojuma „Mani dati Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” un sociālo datu uzturēšanas apakšsistēmu papildinājumu izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/42/ERAF/AK dokumentācijā norādītajā apjomā un termiņos;

2. esam iepazinušies ar atklāta konkursa „Elektroniskā pakalpojuma „Mani dati Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” un sociālo datu uzturēšanas apakšsistēmu papildinājumu izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/42/ERAF/AK nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

3. visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa;

4. esam novērtējuši darba apjomu un noteikti uzņemamies visus riskus, kuri saistīti ar nepareizu darba apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu Tehniskās specifikācijas izpratni;

5. gadījumā, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemamies noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;

6. gadījumā, ja mūsu piedāvājumā ir iekļautas nepatiesas ziņas, apņemamies necelt pretenzijas pret Pasūtītāju un piekrītam Pasūtītāja tiesībām izslēgt mūsu piedāvājumu no vērtēšanas vai, iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā - vienpusēji izbeigt iepirkuma līgumu;

7. uzņemamies visus izdevumus un riskus, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un noteikti atsakāmies no jebkurām prasībām pret Pasūtītāju šajā sakarā;

8. apliecinām, ka uz Pretendentu (personu apvienības dalībniekiem) un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteikto.

9. piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi iepirkuma procedūras norises un iepirkuma līguma (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa „Elektroniskā pakalpojuma „Mani dati Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” un sociālo datu uzturēšanas apakšsistēmu papildinājumu izstrāde un ieviešana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/42/ERAF/AK) nolikumam

Iepirkuma līguma projekts

Rīgā 		 							   2013.gada __._______

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktores Solvitas Zvidriņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk – Pasūtītājs un

[Nosaukums] tās [vārds, uzvārds] personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar [pārstāvību pamatojošs dokuments], turpmāk – Piegādātājs, no otras puses, ievērojot Pasūtītāja un Piegādātāja (turpmāk kopā – Līdzēji un katrs atsevišķi – Līdzējs) brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem,

pamatojoties uz atklāta konkursa „Elektroniskā pakalpojuma „Mani dati Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” un sociālo datu uzturēšanas apakšsistēmu papildinājumu izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/42/ERAF/AK”, (turpmāk – iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

Pasūtītājs pasūta, un Piegādātājs apņemas atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), Piegādātāja Tehniskajam piedāvājumam iepirkumā (Līguma 2.pielikums) un Piegādātāja finanšu piedāvājumam (Līguma 3.pielikums) veikt elektroniskā pakalpojuma „Mani dati Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” un sociālo datu uzturēšanas apakšsistēmu papildinājumu izstrādi un ieviešanu un nodrošināt darbināšanas atbalstu, kā arī nodrošināt izstrādātās programmatūras garantijas uzturēšanu un sistēmas papildinājumu izstrādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Kopējā Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir Ls ________ (summa vārdiem). Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Kopējā Līguma summa sastāv no:

    - Ls _______ (summa vārdiem) bez PVN ir samaksa par Sistēmas projektēšanu, izstrādāšanu, testēšanu un ieviešanu;

    - Ls _______ (summa vārdiem) bez PVN ir samaksa par Sistēmas papildinājumiem, kuri var tikt realizēti pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

  - Līguma summa ir maksimālā summa, kas var tikt samaksāta Piegādātājam šā Līguma ietvaros. Pasūtītājs ir tiesīgs nepasūtīt Sistēmas papildinājumus vai pasūtīt tos mazākā apjomā par summu, kas ir mazāka, kā norādīta šā Līguma 2.1.2.apakšpunktā.

  - Samaksa par Sistēmas projektēšanu, izstrādāšanu, testēšanu un ieviešanu tiek veikta šādā kārtībā:

    - 20% (divdesmit procenti) no Līguma 2.1.1.punktā noteiktās summas, kas ir Ls ________ (summa vārdiem), Pasūtītājs maksā Piegādātājam kā avansa maksājumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šā Līguma noslēgšanas dienas un rēķina saņemšanas no Piegādātāja;

    - 80% (astoņdesmit procenti) no Līguma 2.1.1.punktā noteiktās summas Pasūtītājs maksā Piegādātājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc galējā Sistēmas nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Piegādātāja.

  - Samaksa par 2.1.2.punktā minēto Sistēmas papildinājumu izstrādi tiks maksāta atbilstoši Līdzēju noslēgtajai Vienošanās par sistēmas papildinājumu realizāciju (turpmāk – Vienošanās) (Līguma 5.pielikums).

  - Pasūtītājs samaksu veic, pārskaitot rēķinā un nodevumu pieņemšanas – nodošanas aktā (izņemot Līguma 2.3.1.punktā noteikto avansa maksājumu) norādīto summu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķina kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, ka Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

  - Jebkuri darbi saskaņā ar šo Līgumu Piegādātājam tiks pasūtīti ar nosacījumu, ka Pasūtītājam tiks piešķirti valsts budžeta līdzekļi vai līdzekļi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta  konkrēto aktivitāšu īstenošanai un nepieciešamais finansējums būs pieejams Valsts Kasē.

- Sistēmas izstrādes organizācija

  - Šajā Līgumā noteiktie darbi tiek veikti saskaņā ar Līguma 4.pielikumu „Darbu izpildes plāns”.

  - Katrs nodevums, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam, ir uzskatāms par pieņemtu pēc tam, kad Pasūtītājs pēc nodevuma pārbaudes ir parakstījis nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Katram nodevuma tīrrakstam Piegādātājs pievieno tikai uz konkrēto nodevumu attiecināmo nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu. Nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu sagatavo Piegādātājs.

  - Katrs nodevums ir uzskatāms par iesniegtu tekošajā darba dienā, ja tā iesniegšanas fakts tiek reģistrēts Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (1.stāvā) Elizabetes ielā 19, Rīgā vai arī nosūtīts elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu, darba dienās līdz plkst.16:00.

- Sistēmas dokumentācijas nodevumu pieņemšanas kārtība

  - Sistēmas dokumentācijas nodevums ir dokuments, kas ir izstrādāts atbilstoši Līguma 1. un 2.pielikumam.

  - Katru Līguma pielikumos noteikto dokumentācijas nodevumu Piegādātājs iesniedz elektroniski MS Office lasāmā formā, nosūtot Pasūtītāja šā Līguma 7.2.punktā norādītajai kontaktpersonai.

  - Termiņš dokumentācijas nodevuma izskatīšanai Pasūtītājam ir 10 (desmit) darba dienas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs iesniegto nodevumu nepieņem, tad tas nodevumu kopā ar  komentāriem nodevuma izvērtējumu veidnē (Līguma 6.pielikums), atdod atpakaļ Piegādātājam, nosūtot uz e-pastu Piegādātāja šā Līguma 7.3.punktā norādītajai kontaktpersonai.

  - Pasūtītājs nodevumu nepieņem, ja dokuments neatbilst:

    - Latvijas valsts standartu vai normatīvo aktu prasībām;

    - Visiem Līguma 1.pielikuma noteikumiem;

    - Visām Pasūtītāja prasībām, tajā skaitā, prasībām, kas izteiktas interviju laikā, ciktāl tās nav pretrunā ar Līguma 1.pielikuma noteikumiem.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs nepiekrīt Pasūtītāja komentāriem vai iebildumiem, Piegādātājs ierosina sasaukt projekta darba grupas sanāksmi, lai vienotos par konkrētu komentāru iestrādi vai noraidīšanu. Darba grupas sanāksmē panāktie lēmumi tiek protokolēti un ir saistoši Līdzējiem tālākā nodevuma izskatīšanā.

  - Neatbilstības nodevumā Piegādātājam ir jānovērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Pēc neatbilstību novēršanas Piegādātājs iesniedz dokumenta tīrrakstu un aizpildītu nodevuma izvērtējuma veidni (Līguma 6.pielikums).

  - Dokumenta atkārtotu izskatīšanu Pasūtītājs veic 5 (piecu) darba dienu laikā un, konstatējot neatbilstības, Pasūtītājs dokumentu atdod atpakaļ Piegādātājam, nosūtot uz e-pastu Piegādātāja šā Līguma 7.3.punktā norādītajai kontaktpersonai, papildinājumu iestrādei saskaņā ar Līguma 6.pielikumā norādīto formu.

  - Piegādātājam atkārtoti labotais dokuments ir jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā.

  - Termiņš atkārtoti labota dokumenta izskatīšanai Pasūtītājam ir 5 (piecas) darba dienas.

  - Ja dokumentu ar argumentētiem iebildumiem Pasūtītājs noraidījis 3 (trīs) reizes, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā.

  - Dokuments par akceptētu tiek uzskatīts pēc tam, kad Līdzēji ir parakstījuši nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir pamats norēķinu veikšanai, vai Pasūtītājs nodevuma izskatīšanai noteiktajā termiņā nav iesniedzis iebildumus pret nodevuma saturu.

- Sistēmas programmatūras nodevumu pieņemšanas kārtība

  - Pēc Sistēmas programmatūras izstrādes Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 2.pielikuma noteiktie nodevumi atbilstoši Līguma 1.pielikumam. Sistēmas programmatūras testēšanas dokumentācija jāapliecina Piegādātāja uzņēmuma vadītājam un testēšanas vadītājam.

  - Pasūtītājam programmatūras pirmkodu un izpildkodu (ciktāl tas neaizskar ar likumu aizsargātas trešo personu autortiesības) Piegādātājs iesniedz elektroniski, uzkopējot uz Pasūtītāja norādīta FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā, pēc Pasūtītāja izvēles.

  - Sistēmas instalāciju, atbilstoši instalācijas rokasgrāmatai, veic Pasūtītājs. Ja instalācija nav iespējama, tad Piegādātājam ir pienākums sniegt atbalstu instalācijas procedūras veikšanā. Ja programmatūras instalācija testēšanas vidē neizdodas, Piegādātājam ir jāpārstrādā nodevumi un jāiesniedz tie atkārtoti.

  - Sistēmas akceptēšana tiek uzsākta pēc sistēmas veiksmīgas instalācijas veikšanas Pasūtītāja testēšanas vidē. Ja Sistēmas instalācija testēšanas vidē aizkavējusies, tad akcepttestēšana tiek uzsākta ne ātrāk kā pēc 3 (trīs) darba dienām, skaitot no Sistēmas veiksmīgas instalācijas dienas, ja Līdzēji nevienojas savādāk.

  - Sistēmas akcepttestus veiks Pasūtītāja darbinieki vai Pasūtītāja pieaicināti trešās puses pārstāvji, saskaņā ar darbu izpildes plānu un testpiemēriem. Piegādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina akcepttestu norisei nepieciešamās konsultācijas un atbilstošas kompetences pārstāvja klātbūtne. Pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegtajiem testēšanas protokoliem un problēmziņojumiem, Piegādātājam ir jāveic identificēto defektu novēršana un, akcepttestēšanas noslēgumā sagatavoto testēšanas pārskatu iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Piegādātājam ir jānodrošina elektroniska vide identificēto problēmu reģistrēšanai un to risināšanas procesa izsekošanai. Pasūtītāja darbiniekiem ir jābūt piekļuvei elektroniskajai videi problēmu reģistrēšanai un atgriezeniskās saites nodrošināšanai.

  - Sistēma ir uzskatāma par atbilstošu ekspluatācijas uzsākšanai, ja akcepttestēšanas laikā nav konstatētas 1., 2 un 3. kategorijas problēmas. Gadījumā, ja Sistēmā atklātas 3.kategorijas problēmas, kuras būtiski neietekmē Sistēmas darbību, tad Līdzēji var vienoties par Sistēmas ekspluatācijas uzsākšanu un termiņu 3.kategorijas problēmu novēršanai.

  - Gadījumā, ja akcepttestēšanas laikā tiek atklātas 1. vai 2. kategorijas problēmas, kas nav operatīvi novēršamas, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt akcepttestēšanu un tā ir uzskatāma par neveiksmīgu.

  - Termiņš akcepttestēšanas cikla veikšanai Pasūtītājam ir 10 (desmit) darba dienas. Ja šajā termiņā Pasūtītājs nav pieteicis nevienu 1. – 3. kategorijas kļūdu vai Sistēma nav atdota Piegādātājam kļūdu novēršanai, akcepttestēšanas cikls ir uzskatāms par pabeigtu.

  - Atkārtotos akcepttestēšanas mēģinājumos Pasūtītājam ir tiesības izmantot arī citus (modificētus, jaunus) vai tos pašus testa piemērus, kas izmantoti vienā vai vairākos iepriekšējos akcepttestēšanas mēģinājumos.

  - Atkārtota akcepttestēšana pēc Pasūtītāja ieskatiem var tikt veikta pilnā apjomā, testējot visu Sistēmu.

  - Gadījumā, ja Sistēmas akcepttestēšanu nav izdevies pieņemt pēc 3 (trīs) akcepttestēšanas cikliem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā.

  - Sistēma par akceptētu tiek uzskatīta pēc tam, kad Līdzēji ir parakstījuši Sistēmas nodevuma (Sistēmas programmatūras nodevuma un dokumentācijas nodevumu) pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir pamats norēķinu veikšanai, vai Pasūtītājs Sistēmas akcepttestēšanai noteiktajā termiņā nav pieteicis 1.-4. kategorijas problēmas.

- Sistēmas papildinājumu pasūtīšana un izstrāde

  - Sistēmas papildinājumi tiek pasūtīti šādā kārtībā:

    - Pasūtītājs definē nepieciešamos sistēmas papildinājumus (papildus funkcionalitāti atbilstoši jaunam vai mainītam normatīvajam aktam vai sadarbspējas nodrošināšanai ar trešo personu informācijas sistēmām, vai izmainīto funkcionalitāti, ja Sistēmas izstrādes gaitā identificēta nepieciešamība atteikties no iepriekš noteiktā tehniskā risinājuma) un elektroniski iesniedz Piegādātājam, nosūtot uz šā Līguma 7.3.punktā norādīto e-pasta adresi.

    - Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā vai, lielu izmaiņu gadījumā – termiņā, par kādu Līdzēji vienojušies, sagatavo un elektroniski iesniedz, nosūtot e-pastu, Pasūtītāja šā Līguma 7.2.punktā norādītajai kontaktpersonai sistēmas papildinājumu realizācijas piedāvājumu, kas ietver:

      - Sistēmas papildinājumu detalizētu aprakstu;

      - Sistēmas papildinājumu izstrādei nepieciešamās trešo personu programmatūras sarakstu, informāciju par cenām, licencēšanas un uzturēšanas noteikumiem;

      - Izstrādājamo nodevumu sarakstu un darbu izpildes plānu;

      - Sistēmas papildinājumu izstrādē iesaistītos darbiniekus, viņu lomas un darba apjomu, kas noteikts atbilstoši Līguma 2.pielikumā norādītajai darbietilpības noteikšanas metodikai.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā akceptē vai noraida Piegādātāja iesniegto izmaiņu pieprasījuma realizācijas piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs piedāvājuma izvērtēšanā iesaistīt projekta konsultantus, ievērojot, ka izmaiņu pieprasījumu saskaņošanas laikā iegūtā informācija jāuzskata par konfidenciālu.

  - Gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties par izmaiņu pieprasījuma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt papildinājumu izstrādi trešajām personām un šādā gadījumā Piegādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums sniegt šādai trešajai personai visu nepieciešamo informāciju.

  - Par izmaiņu pieprasījuma realizāciju Līdzēji slēdz Vienošanos, kas tiek pievienota Līgumam kā pielikums un kļūst par neatņemamu tā sastāvdaļu.

  - Izstrādāto Sistēmas papildinājumu akceptēšana notiek atbilstoši šā Līguma 5.punktā noteiktajai kārtībai.

  - Izstrādāto Sistēmas papildinājumu dokumentācijas nodevumu akceptēšana notiek atbilstoši šā Līguma 4.punktā noteiktajai kārtībai.

  - Par Sistēmas papildinājumu izstrādi Pasūtītājs maksā pēc to akceptēšanas, ko apliecina nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nodevumu pārbaudē iesaistīt projekta konsultantus un trešās personas, ievērojot, ka izmaiņu pieprasījumu izpildes laikā iegūtā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu.

- Līguma pārvaldība un atbildīgās personas

  - Līguma izpildei katrs no Līdzējiem norīko vienu vai vairākas personas, kuru pienākums ir Līguma izpildes administrēšana un kontrole. Par Līguma izpildes gaitu norīkotās personas informē katra savu pusi.

  - Pasūtītāja pilnvarotās personas vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

  - Piegādātāja pilnvarotās personas vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

  - Pilnvaroto personu nomaiņas gadījumā viens Līdzējs informē otru Līdzēju par to rakstiski ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš.

  - Nodevumu, nodevumu izvērtējumu un citu Līguma izpildes gaitā sagatavoto operatīvo dokumentāciju un informāciju viens Līdzējs nodod otram Līdzējam elektroniski uzkopējot uz Pasūtītāja norādītā FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā, vai nosūtot ar elektroniskā pasta ziņojumu pēc Pasūtītāja izvēles. Par saņemto dokumentāciju saņēmējs izdara atzīmi uz pavadvēstules vai nosūta elektroniskā pasta ziņojumu ar saņemšanas apstiprinājumu.

  - Jebkurš nodevuma tīrraksts, pretenzija vai cita oficiāla informācija saskaņā ar šo Līgumu tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tajā pašā dienā, ja tā nodota (reģistrēta) Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (1.stāvā) Elizabetes ielā 19, Rīgā vai arī nosūtot elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu, darba dienās līdz plkst.16:00. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena būs pasta paziņojuma datums par šāda sūtījuma izsniegšanu. Visi paziņojumi Līdzējiem tiks nosūtīti uz šā Līguma 7.2. un 7.3.punktā norādītajām adresēm.

- Līdzēju tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt veiktos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - sniegt Piegādātājam visu informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei.

  - Piegādātājs apņemas:

    - veikt darbus kvalitatīvi, Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā. Piegādātājs atbild par Sistēmas izstrādes gala rezultātu. Šī atbildība ietver gan Sistēmas funkcionalitāti, gan tehnisko izpildījumu un nav ierobežota ar to, ka Pasūtītājs akceptējis nepilnīgu Sistēmas dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs viennozīmīgi atteicies no konkrētas funkcionalitātes realizēšanas. Piegādātājs neatbild par tiešu un nepārprotamu Pasūtītāja rīkojumu izpildīšanu, ar noteikumu, ka Piegādātājs ir brīdinājis, ka rīkojuma izpilde var atstāt negatīvu ietekmi uz gala rezultātu;

    - nodrošināt to, ka darbu veikšanai saskaņā ar šo Līgumu, tiek piesaistīti atbilstošas kompetences speciālisti, kas norādīti Līguma 2.pielikumā;

    - gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā no Piegādātāja neatkarīgu apstākļu dēļ nepieciešams aizvietot kādu no sākotnēji piedāvātajiem speciālistiem, tad Piegādātājam ir jānodrošina ne zemākas kvalifikācijas speciālistu iesaiste, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nav tiesīgs atteikt speciālista nomaiņu, ja konstatēti objektīvi šķēršļi piedāvātā speciālista nodarbināšanai un jaunā speciālista kvalifikācija ir atbilstoša atklāta konkursa „Elektroniskā pakalpojuma „Mani dati pašvaldības Sociālajā dienestā un sociālā pabalsta pieprasīšana” un sociālo datu uzturēšanas apakšsistēmu papildinājumu izstrāde un ieviešana” (ID. Nr. VRAA/2013/42/ERAF/AK) nolikumā izvirzītajām prasībām;

    - gadījumā, ja Pasūtītājs, pamatojoties uz konstatētām kļūdām speciālista darbā, kas norāda uz nepietiekamu speciālista kvalifikāciju, ir pieprasījis nomainīt konkrēto speciālistu, tad Piegādātājam ir pienākums veikt šādu nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā;

    - visu Līguma darbības laikā izstrādāto dokumentāciju noformēt atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem un Latvijas Valsts informācijas tehnoloģijas standartiem programminženierijā vai atbilstošiem starptautiskajiem standartiem informācijas tehnoloģijā. Visa Līguma ietvaros izstrādājamā dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā gan papīra, gan elektroniski rediģējama faila formātā;

    - izmantojot Pasūtītāja tehnisko un sistēmu nodrošinājumu, ievērot Pasūtītāja iekšējos normatīvos aktus par informācijas sistēmu drošību;

    - Piegādātājs apņemas līdz garantijas termiņa beigām nodrošināt pieejamu tehniskā atbalsta dienestu, kas ir izvietots Latvijas teritorijā.

  - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Šādos gadījumos par to tiek informēta un vajadzības gadījumā sasaukta projekta valde. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kas apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par Apakšuzņēmēja rīcību šā Līguma izpildē tādā pašā apmērā kā par savējo rīcību, tajā skaitā, lai Apakšuzņēmējs pilnībā ievērotu Līgumā noteiktos konfidencialitātes, autortiesību un citus būtiskus noteikumus.

  - Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

  - Pasūtītājam ir pienākums uz Līguma apturēšanas brīdi samaksāt Piegādātājam par jau faktiski veiktajiem darbiem, pamatojoties uz nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu, ko paraksta abi Līdzēji. Līguma apjoma samazināšanas vai Līguma izpildes apturēšanas gadījumā, ja tā notikusi nepietiekama finansējuma dēļ, Pasūtītājam netiek piemēroti nekādi līgumsodi vai cita veida sankcijas.

  - Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja iestājas ārēji, no Pasūtītāja neatkarīgi apstākļi (piemēram, izmaiņas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos), kas būtiski ietekmē vai atceļ Sistēmas izstrādes vai attiecīgās infrastruktūras objektu piegādes nepieciešamību, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nemaksājot Piegādātājam nekādas soda sankcijas par Līguma izbeigšanu. Ja Līgums tiek izbeigts minēto apstākļu dēļ un Piegādātājs līdz Līguma izbeigšanas paziņojuma saņemšanai ir pienācīgi pildījis visas savas līgumsaistības, tad Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par veikto darbu līdz Līguma izbeigšanas paziņojumam, pamatojoties uz abu Līdzēju parakstītu nodevumu pieņemšanas – nodošanas aktu un Piegādātāja iesniegto rēķinu.

- Garantijas

  - Garantijas saistības ir spēkā 24 mēnešus, skaitot no galējā Sistēmas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Ja izmaiņu pieprasījumu vai uzlabojumus veikusi trešā persona Līguma 6.3. punktā noteiktajā gadījumā, tad par atbilstošo programmatūras koda gabalu, moduli vai komponenti garantijas saistības (ar termiņu 24 mēneši) uzņemas persona, kura veikusi attiecīgo izmaiņu pieprasījumu vai uzlabojumus.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir bez papildus samaksas novērst visus Sistēmas defektus un dokumentācijas neprecizitātes, kas radušies Piegādātāja darbu izpildes rezultātā, tajā skaitā piegādātajos nodevumos, kas netika identificēti testēšanas un ieviešanas fāzē.

- Pušu atbildība

  - Par darbu izpildes termiņu (Līguma 4.pielikums) pārkāpumu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no kavētās darbu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas.

  - Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par tiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Līguma izpildes laikā Piegādātāja rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka dēļ, kā arī Piegādātāja neuzmanības dēļ, ja Piegādātājam bija zināms, ka izvēlētais darba paņēmiens vai Pasūtītāja norādījumu izpilde var radīt zaudējumus, bet Piegādātājs par šādu zaudējumu risku Pasūtītāju nav brīdinājis. Šādos gadījumos kopējā Piegādātāja atbildība nedrīkst pārsniegt Līguma summu.

  - Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu Līguma 10.4.1., 10.4.4. un 10.4.5.apakšpunktā norādītajos gadījumos nekavējoši, bet pārējos gadījumos – 30 (trīsdesmit) dienu laikā, izbeigt Līgumu, ja:

    - ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru Piegādātājs ir atzīts par maksātnespējīgu;

    - pret Piegādātāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu vairāk kā 50% no Piegādātāja bilances aktīviem;

    - Piegādātājs nepilda jebkādas Līguma saistības, un neatbilstības nav novērstas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

    - Piegādātājs kavē 30 (trīsdesmit) dienas Līguma 4.pielikumā noteikto darbu nodošanu;

    - saskaņā ar Līguma 4.11. un 5.12.punktu;

    - jebkurā Līguma stadijā atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, Piegādātājs ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju;

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidz šo Līgumu saskaņā ar kādu no Līguma 10.4.3. – 10.4.6.punktu, tad Piegādātājs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 2.1.1.punktā noteiktās summas.

  - Ja Piegādātājs atkāpjas no Līguma bez tiesiska pamata un Pasūtītājs ir pienācīgi pildījis visas līgumsaistības, tad Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.1.punktā noteiktās Līguma summas.

  - Par konstatētajām kļūdām 1. un 2. kategorijas problēmu pieteikumu gadījumā (tiek skaitītas stundas tikai darba dienās no 8:30 līdz 17:30) Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 25,00 LVL (divdesmit pieci lati un 00 santīmi) apmērā par katru kavējuma stundu.

  - Līgumsoda samaksa pati par sevi neatbrīvo Piegādātāju no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma, piemēram, gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis samaksu par kādu no iepriekšējiem Sistēmas izstrādes darbu posmiem, bet sakarā ar Piegādātāja pieļauto Līguma pārkāpumu Pasūtītājs nevar izmantot iepriekš nodoto posmu darbu rezultātus, jo Sistēma nevar darboties kopumā.

- Konfidencialitātes nosacījumi

  - Viens Līdzējs apņemas bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpaust jebkādu informāciju par otru Līdzēju, ko tas ir ieguvis Līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad šī informācija ir publiski pieejama atbilstoši Informācijas atklātības likuma noteikumiem. Šis nosacījums ir spēkā arī 5 (piecus) gadus pēc Līguma darbības termiņa beigām.

  - Piegādātājs ir tiesīgs sniegt informāciju:

    - saviem darbiniekiem, vai konsultantiem, ciktāl konfidenciālā informācija viņiem ir nepieciešama konkrētu ar šī Līguma izpildi saistītu uzdevumu un saistību izpildei. Piegādātāja darbiniekiem un konsultantiem ir pienākums parakstīt konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus, kā šī Līguma vai tai līdzvērtīgi noteikumi izriet no darba līgumiem, Piegādātāja iekšējiem normatīvajiem aktiem vai citiem parakstītiem dokumentiem;

    - Apakšuzņēmējiem un to konsultantiem, ja šīs personas ir iesaistītas Līguma izpildē, ar nosacījumu, ka persona, kas saņem konfidenciālu informāciju, pirms tam aizpilda konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus kā šis Līgums.

  - Ja informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības, tad Līdzējiem ir tiesības izpaust šādu informāciju bez otra Līdzēja iepriekšējas atļaujas.

  - Piegādātājam nav pienākums nodrošināt informācijas konfidencialitāti, ja:

    - informācija ir pieejama publiski bez Piegādātāja vai Apakšuzņēmēju apzinātas darbības;

    - informācija ir saņemta no nesaistītas trešās personas puses bez norādes par tās konfidencialitāti;

    - Pasūtītājs ir piekritis konfidenciālas informācijas publiskošanai.

  - Līdzējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam un trešajām personām sakarā ar konfidencialitātes noteikumu neievērošanu.

  - Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu vainīgais Līdzējs maksā otram Līdzējam līgumsodu 1000,00 LVL (viens tūkstotis latu un 00 santīmu) par katru konfidenciālas informācijas nesankcionētas izpaušanas gadījumu.

- Autortiesības un licences

  - Visi Sistēmā Pasūtītāja ievadītie un Sistēmas darbības rezultātā iegūtie dati visos to formātos ir Pasūtītāja vai Sistēmas lietotāju ekskluzīvs īpašums.

  - Autora mantiskās tiesības uz izstrādāto Sistēmu un tās papildinājumiem (programmatūru un dokumentāciju) Pasūtītājam pāriet ar dienu, kad Sistēma ir pilnībā piegādāta Pasūtītājam, parakstīts galējais Sistēmas nodošanas- pieņemšanas akts un Pasūtītājs 100% apmērā ir veicis apmaksu Piegādātājam. Ar šo brīdi Pasūtītājs ir tiesīgs veikt jebkuras piegādātās Sistēmas programmatūras modifikācijas, kuras saistītas ar programmatūras iespēju paplašināšanu, sadarbspējas nodrošināšanu ar citām programmām, tajā skaitā uzdot šādu modifikāciju veikšanu trešajām personām.

  - Piegādātājs garantē, ka Sistēmas  un tas papildinājumu izstrādē nav pieļauti autortiesību pārkāpumi.

  - Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem vai programmatūru, kura ir tikusi izmantota Līguma izpildes ietvaros un uz ko Līdzējiem vai trešajām personām ir bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms Līguma spēkā stāšanās dienas.

- Nepārvarama vara

  - Neviens Līdzējs nav atbildīgs par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir rezultāts tādiem notikumiem kā plūdi, ugunsgrēks, karadarbība, valdības lēmumi u.tml., kas notikuši pēc Līguma slēgšanas un nav izraisīti ar kāda Līdzēja nolūku un šādu notikumu seku novēršana nav iespējama ar Līdzēja samērīgām darbībām.

  - Līdzējam, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, rakstiski jāinformē par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otrs Līdzējs. Līdzēji apņemas vienoties par to vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas vai izbeigšanas būtiskos jautājumus.

  - Nepārvaramas varas apstākļu esamību un to pastāvēšanas termiņu apliecina ar kompetentas institūcijas atzinumu.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei.

  - Līgumu var grozīt tikai tad, ja tas noformēts rakstiski un apstiprināts ar Līdzēju parakstiem.

  - Līgumā var izdarīt nebūtiskus grozījumus un šādus būtiskus grozījumus:

    - Gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai novērstu iepriekš neparedzētas nepilnības Līguma izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartus ekvivalentiem, šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta Līguma kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības un to nomaiņa pilnībā nodrošina iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā nepasliktina, sniegto pakalpojumu kvalitāti un nerada sistēmas darbības riskus;

    - Gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos, kas regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Līguma līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras un šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Līgumu. Šajā punktā minētajos gadījumos Līguma grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti.

    - Ja viena līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kas prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kas apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Līgumā noteiktie termiņi var tikt grozīti, ja Piegādātājs var pierādīt objektīvus, no Piegādātāja neatkarīgus iemeslus, kas nebija zināmi līdz piedāvājuma iesniegšanai.

  - Līdzējiem savstarpēji vienojoties, var tikt veikta kādas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības aizvietošana ar darbietilpības un sarežģītības ziņā līdzvērtīgu prasību.

  - Visi strīdi un domstarpības, kas Līguma izpildē varētu rasties starp Līdzējiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, tad Līdzējiem ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz _ (______) lapām ar 6 (sešiem) pielikumiem. Viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs Piegādātājam un tiem ir vienāds juridisks spēks.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Līguma 1.pielikums – iepirkuma Tehniskā specifikācija uz __ (_____) lapām;

    - Līguma 2.pielikuma – Piegādātāja Tehniskais piedāvājums iepirkumā uz __ (_____) lapām;

    - Līguma 3.pielikums – Piegādātāja Finanšu piedāvājums iepirkumā uz __ (_____) lapām;

    - Līguma 4.pielikums – Darbu izpildes plāns uz __ (_____) lapām;

    - Līguma 5.pielikums – Vienošanās par sistēmas papildinājumu realizāciju (projekts) uz __ (_____) lapām;

    - Līguma 6.pielikums – Nodevuma izvērtējuma veidne uz __ (_____) lapām;

- Līdzēju rekvizīti

Pielikums Nr.5

pie 2013.gada __._________

Iepirkuma līguma

Nr._________________

Vienošanās par sistēmas papildinājumu realizāciju (projekts)

Rīgā, 							2013.gada___._______________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktores Solvitas Zvidriņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

[Nosaukums], tās _________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar ______________________________ (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Līdzējs un kopā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz 2013.gada _______________ noslēgto līgumu Nr. _________________ (turpmāk – Līgums), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Vienošanās priekšmets un Darbu izpildes termiņi

  - Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs apņemas veikt sistēmas papildinājumus  (turpmāk – Darbi) saskaņā ar  Izmaiņu pieprasījumu Nr.____ un Piegādātāja iesniegto Pasūtījuma izvērtējumu (Vienošanās 1.pielikums).

  - Līdzēji vienojas, ka Darbu izpildes rezultāts ir:

    - Nodevums

    - Nodevuma pieņemšanas kārtība

  - Līdzēji vienojas par šādu Darbu izpildes kalendāro plānu:

    - Darbu uzsākšana – .

    - Darbu pabeigšana – .

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi paveiktu Darbu un samaksāt Piegādātājam saskaņā ar Līguma un šīs Vienošanās noteikumiem.

- Darbu apmaksas kārtība un cena

  - Maksājumi tiek veikti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstošo nodevumu pieņemšanas, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Nodevumus pieņem, parakstot abpusēju  Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Līdzēji vienojas, ka par veiktajiem Darbiem saskaņā ar šo Vienošanos Pasūtītājs maksā Piegādātājam Ls ________________ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), turpmāk tekstā – Vienošanās summa.

  - Vienošanās summā iekļauti visi izdevumi, kas Piegādātājam var rasties saistībā ar Darbu veikšanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

  - Visā Vienošanās darbības laikā cena par 1 (vienu) cilvēkstundu nevar pārsniegt Piegādātāja Finanšu piedāvājumā norādīto cilvēkstundu likmi bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā LVL 60 (sešdesmit latu), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

- Līdzēju atbildība

  - Līdzēju atbildība noteikta Pasūtījuma aprakstā un Līgumā.

- Citi noteikumi

  - Vienošanās tiek parakstīta un stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz visu Vienošanās paredzēto saistību izpildei. Ja no Vienošanās noteikumu konteksta izriet Līdzēju pienākumi, kas turpinās pēc iepriekš minētā Vienošanās spēkā esamības termiņa, tad šādi pienākumi Līdzējiem ir saistoši līdz brīdim, kad visi ar šo Vienošanos noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti.

  - Vienošanās var izdarīt nebūtiskus grozījumus un šādus būtiskus grozījumus:

    - Gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai novērstu iepriekš neparedzētas nepilnības Vienošanās izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartus ekvivalentiem, šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta Vienošanās kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības un to nomaiņa pilnībā nodrošina iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā nepasliktina, sniegto pakalpojumu kvalitāti un nerada sistēmas darbībības riskus;

    - Gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos, kas regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Vienošanās līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras un šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Vienošanos. Šajā punktā minētajos gadījumos Vienošanās  grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti.

    - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kas prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kas apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Vienošanās  noteiktie termiņi var tikt grozīti, ja Piegādātājs var pierādīt objektīvus, no Piegādātāja neatkarīgus iemeslus, kas nebija zināmi līdz piedāvājuma iesniegšanai. Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no Vienošanās punktiem no vienas puses un uz Vienošanās pamata veikto darbu datos, noteikumos vai nosacījumos no otras puses, noteicošā ir informācija, ko satur Vienošanās , ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi.

  - Noteikumi un nosacījumi, kas nav noteikti šajā Vienošanā, tiek izskatīti atbilstoši Līgumam.

  - Visas Vienošanās tehniskās detaļas – veicamo darbu apraksts un piegādājamie nodevumi – tiek fiksētas Vienošanās pielikumos, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

  - Vienošanās var tikt papildināta ar pielikumiem pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās.

  - Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz _ (______) lapām. Viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs Piegādātājam un tiem ir vienāds juridisks spēks. Vienošanās ir pievienots šāds pielikums:

1.pielikums – Izmaiņu pieprasījuma ________ Nr.____ apraksts uz __ (______) lapām.

- Līdzēju rekvizīti un paraksti:

| Pasūtītājs |  | Piegādātājs |
| --- | --- | --- |
| Valsts reģionālās attīstības aģentūra |  |  |
| Reģistrācijas Nr.90001733697 |  |  |
| Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |  |  |
| Valsts kase, TRELLV22 |  |  |
| Norēķinu konts Nr. |  |  |
| Direktore S.Zvidriņa |  |  |

6.pielikums

2013.gada __.________ Iepirkuma līgumam

Nr._________________

Nodevuma izvērtējuma veidne

| Izvērtējamais dokuments | Šeit tiek identificēts komentējamais dokuments, norādot dokumenta nosaukumu, datnes nosaukums, versiju un datnes datumu |
| --- | --- |
| Komentāru autori | Šeit tiek norādīti komentāru autori |
| Komentāru datums | Datums, kad pabeigta komentāru veikšana |

Nodevuma izvērtējums

| 1.Vērtē Pasūtītājs |  |  |  |  | 2. Vērtē Izpildītājs |  | 3. Akceptē Puses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atsauce | Komentārs | Kat. | Pt. | Aktivitāte | Pt. | Pasūtītāja komentāra autora V.Uzvārds | Izpildītāja aktivitātes autora V.Uzvārds |

Pasūtītājs nodevuma izvērtējuma tabulā aizpilda šādas ailes:

Ailē „Nr” secīgi norāda komentāru numurus.

Ailē „Atsauce” norāda atsauci uz komentēto tekstu (sadaļas numurs vai lappuse un rindkopa).

Ailē „Komentārs” norāda iebilduma būtību.

Ailē „Kat.” norāda iebilduma kategoriju:

B-Būtisks, M-Mazāk būtisks, I-Informatīvs, J-Jautājums, K-Konsultācija.

Ailē „Pt.” norāda iebilduma problēmas tipu:

T-Trūkst, N-nepareizi, L-Lieks, IP-Izmaiņu pieprasījums.

Ailē „Pasūtītāja komentāra autora V.Uzvārds” norāda Pasūtītāja komentāra autoru.

Piegādātājs nodevuma izvērtējuma tabulā aizpilda šādas ailes:

Ailē „Aktivitāte” paskaidro iemeslus, kādēļ komentārs noraidīts vai nepieciešama diskusija vai sniedz komentāra skaidrojumu.

Ailē „Pt.” norāda problēmas tipu (apstiprinot) Pasūtītāja norādīto problēmas tipu vai to argumentēti mainot (argumentus aprakstot ailē „Aktivitāte”):

T-Trūkst, N-nepareizi, L-Lieks, IP-Izmaiņu pieprasījums.

Ailē „Izpildītāja aktivitātes autora V.Uzvārds” norāda Pasūtītāja aktivitātes aizpildītāja autoru.

| Pasūtītājs Valsts reģionālās attīstības aģentūra Reģistrācijas Nr. 90001733697 Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 Valsts kase, TRELLV22 Norēķinu konts: _____________________________ | Piegādātājs _____________________________ |
| --- | --- |
| Direktore S.Zvidriņa |  |

Sistēmas papildinājumu izstrāde garantijas un pēcgarantijas periodā. Cena jānorāda par vienu cilvēkstundu. Izmaiņu pieprasījumi tiks pasūtīti, lai iestrādātu sistēmā normatīvo aktu izmaiņas, izmaiņas saistītajās informācijas sistēmās un citus papildinājumus, ja tādi būs nepieciešami.

Prasība iekļauta saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada  21.jūlija noteikumu Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 19.8.apakšpunktu

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas.  Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām,  jāpievieno pilnvara.