APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2013. gada 23.maija sēdē

protokols Nr.1.

_____________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece E.Rudzīte

Atklāta konkursa nolikums

Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā

(iepirkuma identifikācijas nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK)

Nolikums

Šī iepirkums tiek līdzfinansēts no Eiropas reģionālās attīstības fona projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” ( ID Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017

Rīga, 2013

# Vispārīga informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK

## Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Banka | Valsts kase, TRELLV22 |
| Konts | LV16TREL2580627057000 |
| Kontaktpersona | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Inga Leite |
| Tālrunis | 67079046 |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | pasts@vraa.gov.lv; |
| Iesniegšanas laiks | Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8:30-17:00, piektdienās plkst. 8:00-16:30. |

## Iepirkuma priekšmets UN IEPIRKUMA LĪGUMS

### Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā” (ID Nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK) (turpmāk – iepirkums) iepirkuma priekšmets ir Valsts informācijas sistēmu reģistra (VISR) iekļaušana Valsts informācijas sistēmu savietotājā (VISS). VISR paredzēta kā komponente VISS, integrējot kopā ar citiem koplietošanas un sadarbspējas katalogiem, kas nodrošina plašu un vispusīgu Valsts informācijas sistēmu (VIS) sadarbspēju, koordinējot esošo VIS attīstību un uzlabojot publiskās informācijas pieejamību. Ar VISR palīdzību tiek nodrošināta informācija publiskās pārvaldes iestādēm, fiziskām un juridiskām personām, kā arī sistēmu izstrādātājiem un organizācijām, kas savieto VIS, par reģistros iekļautajiem datiem. Iepirkuma CPV kods 72200000-7.

    - Iepirkuma līguma izpilde tiek finansēts no Eiropas reģionālās attīstības fondu projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” (ID Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUEMPLS/017) līdzekļiem.

    - Iepirkuma līguma termiņš – 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas.

## PiEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA UN TERMIŅŠ

  - Piedāvājuma dokumentus Pretendents iesniedz personīgi vai pa pastu slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā, kas atbilst nolikuma 3.punktā izvirzītajām noformēšanas prasībām, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā Administratīvajā departamentā (lietvedībā) līdz 2013.gada 28.jūnijam plkst.14:00.

  - Pretendentu piedāvājumi pēc nolikuma 2.1.punktā minētā termiņa netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas saņemti pēc nolikuma 2.1.punktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Aģentūrā,  Elizabetes iela 19, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2013.gada 28.jūnijā plkst. 14:00.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ietvertie dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājumam jāietver uzraksts „TULKOJUMS PAREIZS”, personas ar Pretendenta pārstāvības tiesībām pašrocīgs paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks. Autorizācijas un sertifikācijas dokumentus vai to apliecinātas kopijas var iesniegt angļu valodā.

### Piedāvājumi iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste) vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, uz kura(-as) jānorāda:

### Pasūtītāja nosaukums un adrese;

### Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un saziņas līdzekļi;

### Atzīme „Piedāvājums atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK. Neatvērt līdz 2013.gada 28.jūnijam plkst. 14:00”.

### Piedāvājums sastāv no 3 (trīs) daļām: atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums.

### Piedāvājumam jābūt cauršūtam un apliecinātam, lapām sanumurētām, un ar satura rādītāju.

### Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tās apliecināta kopija.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu un pievieno vienošanos par personu apvienības izveidi.

### Piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD), ierakstīts ar MS Office rīkiem nolasāmā formātā. Elektroniskā formā iesniegtajiem piedāvājumiem ir jābūt pieejamām izdrukas un teksta meklēšanas funkcijām. Uz CD jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram. Piedāvājums tiek iesniegts – oriģināls rakstiskā dokumenta formā un kopija elektroniskā formā.

### Oficiāls raksturs ir tikai piedāvājumam rakstiskā dokumenta formā.

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

### Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā Pretendentam jāapliecina. Kopijas apliecinājumam jāietver norāde ”KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA”, Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarnieka personisks paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks, zīmoga nospiedums.

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem konkursa nolikumā (turpmāk tekstā – nolikums) ietvertajiem noteikumiem.

### Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

### Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

## Papildu informācijas sniegšana

### Nolikums, tā grozījumi un atbildes uz ieinteresēto Pretendentu jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/.

### Ieinteresētajam Pretendentam ir tiesības prasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, lūgt skaidrot nolikumu. Šie pieprasījumi ir iesniedzami rakstveidā uz nolikuma 1.2.punktā minēto pasta adresi un vienlaicīgi pa faksu vai elektroniski uz nolikuma 1.2.punktā norādīto e-pasta adresi.

### Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms nolikuma 2.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām to publicē Pasūtītāja mājas lapā (nenorādot jautājuma uzdevēju), adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/, kā arī rakstiski nosūta atbildi ieinteresētajam Pretendentam.

### Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus nolikumā vai citos iepirkuma procedūras dokumentos, Pasūtītājs ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/ ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

- PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Uz Pretendentu un uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība, un kandidāta vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām personām (turpmāk – Publisko iepirkumu 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi.

  - Prasības Pretendentu finanšu iespējām:

    - Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) vidējais finanšu apgrozījums gadā pārsniedz piedāvāto līgumcenu vismaz 1 (vienu) reizi, kopā par 3 (trīs) gadiem – vismaz 3 (trīs) reizes. Pretendentiem, kuri nostrādājuši mazāku laiku par 3 (trīs) gadiem, atbilstība šai prasībai pierādāma par faktiski nostrādāto laiku.

    - Pretendents darbojas klienta vajadzībām pielāgotas informācijas sistēmas vai lietojumprogrammatūras izstrādes un uzturēšanas jomā un pretendentam ir pieredze:

      - vismaz 3 (trīs) uz tīmekļa servisiem bāzētu tīmekļu vietņu vai elektronisko pakalpojumu izstrādē, no kurām vismaz 1 (vienā) tīmekļa vietnē ir integrēts vismaz 3.elektronizācijas līmeņa elektroniskās pārvaldes pakalpojums, kura izstrādes apjoms nav mazāks par 100 cilvēkdienām;

      - vismaz 1 (viena) vismaz 3.elektronizācijas līmeņa elektroniskās pārvaldes pakalpojuma vai tīmekļa vietnes izstrādē, kura izstrāde ir balstīta uz vismaz četriem no zemāk minētajiem standartiem:

        - XML (Extensible Markup Language) – standarts datu formātam,

        - SOAP protokols (Simple Object Access Protocol) – standarts XML transportēšanai,

        - WSDL (Web Services Description Language) – standarts saskarņu aprakstīšanai,

        - WSS (Web Services Security) – standarts tīmekļa pakalpju drošības nodrošināšanai,

        - HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol) – datu apmaiņas protokols,

        - XSD (XML Schema Definition) – W3C (World Wide Web Consortium) rekomendācijas, kuras definē XML dokumenta elementus,

        - XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) – standarts XML dokumentu transformēšanai.

  - Piedāvātās projekta grupas sastāvam jāatbilst vismaz šādām prasībām:

    - Projekta vadītājs:

      - augstākā izglītība;

      - vismaz 3 (trīs) gadu pieredze projektu vadībā;

      - pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 3.līmeņa elektronisko pakalpojumu vai tīmekļa vietņu, kas atbilst Nolikuma noteiktajām prasībām, izstrādes un ieviešanas projektu vadībā.

    - Vadošais sistēmu analītiķis:

      - augstākā izglītība;

      - vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze tīmekļa aplikāciju sistēmu analīzē;

      - pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) vismaz 3.elektronizācijas līmeņa elektroniskās pārvaldes pakalpojuma, kas atbilst Nolikuma 5.2.2.2.pakšpunktam, izstrādes un ieviešanas projektā kā tīmekļa aplikāciju un sistēmu analītiķim.

    - Sistēmas arhitekts:

      - augstākā izglītība;

      - vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze sistēmu arhitektūras izstrādē;

      - pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz Nolikuma 5.2.2.2. apakšpunkta prasībām atbilstošos izstrādes projektos kā sistēmas arhitektam.

    - Vismaz 1 (viens) programmētājs:

      - augstākā izglītība;

      - vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze programmētāja lomā Nolikuma 5.2.2.punkta apakšpunktu prasībām atbilstošos izstrādes projektos;

      - programmētājam ir Tehniskajā piedāvājumā piedāvātās programmatūras platformas ražotāja vai tā autorizēta apmācības centra izsniegts sertifikāts par zināšanām darbā ar izmantoto programmatūras platformu. Ja tiek piedāvāta atvērta pirmkoda programmatūras izmantošana, sertifikātu var aizvietot ar vismaz 3 (trīs) klientu atsauksmēm par sekmīgi realizētu projektu, izmantojot konkrēto atvērtā pirmkoda programmatūru.

      - pēdējo 3 (trīs) gadu laikā programmētājam ir pieredze vismaz 3.elektronizācijas līmeņa elektroniskās pārvaldes pakalpojuma, kas atbilst Nolikuma 5.2.2.2.apakšpunktam, izstrādē;

    - Testētājs:

      - augstākā izglītība;

      - vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze testēšanā.

  - Pretendentam jāpiedāvā darba grupa, kura sastāv no vismaz 3 (trīs) speciālistiem. Darba grupas speciālistu izglītībai, kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst 5.3.punktā norādītajām prasībām.

      - Viena speciālista kvalifikācija var atbilst vairākām punktos 5.3.punkta apakšpunktos norādītajām prasībām, tomēr katrs Pretendenta piedāvātais speciālists nedrīkst piedalīties darba grupā vairāk kā 2 (divās) lomās.

## PretendentA iesniedzamie atlases dokumenti:

### Pieteikums, kurš noformēts atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

### Iepriekšējo 3 (trīs) saimniecisko gadu, par kuriem Pretendentam bija jāiesniedz gada pārskats, peļņas un zaudējumu aprēķinu kopijas. Gadījumā, ja Pretendents darbojas īsāku laiku, jāiesniedz peļņas un zaudējumu aprēķinu kopijas par noslēgtajiem saimnieciskajiem gadiem, ja Pretendents par saimniecisko darbību vēl nav iesniedzis gada pārskatu, jāiesniedz zvērināta revidenta apstiprināta operatīvā bilance un peļņas – zaudējumu aprēķins.

  - Pretendentu piedāvāto speciālistu pašrocīgi parakstīti dzīvesgājuma (CV) apraksti, kuri apliecina Pretendenta piedāvāto speciālistu atbilstību 5.3.punktā minēto apakšpunktu prasībām un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

### Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai nodrošinātu atbilstību atlases prasībām (apakšuzņēmēju, personu grupas dalībnieku, ražotāju autorizētu servisa centru) apliecinājums par piedalīšanos konkursā.

### Dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā:

### Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra izsniegta Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

### Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

# Tehniskais piedāvājums

## Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (nolikuma 1.pielikums).

  - Tehnisko piedāvājumu paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām.

# Finanšu piedāvājums

# Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam latos. Finanšu piedāvājums jāaizpilda saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un tas iesniedzams, izmantojot sekojošu tabulu:

# 1.tabula

Finanšu piedāvājums

| Nr. | Izmaksu pozīcijas apraksts | Apjoms cilvēkstundās /Licenču skaits | Vienas cilvēkstundas /licences cena bez PVN | Vienas cilvēkstundas /licences cena ar PVN | Kopējā Cena, LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistēmas izstrādes un ieviešanas cena |  |  |  |  |
| 2. | Sistēmas papildinājumu izstrādes cena (vienas cilvēkstundas likme pie kopēja plānotā pasūtījumu apjoma līdz 200 cilvēkstundām) | 200 |  |  |  |
| Piedāvātā līgumcena (izstrādes un ieviešanas kopējās izmaksas + papildinājumu izstrāde) |  |  |  |  |  |
| Trešo pušu programmatūras licenču izmaksas, tai skaitā šīs programmatūras uzstādīšanas un integrācijas izmaksas |  |  |  |  |  |
| Piedāvātā līgumcena (izstrādes un ieviešanas kopējās izmaksas + papildinājumu izstrāde + trešo pušu programmatūras licenču izmaksas) |  |  |  |  |  |

  - Piedāvājuma cena ir kopējā samaksa par iepirkumu līguma izpildi, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN, ievērojot Tehniskās specifikācijas prasības (nolikuma 1.pielikums).

  - Pretendenta finanšu piedāvājumā vienas cilvēkstundas likme nevar pārsniegt LVL  60 (sešdesmit latu). Ja Pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvātā vienas cilvēkstundas likme pārsniegs LVL 60 (sešdesmit latus), Pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiks izslēgts.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nepasūtīt izmaiņu pieprasījumu (Finanšu piedāvājuma 3.pozīcija) realizāciju vai pasūtīt to mazākā apmērā.

  - Finanšu piedāvājumu paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

## Piedāvājumu vērtēšana notiks 3 (trīs) posmos.

## Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību atlases prasībām. Ja no iesniegtajiem dokumentiem būs konstatējams, ka Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, neatbilst atlases prasībām, Pretendenti no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija novērtēs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentam, kurš atbildīs visām atlases prasībām un, kura piedāvājums atbildīs visām tehniskās specifikācijas prasībām un būs ar viszemāko cenu (kopējā līguma summa Finanšu piedāvājumā bez PVN), tiks piešķirtas Vienošanās slēgšanas tiesības.

## Ja komisija publiskajās datu bāzēs nevar iegūt informāciju, komisija pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības:

### kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100latus;

    - izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam  un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

## Visas iesniegtās izziņas tiek akceptētas, ja tās izsniegtas ne vēlāk, kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas Pasūtītājam.

## Ja izziņas netiek iesniegtas norādītajā termiņā vai no izziņām konstatējams, ka uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas tiek izslēgtas no dalības iepirkuma procedūrā. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Tiesības slēgt līgumu tiks piešķirtas Pretendentam, kurš atbildīs visām atlases prasībām un būs iesniedzis prasībām atbilstošu tehnisko piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# Iepirkuma komisija

## Vispārīgā informācija

### Iepirkumu komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajā nolikumā.

### Iepirkumu komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

### Iepirkumu komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus.

### Iepirkumu komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļiem.

### Iepirkumu komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

### Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

## Iepirkumu komisijas tiesības

### Ja iepirkumu komisija  konstatē, ka Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā ir tiesība pieprasīt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Iepirkumu komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

### Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai sniedzis nepatiesas ziņas, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

### Pieņemt lēmumu par iepirkumā uzvarējušo Pretendentu noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai izbeigt vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no iepirkuma līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Iepirkumu komisijas pienākumi

### Iepirkuma norises laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, garantējot visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkumu. Iepirkumu komisija nevienam Pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus.

### Pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

### Triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt Līgumu vai izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt paziņojumu visiem Pretendentiem un triju darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas pretendentiem, ievietot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Pasūtītāja mājas lapā.

# Pretendenti

## Par iepirkuma Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura:

### saņēmusi nolikumu, piekritusi tā noteikumiem un šajā nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi piedāvājumus;

### atbilst nolikuma noteikumiem.

## Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas nolikumā un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.

## Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

## Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

## Pretendentu tiesības

### Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

## Pretendentu pienākumi

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos nosacījumus.

### Iepirkuma uzvarētājam ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumam pievienotajam Līguma projektam (Pielikums Nr.5) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Līguma projektu sagatavo Pasūtītājs.

# Nolikuma pielikumi

Šim nolikumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums - Tehniskā specifikācija.

- pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā.

- pielikums – Līguma projekts.

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

„Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga

izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā” Iepirkuma

identifikācijas Nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK nolikumam

Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK

- Saturs

1. Ievads	142

1.1.	Dokumenta nolūks un izmantošana	142

1.2.	Ierobežojumi	142

1.3.	Definīcijas, saīsinājumi un apzīmējumi	142

2.Esošās situācijas apraksts	153

2.1.	Vispārēja informācija par VISR	153

2.2.	Iestādes struktūras un funkciju pārskats	153

2.3.	Informācija par atbalstāmo procesu sfēru	153

2.4.	Informācija par esošo tehnisko infrastruktūru	164

3.Vispārējās prasības	164

3.1.	Darba uzdevums	164

3.2.	Projekta piegādes	175

3.3.	Projekta organizatoriskās prasības	186

3.4.	Atbilstība VISS izstrādes standartiem un vadlīnijām	186

3.5.	Servisu un komponenšu atkārtota izmantošana	186

3.6.	Testēšanas posma prasības	197

4.Funkcionālās prasības	197

4.1.	Vispārējās prasības	197

4.2.	VISR lietotāju lomas un lietošanas scenāriji	208

4.3.	Prasības datu ievadei	220

4.4.	Prasības informācijas attēlošanai un dizainam	231

4.5.	Prasības apziņošanai un komentāriem	231

4.6.	Prasības atskaitēm un datu eksportam	242

4.7.	Prasības datu apmaiņas saskarņu grafiskajam attēlojumam	242

4.8.	Prasības VISR lietotāju pārvaldībai	253

4.9.	Funkciju un lietotāju tiesību matrica	253

5.Nefunkcionālās prasības	275

5.1.	Vispārējās arhitektūras prasības	275

5.2.	Prasības lietotāju autentifikācijas servisiem	275

5.3.	Apjoma, veiktspējas un pieejamības prasības	275

5.4.	Aparatūras un standarta programmatūras prasības	286

5.5.	Trešo pušu programmatūras izmantošana	286

5.6.	Garantijas prasības	286

5.7.	Drošības prasības	29

6.	Informācija par valsts informācijas sistēmu, kura iekļaujama resursu katalogā	320

6.1.	Vispārējā informācija:	320

6.2.	Izveidošanas un darbības tiesiskais pamats;	320

6.3.	Funkcijas, uzdevumi un mērķi;	330

6.4.	Informācijas aprites apjoma un iespējamo informācijas lietotāju vispārīgs raksturojums;	330

6.5.	Informācijas raksturojums;	330

6.6.	VIS gala lietotāji;	330

6.7.	VIS ārējās saites;	331

6.8.	Datu apmaiņas protokoli;	331

6.9.	Pārsūtāmo datu formāts;	331

6.10.	VIS ārējās saites ar gala informācijas lietotājiem;	331

6.11.	Informācijas par VIS serveru tehniskajiem parametriem:	331

6.12.	Informācija par izmantojamo programmnodrošinājumu:	341

6.13.	VIS fiziskais novietojums;	341

6.14.	Serveru telpas fiziskā aizsardzība;	341

6.15.	VIS informācijas rezerves kopēšana;	342

6.16.	Pieejamības parametri:	342

6.17.	VIS projektēšanas un izveidošanas izmaksu apjoms	342

6.18.	Valsts informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas;	342

6.19.	Mājas lapas adrese;	342

6.20.	VIS sniedz elektroniskos pakalpojumus:	342

7.	Informācija par starpsistēmu datu apmaiņas saskarnes aprakstu, kura iekļaujama katalogā	352

7.1.	Saskarnes nosaukums;	352

7.2.	Norāde uz IS, kurai tiek veidota vai eksistē saskarne;	352

7.3.	Par IS saskarnes administrēšanu atbildīgā persona:	352

7.4.	Datu apmaiņas formātu apraksti;	353

7.5.	Pakalpojumu saņēmēji (Sistēmas, kas izmanto datu apmaiņas saskarni);	353

- Ievads

  - Dokumenta nolūks un izmantošana

Šis dokuments ir paredzēts piedāvājumu sagatavošanai un novērtēšanai iepirkumu procedūrā „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā”.

Dokumenta lietotāji būs pretendenti, kas veiks piedāvājumu sagatavošanu un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk tekstā VRAA) iepirkuma komisijas locekļi. Šis dokuments ir iepirkuma līguma pielikums un pēc iepirkuma līguma noslēgšanas dokumentu izmantos VRAA un piegādātāja projekta vadītāji.

  - Ierobežojumi

Visas šī dokumenta autora mantiskās tiesības pieder VRAA. Šo dokumentu drīkst izmantot VRAA, elektronisko pakalpojumu izstrādātāji, pakalpojumu turētāji un citas e-pakalpojumu modernizācijas projektā iesaistītās puses.

  - Definīcijas, saīsinājumi un apzīmējumi

    - DAIRM - VISS auditācijas modulis.

    - Elektroniskie dokumenti – jebkuri elektroniski radīti, uzglabāti, nosūtīti vai saņemti dati, kas nodrošina iespēju tos izmantot kādas darbības veikšanai, tiesību īstenošanai un aizsardzībai.

    - E-pakalpojums, Elektroniskais pakalpojums – publiskais pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību attālinātā veidā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

    - IDDV – iestādes darbinieka darbavieta.

    - IS – informācijas sistēma.

    - IS serviss – sinonīms jēdzienam “Tīmekļa pakalpe”.

    - IT – informācijas tehnoloģijas.

    - IVIS – skatīt VISS.

    - Pasūtītājs - šī dokumenta izpratnē VISR IS Pasūtītājs jeb VRAA.

    - Piegādātājs - VISR IS piegādes tiesības ieguvušais VISR IS iepirkuma Pretendents.

    - PPA – programmatūras projektējuma apraksts.

    - PPS – programmatūras prasību specifikācija.

    - Pretendents - VISR IS iepirkuma dalībnieki, no kuriem tiek atlasīts viens.

    - Sistēma – ja nav norādīts savādāk, šajā dokumentā izteiktajās prasībās ar vārdu „sistēma” tiek saprasts VISR.

    - Tīmekļa pakalpe (Web Service) – vienots veids, kā tīkla (tīmekļa) lietojumprogrammām, arī tādām, kas strādā dažādās platformās, rakstītas dažādās valodās u.t.t., savstarpēji sazināties. Ziņu pārraidei tiek izmantoti starptīkla protokoli. Tīmekļa pakalpes nodrošina informācijas apmaiņas iespēju, nepārzinot otras puses skaitļotājsistēmas un programmatūru.

    - VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

    - VIS – Valsts informācijas sistēma.

    - VISR – Valsts informācijas sistēmu reģistrs.

    - VISS – Valsts informācijas sistēmu savietotājs (iepriekš IVIS – integrētā valsts informācijas sistēma).

    - VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

- Esošās situācijas apraksts

  - Vispārēja informācija par VISR

VISR ir valsts informācijas sistēmu reģistrs, kurā tiek uzglabāti dati par valsts informācijas sistēmām, to lietojumu, tehniskajiem resursiem, pārziņiem u.c. (informācijas sistēmas reģistrācijas kartiņas piemēru skatīt šeit: https://www.visr.eps.gov.lv/visr/default.aspx?action=2&rid=29). Informāciju par VIS, kura iekļaujama resursu katalogā, skatīt Nodaļā 6.

Informācija, kas tiek reģistrēta VISR, izriet no Valsts informācijas sistēmu likuma ("LV", 76 (2651), 22.05.2002.).

Pavisam sistēmā ir uzkrāti dati par aptuveni 200 VIS, kuras pārvalda 90 VIS pārziņi.

VISR informācijas sistēma ir izstrādāta un šobrīd tiek uzturēta kā atsevišķa vienība.

Informācijas sistēmas reģistrācijas kartiņā daļa lauku ir kodēti, izmantojot klasifikatorus, bet daļa tiek ievadīta brīvā teksta formā. VIS pārziņi aizpilda šos datu laukus atbilstoši savai izpratnei, kopējot piemērus no citu VIS aprakstiem vai Ministru kabineta noteikumiem. Brīvā tekstā ievadītie dati nav izmantojami statistikai, tie nav salīdzināmi un nav iespējams veikt šo datu automātisku kvalitātes kontroli. Netiek izmantoti vienoti klasifikatori ar VISS.

  - Iestādes struktūras un funkciju pārskats

- VISR pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas atbilstoši Valsts informāciju sistēmu likumam un Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas noteikumiem (MK noteikumi Nr.572 "Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas noteikumi" ("LV", 122 (3280), 04.08.2005.)) veic noteikto VIS datu elektronisko apstrādi, kas ietver sistēmu reģistrāciju, datu ievadi un aktualizēšanu, un sistēmas datu publiskās piekļuves nodrošināšanu.

  - Informācija par atbalstāmo procesu sfēru

- VISR paredzēta kā komponente VISS, kas nodrošina plašu un vispusīgu VIS sadarbspēju, koordinējot esošo VIS attīstību un uzlabojot publiskās informācijas pieejamību. Ar VISR palīdzību tiek nodrošināta informācija fiziskām un juridiskām personām, kā arī sistēmu izstrādātājiem un organizācijām, kas savieto VIS, par reģistros iekļautajiem datiem.

- Izmatojot plānotās VISR funkcionālās iespējas, tiks ievērojami atvieglots VISR veidošanas un aktualizēšanas process.

- VISR projekta mērķi ir:

- Nodrošināt VISR informācijas uzkrāšanu un uzglabāšanu vienotā datu bāzē (skatīt Nodaļu 4.1.1.).

- Nodrošināt VISR informācijas pieejamību, izmantojot VISS portālu (https://ivis.eps.gov.lv/).

- Nodrošināt kvalitatīvas strukturētas informācijas uzkrāšanu, kas būtu izmantojama statistikai un atskaitēm.

- Nodrošināt informācijas versiju uzturēšanu.

- Nodrošināt informācijas ievades un publicēšanas darba plūsmas.

  - Informācija par esošo tehnisko infrastruktūru

VISR ir realizēts kā tīmekļa aplikācija (www.visr.eps.gov.lv), kurā kā datu krātuve tiek izmantots MSDE (Microsoft SQL Server Data Engine).

Programmatūras biznesa loģika un datu prezentācijas loģika ir veidota, izmantojot Microsoft Visual Studio .NET 2003. Kā tīmekļa serveris tiek izmantots MS IIS.

- Vispārējās prasības

Šajā sadaļā sniegts VISR IS un ar tās izveidi un ieviešanu saistīto prasību detalizēts izklāsts.

Pretendentiem jānodrošina turpmāk izklāstīto prasību izpilde un savos piedāvājumos jāsniedz apliecinājumi konkrēto prasību izpildei, kā arī paskaidrojumi par to, kā tiks nodrošināta attiecīgo prasību izpilde tādā detalizācijas līmenī, kas demonstrētu Pretendenta izpratni par attiecīgo prasību izpildi, kā arī ļautu iepirkuma komisijai izvērtēt piedāvātā risinājuma pamatotību un atbilstību Pasūtītāja vajadzībām.

  - Darba uzdevums

Piegādātājam saskaņā ar šīs Specifikācijas prasībām ir jāveic VISR migrācija uz VISS. Darba apjomā ietilpst VISR IS un dokumentācijas izstrāde, datu migrācija uz izstrādāto katalogu.

VISR migrācijai uz VISS projekta ietvaros ir nepieciešams:

    - Izveidot jaunu VISS resursu katalogu, kurā tiks uzkrāta informācija par VIS;

    - Izstrādāt VIS reģistrācijas kartiņu – informācijas uzglabāšanas un ievada struktūru, biznesa nosacījumus;

    - Izstrādāt starpsistēmu datu apmaiņas saskarņu aprakstu – informācijas uzglabāšanas un ievada struktūru, biznesa nosacījumus;

    - Izstrādāt nepieciešamos VISR klasifikatorus un klasifikatoru vērtības.

    - Izstrādāt lietotāja saskarni VISS portālā informācijas ievadei, publicēšanai, attēlošanai un citu šajā specifikācijā zemāk aprakstīto funkciju veikšanai;

    - Definēt jaunas VISS lietotāju lomas (atbilstoši nodaļai 4.2.);

    - Izstrādāt nepieciešamās atskaites un datu izlādes rīkus datu analīzei ārpus VISR, t.sk., izveidot risinājumu, kas nodrošina reģistrā iekļauto VIS datu apmaiņas saskarņu grafisku attēlojumu;

    - Veikt VISR IS piegādi;

    - Veikt datu migrāciju no esošās VISR datu bāzes uz izstrādāto IS;

    - Izstrādāt projekta dokumentāciju (atbilstoši nodaļai 3.2.).

  - Projekta piegādes

    - Piegādātājam VISR kataloga izveides projekta laikā jāiesniedz VISR izstrādātais programmatūras risinājums, gatavās programmatūras pielāgojumu pirmkodi, izpildkodi.

    - Piegādātājam VISR IS izveides un ieviešanas projekta laikā jāveic dokumentācijas izstrāde vismaz tādā apjomā, kas minēts šajā tehniskajā specifikācijā. Sistēmas dokumentācijas komplektam jābūt pilnīgam tādā izpratnē, lai:

      - Pasūtītājam un trešajām pusēm būtu iespējams pārliecināties par to, ka sistēmas izstrāde, piegāde un ieviešana ir notikusi saskaņā ar izvirzītajām prasībām un nozares labo praksi;

      - Sistēmas pārziņiem un moderatoriem tiek sniegta visa nepieciešamā informācija, lai viņi patstāvīgi un pilnvērtīgi varētu izmantot sistēmas piedāvāto funkcionalitāti;

      - Sistēmas administratoriem ir pieejama nepieciešamā informācija par sistēmas uzstādīšanu, administrēšanu un nepārtrauktu darbības nodrošināšanu atbilstoši sistēmas specifikai;

    - Pretendentam jānorāda katram nodevumam atbilstošais standarts, pēc kura dokuments tiks sagatavots, ja tāds ir piemērojams. Nodevumiem, kuriem pretendents nebūs piemērojis atbilstošo standartu, Pasūtītājs līdz nodevuma satura saskaņošanas brīdim noteiks izmantojamo standartu.

    - Minimālais dokumentācijas nodevumu komplekts sastāv no šādiem nodevumiem:

      - PPS - Programmatūras prasību specifikācija, kuru nepieciešams izstrādāt un saskaņot par atsevišķām funkcionalitātes daļām, lai nodrošinātu ātrāku izstrādes uzsākšanu:

      - 1. daļa Ekrāna formu prasības un projektējums;

      - 2. daļa pārējās prasības.

      - PPA – Programmatūras projektējuma apraksts;

      - Sistēmas pārziņu lietotāju rokasgrāmata;

      - Administratoru (moderatoru) rokasgrāmata;

      - Uzstādīšanas instrukcija;

      - Testēšanas plāns.

    - Izstrādājot sistēmas dokumentāciju, jāņem vērā vismaz šādos standartos noteiktais:

      - LVS 68:1996 "Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras prasību specifikācijas ceļvedis";

      - LVS 69:1996 "Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras konfigurācijas pārvaldības plāns";

      - LVS 71:1996 "Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras verifikācijas un validācijas plāns";

      - LVS 72:1996 "Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Ieteicamā prakse programmatūras projektējuma aprakstīšanai".

      - LVS 66:1996 „Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras lietotāja dokumentācija”.

      - LVS 70:1996 „Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras testēšanas dokumentācija”.

  - Projekta organizatoriskās prasības

    - VISR IS izveide, ieviešana, uzturēšana, datu migrācija un darbināšanas atbalsts realizējams kā vienots projekts. Projekta realizācija jāveic 4 (četru) mēnešu laikā skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet programmatūras nodevumu ieviešanas termiņš produkcijā ir ne vēlāk, kā līdz 2013.gada 8.novembrim.

    - Projekta pārvaldība nodrošināma atbilstoši kādai no starptautiski atzītām IS projektu pārvaldības metodikām (piemēram, PRINCE2, PMBOK). Piegādātājam jānorāda izvēlētā metodoloģija.

    - Piedāvājumā jāpiedāvā projekta laika grafiks, norādot katra nodevuma realizācijas, saskaņošanas un ieviešanas laiku dienās/nedēļās/mēnešos.

    - Projekta realizācijā nepieciešams iesaistīt pieredzējušu projekta vadītāju un komandu. Piegādātājam jāapraksta piedāvātās projekta komandas un projekta realizācijas organizatoriskā struktūra.

    - Pretendentam jāapraksta piedāvātā pieeja projekta komunikācijas vadībai.

    - Pretendentam jāpiedāvā projekta izmaiņu vadības modelis, kas paredz projekta izmaiņu izskatīšanu un eskalāciju atbilstoši šo izmaiņu nozīmīgumam un ietekmei uz projekta laika, finanšu un citiem resursiem, kā arī uz projekta apjomu.

    - Pretendentam jāpiedāvā projekta gaitas sadalījums pa posmiem, atbilstoši piedāvātajai realizācijas metodikai, norādot katra posma darbus un visus nodevumus.

  - Atbilstība VISS izstrādes standartiem un vadlīnijām

Programmatūras komponentēm, kuras tiks izvietotas VISS infrastruktūrā, ir jānodrošina atbilstība sekojošiem VISS izstrādes standartiem un vadlīnijām:

    - Metadatu un e-pakalpojumu identifikācijas standarts. IVIS infrastruktūras izveides vadlīniju dokuments (versija 1.01);

    - XML shēmu izstrādes vadlīnijas. IVIS infrastruktūras izveides vadlīniju dokuments. „E-pakalpojumu standarts. ”IVIS infrastruktūras izveides vadlīniju dokuments (versija 1.01);

    - IS servisu izstrādes standarts. IVIS infrastruktūras izveides vadlīniju dokuments (versija 1.01);

    - E-pakalpojumu arhitektūras apraksts un izstrādes vadlīnijas. IVIS infrastruktūras izveides vadlīniju dokuments (versija 1.1.3);

    - Koplietošanas izpildlaika pierakstu bibliotēku apraksts un izmantošana (versija 1.0);

    - Šī projekta ietvaros izstrādātajai un Pasūtītāja apstiprinātajai dokumentācijai.

  - Servisu un komponenšu atkārtota izmantošana

Programmatūras izstrādei pēc iespējas ir jāizmanto jau realizētās komponentes un servisi, kā arī jāveic to pielāgošana, samazinot programmatūras izstrādes un uzturēšanas izmaksas un projekta ieviešanas laiku:

    - jāizmanto esošos VISS lietotāju autentifikācijas servisus;

    - esošos VISS resursu katalogus:

      - XML shēmu katalogu;

      - VISS informācijas sistēmu servisu katalogu;

      - VISS e-pakalpojumu katalogu.

    - jāizmanto VISS pieejamos IS servisus:

      - Apziņošanas/Notifikāciju serviss;

      - Normatīvo aktu atsauču reģistrs;

      - VISS auditācijas modulis (DAIRM);

      - VISS kļūdu un paziņojumu saglabāšana;

      - VISS klasifikatoru modulis.

  - Testēšanas posma prasības

    - Piegādātājs nodrošina sistēmas iekšējo testēšanu, atbilstoši savām iekšējām procedūrām, neiesaistot Pasūtītāja darbiniekus, lai pārliecinātos par sistēmas gatavību pirms sistēmas akcepttestēšanas.

    - Piegādātājs testēšanas ietvaros veic VISR IS un to komponenšu veiktspējas pārbaudes, lai pārliecinātos par sistēmas arhitektūras realizācijas piemērotību atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām veiktspējas prasībām, kā arī lai identificētu iespējamos risinājumus sistēmas ātrdarbības uzlabošanai.

    - Akcepttestēšana tiek veikta Pasūtītāja testa vidē. Piegādātājs nodrošina IS piegādi Pasūtītājam.

    - Sistēmas uzstādīšanu un konfigurāciju, atbilstoši uzstādīšanas instrukcijai, veic Pasūtītājs.

    - Piegādātājs nodrošina nepieciešamo atbalstu Pasūtītājam akcepttestēšanas veikšanai.

- Funkcionālās prasības

  - Vispārējās prasības

    - Izstrādājamajai VISR IS dati jāglabā VISS datu bāzē, pēc nepieciešamības izveidojot jaunas tabulas un datu shēmas (VISS izstrādē izmantota MS SQL 2008 datu bāzu vadības sistēma).

    - Publiski pieejamiem VISR datiem jābūt pieejamiem VISS portālā – neautentificētam lietotājam. Konkrēts VISR reģistra ceļš un navigācija portālā ir jāprecizē projektēšanas fāzē.

    - Jaunajai sistēmai ir jānodrošina:

      - Informācijas sistēmu kartiņu versiju uzturēšana;

      - Pēc iespējas strukturētas informācijas ievads, izmantojot klasifikatorus un predefinētas izvēlnes;

      - Ievadītās informācijas validācija atbilstoši biznesa un informācijas integritātes nosacījumiem (jāprecizē projektēšanas fāzē);

      - Informācijas sistēmu kartiņu un starpsistēmu datu apmaiņas saskarņu aprakstu apstiprināšanas un publicēšanas darba plūsma (skatīt aprakstītos sistēmas lietošanas scenārijus zemāk), lietotāju lomas un lomu tiesības;

      - Informācijas sistēmu kartiņu attēlošana, meklēšana un filtrēšana;

      - Atskaites un statistika, t.sk. reģistrā iekļauto valsts informācijas sistēmu, datu apmaiņas saskarņu grafisks attēlojums.

  - VISR lietotāju lomas un lietošanas scenāriji

Sistēmai ir jānodrošina šādas lietotāju lomas:

| Loma | Apraksts |
| --- | --- |
| [Valsts] informācijas sistēmas pārzinis | Var ievadīt un labot datus par informācijas sistēmu – turpmāk šīs specifikācijas nodaļas tekstā - pārzinis. Pārzinis ir autentificēts lietotājs un pārziņu administrēšanai tiks izmantots VISS lietotāju administrācijas rīks. Viens pārzinis var būt piesaistīts vairākām iestādēm. |
| Moderators | VISR resursu kataloga moderators, kurš apstiprina pārziņu sagatavotās izmaiņas, publicē VISR jaunos ierakstus un var atsaukt jau publicētos ierakstus (Piezīme: Šīs specifikācijas ietvaros ar „moderatoru” tiek saprasta jauna VISS tiesību loma, kas var veikt tikai darbības šajā VISS resursu katalogā atbilstoši zemāk aprakstītajiem sistēmas lietošanas scenārijiem un funkcionālajām prasībām). Vienlaikus VISR resursu katalogam var būt vairāki moderatori. Moderators ir autentificēts lietotājs un moderatoru administrēšanai tiks izmantots VISS lietotāju administrācijas rīks. |
| Publiskais lietotājs | Jebkurš anonīms lietotājs, kurš var piekļūt publiski pieejamajai VISR informācijai internetā. Publiskie lietotāji netiek administrēti. |

Sistēmai ir jānodrošina vismaz sekojošu scenāriju izpilde sistēmā:

- Informācijas sistēmas kartiņas ievads un publicēšana (nodaļa 4.2.1.);

- Iepriekš publicētas informācijas sistēmas kartiņas atsaukšana (nodaļa 4.2.2.Error: Reference source not found);

- Informācijas sistēmas kartiņas arhivēšana (nodaļa 4.2.3.);

- Starpsistēmu datu apmaiņas saskarnes apraksta izveide (nodaļa 4.2.4.Error: Reference source not found).

    - Lietošanas scenārijs Nr.1 „Informācijas sistēmas kartiņas ievads un publicēšana”

Attēls Nr. 1 - Lietošanas scenārijs Nr. 1 - 3

- Pārzinis ievada VISR datus par valsts informācijas sistēmu [1]. Datu ievadei pārzinis var izmantot jau iepriekš ievadītas kartiņas datus, atvasinot jaunu kartiņas versiju [2]. Datu ievades starplaikā valsts informācijas sistēmas ierakstu var saglabāt statusā „Melnraksts” (Draft) [3]. Melnrakstā saglabātās informācijas sistēmu kartiņas nav pieejamas publiskajiem lietotājiem. Kamēr datu ievade nav pabeigta un jaunā kartiņas versija publicēta, publiskie lietotāji redz kartiņas iepriekšējo versiju (ja tāda ir).

- Pēc informācijas ievades pabeigšanas pārzinis nosūta informācijas sistēmas kartiņu (vai kartiņas jauno versiju) apstiprināšanai moderatoram [5]. Kartiņas statuss tiek nomainīts uz „Uz apstiprināšanu” (For Approval). VISR kataloga moderatoram(-iem) automātiski tiek nosūtīts e-pasta paziņojums. Uz apstiprināšanu saglabātās informācijas sistēmu kartiņas nav pieejamas publiskajiem lietotājiem. Publiskie lietotāji redz kartiņas iepriekšējo versiju (ja tāda ir).

- Moderators veic ievadītās informācijas pārskatīšanu. Pārskatīšanas laikā moderatoram tiek attēlota kartiņa, izceļot tos datu laukus (vērtības), kas ir tikušas mainītas, salīdzinot ar iepriekšējo kartiņas versiju. Projektēšanas fāzē ir jāprecizē izmaiņu attēlošanas skats.

- Ja informācijas kvalitāte ir apmierinoša, moderators publicē kartiņu, nomainot tās statusu uz „Publicēts” (Published) [6]. Pārzinim tiek automātiski nosūtīts e-pasta paziņojums par kartiņas publicēšanu. Sākot ar šo brīdi, publiski pieejamā kartiņas informācija (vai šī konkrētā kartiņas versija) kļūst redzama publiskajiem lietotājiem un, sākot ar šo brīdi, publiskie lietotāji vairs nevar piekļūt iepriekšējai kartiņas versijai.

- Moderators var atgriezt kartiņu atkārtotai labošanai, ja ievadītās informācijas kvalitāte nav apmierinoša [7]. Šādā gadījumā moderatoram ir obligāti jānorāda noraidīšanas iemesls. Kartiņas statuss tiek nomainīts uz „Noraidīts” (Rejected) un informācijas sistēmas pārzinim automātiski nosūtīts e-pasta paziņojums. Pēc tam kad kartiņa ir noraidīta, pārzinis var labot kartiņas datus, atkārtoti nosūtīt to apstiprināšanai [13] vai saglabāt kā melnrakstu (procesa izpilde tiek atsākta no 1. soļa) [12].

- Pārzinis var dzēst informācijas sistēmas kartiņu, kas ir saglabāta kā melnraksts vai arī noraidīta.

    - Lietošanas scenārijs Nr.2 „Iepriekš publicētas informācijas sistēmas kartiņas atsaukšana”

    - Moderators var atsaukt iepriekš jau publicētu kartiņu atkārtotai labošanai [8], ja ievadītās informācijas kvalitāte nav apmierinoša. Process tiek izpildīts līdzīgi kā 1. scenārijā, sākot ar 5. soli.

    - Šādā gadījumā publiskajiem lietotājiem pēc moderatora izvēles var tikt:

  - parādīta iepriekšējā informācijas sistēmas kartiņas versija (ja tāda ir);

  - atstāta esošā versija līdz izmaiņu veikšanas brīdim;

  - neparādīta neviena iepriekšējā versija (rezultātā publiskajam lietotājam šīs informācijas sistēmas kartiņa nebūs redzama).

    - Lietošanas scenārijs Nr.3 „Informācijas sistēmas kartiņas arhivēšana”

    - Moderators var arhivēt informācijas sistēmas kartiņu [9]. Šajā gadījumā publiskajiem lietotājiem šī kartiņa vairs nav pieejama (visas kartiņas versijas). Par kartiņas arhivēšanu tiek nosūtīts automātisks paziņojums pārzinim.

    - Arhivētu informācijas sistēmas kartiņu nevar noraidīt vai turpināt tās rediģēšanu, publicēšanu.

    - Arhivētu informācijas sistēmas kartiņu moderators var „atarhivēt” [10]– padarīt to atkal pieejamu rediģēšanai, publicēšanai un publiskajai apskatei.

    - Lietošanas scenārijs Nr.4 „Starpsistēmu datu apmaiņas saskarnes apraksta izveide”

      - Starpsistēmu datu apmaiņas saskarnes apraksta izveides, apstiprināšanas, labošanas un publicēšanas process jānodrošina atbilstoši IS kartiņas ievades un publicēšanas procesam (nodaļa 4.2.1., 4.2.2.).

      - Gan moderatoram, gan sistēmas pārzinim starpsistēmu datu apmaiņas saskarnes aprakstā ir iespējams norādīt sistēmas, ar kurām tiek veikta datu apmaiņa.

      - Informāciju par saskarnes aprakstu, kura iekļaujama resursu katalogā, skatīt Nodaļā 7. (Informācija jāprecizē projektēšanas fāzē).

      - Saskarņu aprakstu arhivēšana jānodrošina atbilstoši IS kartiņas arhivēšanas procesam (nodaļa 4.2.3.). Lai arhivētu saskarnes aprakstu, no saskarnes sākotnēji ir jānoņem tās lietotāji.

  - Prasības datu ievadei

    - Projektēšanas fāzē izstrādātājam ir jāidentificē un jāpiedāvā datu strukturēšanas un klasifikācijas shēma. Datu shēmai ir jābūt ar pietiekošu granulācijas (detalizācijas) pakāpi.

    - Projektēšanas fāzē ir jāidentificē obligātie un neobligātie datu lauki, informācijas aizpildīšanas un validācijas nosacījumi.

    - Datu lauku aizpildīšanai ir pēc iespējas jāizmanto jau esošie VISS klasifikatori.

    - Sistēmā ir jābūt iespējai definēt savas specifiskas klasifikatoru vērtības.

    - Brīva teksta datu lauki. Laukos, kuros vispār nav iespējams nodrošināt strukturētas informācijas ievadu, ir jānodrošina brīva teksta datu ievads. Iespējams, ka atsevišķiem datu laukiem (jāidentificē projektēšanas fāzē), papildus izvēlēm no klasifikatora vai „mīkstajām” izvēlnēm ir jānodrošina arī brīva teksta komentāra ievadīšana. Ar „mīkstajām” izvēlnēm tiek domāts – vienas rindas teksta lauks, kurā ievadot vērtības, tiek piedāvāts izvēlēties no saraksta „šajā laukā iepriekš jau ievadītas vērtības”. Ja lietotājs vada vērtību kas nav šajā sarakstā, tā parādās šajā sarakstā nākošajā lauka aizpildīšanas reizē. Par to vai lietotājs redz visu lietotāju ievadīto informāciju, vai ne – jāvienojas izstrādes laikā, saskaņā ar konkrētā gadījuma prasībām.

    - Datu laukos, kur tas ir nepieciešams, ir jānodrošina vērtību saraksta ievadīšana. Piemēram, ja informācijas sistēma nodrošina datu apmaiņu, izmantojot dažādus informācijas apmaiņas protokolus, ir jābūt iespējai pievienot visus šos protokolus.

    - Informācijas sistēmas kartiņā ir jāizveido jauna sadaļa par informācijas sistēmas sadarbspējas nodrošināšanu. Šajā sadaļā ievadot informāciju, ir jābūt iespējai izvēlēties vērtības (kopā ar atbilstošu hipersaiti) no VISS resursu katalogiem (piemēram, XML shēmu definīcijas, tīmekļa pakalpju definīcijas u.c.).

    - Ievadot informāciju, ir jābūt iespējai norādīt tos datu laukus, kurus ir nepieciešams paslēpt publiskajiem lietotājiem, piemēram, dati par informācijas sistēmas fiziskās aizsardzības līdzekļiem. Slēpjamie lauki, kā arī slēpšanas apgabals (piemēram, vai slēpjamie lauki ir globāli uzstādījumi visam VISR katalogam vai arī tos var pārzinis individuāli norādīt katrai kartiņai) ir jāprecizē projektēšanas fāzē.

  - Prasības informācijas attēlošanai un dizainam

    - VISR lietotāja saskarnes dizainam ir jāiekļaujas kopējā VISS portāla dizainā.

    - Ekrāna formu un atskaišu vizuālais izskats izpildītājam ir jāsaskaņo projektēšanas un izstrādes fāzē.

    - Sistēmai ir jānodrošina informācijas sistēmu datu attēlošana sarakstos. Sarakstā ir jāattēlo būtiskākā informācija.

    - Atkarībā no lietotāja lomas, var būt iepriekš definēti dažādi saraksti, piemēram:

  - Manas pārziņa kartiņas - attēlo visas pārziņa kartiņas, kuras viņš var labot, atvasināt jaunas versijas, dzēst un veikt citas pārziņa specifiskās funkcijas (skat. „Funkciju un tiesību matrica”);

  - Melnraksti – attēlo pārzinim visas viņa kartiņas (kartiņu versijas) kuras viņš ir saglabājis kā melnrakstus;

  - Uz apstiprināšanu – attēlo pārzinim visas viņa kartiņas (kartiņu versijas) kuras viņš ir nosūtījis moderatoram apstiprināšanai, attēlo moderatoram visu pārziņu kartiņas, kuras ir nosūtītas apstiprināšanai;

  - Noraidītās kartiņas – attēlo pārzinim visas viņa kartiņas (kartiņu versijas) kuras moderators ir noraidījis, attēlo moderatoram visu pārziņu kartiņas, kuras ir noraidītas;

  - Arhivētās kartiņas – attēlo moderatoram visu pārziņu kartiņas, kuras ir arhivētas;

  - Kopējais kartiņu saraksts publiskai apskatīšanai;

  - Kopējais kartiņu saraksts moderatoram;

    - Predefinēto sarakstu skati ir jāprecizē projektēšanas fāzē.

    - Sarakstos ir jānodrošina meklēšanas un filtrēšanas iespējas, piemēram attēlot tikai viena noteikta pārziņa kartiņas vai arī kartiņas, kurās noteikta datu lauka vērtība satur/nesatur norādīto vērtību. Jābūt iespējai meklēt pēc vairākiem kritērijiem, apvienojot tos ar loģiskajām „UN” vai „VAI” operācijām.

    - Detalizēts kartiņas apskats vai citas lietotājam atļautās darbības (skat. p.4.9.) ir pieejamas, lietotājam atverot kartiņu no saraksta.

  - Prasības apziņošanai un komentāriem

    - Pārzinis un moderators var pievienot kartiņām komentāru(s). Pārzinim šī funkcionalitāte ir ierobežota tikai ar viņa pārziņā esošajām informācijas sistēmām. Pievienojot komentāru, sistēma automātiski nosūta paziņojumu uz pārziņa vai moderatora(u) e-pasta adresēm.

    - Pārzinis var nosūtīt moderatoram un moderators – pārzinim paziņojumu (izmantojot VISS notifikāciju servisu). Šī funkcionalitāte ir pieejama neatkarīgi no tā, vai tiek komentēta kāda informācijas sistēmu kartiņa vai nē. Moderators var nosūtīt paziņojumus vienlaicīgi vairākiem pārziņiem, izvēloties tos no saraksta. Šādā gadījumā paziņojumi tiek sūtīti saņēmējiem katram atsevišķi un nav uzskatāms kā viens ziņojums.

    - Kļūdu ziņošanai ir jāizmanto VISS kļūdu paziņošanas rīks (IVIS error reporting).

  - Prasības atskaitēm un datu eksportam

    - Atskaites ir pieejamas moderatoram.

    - Sistēmai ir jānodrošina vismaz 12 fiksētās standarta atskaites (atskaišu saturs un dizains ir jāprecizē projektēšanas fāzē):

      - Informācija par reģistrētajām VIS periodā;

      - Sadarbību VIS (sistēmu savstarpējās sasaistes grafisks attēlojums);

      - VIS, kuras reģistrētas uz konkrēta tiesību akta pamata;

      - VIS pēc reģistrējamo objekta tipiem vai atribūtiem;

      - VIS statuss;

      - VIS pēc sistēmu pārziņiem;

      - VIS pēc sistēmu turētājiem;

      - VIS pēc par sistēmas reģistrāciju atbildīgajām amatpersonām;

      - VIS pēc par VIS drošību atbildīgajām amatpersonām;

      - VIS pēc sniegtajiem pakalpojumiem;

      - VIS kas satur personu datus;

      - VIS izveidošanas un uzturēšanas izmaksas;

    - Sagatavojot atskaiti, ir jābūt iespējai norādīt tādus pašus filtrēšanas kritērijus, kā attēlojot kartiņas sarakstā.

    - Sistēmai ir jānodrošina datu eksports analīzes vajadzībām XML formātā. Eksportējot datus, ir jānodrošina iespēja tos filtrēt un izvēlēties kolonnas.

    - Nākotnē sistēmai ir jābūt izmantojamai kopā ar analītisku universālu atskaišu ģenerēšanas rīku. Izstrādātājam šī prasība nav jārealizē projekta ietvaros, bet piedāvājumā ir jāapraksta, kā šāda prasība varētu tikt nodrošināta nākotnē, ņemot vērā, ka šī funkcionalitāte varētu būt kopēja ar citām VISS atskaitēm.

  - Prasības datu apmaiņas saskarņu grafiskajam attēlojumam

    - Starpsistēmu interfeisu grafisks attēlojums - VISR IS jānodrošina kopējs starpsistēmu interfeisu un datu plūsmas grafisks attēlojums vismaz ar detalizāciju VIS pārziņu līmenī, atbilstoši starpsistēmu interfeisu aprakstos norādītajai informācijai.

    - Sistēmas pārziņu informācijas sistēmu grafisks attēlojums - VISR IS jānodrošina iespēju jebkuram sistēmas pārzinim (iestādei) izveidot grafisku attēlojumu par tās IS starpsistēmu interfeisiem un datu plūsmu, atbilstoši starpsistēmu interfeisu aprakstos norādītajai informācijai.

    - IS starpsistēmu interfeisu grafisks attēlojums - Sistēmai jāspēj izveidot grafisks attēlojums jebkurai VISR iekļautajai IS par tās starpsistēmu interfeisiem un datu plūsmu atbilstoši starpsistēmu interfeisu aprakstos norādītajai informācijai.

  - Prasības VISR lietotāju pārvaldībai

    - Informācijas sistēmu pārziņi tiek ievadīti, apstiprināti un atcelti lietotāju datu bāzē, balstoties uz iestādes vadītāja oficiālu vēstuli.

    - Lietotāju un lietotāju tiesību pārvaldībai ir jāizmanto PFAS AUTH modulis, kurš ir VISS sastāvdaļa un nodrošina lietotāju un sistēmu autentifikāciju un autorizāciju.

    - Lietotāju autentifikācijai var izmantot lietotāja vārdu un paroli vai arī uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja autentifikācijas sertifikātu

    - Lomas konkrētiem lietotājiem tiek piešķirtas PFAS AUTH modulī.

  - Funkciju un lietotāju tiesību matrica

| - Funkcija | - Pārzinis | - Moderators | - Publiskais lietotājs |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.Apskatīt kartiņas; - 2. Meklēt kartiņu pēc atslēgvārdiem vai filtrēt attēlošanas sarakstu sev pieejamajā informācijas apjomā. | - Attiecībā uz pārzinim piesaistītajām informācijas sistēmām: - Pārzinis redz visas kartiņas , visas kartiņu versijas. - Iespēja apskatīt kartiņas saturu un statusu uz norādītu datumu. Pārzinis redz savās kartiņās gan publisko gan arī ierobežotas pieejamības informāciju. - Attiecībā uz citiem pārziņiem piesaistītajām informācijas sistēmu kartiņām: publiskā lietotāja tiesības | - Moderators redz visas kartiņas, visas kartiņu versijas. - Iespēja apskatīt kartiņas saturu un statusu uz norādītu datumu. Moderators redz kartiņās gan publisko, gan arī ierobežotas pieejamības informāciju. | - Redz tikai publicēto kartiņas versiju un tikai publisko informāciju kartiņā |
| - 3. Ievadīt/ labot kartiņu. - 4. Saglabāt kartiņu kā melnrakstu. - 5. Atvasināt jaunu kartiņas versiju no iepriekšējas kartiņas versijas | - Tikai kartiņas par pārzinim piesaistītajām informācijas sistēmām | - Nav pieejams | - Nav pieejams |
| - 6. Publicēt kartiņu | - Nav pieejams | - Visas kartiņas, kas ir statusā uz apstiprināšanu | - Nav pieejams |
| - 7. Noraidīt kartiņu | - Nav pieejams | - Visas kartiņas, kas ir statusā uz apstiprināšanu vai publicētas kartiņas pēdējo versiju | - Nav pieejams |
| - 8. Dzēst kartiņu | - Tikai kartiņas par pārzinim piesaistītajām informācijas sistēmām, kas ir melnraksta vai arī noraidītā statusā | - Nav pieejams | - Nav pieejams |
| - 9. Arhivēt kartiņu (visas kartiņas versijas) | - Nav pieejams | - Jebkuras informācijas sistēmas kartiņu, kas nav arhivētā statusā | - Nav pieejams |
| - 10. Atarhivēt kartiņu (visas kartiņas versijas) | - Nav pieejams | - Jebkuras informācijas sistēmas kartiņu, kas ir arhivētā statusā | - Nav pieejams |
| - 11. Pievienot kartiņai komentāru, nosūtīt paziņojumu | - Tikai kartiņas par pārzinim piesaistītajām informācijas sistēmām. Paziņojums tiek nosūtīts moderatoram (iem) | - Visas kartiņas. - Paziņojuma tiek nosūtīts pārzinim. | - Nav pieejams |
| - 12. Paziņojuma nosūtīšana | - Pieejams | - Paziņojumu var nosūtīt visiem vai atsevišķiem no pārziņu saraksta atlasītiem pārziņiem | - Nav pieejams |
| - 13. Atskaites un datu eksports | - Nav pieejams | - Ir pieejams | - Nav pieejams |
| - 14. Starpsistēmu datu apmaiņas saskarņu katalogs | - Ir pieejams | - Ir pieejams | - Redz tikai publisko informāciju |
| - 15. starpsistēmu datu apmaiņas saskarnes aprakstā iespējams norādīt sistēmas, ar kurām tiek veikta datu apmaiņa | - Ir pieejams | - Ir pieejams | - Nav pieejams |
| - 16. Datu apmaiņas saskarņu grafisks attēlojums | - Nav pieejams | - Ir pieejams | - Nav pieejams |

- Nefunkcionālās prasības

  - Vispārējās arhitektūras prasības

    - VISR izstrāde ir jāveic atbilstoši VISS standartam (E-pakalpojumu arhitektūras apraksts un izstrādes vadlīnijas). Esošā VISS platforma ir realizēta .NET vidē. Piegādātājam pirms projektēšanas fāzes uzsākšanas pie Pasūtītāja jāprecizē esošās VISS vides arhitektūra un izstrādes vadlīnijas, jo esošajā VISS vidē tiek ieviesta Sitecore CMS v6 platforma.

    - Risinājuma tehniskajiem elementiem ir jāiekļaujas Pasūtītāja rīcībā esošajā VISS infrastruktūrā.

  - Prasības lietotāju autentifikācijas servisiem

Autentifikācija katalogam tiek nodrošināta no VISS lietotāja pārvaldības moduļa.

  - Apjoma, veiktspējas un pieejamības prasības

Sistēmai jānodrošina lapas ielādes vidējais laiks 95% pieprasījumiem ne lielāks par 3 sekundēm (no pieprasījuma nosūtīšanas brīža līdz atbildes saņemšanas sākšanas).

Veidojot statistiskus pārskatus, vai cita veida apkopojošu, ģenerējošu darbību, kas var aizņemt laiku ilgāku par 10 sekundēm, veiktspējas prasības uz šo sarakstu veidošanu neattiecas. Šādos gadījumos jānodrošina lietotāja informēšana par iespējamo saraksta veidošanas laiku un lietotāja darba vide nevar uz šī saraksta veidošanas laiku tikt bloķēta, vai palikt ielādes stadijā – dati jāsagatavo asinhroni un lai šos datus attēlotu lietotājam turpmāk attiecas veiktspējas prasības kas minētas tabulā (līmenis 1-4). Visi gadījumi, kad informāciju apstrādā asinhroni, ir jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvjiem (VARAM un VRAA).

Veiktspējas prasības tiks pārbaudītas, veicot veiktspējas testus. Veiktspējas testu laikā uz VISS infrastruktūras (testa vide) netiks veiktas citas ar testējamo programmatūru nesaistītas darbības.

Papildus šīm prasībām, VISR pārvaldības modulim ir jānodrošina sekojošas apjoma un veiktspējas prasības:

    - Sistēmai ir jānodrošina vismaz 100 reģistrētu informācijas sistēmu pārziņu darbība (lietotāju skaits, kas reģistrēti kā sistēmu pārziņi, tomēr visi šie lietotāji var nelietot sistēmu vienlaicīgi).

    - Sistēmai ir jānodrošina 10 gadu laikā iespēja uzkrāt informāciju par 200 informācijas sistēmām, kur katrai sistēmai ne vairāk kā 10 reizes gadā tiek veidota jauna apraksta kartiņas versija (līdz 10x10x200=20 000 kartiņu versiju ieraksti). Programmatūras kartiņu versiju skaits nevar tikt ierobežots.

  - Aparatūras un standarta programmatūras prasības

Pretendentam piedāvājumā jānorāda, kādi minimālie tehniskie resursi nepieciešami tā piedāvātā Risinājuma funkcionēšanai atbilstoši prasībām, jāizskaidro šo resursu aptuvenā noslodze (atkarībā no tā kāda veida noslodze konkrētajam resursam ir iespējama, tāda arī jānorāda). Finanšu piedāvājumā nav jāiekļauj šo resursu iegāde.

  - Trešo pušu programmatūras izmantošana

    - Ja Pretendenta piedāvātais VISR IS risinājums paredz trešo pušu programmatūras (piemēram, starpsistēmu datu apmaiņas grafiskam attēlojumam) izmantošanu, tad Tehniskajā piedāvājumā jānorāda izmantotā programmatūra un Finanšu piedāvājumā jāiekļauj attiecīgās programmatūras licenču izmaksas, kā arī visas programmatūras uzstādīšanas un integrācijas izmaksas.

    - Uz trešo pušu programmatūru ir attiecināmas 5.6.nodaļā norādītās garantijas saistības.

  - Garantijas prasības

    - Piegādātājam jānodrošina izstrādāto, piegādāto un ieviesto VISR IS komponenšu pastāvīgu garantijas nodrošināšanu (24 mēneši).

    - Garantijas ietvaros tehniskais atbalsts, palīdzība un konsultācijas sniedzamas, izmantojot sekojošus komunikācijas kanālus – telefoniski, pa e-pastu, izmantojot Internetu un klātienē.

- Piegādātājam ir jānodrošina visi norādītie komunikācijas kanāli, tomēr Piegādātājs, vienojoties ar Pasūtītāju, var noteikt primāri izmantojamo komunikācijas kanālu.

    - Garantijas ietvaros Piegādātājam jānodrošina Pasūtītāja nozīmēto kontaktpersonu pieteikumu apstrāde, reģistrāciju un informācijas sniegšana par pieteikumu risināšanas statusu.

    - Piegādātājam jānodrošina pieteikumu apstrāde darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Pieteikumi, kas iesniegti pēc 17:00 vai izejamā (svētku) dienā, uzskatāmi par nākamajā darba dienā 9:00 no rīta pienākušiem. Darba stundas tiek aprēķinātas darba laikā no 9:00 līdz 17:00 darba dienās. Ārpus minētā darba laika pieteikumi tiek pieņemti elektroniski un to apstrāde tiek uzsākta nākamās darba dienas sākumā.

    - Piesakot pieteikumu, Pasūtītāja kontaktpersona formulē problēmas aprakstu vai jautājumu un pieteikuma risināšanas prioritāti. Pieteikuma prioritātes tiek noteiktas šādas:

1 – Avārija (Problēma izraisa pilnīgu sistēmas darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts) - augstas prioritātes kļūda;

- 2 – Kļūda, kuru nevar apiet (Problēma izraisa iekšēju programmatūras kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Nav zināms (klientam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā) - augstas prioritātes kļūda;

- 3 – Kļūda, kuru var apiet (Problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz sistēmas darbību ir mazsvarīga / sagādā zināmas neērtības, piemēram, manuālu darbu sistēmas funkcionēšanas atjaunošanai / darba turpināšanai.) - vispārējas prioritātes kļūda;

- 4 – Neprecizitāte (Problēma neizraisa iespēju zudumus. Šādu pieteikumu raksturo iekšēja programmatūras kļūda vai nekorekta darbība, kuras ietekmi uz darba turpināšanu var neņemt vērā, kļūda / neprecizitāte produkta dokumentācijā) - vispārējas prioritātes kļūda;

- 5 – Izmaiņu pieprasījums;

- 6 – Konsultācijas (Programmatūrā nav kļūda, bet ir radusies kāda neskaidrība par sistēmas darbību vai funkcionalitāti, izmantošanu, tehnisko apkalpošanu u.c.).

    - Reģistrējot pieteikumu Piegādātājam un Pasūtītājam jāvienojas par pieteikuma vienotu izpratni (galīgo formulējumu, būtību un risināšanas prioritāti). Ja nepieciešams, Pasūtītājs sniedz pieteikuma risināšanai nepieciešamo papildus informāciju.

    - Piegādātājam tiek noteikts šāds reakcijas laiks uz saņemtajiem pieteikumiem (ar reakcijas laiku tiek saprasta Pasūtītāja kontaktpersonas informēšana par saņemtu pieteikumu un tā apstrādes uzsākšanu. Reakcijas laikā pieteikums jāreģistrē, jāklasificē un jāsaskaņo ar Pasūtītāju):

      - ne vēlāk kā 4 darba stundas no pieteikuma saņemšanas brīža 1. un 2. prioritātes pieteikumiem. 1. un 2. prioritātes pieteikumus Pasūtītājs piesaka telefoniski un izmantojot Internetu;

      - ne vēlāk kā 40 darba stundas 3. un 4. prioritātes pieteikumiem;

      - ne vēlāk kā 16 darba stundas 6.prioritātes pieteikumiem,

    - Piegādātājam jārisina pieteikums visiem pieejamiem saprātīgiem līdzekļiem, ievērojot sekojošo:

      - termiņš 1.un 2.prioritātes pieteikumu atrisināšanai ir 8 darba stundas no problēmas pieteikšanas brīža un saskaņošanas ar Pasūtītāju. Piegādātājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par 1. un 2. prioritātes problēmu pieteikumu atrisināšanu. Ja problēmu neizdodas atrisināt pirmajās 8 stundās, Piegādātājam jāinformē Pasūtītājs par problēmas risināšanas statusu, gaitu, paredzamajiem novēršanas termiņiem;

      - Piegādātājam 40 darba stundu laikā no pieteikuma pieteikšanas un saskaņošanas ar Pasūtītāju jāiesniedz 3. un 4. prioritātes kļūdu novēršanas piedāvājums, vienojoties ar Pasūtītāju par risinājuma ieviešanu;

      - Piegādātājam 24 darba stundu laikā no pieteikuma pieteikšanas un saskaņošanas ar Pasūtītāju jāsniedz Pasūtītājam atbilde uz konsultāciju pieprasījumu.

    - Sistēmas garantijas uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Piegādātājam nepieciešams nodrošināt stabilu sistēmas darbību. Kopējā (gan plānotā, gan neplānotā) sistēmas pieejamība gada laikā nedrīkst būt zemāka par 98%, izņemot gadījumus, kad sistēmas darbības pārtraukums ir noticis no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

    - Garantijas uzturēšanas pakalpojuma ietvaros Piegādātājam nepieciešams nodrošināt, ka gadījumā, ja tiek izdots sistēmas darbības nodrošināšanā izmantotās standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) jauninājums, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atzinumu par jauninājuma ietekmi uz sistēmas darbību un gadījumā, ja, lai nodrošinātu jauninājuma uzstādīšanu sistēmas produkcijas vidē nepieciešamas izmaiņas sistēmā, sniedz izvērtējumu par šādu izmaiņu darbietilpību. Šādi Pasūtītāja pieteikumi tiek apstrādāti kā 3.prioritātes pieteikumi, un Piegādātājs sniedz Pasūtītājam izvērtējumu 80 darba stundu laikā. Ja standartprogrammatūras (trešās puses programmatūra) jauninājums ir kritisks sistēmas drošībai, Izvērtējumu Piegādātājs sniedz īsākā laikā, par ko puses vienojas atsevišķi.

    - Piegādātājam ar darbiniekiem ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kas paredz noteikumus un atbildību darbā ar klientu datiem, kā arī esošie darba līgumi un procedūras paredz noteikumus darbībām ar parolēm un citiem parametriem, kas nosaka piekļuvi.

    - Izmaiņas sistēmas programmatūrā (pieteikto kļūdu labojumi, izmaiņu pieteikumi) Piegādātājs noformē kā programmatūras laidienus un iesniedz Pasūtītājam uzstādīšanai. Laidienus Piegādātājs piegādā uz Pasūtītāja ftp servera. Programmatūras laidiens sastāv no:

      - Laidiena instalācijas pakotnes;

      - Laidiena piezīmēm:

      - Laidiena datuma un numura;

      - Laidienā iekļauto izmaiņu un/vai uzlabojumu apraksta, kas ietver programmatūras funkcionālo izmaiņu aprakstu;

      - Laidiena instalācijas instrukcijas;

      - Zināmiem ierobežojumiem (known issues).

      - Programmatūras pirmkoda.

    - Laidieniem ir jābūt kvalitatīvi notestētiem Piegādātāja pusē, nodrošinot augstu nodevumu kvalitāti un drošību.

    - Laidienu Pasūtītājs uzstāda Pasūtītāja testa vidē un pēc akceptēšanas arī produkcijas vidē. Programmatūras laidienu Pasūtītājs akceptē parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tiek veikta sekmīga laidiena akcepttestēšana. Ja akcepttestēšanas gaitā tiek konstatētas 1. vai 2.prioritātes kļūdas, iesniegtais programmatūras laidiens netiek akceptēts un tiek atgriezts Piegādātājam konstatēto kļūdu novēršanai.

    - sistēmas programmatūras laidiena realizācija rezultātā nedrīkst negatīvi ietekmēt sistēmas veiktspējas rādītājus. Ar sistēmas veiktspējas rādītājiem tiek saprasts:

      - laiks, kas nepieciešams atsevišķu darbību kopuma veikšanai sistēmā;

      - laiks, kas nepieciešams sistēmas lietotāju saskarnes formu atvēršanai;

      - reakcijas laiks uz lietotāju veiktajām darbībām sistēmas lietotāju saskarnes formā.

    - Pie jebkādu sistēmas laidienu nodošanas, Piegādātājs nodod Pasūtītājam programmatūras pirmkodu un izpildkodu, kā arī sistēmas dokumentācijas atjaunotu versiju.

    - Programmatūras laidienā iekļautajiem programmatūras pirmkodiem ir jābūt skaidri un precīzi dokumentētiem. Tai skaitā, programmatūras kodam jāsatur komentāri, kas ir viegli saprotami atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem bez pirmkoda autora palīdzības un tie atbilst programmatūras izstrādes standartiem. Programmatūras pirmkodā komentāru veidā ir jābūt norādītai vismaz šādai informācijai:

      - funkcijas atribūtu apraksts, tai skaitā tās uzdevumu, parametru, paredzamo kļūdu, iespējamo rezultātu uzskaitījums un detalizējums (metožu līmenī);

      - veiktie labojumi, to autori un labošanas datumi (klašu līmenī);

      - konkrētā faila autors, izveidošanas datums (klašu līmenī).

    - Piegādātājam sistēmas garantijas uzturēšanas ietvaros jāiesniedz atskaite par iepriekšējā kalendārajā mēnesī, veiktajiem darbiem uzrādot:

      - garantijas uzturēšanas ietvaros atskaites mēnesī slēgto (atrisināto) pieteikumu sarakstu.

      - risināšanā esošo pieteikumu sarakstu;

      - atskaites mēnesī piegādāto laidienu sarakstu.

  - Drošības prasības

    - Piegādātājam ir nepieciešams nodrošināt risinājuma atbilstību vismaz šādām drošības prasības:

      - Iestrādāt SISTĒMĀ kontroles mehānismus, kas atļauj strādāt ar programmatūru tikai autentificētiem un autorizētiem lietotājiem.

      - Iestrādāt SISTĒMĀ kontroles un mehānismus, kas nepieļauj  Cross-site scripting (XSS) ievainojamības izmantošanu tīmekļa lietojumprogrammā (iespēju izsaukt formu ar mainītiem parametriem, kas izpilda JavaScript kodu).

      - Iestrādāt SISTĒMĀ kontroles un mehānismus, kas nepieļauj  SQL injekcijas tipa ievainojamības izmantošanu  un nekorektu SQL vaicājumu izpildi, paredzot, ka visi no lietotāja saņemtie dati tiek apstrādāti, pielietojot parametrizētus SQL vaicājumus

      - Nodrošināt programmatūras darbību ar konfigurāciju, kas pieļauj tikai HTTP GET, HTTP POST, HTTP HEAD metožu izmantošanu.

      - Nodrošināt, ka programmatūra lietotājam nesniedz informāciju, kas varētu apdraudēt SISTĒMAS drošību, tai skaitā nepieļaujot iespēju lietotājam veikt analīzi par kļūdas un veikto sistēmas pārbaužu raksturu. Kļūdas situācijās lietotājam parādīt nepieciešamo informāciju, detalizētu tehnisko informāciju nosūtot sistēmas administratoram un veicot informācijas ierakstīšanu sistēmas žurnālā, lai pārāk detalizēti kļūdu paziņojumi neļauj lietotājam iegūt nevēlamu informāciju par izmantotajām tehnoloģijām, sistēmas arhitektūru un veiktajām drošības pārbaudēm, kas varētu atvieglot tālākos uzbrukumus sistēmai.

      - Nodrošināt, ka sistēmas datu apmaiņas procesi tiek pildīti tikai ar tehnoloģisko lietotāju kontiem, kuriem informācija ir pieejama tikai tādā apjomā, kas nepieciešama attiecīgās datu apmaiņas nodrošināšanai, lai nepamatoti augstu privilēģiju izmantošana, kur tas nav nepieciešams, neradītu nevajadzīgus datu integritātes, konfidencialitātes un pieejamības riskus.

- Informācija par valsts informācijas sistēmu, kura iekļaujama resursu katalogā

  - Vispārējā informācija

    - VIS nosaukums;

    - Par sistēmas reģistrāciju atbildīgā amatpersona:

      - Vārds;

      - Uzvārds;

      - Darbavietas nosaukums;

      - Darbavietas adrese;

      - Tālruņa numurs;

      - E-pasta adrese;

    - Par VIS drošību atbildīgā amatpersona:

      - Vārds;

      - Uzvārds;

      - Darbavietas nosaukums;

      - Darbavietas adrese;

      - Tālruņa numurs;

      - E-pasta adrese;

    - VIS pārzinis:

      - Nosaukums;

      - Augstākā iestāde, kuras padotībā atrodas;

      - Kontaktadrese;

    - VIS turētāji:

      - Nosaukums;

      - Augstākā iestāde, kuras padotībā atrodas;

      - Kontaktadrese;

    - Datums, kad VIS tika nodota ekspluatācijā;

    - Reģistrācijas datums;

    - Pēdējo izmaiņu datums.

  - Izveidošanas un darbības tiesiskais pamats

    - Normatīvā akta veids;

    - Izdevējs;

    - Pieņemšanas datums;

    - Dokumenta numurs;

    - Pants, punkts vai apakšpunkts.

  - Funkcijas, uzdevumi un mērķi

  - Informācijas aprites apjoma un iespējamo informācijas lietotāju vispārīgs raksturojums

  - Informācijas raksturojums

  - VIS gala lietotāji

    - Fiziskās personas;

    - Juridiskās personas;

    - Valsts pārvalde;

    - Eiropas Savienības dalībvalsts lietotāji;

    - Trešo valstu lietotāji;

    - Lietotāju skaits/informācijas sistēmas.

  - VIS ārējās saites

    - VIS, no kurām saņem datus;

    - VIS, uz kurām sūta datus;

    - IS, no kurām saņem datus;

    - IS, uz kurām sūta datus.

  - Datu apmaiņas protokoli

  - Pārsūtāmo datu formāts

  - VIS ārējās saites ar gala informācijas lietotājiem

    - Publiska un anonīma;

    - Publiska ar autentifikāciju;

    - Slēgta, ierobežotas piekļuves;

    - Cita.

  - Informācijas par VIS serveru tehniskajiem parametriem

    - Serveris (nosaukums, modelis);

    - CPU (skaits, modelis, ātrums);

    - RAM (apjoms);

    - HDD (skaits, apjoms, ātrums);

    - RAID (ir/nav, aizsardzības līmenis);

    - LAN (portu skaits, ātrums);

    - Barošanai nepieciešamā jauda;

    - Informācija par datu masīvu:

      - Modelis;

      - Esošais HDD skaits;

      - Maksimālais HDD skaits;

      - HDD tips;

      - HDD apjoms;

      - HDD ātrums;

      - Kontrolieru skaits;

      - Kešatmiņas apjoms;

      - Pieslēguma tips.

  - Informācija par izmantojamo programmnodrošinājumu

    - Operētājsistēma;

    - Datu bāzes pārvaldības sistēma;

    - Antivīrusa programmatūra;

    - Cits programmnodrošinājums.

  - VIS fiziskais novietojums

  - Serveru telpas fiziskā aizsardzība

    - Pieejas kontrole;

    - Apsardze;

    - Videonovērošana;

    - Ugunsdzēšana;

    - Ventilācijas un klimata uzturēšanas sistēma;

    - Elektrības kontroles sistēma;

    - Cik ilgi rezerves barošanas sistēma spēj nodrošināt VIS darbību bez pamatbarošanas atjaunošanas (stundās);

    - Ūdens noplūdes kontrole.

  - VIS informācijas rezerves kopēšana

    - Kopija tiek glabāta servera atrašanās vietā;

    - Kopijas tiek glabātas ģeogrāfiski nodalītās vietās;

    - Kopija atrodas ārējā datu nesējā;

    - Kopija atrodas uz servera;

    - Tiek veikta kopiju pārbaude.

  - Pieejamības parametri

    - Pieejamība pie servera tiek nodrošināta h stundas diennaktī (laika intervāls)

VIS projektēšanas un izveidošanas izmaksu apjoms (LVL).

  - VIS projektēšanas un izveidošanas izmaksu apjoms

    - Valsts budžets;

    - Iestādes budžets;

    - ES projekts;

    - Citi.

  - Valsts informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas

  - Mājas lapas adrese

  - VIS sniedz elektroniskos pakalpojumus:

    - www.latvija.lv;

    - Institūcijas mājas lapā;

- Informācija par starpsistēmu datu apmaiņas saskarnes aprakstu, kura iekļaujama katalogā

  - Saskarnes nosaukums

  - Norāde uz IS, kurai tiek veidota vai eksistē saskarne

  - Par IS saskarnes administrēšanu atbildīgā persona

    - Vārds;

    - Uzvārds;

    - Darbavietas nosaukums;

    - Darbavietas adrese;

    - Tālruņa numurs;

    - E-pasta adrese;

  - Datu apmaiņas formātu apraksti

    - Nosaukums

    - Versijas nr.

    - Spēkā no;

    - Spēkā līdz;

    - Informācijas pieprasījumu struktūras apraksti

    - Saskarnes sniegtās informācijas struktūras apraksti

  - Pakalpojumu saņēmēji (Sistēmas, kas izmanto datu apmaiņas saskarni)

    - Norāde uz pakalpojuma saņēmēja valsts informācijas sistēmu vai pakalpojuma saņēmēja rekvizīti un sistēmas nosaukums, ja pakalpojuma saņēmējs nav VISR katalogā;

    - Reģistri, pie kuriem pakalpojumu saņēmējam tiek nodrošināta pieeja;

    - Spēkā no;

    - Spēkā līdz;

    - Nosacījumi pakalpojuma saņemšanai;

    - Apstiprinātājs no pakalpojuma sniedzēja puses (identifikācija un datums)

    - Apstiprinātājs no pakalpojuma saņēmēja puses (identifikācija un datums)

    - Pakalpojuma saņēmēja kontaktpersona;

      - Vārds;

      - Uzvārds;

      - Darbavietas nosaukums;

      - Darbavietas adrese;

      - Tālruņa numurs;

      - E-pasta adrese;

    - Dokumenta kopija, uz kā pamata tiek nodrošināta pakalpojuma sniegšana (atbilstošā starpresoru vienošanās).

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK nolikumam

Pieteikums atklātam konkursam „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā”

(ID Nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK)

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Reģistrētā adrese |  |
| Tālr. / Fakss |  |
| E - pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Ar šo pieteikumu _________(komersanta nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______ (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)_______ apliecina savu gatavību piedalīties atklātā konkursā „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK.

Apliecinām, ka:

1. apņemamies nodrošināt pakalpojumus iepirkuma „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK dokumentācijā norādītajā apjomā un termiņos;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

- visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa;

- esam novērtējuši darba apjomu un noteikti uzņemamies visus riskus, kuri saistīti ar nepareizu darba apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu Tehniskās specifikācijas izpratni;

- gadījumā, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemamies noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;

- gadījumā, ja mūsu piedāvājumā ir iekļautas nepatiesas ziņas, apņemamies necelt pretenzijas pret Pasūtītāju un piekrītam Pasūtītāja tiesībām izslēgt mūsu piedāvājumu no vērtēšanas vai, iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā - vienpusēji izbeigt iepirkuma līgumu;

- uzņemamies visus izdevumus un riskus, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un noteikti atsakāmies no jebkurām prasībām pret Pasūtītāju šajā sakarā;

- apliecinām, ka uz Pretendentu (personu apvienības dalībniekiem) un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteikto.

- piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi iepirkuma procedūras norises un iepirkuma līguma (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK Nolikumam

Iepirkuma līgums par Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveidi Valsts informācijas sistēmu savietotājā

Rīgā 		 							         ___.gada __._______

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktores Solvitas Zvidriņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk – Pasūtītājs un

[Nosaukums] tās ______________________________ personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar _____________________________, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses, ievērojot Pasūtītāja un Piegādātāja (turpmāk – Līdzēji un katrs atsevišķi – Līdzējs) brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem,

pamatojoties uz atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK, (turpmāk – iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

Pasūtītājs pasūta, un Piegādātājs apņemas atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), Piegādātāja Tehniskajam piedāvājumam un piedāvāto speciālistu sarakstam (Līguma 2.pielikums) un Piegādātāja finanšu piedāvājumam (Līguma 3.pielikums) veikt Valsts informācijas sistēmu reģistra (VISR) informācijas sistēmas (IS) izveidi, ieviešanu, uzturēšanu, datu migrāciju un nodrošināt darbināšanas atbalstu, kā arī nodrošināt izstrādātās programmatūras garantijas uzturēšanu un sistēmas papildinājumu izstrādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Kopējā Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir Ls ________ (summa vārdiem). Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Kopējā Līguma summa sastāv no:

    - Ls _______ (summa vārdiem) bez PVN ir samaksa par Sistēmas projektēšanu, izstrādāšanu, testēšanu un ieviešanu;

    - Ls _______ (summa vārdiem) bez PVN ir samaksa par Sistēmas papildinājumiem, kuri var tikt realizēti pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

  - Līguma summa ir maksimālā summa, kas var tikt samaksāta Piegādātājam šā Līguma ietvaros. Pasūtītājs ir tiesīgs nepasūtīt Sistēmas papildinājumus vai pasūtīt tos mazākā apjomā par summu, kas ir mazāka, kā norādīta šā Līguma 2.1.2.punktā.

  - Samaksa par Sistēmas projektēšanu, izstrādāšanu, testēšanu un ieviešanu tiek veikta šādā kārtībā:

    - 20% (divdesmit procenti) no Līguma 2.1.1.punktā noteiktās summas, kas ir Ls ________ (summa vārdiem), Pasūtītājs maksā Piegādātājam kā avansa maksājumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šā Līguma noslēgšanas dienas un rēķina saņemšanas no Piegādātāja;

    - 80% (piecdesmit procenti) no Līguma 2.1.1.punktā noteiktās summas Pasūtītājs maksā Piegādātājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc galējā Sistēmas nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Piegādātāja.

.

  - Samaksa par 2.1.2.punktā minēto Sistēmas papildinājumu izstrādi tiks maksāta atbilstoši Līdzēju noslēgtajai Vienošanās par sistēmas papildinājumu realizāciju (turpmāk – Vienošanās) (Līguma 6.pielikums).

  - Pasūtītājs samaksu veic, pārskaitot rēķinā un nodevumu pieņemšanas – nodošanas aktā (izņemot Līguma 2.3.1.punktā noteikto avansa maksājumu) norādīto summu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķina kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, ka Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

  - Jebkuri darbi saskaņā ar šo Līgumu Piegādātājam tiks pasūtīti ar nosacījumu, ka Pasūtītājam tiks piešķirti valsts budžeta līdzekļi vai līdzekļi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta  konkrēto aktivitāšu īstenošanai un nepieciešamais finansējums būs pieejams Valsts Kasē.

- Sistēmas izstrādes organizācija

  - Šajā Līgumā noteiktie darbi tiek veikti saskaņā ar Līguma 4.pielikumu „Darbu izpildes plāns”.

  - Katrs nodevums, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam, ir uzskatāms par pieņemtu pēc tam, kad Pasūtītājs pēc nodevuma pārbaudes ir parakstījis nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Katram nodevuma tīrrakstam Piegādātājs pievieno tikai uz konkrēto nodevumu attiecināmo nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu. Nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu sagatavo Piegādātājs.

  - Katrs nodevums ir uzskatāms par iesniegtu tekošajā darba dienā, ja tā iesniegšanas fakts tiek reģistrēts Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (1.stāvā) Elizabetes ielā 19, Rīgā vai arī nosūtīts elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu, darba dienās līdz plkst.16:00.

- Sistēmas dokumentācijas nodevumu pieņemšanas kārtība

  - Sistēmas dokumentācijas nodevums ir dokuments, kas ir izstrādāts atbilstoši Līguma 1. un 2.pielikumam.

  - Katru Līguma pielikumos noteikto dokumentācijas nodevumu Piegādātājs iesniedz elektroniski MS Office lasāmā formā, nosūtot Pasūtītāja šā Līguma 7.2.punktā norādītajai kontaktpersonai.

  - Termiņš dokumentācijas nodevuma izskatīšanai Pasūtītājam ir 10 (desmit) darba dienas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs iesniegto nodevumu nepieņem, tad tas nodevumu kopā ar  komentāriem nodevuma izvērtējumu veidnē (Līguma 4.pielikums), atdod atpakaļ Piegādātājam, nosūtot uz e-pastu Piegādātāja šā Līguma 7.3.punktā norādītajai kontaktpersonai.

  - Pasūtītājs nodevumu nepieņem, ja dokuments neatbilst:

    - Latvijas valsts standartu vai normatīvo aktu prasībām;

    - Visiem Līguma 1.pielikuma noteikumiem;

    - Visām Pasūtītāja prasībām, tajā skaitā, prasībām, kas izteiktas interviju laikā, ciktāl tās nav pretrunā ar Līguma 1.pielikuma noteikumiem.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs nepiekrīt Pasūtītāja komentāriem vai iebildumiem, Piegādātājs ierosina sasaukt projekta darba grupas sanāksmi, lai vienotos par konkrētu komentāru iestrādi vai noraidīšanu. Darba grupas sanāksmē panāktie lēmumi tiek protokolēti un ir saistoši Līdzējiem tālākā nodevuma izskatīšanā.

  - Neatbilstības nodevumā Piegādātājam ir jānovērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Pēc neatbilstību novēršanas Piegādātājs iesniedz dokumenta tīrrakstu un aizpildītu nodevuma izvērtējuma veidni (Līguma 4.pielikums).

  - Dokumenta atkārtotu izskatīšanu Pasūtītājs veic 5 (piecu) darba dienu laikā un, konstatējot neatbilstības, Pasūtītājs dokumentu atdod atpakaļ Piegādātājam, nosūtot uz e-pastu Piegādātāja šā Līguma 7.3.punktā norādītajai kontaktpersonai, papildinājumu iestrādei saskaņā ar Līguma 4.pielikumā norādīto formu.

  - Piegādātājam atkārtoti labotais dokuments ir jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā.

  - Termiņš atkārtoti labota dokumenta izskatīšanai Pasūtītājam ir 5 (piecas) darba dienas.

  - Ja dokumentu ar argumentētiem iebildumiem Pasūtītājs noraidījis 3 (trīs) reizes, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā.

  - Dokuments par akceptētu tiek uzskatīts pēc tam, kad Līdzēji ir parakstījuši nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir pamats norēķinu veikšanai, vai Pasūtītājs nodevuma izskatīšanai noteiktajā termiņā nav iesniedzis iebildumus pret nodevuma saturu.

- Sistēmas programmatūras nodevumu pieņemšanas kārtība

  - Pēc Sistēmas programmatūras izstrādes Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 2.pielikuma noteiktie nodevumi atbilstoši Līguma 1.pielikumam. Sistēmas programmatūras testēšanas dokumentācija jāapliecina Piegādātāja uzņēmuma vadītājam un testēšanas vadītājam.

  - Pasūtītājam programmatūras pirmkodu un izpildkodu (ciktāl tas neaizskar ar likumu aizsargātas trešo personu autortiesības) Piegādātājs iesniedz elektroniski, uzkopējot uz Pasūtītāja norādīta FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā, pēc Pasūtītāja izvēles.

  - Sistēmas instalāciju, atbilstoši instalācijas rokasgrāmatai, veic Pasūtītājs. Ja instalācija nav iespējama, tad Piegādātājam ir pienākums sniegt atbalstu instalācijas procedūras veikšanā. Ja programmatūras instalācija testēšanas vidē neizdodas, Piegādātājam ir jāpārstrādā nodevumi un jāiesniedz tie atkārtoti.

  - Sistēmas akceptēšana tiek uzsākta pēc sistēmas veiksmīgas instalācijas veikšanas Pasūtītāja testēšanas vidē. Ja Sistēmas instalācija testēšanas vidē aizkavējusies, tad akcepttestēšana tiek uzsākta ne ātrāk kā pēc 3 (trīs) darba dienām, skaitot no Sistēmas veiksmīgas instalācijas dienas, ja Līdzēji nevienojas savādāk.

  - Sistēmas akcepttestus veiks Pasūtītāja darbinieki vai Pasūtītāja pieaicināti trešās puses pārstāvji, saskaņā ar darbu izpildes plānu un testpiemēriem. Piegādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina akcepttestu norisei nepieciešamās konsultācijas un atbilstošas kompetences pārstāvja klātbūtne. Pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegtajiem testēšanas protokoliem un problēmziņojumiem, Piegādātājam ir jāveic identificēto defektu novēršana un, akcepttestēšanas noslēgumā sagatavoto testēšanas pārskatu iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Piegādātājam ir jānodrošina elektroniska vide identificēto problēmu reģistrēšanai un to risināšanas procesa izsekošanai. Pasūtītāja darbiniekiem ir jābūt piekļuvei elektroniskajai videi problēmu reģistrēšanai un atgriezeniskās saites nodrošināšanai.

  - Sistēma ir uzskatāma par atbilstošu ekspluatācijas uzsākšanai, ja akcepttestēšanas laikā nav konstatētas 1., 2 un 3. kategorijas problēmas. Gadījumā, ja Sistēmā atklātas 3.kategorijas problēmas, kuras būtiski neietekmē Sistēmas darbību, tad Līdzēji var vienoties par Sistēmas ekspluatācijas uzsākšanu un termiņu 3.kategorijas problēmu novēršanai.

  - Gadījumā, ja akcepttestēšanas laikā tiek atklātas 1. vai 2. kategorijas problēmas, kas nav operatīvi novēršamas, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt akcepttestēšanu un tā ir uzskatāma par neveiksmīgu.

  - Termiņš akcepttestēšanas cikla veikšanai Pasūtītājam ir 10 (desmit) darba dienas. Ja šajā termiņā Pasūtītājs nav pieteicis nevienu 1. – 3. kategorijas kļūdu vai Sistēma nav atdota Piegādātājam kļūdu novēršanai, akcepttestēšanas cikls ir uzskatāms par pabeigtu.

  - Atkārtotos akcepttestēšanas mēģinājumos Pasūtītājam ir tiesības izmantot arī citus (modificētus, jaunus) vai tos pašus testa piemērus, kas izmantoti vienā vai vairākos iepriekšējos akcepttestēšanas mēģinājumos.

  - Atkārtota akcepttestēšana pēc Pasūtītāja ieskatiem var tikt veikta pilnā apjomā, testējot visu Sistēmu.

  - Gadījumā, ja Sistēmas akcepttestēšanu nav izdevies pieņemt pēc 3 (trīs) akcepttestēšanas cikliem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā.

  - Sistēma par akceptētu tiek uzskatīta pēc tam, kad Līdzēji ir parakstījuši Sistēmas nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir pamats norēķinu veikšanai, vai Pasūtītājs Sistēmas akcepttestēšanai noteiktajā termiņā nav pieteicis 1.-4. kategorijas problēmas.

- Sistēmas papildinājumu pasūtīšana un izstrāde

  - Sistēmas papildinājumi tiek pasūtīti šādā kārtībā:

    - Pasūtītājs definē nepieciešamos sistēmas papildinājumus (papildus funkcionalitāti atbilstoši jaunam vai mainītam normatīvajam aktam vai sadarbspējas nodrošināšanai ar trešo personu informācijas sistēmām, vai izmainīto funkcionalitāti, ja Sistēmas izstrādes gaitā identificēta nepieciešamība atteikties no iepriekš noteiktā tehniskā risinājuma) un elektroniski iesniedz Piegādātājam, nosūtot uz šā Līguma 7.3.punktā norādīto e-pasta adresi.

    - Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā vai, lielu izmaiņu gadījumā – termiņā, par kādu Līdzēji vienojušies, sagatavo un elektroniski iesniedz, nosūtot e-pastu, Pasūtītāja šā Līguma 7.2.punktā norādītajai kontaktpersonai sistēmas papildinājumu realizācijas piedāvājumu, kas ietver:

      - Sistēmas papildinājumu detalizētu aprakstu;

      - Sistēmas papildinājumu izstrādei nepieciešamās trešo personu programmatūras sarakstu, informāciju par cenām, licencēšanas un uzturēšanas noteikumiem;

      - Izstrādājamo nodevumu sarakstu un darbu izpildes plānu;

      - Sistēmas papildinājumu izstrādē iesaistītos darbiniekus, viņu lomas un darba apjomu, kas noteikts atbilstoši Līguma 2.pielikumā norādītajai darbietilpības noteikšanas metodikai.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā akceptē vai noraida Piegādātāja iesniegto izmaiņu pieprasījuma realizācijas piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs piedāvājuma izvērtēšanā iesaistīt projekta konsultantus, ievērojot, ka izmaiņu pieprasījumu saskaņošanas laikā iegūtā informācija jāuzskata par konfidenciālu.

  - Gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties par izmaiņu pieprasījuma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt papildinājumu izstrādi trešajām personām un šādā gadījumā Piegādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums sniegt šādai trešajai personai visu nepieciešamo informāciju.

  - Par izmaiņu pieprasījuma realizāciju Līdzēji slēdz Vienošanos, kas tiek pievienota Līgumam kā pielikums un kļūst par neatņemamu tā sastāvdaļu.

  - Izstrādāto Sistēmas papildinājumu akceptēšana notiek atbilstoši šā Līguma 5.punktā noteiktajai kārtībai.

  - Izstrādāto Sistēmas papildinājumu dokumentācijas nodevumu akceptēšana notiek atbilstoši šā Līguma 4.punktā noteiktajai kārtībai.

  - Par Sistēmas papildinājumu izstrādi Pasūtītājs maksā pēc to akceptēšanas, ko apliecina nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nodevumu pārbaudē iesaistīt projekta konsultantus un trešās personas, ievērojot, ka izmaiņu pieprasījumu izpildes laikā iegūtā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu.

- Līguma pārvaldība un atbildīgās personas

  - Līguma izpildei katrs no Līdzējiem norīko vienu vai vairākas personas, kuru pienākums ir Līguma izpildes administrēšana un kontrole. Par Līguma izpildes gaitu norīkotās personas informē katra savu pusi.

  - Pasūtītāja pilnvarotās personas vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

  - Piegādātāja pilnvarotās personas vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

  - Pilnvaroto personu nomaiņas gadījumā viens Līdzējs informē otru Līdzēju par to rakstiski ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš.

  - Nodevumu, nodevumu izvērtējumu un citu Līguma izpildes gaitā sagatavoto operatīvo dokumentāciju un informāciju viens Līdzējs nodod otram Līdzējam elektroniski uzkopējot uz Pasūtītāja norādītā FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā, vai nosūtot ar elektroniskā pasta ziņojumu pēc Pasūtītāja izvēles. Par saņemto dokumentāciju saņēmējs izdara atzīmi uz pavadvēstules vai nosūta elektroniskā pasta ziņojumu ar saņemšanas apstiprinājumu.

  - Jebkurš nodevuma tīrraksts, pretenzija vai cita oficiāla informācija saskaņā ar šo Līgumu tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tajā pašā dienā, ja tā nodota (reģistrēta) Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (1.stāvā) Elizabetes ielā 19, Rīgā vai arī nosūtot elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu, darba dienās līdz plkst.16:00. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena būs pasta paziņojuma datums par šāda sūtījuma izsniegšanu. Visi paziņojumi Līdzējiem tiks nosūtīti uz šā Līguma 7.2. un 7.3.punktā norādītajām adresēm.

- Līdzēju tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt veiktos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - sniegt Piegādātājam visu informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei.

  - Piegādātājs apņemas:

    - veikt darbus kvalitatīvi, Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā. Piegādātājs atbild par Sistēmas izstrādes gala rezultātu. Šī atbildība ietver gan Sistēmas funkcionalitāti, gan tehnisko izpildījumu un nav ierobežota ar to, ka Pasūtītājs akceptējis nepilnīgu Sistēmas dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs viennozīmīgi atteicies no konkrētas funkcionalitātes realizēšanas. Piegādātājs neatbild par tiešu un nepārprotamu Pasūtītāja rīkojumu izpildīšanu, ar noteikumu, ka Piegādātājs ir brīdinājis, ka rīkojuma izpilde var atstāt negatīvu ietekmi uz gala rezultātu;

    - nodrošināt to, ka darbu veikšanai saskaņā ar šo Līgumu, tiek piesaistīti atbilstošas kompetences speciālisti, kas norādīti Līguma 2.pielikumā;

    - gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā no Piegādātāja neatkarīgu apstākļu dēļ nepieciešams aizvietot kādu no sākotnēji piedāvātajiem speciālistiem, tad Piegādātājam ir jānodrošina ne zemākas kvalifikācijas speciālistu iesaiste, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nav tiesīgs atteikt speciālista nomaiņu, ja konstatēti objektīvi šķēršļi piedāvātā speciālista nodarbināšanai un jaunā speciālista kvalifikācija ir atbilstoša atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā” (ID. Nr. VRAA/2013/26/ERAF/AK) nolikumā izvirzītajām prasībām;

    - gadījumā, ja Pasūtītājs, pamatojoties uz konstatētām kļūdām speciālista darbā, kas norāda uz nepietiekamu speciālista kvalifikāciju, ir pieprasījis nomainīt konkrēto speciālistu, tad Piegādātājam ir pienākums veikt šādu nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā;

    - visu Līguma darbības laikā izstrādāto dokumentāciju noformēt atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem un Latvijas Valsts informācijas tehnoloģijas standartiem programminženierijā vai atbilstošiem starptautiskajiem standartiem informācijas tehnoloģijā. Visa Līguma ietvaros izstrādājamā dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā gan papīra, gan elektroniski rediģējama faila formātā;

    - izmantojot Pasūtītāja tehnisko un sistēmu nodrošinājumu, ievērot Pasūtītāja iekšējos normatīvos aktus par informācijas sistēmu drošību;

    - Piegādātājs apņemas līdz garantijas termiņa beigām nodrošināt pieejamu tehniskā atbalsta dienestu, kas ir izvietots Latvijas teritorijā.

  - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Šādos gadījumos par to tiek informēta un vajadzības gadījumā sasaukta projekta valde. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kas apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par Apakšuzņēmēja rīcību šā Līguma izpildē tādā pašā apmērā kā par savējo rīcību, tajā skaitā, lai Apakšuzņēmējs pilnībā ievērotu Līgumā noteiktos konfidencialitātes, autortiesību un citus būtiskus noteikumus.

  - Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam netiek piešķirts finansējums šā Līguma turpināšanai vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams, tad Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Līguma apjomu vai apturēt tā izpildi līdz turpmākam finansējuma piešķiršanas brīdim. Pasūtītājs informē Piegādātāju par finansējuma trūkumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts apstiprinājums par finansējuma nepiešķiršanu. Par darbu atsākšanu Pasūtītājs informē Piegādātāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

  - Pasūtītājam ir pienākums uz Līguma apturēšanas brīdi samaksāt Piegādātājam par jau faktiski veiktajiem darbiem, pamatojoties uz nodevuma pieņemšanas – nodošanas aktu, ko paraksta abi Līdzēji. Līguma apjoma samazināšanas vai Līguma izpildes apturēšanas gadījumā, ja tā notikusi nepietiekama finansējuma dēļ, Pasūtītājam netiek piemēroti nekādi līgumsodi vai cita veida sankcijas.

  - Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja iestājas ārēji, no Pasūtītāja neatkarīgi apstākļi (piemēram, izmaiņas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos), kas būtiski ietekmē vai atceļ Sistēmas izstrādes vai attiecīgās infrastruktūras objektu piegādes nepieciešamību, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nemaksājot Piegādātājam nekādas soda sankcijas par Līguma izbeigšanu. Ja Līgums tiek izbeigts minēto apstākļu dēļ un Piegādātājs līdz Līguma izbeigšanas paziņojuma saņemšanai ir pienācīgi pildījis visas savas līgumsaistības, tad Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par veikto darbu līdz Līguma izbeigšanas paziņojumam, pamatojoties uz abu Līdzēju parakstītu nodevumu pieņemšanas – nodošanas aktu un Piegādātāja iesniegto rēķinu.

- Garantijas

  - Garantijas saistības ir spēkā 24 mēnešus, skaitot no galējā Sistēmas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Ja izmaiņu pieprasījumu vai uzlabojumus veikusi trešā persona Līguma 6.3. punktā noteiktajā gadījumā, tad par atbilstošo programmatūras koda gabalu, moduli vai komponenti garantijas saistības (ar termiņu 24 mēneši) uzņemas persona, kura veikusi attiecīgo izmaiņu pieprasījumu vai uzlabojumus.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir bez papildus samaksas novērst visus Sistēmas defektus un dokumentācijas neprecizitātes, kas radušies Piegādātāja darbu izpildes rezultātā, tajā skaitā piegādātajos nodevumos, kas netika identificēti testēšanas un ieviešanas fāzē.

- Pušu atbildība

  - Par darbu izpildes termiņu (Līguma 4.pielikums) pārkāpumu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no kavētās darbu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 100% (simts procenti) no līgumcenas.

  - Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 100% (simts procenti) no līgumcenas.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par tiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Līguma izpildes laikā Piegādātāja rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka dēļ, kā arī Piegādātāja neuzmanības dēļ, ja Piegādātājam bija zināms, ka izvēlētais darba paņēmiens vai Pasūtītāja norādījumu izpilde var radīt zaudējumus, bet Piegādātājs par šādu zaudējumu risku Pasūtītāju nav brīdinājis. Šādos gadījumos kopējā Piegādātāja atbildība nedrīkst pārsniegt Līguma summu.

  - Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu Līguma 10.4.1., 10.4.4. un 10.4.5.apakšpunktā norādītajos gadījumos nekavējoši, bet pārējos gadījumos – 30 (trīsdesmit) dienu laikā, izbeigt Līgumu, ja:

    - ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru Piegādātājs ir atzīts par maksātnespējīgu;

    - pret Piegādātāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu vairāk kā 50% no Piegādātāja bilances aktīviem;

    - Piegādātājs nepilda jebkādas Līguma saistības, un neatbilstības nav novērstas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

    - Piegādātājs kavē Līguma 4.pielikumā noteikto darbu nodošanu;

    - saskaņā ar Līguma 4.11. un 5.12.punktu;

    - jebkurā Līguma stadijā atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, Piegādātājs ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju;

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidz šo Līgumu saskaņā ar kādu no Līguma 10.4.3. – 10.4.6.punktu, tad Piegādātājs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 2.1.1.punktā noteiktās summas.

  - Ja Piegādātājs atkāpjas no Līguma bez tiesiska pamata un Pasūtītājs ir pienācīgi pildījis visas līgumsaistības, tad Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.1.punktā noteiktās Līguma summas.

  - Par konstatētajām kļūdām 1. un 2. kategorijas problēmu pieteikumu gadījumā (tiek skaitītas stundas tikai darba dienās no 8:30 līdz 17:30) Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 25,00 LVL (divdesmit pieci lati un 00 santīmi) apmērā par katru kavējuma stundu.

  - Līgumsoda samaksa pati par sevi neatbrīvo Piegādātāju no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma, piemēram, gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis samaksu par kādu no iepriekšējiem Sistēmas izstrādes darbu posmiem, bet sakarā ar Piegādātāja pieļauto Līguma pārkāpumu Pasūtītājs nevar izmantot iepriekš nodoto posmu darbu rezultātus, jo Sistēma nevar darboties kopumā.

  - Piegādātājs ir tiesīgs ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja Pasūtītājs neveic maksājumu ilgāk par 120 (viens simts divdesmit) dienām.

- Konfidencialitātes nosacījumi

  - Viens Līdzējs apņemas bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpaust jebkādu informāciju par otru Līdzēju, ko tas ir ieguvis Līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad šī informācija ir publiski pieejama atbilstoši Informācijas atklātības likuma noteikumiem. Šis nosacījums ir spēkā arī 5 (piecus) gadus pēc Līguma darbības termiņa beigām.

  - Piegādātājs ir tiesīgs sniegt informāciju:

    - saviem darbiniekiem, vai konsultantiem, ciktāl konfidenciālā informācija viņiem ir nepieciešama konkrētu ar šī Līguma izpildi saistītu uzdevumu un saistību izpildei. Piegādātāja darbiniekiem un konsultantiem ir pienākums parakstīt konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus, kā šī Līguma vai tai līdzvērtīgi noteikumi izriet no darba līgumiem, Piegādātāja iekšējiem normatīvajiem aktiem vai citiem parakstītiem dokumentiem;

    - Apakšuzņēmējiem un to konsultantiem, ja šīs personas ir iesaistītas Līguma izpildē, ar nosacījumu, ka persona, kas saņem konfidenciālu informāciju, pirms tam aizpilda konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus kā šis Līgums.

  - Ja informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības, tad Līdzējiem ir tiesības izpaust šādu informāciju bez otra Līdzēja iepriekšējas atļaujas.

  - Piegādātājam nav pienākums nodrošināt informācijas konfidencialitāti, ja:

    - informācija ir pieejama publiski bez Piegādātāja vai Apakšuzņēmēju apzinātas darbības;

    - informācija ir saņemta no nesaistītas trešās personas puses bez norādes par tās konfidencialitāti;

    - Pasūtītājs ir piekritis konfidenciālas informācijas publiskošanai.

  - Līdzējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam un trešajām personām sakarā ar konfidencialitātes noteikumu neievērošanu.

  - Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu vainīgais Līdzējs maksā otram Līdzējam līgumsodu 1000,00 LVL (viens tūkstotis latu un 00 santīmu) par katru konfidenciālas informācijas nesankcionētas izpaušanas gadījumu.

- Autortiesības un licences

  - Visi Sistēmā Pasūtītāja ievadītie un Sistēmas darbības rezultātā iegūtie dati visos to formātos ir Pasūtītāja vai Sistēmas lietotāju ekskluzīvs īpašums.

  - Autora mantiskās tiesības uz izstrādāto Sistēmu un tās papildinājumiem (programmatūru un dokumentāciju) Pasūtītājam pāriet ar dienu, kad Sistēma ir pilnībā piegādāta Pasūtītājam, parakstīts galējais Sistēmas nodošanas- pieņemšanas akts un Pasūtītājs 100% apmērā ir veicis apmaksu Piegādātājam. Ar šo brīdi Pasūtītājs ir tiesīgs veikt jebkuras piegādātās Sistēmas programmatūras modifikācijas, kuras saistītas ar programmatūras iespēju paplašināšanu, sadarbspējas nodrošināšanu ar citām programmām, tajā skaitā uzdot šādu modifikāciju veikšanu trešajām personām.

  - Šis Līgums ir uzskatāms par ekskluzīvu licences līgumu Autortiesību likuma izpratnē, licences darbības teritorija ir Latvija, licences darbības termiņš – 99 (deviņdesmit deviņi) gadi.

  - Piegādātājs garantē, ka Sistēmas  un tas papildinājumu izstrādē nav pieļauti autortiesību pārkāpumi.

  - Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem vai programmatūru, kura ir tikusi izmantota Līguma izpildes ietvaros un uz ko Līdzējiem vai trešajām personām ir bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Piegādātājs apliecina, ka visu nepieciešamo licenču izmaksas par Sistēmā iekļauto programmatūru (kas aizsargāta ar trešo personu autortiesībām) ir iekļautas šī Līguma summā. Nosacījums attiecas gan uz vienreiz iegādājamām, gan periodiski atjaunojamām lietošanas licencēm.

- Nepārvarama vara

  - Neviens Līdzējs nav atbildīgs par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir rezultāts tādiem notikumiem kā plūdi, ugunsgrēks, karadarbība, valdības lēmumi u.tml., kas notikuši pēc Līguma slēgšanas un nav izraisīti ar kāda Līdzēja nolūku un šādu notikumu seku novēršana nav iespējama ar Līdzēja samērīgām darbībām.

  - Līdzējam, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, rakstiski jāinformē par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otrs Līdzējs. Līdzēji apņemas vienoties par to vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas vai izbeigšanas būtiskos jautājumus.

  - Nepārvaramas varas apstākļu esamību un to pastāvēšanas termiņu apliecina ar kompetentas institūcijas atzinumu.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei.

  - Līgumu var grozīt tikai tad, ja tas noformēts rakstiski un apstiprināts ar Līdzēju parakstiem.

  - Līgumā var izdarīt nebūtiskus grozījumus un šādus būtiskus grozījumus:

    - Gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai novērstu iepriekš neparedzētas nepilnības Līguma izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartus ekvivalentiem, šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta Līguma kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības un to nomaiņa pilnībā nodrošina iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā nepasliktina, sniegto pakalpojumu kvalitāti un nerada sistēmas darbības riskus;

    - Gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos, kas regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Līguma līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras un šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Līgumu. Šajā punktā minētajos gadījumos Līguma grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti.

    - Ja viena līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kas prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kas apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Līgumā noteiktie termiņi var tikt grozīti, ja Piegādātājs var pierādīt objektīvus, no Piegādātāja neatkarīgus iemeslus, kas nebija zināmi līdz piedāvājuma iesniegšanai.

  - Līdzējiem savstarpēji vienojoties, var tikt veikta kādas Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības aizvietošana ar darbietilpības un sarežģītības ziņā līdzvērtīgu prasību.

  - Visi strīdi un domstarpības, kas Līguma izpildē varētu rasties starp Līdzējiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, tad Līdzējiem ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz _ (______) lapām ar 6 (sešiem) pielikumiem. Viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs Piegādātājam un tiem ir vienāds juridisks spēks.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Līguma 1.pielikums – atklāta konkursa „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā” (Id.Nr.VRAA/2013/26/ERAF/AK) Tehniskā specifikācija uz __ (_____) lapām;

    - Līguma 2.pielikuma – Piegādātāja Tehniskais piedāvājums iepirkumā „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā” (Id.Nr.VRAA/2013/26/ERAF/AK) uz __ (_____) lapām;

    - Līguma 3.pielikums – Piegādātāja Finanšu piedāvājums  iepirkumā „Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveide Valsts informācijas sistēmu savietotājā” (Id.Nr.VRAA/2013/26/ERAF/AK) uz __ (_____) lapām;

    - Līguma 4.pielikums – Darbu izpildes plāns uz __ (_____) lapām;

    - Līguma 5.pielikums – Vienošanās par sistēmas papildinājumu realizāciju (projekts) uz __ (_____) lapām;

    - Līguma 6.pielikums – Nodevuma izvērtējuma veidne uz __ (_____) lapām.

- Līdzēju rekvizīti

6.pielikums

Iepirkuma līgumam par

Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveidi

Valsts informācijas sistēmu savietotājā

Nr._________________

Vienošanās par sistēmas papildinājumu realizāciju (projekts)

Rīgā, 							2013.gada___._______________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktores Solvitas Zvidriņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

[Nosaukums], tās _________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar ______________________________ (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Līdzējs un kopā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz 2013.gada _______________ noslēgto līgumu Nr. _________________ (turpmāk – Līgums), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Vienošanās priekšmets un Darbu izpildes termiņi

  - Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs apņemas veikt sistēmas papildinājumus  (turpmāk – Darbi) saskaņā ar  Izmaiņu pieprasījumu Nr.____ un Piegādātāja iesniegto Pasūtījuma izvērtējumu (Vienošanās 1.pielikums).

  - Līdzēji vienojas, ka Darbu izpildes rezultāts ir:

    - Nodevums

    - Nodevuma pieņemšanas kārtība

  - Līdzēji vienojas par šādu Darbu izpildes kalendāro plānu:

    - Darbu uzsākšana – .

    - Darbu pabeigšana – .

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi paveiktu Darbu un samaksāt Piegādātājam saskaņā ar Līguma un šīs Vienošanās noteikumiem.

- Darbu apmaksas kārtība un cena

  - Maksājumi tiek veikti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstošo nodevumu pieņemšanas, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Nodevumus pieņem, parakstot abpusēju  Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Līdzēji vienojas, ka par veiktajiem Darbiem saskaņā ar šo Vienošanos Pasūtītājs maksā Piegādātājam Ls ________________ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), turpmāk tekstā – Vienošanās summa.

  - Vienošanās summā iekļauti visi izdevumi, kas Piegādātājam var rasties saistībā ar Darbu veikšanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

  - Visā Vienošanās darbības laikā cena par 1 (vienu) cilvēkstundu nevar pārsniegt Piegādātāja Finanšu piedāvājumā norādīto cilvēkstundu likmi bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā LVL 60 (sešdesmit latu), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

- Līdzēju atbildība

  - Līdzēju atbildība noteikta Pasūtījuma aprakstā un Līgumā.

- Citi noteikumi

  - Vienošanās tiek parakstīta un stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz visu Vienošanās paredzēto saistību izpildei. Ja no Vienošanās noteikumu konteksta izriet Līdzēju pienākumi, kas turpinās pēc iepriekš minētā Vienošanās spēkā esamības termiņa, tad šādi pienākumi Līdzējiem ir saistoši līdz brīdim, kad visi ar šo Vienošanos noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti.

  - Vienošanās var izdarīt nebūtiskus grozījumus un šādus būtiskus grozījumus:

    - Gadījumā, ja nolūkā samazināt Pasūtītāja izmaksas vai novērstu iepriekš neparedzētas nepilnības Vienošanās izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt paredzētās tehnoloģijas vai standartus ekvivalentiem, šādu grozījumu rezultātā nevar tikt palielināta Vienošanās kopējā summa vai samazinātas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās kvalifikācijas prasības un to nomaiņa pilnībā nodrošina iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības un nekādā veidā nepasliktina, sniegto pakalpojumu kvalitāti un nerada sistēmas darbībības riskus;

    - Gadījumā, ja stājas spēkā jauni normatīvie akti vai tiek izdarīti grozījumi esošajos, kas regulē ERAF projektu īstenošanu, valsts budžeta finansējuma izlietošanu, Vienošanās līgumcenai piemērojamās nodokļu likmes vai publisko iepirkumu procedūras un šie nosacījumi tiek attiecināti uz šo Vienošanos. Šajā punktā minētajos gadījumos Vienošanās  grozījumi tiek izdarīti tikai tādā apjomā, kā to paredz normatīvie akti.

    - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Līdzējam, kas prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kas apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Vienošanās  noteiktie termiņi var tikt grozīti, ja Piegādātājs var pierādīt objektīvus, no Piegādātāja neatkarīgus iemeslus, kas nebija zināmi līdz piedāvājuma iesniegšanaiJebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no Vienošanās punktiem no vienas puses un uz Vienošanās pamata veikto darbu datos, noteikumos vai nosacījumos no otras puses, noteicošā ir informācija, ko satur Vienošanās , ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi.

  - Noteikumi un nosacījumi, kas nav noteikti šajā Vienošanā, tiek izskatīti atbilstoši Līgumam.

  - Visas Vienošanās tehniskās detaļas – veicamo darbu apraksts un piegādājamie nodevumi – tiek fiksētas Vienošanās pielikumos, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

  - Vienošanās var tikt papildināta ar pielikumiem pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās.

  - Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz _ (______) lapām. Viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs Piegādātājam un tiem ir vienāds juridisks spēks. Vienošanās ir pievienots šāds pielikums:

1.pielikums – Izmaiņu pieprasījuma ________ Nr.____ apraksts uz __ (______) lapām.

- Līdzēju rekvizīti un paraksti:

| Pasūtītājs |  | Piegādātājs |
| --- | --- | --- |
| Valsts reģionālās attīstības aģentūra |  |  |
| Reģistrācijas Nr.90001733697 |  |  |
| Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |  |  |
| Valsts kase, TRELLV22 |  |  |
| Norēķinu konts Nr. |  |  |
| Direktore S.Zvidriņa |  |  |

4.pielikums

Iepirkuma līgumam par

Valsts informācijas sistēmu reģistra kataloga izveidi

Valsts informācijas sistēmu savietotājā

Nr._________________

Nodevuma izvērtējuma veidne

| Izvērtējamais dokuments | Šeit tiek identificēts komentējamais dokuments, norādot dokumenta nosaukumu, datnes nosaukums, versijuun datnes datumu |
| --- | --- |
| Komentāru autori | Šeit tiek norādīti komentāru autori |
| Komentāru datums | Datums, kad pabeigta komentāru veikšana |

Nodevuma izvērtējums

| 1.Vērtē Pasūtītājs |  |  |  |  | 2. Vērtē Izpildītājs |  | 3. Akceptē Puses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Atsauce | Komentārs | Kat. | Pt. | Aktivitāte | Pt. | Pasūtītāja komentāra autora V.Uzvārds | Izpildītāja aktivitātes autora V.Uzvārds |

Pasūtītājs nodevuma izvērtējuma tabulā aizpilda šādas ailes:

Ailē „Nr” secīgi norāda komentāru numurus.

Ailē „Atsauce” norāda atsauci uz komentēto tekstu (sadaļas numurs vai lappuse un rindkopa).

Ailē „Komentārs” norāda iebilduma būtību.

Ailē „Kat.” norāda iebilduma kategoriju:

B-Būtisks, M-Mazāk būtisks, I-Informatīvs, J-Jautājums, K-Konsultācija.

Ailē „Pt.” norāda iebilduma problēmas tipu:

T-Trūkst, N-nepareizi, L-Lieks, IP-Izmaiņu pieprasījums.

Ailē „Pasūtītāja komentāra autora V.Uzvārds” norāda Pasūtītāja komentāra autoru.

Piegādātājs nodevuma izvērtējuma tabulā aizpilda šādas ailes:

Ailē „Aktivitāte” paskaidro iemeslus, kādēļ komentārs noraidīts vai nepieciešama diskusija vai sniedz komentāra skaidrojumu.

Ailē „Pt.” norāda problēmas tipu (apstiprinot) Pasūtītāja norādīto problēmas tipu vai to argumentēti mainot (argumentus aprakstot ailē „Aktivitāte”):

T-Trūkst, N-nepareizi, L-Lieks, IP-Izmaiņu pieprasījums.

Ailē „Izpildītāja aktivitātes autora V.Uzvārds” norāda Pasūtītāja aktivitātes aizpildītāja autoru.

| Pasūtītājs Valsts reģionālās attīstības aģentūra Reģistrācijas Nr. 90001733697 Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 Valsts kase, TRELLV22 Norēķinu konts: _____________________________ | Piegādātājs _____________________________ |
| --- | --- |
| Direktore S.Zvidriņa |  |

Orģinālprogrammatūras izstrāde vai trešo personu programmatūras pielāgojumu izstrāde (custom development).

Atbilstība tehniskajām un profesionālajām spējām pierādāma ar projektiem, kuru realizācija pabeigta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.

Izstrādes apjomu cilvēkdienās var pierādīt arī , norādot projekta finanšu apjomu un vidējo vienas dienas cenu

Sistēmas papildinājumu izstrāde garantijas un pēcgarantijas periodā. Cena jānorāda par vienu cilvēkstundu. Izmaiņu pieprasījumi tiks pasūtīti, lai iestrādātu sistēmā normatīvo aktu izmaiņas, izmaiņas saistītajās informācijas sistēmās un citus papildinājumus, ja tādi būs nepieciešami.

Prasība iekļauta saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada  21.jūlija noteikumu Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 19.8.apakšpunktu

Elektronisko dokumentu likums.

Skat. http://www.likumi.lv/doc.php?id=68521

Informācija jāprecizē projektēšanas fāzē

Standarti pieejami VISS mājas lapā - https://ivis.eps.gov.lv/IVISPortal/files/default.aspx.

Jāprecizē projektēšanas fāzē

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki un Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji,  kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības.  Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.