1.jautājums:

Konkursa nolikuma 1.4.2.punktā noteikts, ka „Pakalpojuma sniegšanas vieta – Latvijas Republikas teritorija un ES dalībvalstis”. Lūdzam precizēt, kas ir domāts ar pakalpojuma sniegšanu ES dalībvalstīs – kādās valstīs un kādā veidā ir iespējama pakalpojuma sniegšana iepirkuma līguma ietvaros?

Atbilde:

Pakalpojuma sniegšana ES dalībvalstīs ietver lietotāju apmācību Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ES telpās Briselē (Avenue des Arts 23, 1000 Bruxelles, Belgium).

2.jautājums.

Konkursa nolikuma 1.6.1.punktā noteikts, ka „Iepirkums tiks finansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, pasūtītāja valsts budžeta finanšu līdzekļiem, kā arī finansētājs var būt trešā puse (valsts iestāde).”

Vai Valsts reģionālās attīstības aģentūra garantē, ka atlīdzība par iepirkuma līguma ietvaros faktiski sniegtajiem pakalpojumiem tiks samaksāta neatkarīgi no finansējuma avota?

Atbilde:

Iepirkuma rezultātā tiks slēgta vispārīga vienošanās. Līgumi par konkrētu darbu izpildi tiks slēgti, ja Pasūtītāja rīcībā būs nepieciešamais finansējums.

3.jautājums

Konkursa nolikuma 3.Pielikuma 5.punktā noteikts: „Jaunizveidojamās Sistēmas piegāde akcepttestēšanas uzsākšanai ir jāveic līdz 2014.gada 2.janvārim. Laika periodā no 2014.gada 2.janvāra līdz 1.jūlijam ir paredzēta Sistēmas akcepttestēšana, atkļūdošana, pilota ekspluatācija u.c. ieviešanas aktivitātes. Lietotāju apmācības jāveic vairākos posmos 2014.gada ietvaros. Sistēmas pilna ekspluatācija tiks uzsākta 2014.gada 1.jūlijā, kad Sistēmai ir jānodrošina šādu biznesa procesu atbalsts:

  - Nacionālās pozīcijas izstrādes un saskaņošanas process;

  - COREPER instrukcijas izstrādes un saskaņošanas process;

  - Instrukcijas ES Padomes darba grupai izstrādes un saskaņošanas process;

  - Dienesta ziņojuma izstrādes process;

  - ES Ministru padomes rakstiskās procedūras piemērošanas process;

  - EK sagatavoto dokumentu projektu apstrādes process.”

Vai iekļaušanās izpildes termiņā atkarīga no savlaicīgas pasūtītāju saistību izpildes (piemēram, no sistēmas specifikācijas saskaņošanas)?

Atbilde:

Pasūtītājam noteiktie termiņi nodevumu saskaņošanai un informācijas sniegšanai tiks noteikti saskaņā ar vispārīgo vienošanos. Vispārīgā vienošanās paredzēs saistību izpildes termiņa pagarinājumu, ja saistību izpilde salīgtajā termiņā nav bijusi iespējama otra līdzēja darbības vai bezdarbības dēļ.

4.jautājums:

Lūdzam apstiprinājumu, ka par atbilstošu konkursa nolikuma 2.2.2.2.apakšpunktā norādītajām kvalifikācijas prasībām tiktu atzīts pretendenta speciālists – sistēmas analītiķis ar maģistra grādu matemātikā, kuram piemīt 27 gadu pieredze sistēmu analīzes pakalpojumu sniegšanā virknē projektu (t.sk. __ atbilstošiem Nolikuma 2.2.1.apakšpunktā norādītajām prasībām) klientiem privātajā sektorā. Vēršam uzmanību uz apstākli, ka minētajā gadījumā speciālistam piemītošās augstākās izglītības nesakritība ar konkursa nolikumā prasīto ir nebūtiska ievērojot minēto izglītības programmu savstarpējo saistību un speciālista praktisko pieredzi sistēmas analītiķa lomā, kura apliecina pienācīgas un padziļinātas kvalifikācijas esamību speciālistam gan sistēmas analīzes jomā, gan datorzinībās kopumā.

Atbilde:

Ja Jūsu piedāvātā speciālista iegūtā izglītība pielīdzināma  augstākajai izglītībai datorzinībās atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumiem „Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība”, minētais speciālists tiks atzīts par atbilstošu atlases prasībām.