APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2012.gada 9.februāra sēdē

protokols Nr.1

_____________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja V.Narnicka

Atklāta konkursa nolikums

„Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana”

(iepirkuma identifikācijas nr. VRAA 2012/18/ERAF/AK)

Šis iepirkums tiek līdzfinansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda un attiecas uz visiem projektiem, kuri tiek īstenoti Valsts reģionālajā attīstības aģentūrā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros

Rīga, 2012

Saturs

1.	Vispārīga informācija	3

2	Pretendentu atlases prasības	6

3	Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:	10

4	Tehniskais piedāvājums	10

5	Finanšu piedāvājums	13

6	Piedāvājumu vērtēšana	19

7	Iepirkuma komisija	21

8	Pretendenti	23

9	Nolikuma pielikumi	24

# Vispārīga informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr. VRAA/2012/18/ERAF/AK

## Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - Aģentūra) |
| --- | --- |
| Adrese | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Banka | Valsts kase, TRELLV22 |
| Konts | LV50TREL2580627056000 |
| Kontaktpersona | Dagnija Raugule |
| Tālrunis | 67079070 |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | iepirkumi_it@vraa.gov.lv |
| Iesniegšanas laiks | Darbdienās 9:00-16:00 |

## Iepirkuma priekšmets

### Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla (turpmāk – Ģeoportāls) izstrāde un ieviešana, atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam (Tehniskajai specifikācijai).

### CPV kods - specializētas programmatūras izstrādes pakalpojumi 72230000-6 (Klienta vajadzībām pielāgotas programmatūras izstrādes pakalpojumi).

## Vispārīgās vienošanās izpildes termiņš

### Vispārīgās vienošanās izpilde jāveic 48 (četrdesmit astoņu) mēnešu laikā no vispārīgās vienošanās noslēgšanas.

### Sistēmas izstrāde un ieviešana jāveic atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma prasībā VVV5 norādītajam grafikam.

### Katras Sistēmas kārtas ietvaros izstrādātajai programmatūrai, piegādātajai infrastruktūrai un standarta programmatūrai ir jānodrošina garantija Tehniskās specifikācijas 6.sadaļā noteiktajā apjomā un termiņā.

## Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 12.martam, plkst. 13:00, Pasūtītāja Administratīvajā departamentā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam Pasūtītāja adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Pēc minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti un tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt.

### Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2012.gada 12.martā plkst. 13:00.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs līdz vispārīgās vienošanās noslēgšanai vai 3 (trīs) mēnešus no Nolikuma 1.5.1. apakšpunktā norādītā termiņa iestāšanās. Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgta vispārīgā vienošanās, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu.

## Piedāvājuma nodrošinājums

### Iesniedzot konkursa piedāvājumu, Pretendentam kopā ar tehnisko un finanšu piedāvājumu ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums bankas galvojuma veidā. Piedāvājuma galvojuma summai jāsastāda 1% (viens procents) no pretendenta piedāvātajām sistēmas izstrādes un ieviešanas izmaksām (Finanšu piedāvājuma pozīcijas 1.-6.). Galvojumam jāietver vismaz tie noteikumi un nosacījumi, kuri norādīti Nolikuma 4.pielikumā. Galvojumā nedrīkst ietvert papildus nosacījumus, kuri ierobežo Pasūtītāja tiesības.

### Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

#### Nolikuma 1.6. punktā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un galvotājs;

#### ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu konkursā – līdz vispārīgās vienošanās noslēgšanai.

## Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ietvertie dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājumam jāietver uzraksts „Tulkojums pareizs”, personas ar Pretendenta pārstāvības tiesībām pašrocīgs paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks. Izņēmums ir standartprogrammatūras vai aparatūras ražotāja izdota tehniskā dokumentācija, kas var tikt iesniegta angļu valodā bez tulkojuma latviešu valodā.

### Piedāvājumi iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste), uz kuras jānorāda:

#### Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010;

#### Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un saziņas līdzekļi;

#### Atzīme „Piedāvājums atklātam konkursa „Valsts vienota ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/18/ERAF/AK. Neatvērt līdz 2012.gada 12.martam, plkst. 13.00”.

### Piedāvājums iesniedzams 3 (trīs) atsevišķos sējumos: atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums.

### Katrs piedāvājuma sējums tiek iesniegts 2 (divos) eksemplāros – viens oriģināls un viena apliecināta kopija. Katra eksemplāra pirmās lapas augšējā labējā stūrī ievieto attiecīgu uzrakstu (“KOPIJA” vai “ORIĢINĀLS”).

### Oficiāls raksturs ir tikai piedāvājumam rakstiskā dokumenta formā.

### Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentu lapas nebūtu iespējams atdalīt, ar satura rādītāju un sanumurētām lapām.

### Piedāvājumu paraksta Pretendents (fiziska persona), Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu un pievieno vienošanos par personu apvienības izveidi.

### Pretendenta atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums, kā arī citi dokumenti, kuri ir pievienoti piedāvājumam, jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD), ierakstīts ar MS Office, Open Office, MS Project vai Adobe Acrobat rīkiem nolasāmā formātā. Elektroniskā formā iesniegtajiem piedāvājumiem ir jābūt pieejamām izdrukas un teksta meklēšanas funkcijām. Uz CD jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram.

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja labojumi izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar pilnvarotās personas parakstu. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

### Visiem atlases dokumentiem atvasinājumi apliecināmi ar Pretendenta paraksttiesīgās personas apliecinājumu, kurā jānorāda „Kopija pareiza”, paraksstiesīgās personas pašrocīgs paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks.

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem visus Nolikumā ietvertos noteikumus.

### Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

### Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

## Papildu informācijas sniegšana

### Nolikums, tā grozījumi un atbildes uz ieinteresēto Pretendentu jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja tīmekļa vietnē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/.

### Ieinteresētajam Pretendentam ir tiesības prasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par Nolikumu. Šie pieprasījumi ir iesniedzami iepirkuma komisijas kontaktpersonai, nosūtot tos rakstveidā pa pastu un vienlaicīgi pa faksu vai elektroniski uz e-pasta adresi: iepirkumi_it@vraa.gov.lv.

### Ja ieinteresētais Pretendents laikus rakstiski pieprasa papildus informāciju par iepirkuma nolikumā iekļauto informāciju, iepirkuma komisija sagatavo atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms nolikuma 1.5.1.apakšpunktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām to publicē tīmekļa vietnē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Nolikumā vai citos iepirkuma procedūras dokumentos, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā (http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/) ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

### Pretendentam ir tiesības iepazīties ar Pasūtītāja pārziņā esošo informācijas sistēmu, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, dokumentāciju klātienē, iepriekš piesakoties pie 1.2.punktā minētās kontaktpersonas. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvim, kurš piesakās iepazīties ar dokumentāciju, jābūt pilnvarotam parakstīt konfidencialitātes apliecinājumu ieinteresētā piegādātāja vārdā.

# Pretendentu atlases prasības

## Uz Pretendentu un personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai pierādītu savu atbilstību atlases noteikumiem, nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, izņemot tā paša likuma 39.panta 1.daļas 6. – 9. punktā noteiktos un ņemot vērā šī paša panta 4.daļā norādītos izņēmumus.

## Pretendenta pēdējo trīs finanšu gadu, par kuriem apstiprināti gada pārskati vai iesniegtas ienākumu deklarācijas, vidējais gada neto apgrozījums nav mazāks par piedāvāto līgumcenu, bez PVN. Pretendentiem, kuri reģistrēti vēlāk, atbilstība šai prasībai pierādāma par faktiski nostrādāto laiku.

## Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā klienta vajadzībām pielāgotas lietojumprogrammatūras izstrādes un uzturēšanas jomā ir pieredze:

### vismaz 1 (vienas) informācijas sistēmas, pie kuras var piekļūt izmantojot tīmekļa vietni,  kuras (informācijas sistēmas ar tīmekļu vietni) izstrādes un ieviešanas finanšu apjoms pārsniedz 200`000 (divi simti tūkstoši) latus izstrādē un ieviešanā. Izstrādātajai sistēmai jādarbojas piedāvājuma iesniegšanas brīdī;

### pieredze vismaz 1 (vienas) informācijas sistēmas izstrādē, kurā realizēta ģeotelpisko datu apstrāde, tajā skaitā:

#### datu izgūšana, izmantojot tiešsaistes tīmekļa pakalpes ar aktuāliem OGC standartiem, izmantojot vismaz divus no šiem standartiem - WMS, WFS un CSW;

#### realizēta piekļuve ģeotelpiskajiem datiem, izmantojot tīmekļa vietni;

#### realizēti skatīšanās pakalpojumi, kas ļauj attēlot, pārvietot, pietuvināt un attālināt skatu, panoramēt skatāmo ģeotelpisko datu kopu, attēlot pieņemtos ģeotelpisko datu kopas apzīmējumus un jebkuru ar tiem saistīto metadatu saturu, ļauj pārklāt skatāmo ģeotelpisko datu kopu ar citām ģeotelpisko datu kopām.

### publisku elektronisko pakalpojumu realizācijā, kuros pakalpojuma saņēmējam ir nodrošināta iespēja elektroniski iesniegt pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos datus strukturētā veidā vai elektroniski saņemt pakalpojumu.

### vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes projektā, kurā lietotāju identifikācijai un autentifikācijai izmanto drošu elektronisko parakstu vai portālā www.latvija.lv pieejamos identifikācijas un autentifikācijas rīkus. Šādām sistēmām tiks pielīdzinātas arī informācijas sistēmas, kuras izmanto tādus identifikācijas un autentifikācijas risinājumus kas ir izstrādāti, pamatojoties uz  WS-Federated (ar profilu Web (Passive) Requestors) vai SAML 2.0 (minimālas prasības - Web Browser SSO Profile) standartiem.

### Pieredze informācijas sistēmu izstrādē, izmantojot spējās programmizstrādes (piemēram, Agile) izstrādes metodikas.

## Piedāvātās projekta grupas sastāvam jāatbilst vismaz šādām prasībām:

### Projekta vadītājs:

#### augstākā izglītība un starptautiski atzīts sertifikāts projektu vadībā (PMP vai līdzvērtīgs) vai augstākā izglītība projektu vadībā.

#### pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz viena portāla izstrādes un ieviešanas projektu vadībā (portālam jābūt publiski pieejamam piedāvājuma iesniegšanas brīdī);

#### pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) informācijas sistēmas izstrādes projekta vadībā, kura finanšu apjoms pārsniedz LVL 200`000 (divi simti tūkstoši latu);

#### pēdējo trīs gadu laikā pieredze izmantojot spējās programmizstrādes (piemēram, Agile) metodikas izmantošanā, kas pierādīta ar klientu atsauksmēm.

### Sistēmas arhitekts:

#### augstākā izglītība;

#### pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (vienas) ĢIS, kas izmanto ģeotelpiskos pamatdatus, nodrošina ģeotelpisko datu kopu un pakalpojumu sadarbspēju un attēlošanu portālā, arhitektūras izstrādē;

#### pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz vienas sistēmas izstrādes projektā, kura finanšu apjoms pārsniedz LVL 200`000 (divi simti tūkstoši latu).

### Sistēmu analītiķi:

#### augstākā izglītība;

#### pēdējo trīs gadu laikā pieredze kā sistēmanalītiķim vismaz vienā projektā, kura finanšu apjoms pārsniedz LVL 200`000 (divi simti tūkstoši latu).

#### vismaz vienam sistēmanalītiķim pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) portāla izstrādes projektā un vismaz vienā risinājumā, kurā ietverts elektroniskās komercijas risinājums;

#### vismaz vienam sistēmanalītiķim pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (vienā) programmatūras izstrādes projektā, kurā izmantoti OGC standarti (WMS, WFS, CSW, WPS);

#### vismaz vienam sistēmanalītiķim pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze tīmekļa pakalpju izstrādē, izmantojot SOAP.

### Programmētāji:

#### augstākā izglītība;

#### pēdējo trīs gadu laikā pieredze kā programmētājam vismaz vienā projektā, kura finanšu apjoms pārsniedz LVL 200`000 (divi simti tūkstoši latu);

#### vismaz vienam programmētājam pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze OGC standartiem (WMS, WFS, CSW, WPS) atbilstošu tīmekļa pakalpju izstrādē.

#### vismaz vienam programmētājam pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze elektroniskās komercijas sistēmu izstrādē;

#### vismaz vienam programmētājam pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze MS.net izmantošanā;

#### vismaz vienam programmētājam pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze tīmekļa pakalpju programmēšanā, izmantojot SOAP.

### Kvalitātes vadītājs:

#### augstākā izglītība;

#### vismaz 3 (trīs) gadu pieredze informācijas tehnoloģiju ieviešanas projektu kvalitātes vadībā valsts vai pašvaldības pasūtītājiem vai pieredze informācijas tehnoloģiju projektu kvalitātes vadībā, ja vismaz viena realizētā informācijas tehnoloģiju ieviešanas projekta līgumcena nav mazāka par 200`000 LVL (divi simti tūkstoši latu);

### Testētāji:

#### augstākā izglītība informācijas sistēmu testēšanā vai augstākā izglītība datorikā vai inženierzinātnēs un starptautiski atzīts sertifikāts testēšanas vadībā (ISTQB  vai līdzvērtīgs);

#### pēdējo 3 (trīs) gadu laikā pieredze vismaz vienā projektā, kurā testētas OGC standartiem atbilstošas tīmekļa pakalpes (WMS, WFS, CSW, WPS);

#### pēdējo 3 (trīs) gadu laikā pieredze vismaz vienā projektā, kurā testēti elektroniskie pakalpojumi;

#### Pieredze lietojamības testēšanas vadībā.

### Dizainers:

#### izglītība mākslā vai dizainā;

#### pēdējo 3 (trīs) gadu laikā pieredze programmatūras lietotāja saskarņu dizaina izstrādē vismaz 3 (trīs) publiski pieejamām tīmekļa aplikācijām.

# Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:

### Pieteikums, kurš noformēts atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam.

### Pēdējo 2 (divu) saimniecisko gadu, par kuriem Pretendentam bija jāiesniedz gada pārskats, peļņas un zaudējumu aprēķinu kopijas (fiziskai personai – ienākumu deklarācijas kopija).

### Klientu atsauksmes, kuras apliecina Pretendenta atbilstību visām Nolikuma 2.2. punkta apakšpunktu prasībām, atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam. Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citā formātā sagatavotus dokumentus, kas satur visu Nolikuma 3.pielikumā norādīto informāciju. Šādā gadījumā Pretendentam jāiesniedz pārskats ar katras prasības izpildi apliecinošā dokumenta nosaukumu un piedāvājuma lappusi. Visām informācijas sistēmām, uz kurām Pretendents atsaucas, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikuma 2.2. prasībām, ir jābūt ieviestām ekspluatācijā (gadījumā, ja sistēma piedāvājumu atvēršanas brīdī darbojas un ir publiski pieejama, nav nepieciešami papildus apliecinājumi par ieviešanu ekspluatācijā un sistēmās realizēto funkcionalitāti).

### Pretendenta piedāvāto speciālistu pašrocīgi parakstīti dzīvesgājuma apraksti, kuri apliecina Pretendenta piedāvāto speciālistu atbilstību visām 2.3. punkta apakšpunktu prasībām un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

### Dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā:

#### Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrētiem uzņēmumiem (Piegādātājsabiedrībām) – Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra izsniegta Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

#### Ārvalstu uzņēmumiem (Piegādātājsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

# Tehniskais piedāvājums

Tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj vismaz šāda informācija:

## Ievads, iekļaujot tajā vismaz šādu informāciju:

### saīsinājumu un terminu skaidrojumu,

### pārskatu par izveidojamo informācijas sistēmu (Ģeoportālu), demonstrējot izpratni par tās izveides mērķiem, Pasūtītāja un trešo pušu vajadzībām,

### apkopojumu par Vispārīgās vienošanās ietvaros veicamo darbu un piegādājamo preču apjomu (projekta apjoms),

### apkopojumu par Pasūtītāja un trešo pušu veicamo darbu apjomu (darba raksturojums, puse, kurai šis darbs ir jāveic, nepieciešamās kompetences darba veikšanai un darba apjoma kvantitatīvs novērtējums cilvēkdienās),

### nodevumu un starprezultātu uzskaitījumu un iesniegšanas laika grafiku (galvenajiem projekta robežšķirtnēm (milestones)),

### pieņēmumus un ierobežojumus, kas izmantoti šī Tehniskā piedāvājuma sagatavošanā,

## Piedāvātās Ģeoportāla risinājuma arhitektūras apraksts, iekļaujot vismaz:

### izveidojamās informācijas sistēmas konceptuālā darbības shēma un apraksts, parādot galvenos funkcionālos blokus, saskarnes un informācijas sistēmas, ar kurām tā sadarbosies. Shēmā ir jāattēlo programmatūras licenču izvietojums (jāparāda, kuram funkcionālajam blokam kuras programmatūras licences tiks izmantotas).

#### Ir jāapraksta katrs funkcionālais bloks, raksturojot tā funkcijas (iespējas) un realizāciju.

#### Aprakstot saskarnes, ir jāidentificē galvenie nosūtāmo, saņemamo datu vienumi, jāapraksta saskarņu realizācijas veids, izmantotie datu apmaiņas standarti un saskarnes drošības risinājumi.

## Izmantoto tehnoloģiju un trešo personu programmatūras apraksts. Trešo pušu programmatūras aprakstā ir jāiekļauj (A) komerciālās programmatūras licences, kuras pretendents piegādās saskaņā ar šo piedāvājumu; (B)bezmaksas programmatūra, kas tiks izmantota Ģeoportāla izveidei un darbināšanai saskaņā ar šo piedāvājumu; (C)OEM licences, kas būs pretendenta piedāvātās aparatūras (sk.p.4.7.2) sastāvdaļa; (D)pasūtītāja rīcībā esošās programmatūras licences, kuras pretendents ir paredzējis izmantot Ģeoportāla izveidei un darbināšanai. Trešo personu programmatūras aprakstam ir jāiekļauj:

### Produkta nosaukums;

### Licences veids;

### Apraksts un galvenās iespējas;

### Piedāvātā versija;

### Savietojamība ar citām piedāvājumā minētajām tehnoloģijām;

### Tehniskā atbalsta piedāvājums;

### Licencēšanas nosacījumi;

### Ierobežojumi;

### Produkta uzstādīšana un administrēšana;

### Norāde uz tiešsaistes resursu, kurā pieejama informācija par piedāvāto produktu. Ja šādi resursi nav publiski pieejami, jānodrošina iespēja piekļūt šādiem resursiem vai nu nododot pieejas kodus, vai pievienojot tehniskajam piedāvājumam atbilstošus informatīvos materiālus uz datu nesēja.

## Nepieciešamos papildinājumus vai izmaiņas citās Pasūtītāja informācijas sistēmās, kas izriet no Ģeoportāla ieviešanas, skaidri un nepārprotami identificējot tos papildinājumus un izmaiņas, kuras veiks Piegādātājs Vispārīgās vienošanās ietvaros.

## Apkopojumu par Ģeoportāla programmatūras atkarībām no citām informācijas sistēmām un/vai to piegādes/izveides/modernizācijas projektiem, ieskaitot ietekmes raksturojumu un Ģeoportāla iespēju zudumu, ja attiecīgais nosacījums netiek realizēts.

## Funkcionālo un citu Ģeoportāla prasību realizācijas piedāvājums tabulas veidā (Trasējamības tabula) atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4.daļai un, ievērojot Tehniskās specifikācijas 1.4 nodaļā noteiktās prasības, ietverot:

### Prasības identifikatoru;

### Pazīmi, vai prasības realizācija ir iekļauta darbu piedāvājumā (obligātās un vēlamās prasības, kuru realizācija tiek piedāvāta un laika darba prasības) vai arī, ja prasība netiek iekļauta šajā piedāvājumā (nākotnes prasības un vēlamās prasības, kas netiek piedāvātas);

### Prasības realizācijas aprakstu

## Ģeoportāla darbināšanai nepieciešamās aparatūras  piedāvājums:

### Tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj shēma(s) un apraksts:

#### piedāvātās aparatūras tīkla slēgumam, savienojumiem ar esošajiem Pasūtītāja tehniskajiem resursiem (skat. Tehniskās specifikācijas pielikumu B),

#### Ģeoportāla programmatūras komponentu izvietojumam un piedāvātās programmatūras licenču izvietojumam uz piedāvātās aparatūras tehniskajiem resursiem.

### Par katru aparatūras modeli ir jānorāda (ja tiek piedāvāts aparatūras komplekts, tad atšifrējums ir jādod par katru komplektā ietilpstošo sastāvdaļu):

#### aparatūras izgatavotājs,

#### modelis,

#### ražotāja piešķirtais modeļa kods

#### tehniskā specifikācija;

## Vispārīgās vienošanās darbu izpildes plāns un organizācijas apraksts atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.daļai „Prasības veicamajiem darbiem un nodevumiem” un Vispārīgās vienošanās izpildes laika grafiks (GANTT diagramma), iekļaujot nodevumu un starprezultātu iesniegšanas termiņus, dokumentu saskaņošanas un testēšanas aktivitātes.

## Pretendenta darbietilpības aprēķina metodika.

## Ģeoportāla programmatūras, piedāvājumā iekļautās trešo pušu programmatūras un infrastruktūras garantijas un uzturēšanas pakalpojumu apraksts, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 6.daļai;

## Pielikumi

### Ģeoportāla ekrānformu skices (kur tas iespējams), procesu un datu diagrammas (var tikt iekļautas pie attiecīgās prasības realizācijas apraksta)

# Finanšu piedāvājums

## Finanšu piedāvājuma daļā „Sistēmas izstrādes izmaksas”, Pretendents nosaka cenu latos, ieskaitot visas izmaksas un citus izdevumus, neieskaitot PVN, par kādu viņš sniegs pakalpojumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

### Finanšu piedāvājums jāiesniedz, izmantojot sekojošu tabulu:

2.tabula

1.tabula. Finanšu piedāvājuma forma

| Nr. | Izmaksu pozīcijas apraksts | Mērvienība | Cena | Skaits | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ģeoportāla obligāto prasību realizācijas izmaksas (1.1.+1.2+1.3+1.4+1.5) |  |  |  |  |
| 1.1. | Tehniskās specifikācijas 4.2. sadaļas „Kartes pārlūks” prasību realizācijas izmaksas | Persondienas |  |  |  |
| 1.2. | Tehniskās specifikācijas 4.3. sadaļas „Ģeoproduktu sadaļa” prasību realizācijas izmaksas | Persondienas |  |  |  |
| 1.3. | Tehniskās specifikācijas 4.4. sadaļas „Informācijas sadaļa” prasību realizācijas izmaksas | Persondienas |  |  |  |
| 1.4. | Tehniskās specifikācijas 4.5. sadaļas „Pasūtījumu pārvaldība” prasību realizācijas izmaksas | Persondienas |  |  |  |
| 1.5. | Tehniskās specifikācijas 4.6. sadaļas „Iegultā (embedded) kontrole” prasību realizācijas izmaksas | Persondienas |  |  |  |
| 1.5.1 | Tai skaitā integrācijas instrukcija 3.pušu programmētājiem (GEO.N9) | Persondienas |  |  |  |
| 2. | Ģeoportāla piedāvāto vēlamo prasību realizācijas izmaksas |  |  |  |  |
| 2.1. | Prasība USR7 | Persondienas |  |  |  |
| 2.2. | Prasība MAP1.6 | Persondienas |  |  |  |
| 2.3. | Prasība MAP3 | Persondienas |  |  |  |
| 2.4. | Prasība MAP5 | Persondienas |  |  |  |
| 2.5. | Prasība MAP6 | Persondienas |  |  |  |
| 2.6. | Prasība MAP7 | Persondienas |  |  |  |
| 2.7. | Prasība LAY1 | Persondienas |  |  |  |
| 2.8. | Prasība LAY3 | Persondienas |  |  |  |
| 2.9. | Prasība LAY11.1 | Persondienas |  |  |  |
| 2.10. | Prasība LAY17 | Persondienas |  |  |  |
| 2.11. | Prasība LAY18 | Persondienas |  |  |  |
| 2.12. | Prasība LEG1 | Persondienas |  |  |  |
| 2.13. | Prasība LEG3 | Persondienas |  |  |  |
| 2.14. | Prasība NAV1 | Persondienas |  |  |  |
| 2.15. | Prasība NAV3 | Persondienas |  |  |  |
| 2.16. | Prasība NAV6.10 | Persondienas |  |  |  |
| 2.17. | Prasība NAV7.5 | Persondienas |  |  |  |
| 2.18. | Prasība NAV10.1 | Persondienas |  |  |  |
| 2.19. | Prasība STAT1 | Persondienas |  |  |  |
| 2.20. | Prasība STAT3 | Persondienas |  |  |  |
| 2.21. | Prasība STAT9 | Persondienas |  |  |  |
| 2.22. | Prasība SML2 | Persondienas |  |  |  |
| 2.23. | Prasība SML4 | Persondienas |  |  |  |
| 2.24. | Prasība MEA1 | Persondienas |  |  |  |
| 2.25. | Prasība MEA3 | Persondienas |  |  |  |
| 2.26. | Prasība MEA8 | Persondienas |  |  |  |
| 2.27. | Prasība MEA9 | Persondienas |  |  |  |
| 2.28. | Prasība MEA10 | Persondienas |  |  |  |
| 2.29. | Prasība ID8 | Persondienas |  |  |  |
| 2.30. | Prasība SRC1 | Persondienas |  |  |  |
| 2.31. | Prasība SRC3 | Persondienas |  |  |  |
| 2.32. | Prasība SRC7.3 | Persondienas |  |  |  |
| 2.33. | Prasība SRC8 | Persondienas |  |  |  |
| 2.34. | Prasība SRC9 | Persondienas |  |  |  |
| 2.35. | Prasība SRC11 | Persondienas |  |  |  |
| 2.36. | Prasība SRC13 | Persondienas |  |  |  |
| 2.37. | Prasība SRC20 | Persondienas |  |  |  |
| 2.38. | Prasība SRC27 | Persondienas |  |  |  |
| 2.39. | Prasība MRK2 | Persondienas |  |  |  |
| 2.40. | Prasība MRK3 | Persondienas |  |  |  |
| 2.41. | Prasība PRSRC2 | Persondienas |  |  |  |
| 2.42. | Prasība PR2 | Persondienas |  |  |  |
| 2.43. | Prasība PMT15 | Persondienas |  |  |  |
| 2.44. | Prasība EMBED_WEB4 | Persondienas |  |  |  |
| 2.45. | Prasība EMBED_WEB5 | Persondienas |  |  |  |
| 2.46. | Prasība EMBED_WEB7 | Persondienas |  |  |  |
| 2.47. | Prasība EMBED_WEB10 | Persondienas |  |  |  |
| 2.48. | Prasība EMBED_WEB11 | Persondienas |  |  |  |
| 3. | Ģeoportāla programmatūras papildinājumu un prasību ar prioritāti „G” realizācijas izmaksas un pēcgarantijas uzturēšanas darbi | Persondienas |  | 1500 |  |
| 4. | Ģeoportāla darbināšanai nepieciešamā tehniskā infrastruktūra (GEO.S3), iekļaujot uzstādīšanas, konfigurēšanas un OEM licenču izmaksas |  |  |  |  |
| 4.1. | Iekārta Nr.1. | Gab |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 5. | Ģeoportāla darbināšanai nepieciešamās programmatūras licences |  |  |  |  |
| 5.1 | Programmatūras licence Nr.1 | Gab |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 6. | Pasūtītāja administratoru un biznesa administratoru apmācība un apmācību materiāli (GEO.N8) |  |  |  |  |
| Piedāvātā līgumcena (1...6 summa) |  |  |  |  |  |

## Programmatūras izstrādes izmaksas jānorāda, norādot vienas cilvēkdienas cenu un izstrādei nepieciešamo cilvēkdienu skaitu.

## Ģeoportāla vēlamo prasību realizācijas izmaksas norādāmas katrai realizējamai prasībai vai prasību grupai, ja to atsevišķa realizācija nav iespējama (t.i., vairākas vēlamās vai iespējamās prasības iespējams realizēt, piedāvājot papildus trešo personu programmproduktus vai šādu prasību realizācija ir loģiski saistīta). Norādot vēlamo un iespējamo prasību realizācijas izmaksas, jāņem vērā arī izmaksas, kuras nepieciešamas obligāto nefunkcionālo prasību (piemēram, sadaļā „Citas prasības” norādītās prasības) un lietotāja saskarnes prasību realizācijai.

## Ģeoportāla papildinājumu realizācijas izmaksas jānorāda par persondienām. Papildinājumi tiks pasūtīti, lai sasniegtu Ģeoportāla izstrādes mērķi: iestrādātu Ģeoportālā funkcionalitāti, kura izriet no Ģeoportāla darbību regulējošo normatīvo aktu izmaiņām, izmaiņas, kuras saistītas ar sadarbspējas nodrošināšanu ar citām informācijas sistēmām, novērstu Ģeoportāla ekspluatācijas laikā konstatētās nepilnības,  nodrošinātu pēcgarantijas uzturēšanu.

## Ģeoportāla darbināšanai nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izmaksas jānorāda visai nepieciešamajai aparatūrai.

## Finanšu piedāvājumā norādītās cenas ir maksimālās cenas, kuras nepieciešamas piedāvājumu salīdzināšanai. Vispārīgās vienošanās un konkrētu iepirkuma līgumu slēgšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas izvēles pasūtīt vai nepasūtīt konkrētu vēlamo vai iespējamo prasību realizāciju, izmaiņu pieprasījumu realizāciju, tehniskās infrastruktūras piegādi.

# Piedāvājumu vērtēšana

## Piedāvājumu vērtēšana notiks 3 (trīs) posmos.

## Ja Pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbildīs piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija lems par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Piedāvājumi, kuru noformējums nenodrošinās dokumentu juridisko spēku vai saturēs citas būtiskas neatbilstības, no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību atlases prasībām. Ja no iesniegtajiem dokumentiem vai publiski pieejamās informācijas būs konstatējams, ka Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, neatbilst atlases prasībām, Pretendenti no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija novērtēs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbildīs tehniskās specifikācijas prasībām, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

## Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības vērtēšanas ietvaros, iepirkuma komisija var uzaicināt Pretendentus demonstrēt piedāvāto tehnoloģisko platformu, lai pārliecinātos par izvēlētās tehnoloģiskās platformas atbilstību Pasūtītāja vajadzībām.

## Demonstrācijai Pretendents var izmantot publiski pieejamu risinājumu, kurš izstrādāts, izmantojot Pretendenta piedāvāto tehnoloģisko platformu. Demonstrācijā izmantotā risinājuma lietotāja saskarnes valoda nav svarīga. Demonstrācija jānodrošina vismaz sekojošām prasību grupām:

### Lietotāja profils (USR);

### Datu slāņa izvēle (LAY);

### Apzīmējumi (LEG);

### Navigācija (NAV);

### Izdruka (PRN);

### Objekta informācija (ID);

### Saišu izveide (LNK);

### Kļūdu pieteikšana (ERR)

### Meklēšana (SRC);

### Lietotāja marķieri (MRK).

## Gadījumā, ja demonstrācijā Pretendents nav varējis pierādīt atbilstību Tehniskās specifikācijās prasībām vai nav ieradies uz demonstrāciju, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā.

## Pirms saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas iepirkumu komisija pārbaudīs, vai finanšu piedāvājums nepārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, tas ir - jebkura piedāvātā speciālista persondienas cena nedrīkst pārsniegt 288 LVL bez pievienotās vērtības nodokļa.

## Pretendentus, kuri būs iesnieguši atbilstošus piedāvājumus, iepirkuma komisija vērtēs, izmantojot 3.tabulā norādītos saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijus:

3.tabula

| Nr. | Kritērijs | Punkti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvātā cena | 70 |
| 1.1. | Piedāvātā līgumcena Zemākā piedāvātā cena P1.1. = --------------------------------------- X 70 Pretendenta piedāvātā cena | 70 |
| 2. | Vēlamo prasību iekļaušana piedāvājumā | 25 |
| 3. | Piedāvātā projekta plāna novērtējums | 5 |

## Punktus vērtēšanas kritērijā „Piedāvātā cena” iepirkuma komisija piešķirs, veicot piedāvājumu cenu matemātisku novērtēšanu.

## Punkti par vēlamo prasību iekļaušanu piedāvājumā tiks piešķirti, dalot pretendenta piedāvāto realizējamo vēlamo prasību skaitu ar kopējo vēlamo prasību skaitu (48) un reizinot ar punktu skaitu par kritēriju.

## Maksimālo punktu skaitu (5)  kritērijā „Piedāvātā projekta plāna novērtējums” saņems piedāvājumi, kuru Sistēmas ieviešanas plānā ir noteiktas aktivitātes ar precizitāti 1 (viena) kalendārā diena un aktivitāšu plānojums izslēdz  neatbilstoša nodevuma vai nodevumu ar laika nobīdi risku (t.i. paredzētas visas saskaņošanas un nodevumu savstarpējās atkarības). Piedāvājumi, kuri neatbildīs šīm prasībām, punktus nesaņems.

## Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt:

### izziņu (oriģināls vai tā kopija), kuru izdevusi kompetenta ārvalstu institūcija kas apliecina, ka Pretendents un persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināti par maksātnespējīgiem un tie neatrodas likvidācijas stadijā. Par Latvijā reģistrētiem Pretendentiem Pasūtītājs atbilstošo informāciju iegūs Maksātnespējas reģistrā;

### Publisko iepirkumu likuma 39.panta 5.daļas 2. un 3.punktā norādītās izziņas. Ja Pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, balstās uz citu personu iespējām, atbilstošas izziņas jāsniedz arī šīm personām;

## Visas iesniegtās izziņas tiek akceptētas, ja tās izsniegtas ne vēlāk, kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas Pasūtītājam.

## Ja izziņas netiek iesniegtas norādītajā termiņā vai no izziņām konstatējams, ka uz Pretendentu vai personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas publisko iepirkumu likuma 39.panta 1.daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, izņemot 39.panta 1.daļas 6.punktā noteiktos, komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Komisija šādā gadījumā ir tiesīga izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents termiņā neiesniedz prasītās izziņas vai uz Pretendentu vai personu, uz kura iespējām šis Pretendents balstās, attiecas publisko iepirkumu likuma 39.panta noteikumi, komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Tiesības slēgt vispārīgo vienošanos tiks piešķirtas Pretendentam, kurš atbildīs visām nolikuma prasībām un būs iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

# 7. Iepirkuma komisija

## Vispārīgā informācija

### Iepirkuma komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajā Nolikumā.

### Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

### Iepirkuma komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

### Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļiem.

### Iepirkuma komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

### Pamatotu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, iepirkuma komisija pieņem balsojot.

## Iepirkuma komisijas tiesības

### Pārbaudīt Pretendentu iesniegtās informācijas patiesumu, vēršoties pie kompetentām trešajām personām vai pieprasīt Pretendentam papildus informāciju, pieprasot Pretendentam uzrādīt darba līgumu, nodokļu pārskatu u.c. dokumentu kopijas, kā arī apmeklēt Pretendenta telpas (pakalpojumu sniegšanas vietas). Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir uzskatāms par pilnvarojumu Pasūtītājam iesniegt trešajām personām šādus informācijas pieprasījumus un saņemt atbildes. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentiem iesniegt sniegto pakalpojumu sarakstu un darījumu summu apliecinošu dokumentu (līgumu, preču pavadzīmju  vai rēķinu apliecinātas kopijas).

### Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai sniedzis nepatiesas ziņas, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

### Labot Finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas.

### Pieņemt lēmumu par konkursā uzvarējušo Pretendentu noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Ja konkursa uzvarētājs atsakās no vienošanās noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, par uzvarētāju iepirkuma komisija var atzīt Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko visizdevīgāko piedāvājumu, vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.2.6. Izdarīt grozījumus Nolikumā.

7.2.7. Pieprasīt Pretendentam papildus informāciju vai precizējumus.

## 7.3. Iepirkuma komisijas pienākumi

### Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

### Iepirkuma procedūras norises laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, garantējot visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkumu. Iepirkuma komisija nevienam Pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus.

### Atbildēt uz ieinteresēto Pretendentu iesniegtajiem rakstiskajiem jautājumiem. Ja ieinteresētais Pretendents laikus rakstiski pieprasa papildus informāciju par Nolikumā iekļauto informāciju, iepirkuma komisija sagatavo atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām un to publicē tīmekļa vietnē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/.

### Pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

### Triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ievietot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un nosūtīt paziņojumu visiem Pretendentiem.

# Pretendenti

## Par konkursa Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura:

### saņēmusi Nolikumu, piekritusi tā noteikumiem un šajā Nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi piedāvājumus;

### atbilst konkursa noteikumiem.

## Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas Nolikumā un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.

## Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

## Pretendentu tiesības

### Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

### Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu. Šie pieprasījumi ir iesniedzami iepirkuma komisijas kontaktpersonai, nosūtot tos rakstveidā pa pastu un vienlaicīgi pa faksu vai elektroniski uz e-pasta adresi iepirkumi_it@vraa.gov.lv.

### Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

### Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

## Pretendentu pienākumi

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus Nolikumā ietvertos nosacījumus.

### Konkursa uzvarētājam ir pienākums noslēgt vispārīgo vienošanos atbilstoši Nolikumam pievienotajam vienošanās projektam (5.pielikums) 5 (piecu darba dienu) laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Vispārīgās vienošanās projektu sagatavo Pasūtītājs.

### Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras ir saistītas ar Piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu, un apņemas necelt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas šajā sakarā.

### Ja Piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu Piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu Piedāvājuma saņemšanu Nolikuma 1.5.1. punktā norādītajā adresē līdz Nolikumā noteiktajam termiņam.

# Nolikuma pielikumi

Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums - Tehniskā specifikācija;

- pielikums - Pieteikums dalībai atklātā konkursā;

- pielikums – Pretendenta klienta atsauksmes paraugs;

- pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma galvojuma paraugs;

- pielikums - Vispārīgās vienošanās projekts.

2.Pielikums

|  | Atklāta konkursa „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/18/ERAF/AK nolikumam |
| --- | --- |

Pieteikums

| Pretendents (nosaukums vai vārds, uzvārds) |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs vai personas kods |  |
| Reģistrētā adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| E - pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Ar šo pieteikumu _________(komersanta nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______ (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)_______ apliecina savu gatavību piedalīties atklātā konkursā „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/18/ERAF/AK.

Apliecinām, ka:

- apņemamies sniegt tehniskajā specifikācijā paredzētos pakalpojumus norādītajā apjomā un termiņos;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/18/ERAF/AK Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

- visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa;

- esam novērtējuši darba apjomu un noteikti uzņemamies visus riskus, kuri saistīti ar nepareizu darba apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu Tehniskās specifikācijas izpratni;

- gadījumā, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt vispārīgo vienošanos, apņemamies noslēgt vispārīgo vienošanos saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 5.pielikumu;

- gadījumā, ja mūsu piedāvājumā ir iekļautas nepatiesas ziņas, apņemamies necelt pretenzijas pret Pasūtītāju un piekrītam Pasūtītāja tiesībām izslēgt mūsu piedāvājumu no vērtēšanas vai, vispārīgās vienošanās noslēgšanas gadījumā - vienpusēji izbeigt vispārīgo vienošanos;

- uzņemamies visus izdevumus un riskus, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un noteikti atsakāmies no jebkurām prasībām pret Pasūtītāju šajā sakarā;

- esam informēti, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko, mums būs jāiesniedz Pasūtītājam Publisko iepirkumu likuma 39.panta 5.daļā norādītie dokumenti;

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

| Apakšuzņēmējs (nosaukums vai vārds, uzvārds) |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs vai personas kods |  |
| Reģistrētā adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| E - pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Apliecinām savu gatavību piedalīties iepirkumā kā Pretendenta - ___________ apakšuzņēmējs un apliecinām, ka Pretendents vispārīgās vienošanās izpildē var balstīties uz mūsu iespējām:

(jānorāda apakšuzņēmēja iespējas, lai nodrošinātu atbilstību atlases prasībām un apakšuzņēmēja veicamo darbu uzskaitījums)

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

3.Pielikums

|  | Atklāta konkursa „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/18/ERAF/AK nolikumam |
| --- | --- |

Pretendenta klienta atsauksmes paraugs

Projekta nosaukums:___________________________________________

Pasūtītājs:____________________________________________________

(nosaukums, rekvizīti)

Ģenerāluzņēmējs:_____________________________________________

(nosaukums, rekvizīti)

Apakšuzņēmēji:_______________________________________________

(nosaukums, rekvizīti)

Piezīme: jāaizpilda tikai tās ailes, kuras attiecināmas uz projektu, par kuru sniegta atsauksme!

| Izstrādātās (uzturamās) sistēmas nosaukums un galvenā funkcionalitāte |  |
| --- | --- |
| Sistēmas izstrādes izmaksas |  |
| Sistēmas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas datums |  |
| Sistēmas izstrādē izmantotā metodika |  |
| Sistēmas tīmekļa adrese |  |
| Sistēmā izmantotā programmatūras platforma, datu bāze, programmēšanas rīki |  |
| Sistēmā realizētā tiešsaistes datu apmaiņa, izmantojot WMS, WFS vai CSW standartiem atbilstošas tīmekļa pakalpes |  |
| Ģeotelpiskie dati, kuriem nodrošināta piekļuve portālā |  |
| Sistēmā veicamās ģeotelpisko datu apstrādes operācijas |  |
| Sistēmā realizētie e-pakalpojumi |  |
| Sistēmā izmantotais autentifikācijas risinājums |  |
| Sistēmas testēšanas vadītājs |  |
| Lietotāja saskarnes dizainers |  |
| Klienta rekomendācija |  |

Klienta paraksttiesīgās amatpersonas vai projekta vadītāja paraksts un kontaktinformācija

5.Pielikums

|  | Atklāta konkursa „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/18/ERAF/AK nolikumam |  |
| --- | --- | --- |

PROJEKTS

Vispārīgās vienošanās paraugs

par valsts vienota ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi un ieviešanu

| Pasūtītāja reģistrācijas Nr.______ | Piegādātāja reģistrācijas Nr.______ |
| --- | --- |

Rīgā					2012.gada ___.________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktora Māra Krastiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.288 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un

[Nosaukums] (vienotais reģ. Nr. [Nr]), turpmāk tekstā – Piegādātājs, kura vārdā, saskaņā ar __________________ rīkojas _____________, no otras puses, ievērojot Pasūtītāja un Piegādātāja (turpmāk tekstā kopā saukti – Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs) brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz atklāta konkursa „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/18/ERAF/AK (turpmāk tekstā – Konkurss) iepirkuma komisijas 2012.gada <datums> <mēnesis> lēmumu, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1.	Vienošanās priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs apņemas atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai (turpmāk tekstā - Pielikums Nr.1), Piegādātāja Tehniskajam piedāvājumam (turpmāk tekstā – Pielikums Nr.2) un Piegādātāja Finanšu piedāvājumam (turpmāk tekstā – Pielikums Nr.3) un starp Pasūtītāju un Piegādātāju noslēgtās Vienošanās  noteikumiem veikt valsts vienota ģeotelpiskās informācijas portāla (turpmāk tekstā – Sistēma) projektēšanu, izstrādāšanu, testēšanu, ieviešanu, administratoru apmācību, nepieciešamo trešās personas programmatūras un tehniskās infrastruktūras piegādi un nodrošināt izstrādātās programmatūras garantijas apkalpošanu  un pēcgarantijas uzturēšanu (turpmāk tekstā – Darbi) šajā Vienošanā noteiktajā kārtībā.

- Vienošanās līgumcena un samaksas kārtība

  - Kopējā Vienošanās līgumcena noteikta Pielikumā Nr.3 un ir _______________ LVL (summa vārdiem).Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Katra konkrēta līguma ietvaros tiek noteikts veicamo darbu saraksts, sadalījums pa posmiem, līgumcena un apmaksas noteikumi.

  - Jebkuri līgumi saskaņā ar šo Vienošanos tiks slēgti ar nosacījumu, ka Pasūtītājam tiks piešķirti līdzekļi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektos paredzēto aktivitāšu īstenošanai un nepieciešamā naudas summa būs pieejama Valsts Kasē. Gadījumā, ja Pasūtītājam netiek piešķirts finansējums šīs Vienošanās turpināšanai vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams, tad Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Vienošanās apjomu vai apturēt tās izpildi līdz turpmākam finansējuma piešķiršanas brīdim. Pasūtītājs informē Piegādātāju par finansējuma trūkumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts apstiprinājums par finansējuma nepiešķiršanu. Par darbu atsākšanu Pasūtītājs informē Piegādātāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

  - Pasūtītājs negarantē, ka līgumi tiks slēgti par visu Vienošanās summu un ka tiks pasūtīta visu vēlamo vai gabaldarba prasību realizācija, trešo personu programmatūras licenču piegāde, tehniskās infrastruktūras piegāde.

- Līgumu slēgšanas kārtība.

  - Līgumu projektus sagatavo Pasūtītājs, izmantojot Vienošanās pielikumos pievienotos līgumu paraugus.

  - Katra konkrēta līguma ietvaros veicamo darbu, piegādājamo trešo personu programmatūras licenču vai tehniskās infrastruktūras sarakstu nosaka Pasūtītājs, pamatojoties uz Pielikumu Nr.2 vai saskaņā ar Vienošanās 7.punktā noteikto Sistēmas papildinājumu pasūtīšanas kārtību.

  - Piegādātājam ir pienākums parakstīt Pasūtītāja sagatavotu līguma eksemplāru 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no līguma projekta saņemšanas dienas. Piegādātājs ir tiesīgs celt iebildumus par līgumā (līgumos) pasūtīto darbu, piegādājamo trešo personu programmatūras licenču vai tehniskās infrastruktūras  sarakstu gadījumā, ja nav iespējams realizēt visus pasūtītos darbus bez papildus tehniskās infrastruktūras, trešo personu programmatūras licenču vai citu vēlamo vai obligāto prasību realizācijas.

- Dokumentācijas nodevumu pieņemšanas kārtība

  - Dokumentācijas nodevums ir dokuments, kas ir izstrādāts atbilstoši Vienošanās noteikumiem.

  - Katrs Vienošanās noteiktais dokumentācijas nodevums tiek iesniegts izskatīšanai Pasūtītāja 7.2.punktā minētai personai elektroniska dokumenta formā ar elektroniskā pasta ziņojumu, darba dienās, līdz 16:00. Visa Vienošanās ietvaros izstrādājamā dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā.

  - Termiņš dokumentācijas nodevuma izskatīšanai Pasūtītājam ir 10 (desmit) darba dienas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs iesniegto dokumentācijas nodevumu nepieņem, tad tas nodevumu kopā ar komentāru caurskates sarakstu (turpmāk tekstā – Pielikums Nr.4) ar elektroniskā pasta ziņojumu nosūta Piegādātāja 7.3.punktā minētajai personai labojumu veikšanai.

  - Pasūtītājs dokumentācijas nodevumus nepieņem, ja dokuments neatbilst:

    - Latvijas valsts standartu vai normatīvo aktu prasībām;

    - visiem Vienošanās noteikumiem;

    - visām Pasūtītāja prasībām, tajā skaitā, prasībām, kuras izteiktas interviju laikā, ciktāl tās nav pretrunā ar Vienošanās noteikumiem;

    - iepriekš apstiprināto dokumentācijas nodevumu, par kuriem Līdzēji ir parakstījuši nodošanas – pieņemšanas aktu, prasībām.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs nepiekrīt Pasūtītāja komentāriem vai iebildumiem, Piegādātājs ierosina sasaukt projekta darba grupas sanāksmi, lai vienotos par konkrētu komentāru iestrādi vai noraidīšanu. Darba grupas sanāksmē pieņemtie lēmumi tiek protokolēti un ir saistoši Līdzējiem tālākā nodevuma izskatīšanā. Protokola projektu  Piegādātājs iesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā.

  - Nepilnības dokumentācijas nodevumā Piegādātājam ir jānovērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Pēc nepilnību novēršanas Piegādātājs atkārtoti iesniedz nodevumu un aizpildītu Pielikuma Nr.4 formu.

  - Dokumentācijas nodevuma atkārotu izskatīšanu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā un, konstatējot nepilnības, Pasūtītājs nodevumu kopā ar aizpildītu Pielikuma Nr.4 formu  ar elektroniskā pasta ziņojumu nosūta Piegādātāja 7.3.punktā minētajai personai labojumu veikšanai.

  - Piegādātājam labotais nodevums ir jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā.

  - Termiņš labota nodevuma izskatīšanai Pasūtītājam ir 5 (piecas) darba dienas.

  - Ja atkārtota labota nodevuma izskatīšanas rezultātā Pasūtītājam ir iebildes par dokumenta saturu, tad dokuments ar komentāru sarakstu tiek vēlreiz nodots Piegādātājam, kuram tas jāpārstrādā 4.9.punktā noteiktajā termiņā.

  - Ja labotu nodevumu ar argumentētiem iebildumiem Pasūtītājs noraidījis 3 (trīs) reizes, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo Vienošanos vienpusējā kārtā.

  - Saskaņots dokumenta nodevums, nodošanas – pieņemšanas akta projekts un rēķins tiek iesniegts un reģistrēts Pasūtītāja Administratīvajā departamentā, Rīgā, Elizabetes ielā 19 darba dienās līdz plkst.16:00.

  - Dokuments par akceptētu tiek uzskatīts tad, kad Līdzēji ir parakstījuši nodevuma nodošanas – pieņemšanas aktu, kurš ir pamats norēķinu veikšanai.

- Programmatūras nodevumu pieņemšanas kārtība

  - Pēc katrā līgumā paredzētās Sistēmas programmatūras daļas izstrādes Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam Pielikuma Nr.1 5.2.nodaļā noteiktie nodevumi. Nodevumi jāpiegādā uz e-pasta adresi piegades@vraa.gov.lv. Piegādātāja veiktās ražotāja testēšanas dokumentācija jāparaksta Piegādātāja uzņēmuma vadītājam un testēšanas vadītājam.

  - Programmatūras instalāciju, atbilstoši instalācijas rokasgrāmatai, veic Pasūtītājs. Ja instalācija neizdodas, tad Piegādātājam ir pienākums sniegt atbalstu instalācijas procedūras veikšanā. Ja programmatūras instalācija saskaņā ar instalācijas rokasgrāmatu testēšanas vidē nav iespējama, tad Piegādātājam ir jāpārstrādā nodevumi un jāiesniedz tie atkārtoti.

  - Sistēmas daļas akcepttestēšana tiek uzsākta, atbilstoši konkrētā iepirkuma līgumā noteiktajam termiņam. Ja Sistēmas daļas instalācija testēšanas vidē nav veikta paredzētajā termiņā, tad akcepttestēšana tiek uzsākta ne ātrāk, kā pēc 3 (trīs) darba dienām, skaitot no Sistēmas vai tās daļas veiksmīgas instalācijas dienas, ja Līdzēji nevienojas savādāk.

  - Sistēmas akcepttestēšana tiks veikta Nolikuma 1.pielikuma 5.7.nodaļā paredzētajā kārtībā.

  - Par sistēmas akcepttestēšanu un sistēmas pārbaudi Pasūtītājs un Piegādātājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Gadījumā, ja Sistēmu nav izdevies pieņemt pēc 3 (trīs) akcepttestēšanas cikliem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt attiecīgo līgumu par Sistēmas daļas izstrādi vienpusējā kārtā.

  - Katra nodevuma pārbaudei Pasūtītājs var piesaistīt trešās personas.

- Sistēmas papildinājumu pasūtīšana un izstrāde

  - Sistēmas papildinājumi tiek pasūtīti Nolikuma 1.pielikuma 8.daļā paredzētajā kārtībā.

  - Gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties par Sistēmas papildinājumu izstrādes noteikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt papildinājumu izstrādi trešajām personām un šādā gadījumā Piegādātājam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ir pienākums sniegt trešajai personai nepieciešamo informāciju Vienošanās 1.pielikuma 5.2.punktā norādītajā apjomā.

  - Par Sistēmas papildinājumu izstrādi Līdzēji noslēdz atsevišķu līgumu, izmantojot Vienošanās 4.pielikumā pievienoto paraugu.

  - Izstrādāto papildinājumu pieņemšana notiek atbilstoši šīs Vienošanās 4.-6.punktā noteiktajai kārtībai, pēc Pasūtītāja izvēles veicot vai nu pilnu Sistēmas testēšanu, vai tikai izstrādāto papildinājumu un ar tiem saistītās Sistēmas funkcionalitātes testēšanu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nodevumu pārbaudē iesaistīt trešās personas.

- Vienošanās pārvaldība un atbildīgās personas

  - Vienošanās izpildei katrs no Līdzējiem norīko vienu vai vairākas personas, kuru pienākums ir Vienošanās izpildes administrēšana un kontrole. Par Vienošanās izpildes gaitu pilnvarotās personas informē katra savu pusi.

  - Pasūtītāja pilnvarotās personas:

    - vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa Nr.,e-pasta adrese;

    - __________________________

  - Piegādātāja pilnvarotās  personas:

    - vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese;

    - _________________

  - Pilnvaroto personu nomaiņas gadījumā viens Līdzējs informē otru Līdzēju par to rakstiski ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš.

  - Stratēģisku Sistēmas izstrādes jautājumu risināšanai Līdzēji izveido Projekta pārvaldības organizatorisko vadības struktūru, kuras sastāvs, funkcijas un atbildība ir noteikta Pielikuma Nr.1 5.6.nodaļā.

- Līdzēju tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt pienācīgi veiktos darbus saskaņā ar Vienošanās noteikumiem;

    - sniegt Piegādātājam visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Vienošanās izpildei.

  - Piegādātājs apņemas:

    - Veikt Sistēmas izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas darbus kvalitatīvi, Vienošanās noteiktajā termiņā un apjomā, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām. Piegādātājs atbild par Sistēmas izstrādes gala rezultātu. Šī atbildība ietver tehnisko izpildījumu un nav ierobežota ar to, ka Pasūtītājs akceptējis nepilnīgu dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs viennozīmīgi atteicies no konkrētas funkcionalitātes realizēšanas. Piegādātājs neatbild par tiešu un nepārprotamu Pasūtītāja rīkojumu izpildīšanu, ar noteikumu, ka Piegādātājs ir brīdinājis, ka rīkojuma izpilde var atstāt negatīvu ietekmi uz gala rezultātu.

    - Nodrošināt to, ka Sistēmas izstrādes un ieviešanas darbu veikšanai saskaņā ar šo Vienošanos, tiek piesaistīti atbilstošas kompetences speciālisti, kuri norādīti Piegādātāja iesniegtajos atlases dokumentos.

    - Gadījumā, ja Vienošanās izpildes gaitā no Piegādātāja neatkarīgu apstākļu dēļ nepieciešams aizvietot kādu no sākotnēji piedāvātajiem speciālistiem, tad Piegādātājam ir jānodrošina ne zemākas kvalifikācijas speciālistu iesaiste, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nav tiesīgs atteikt speciālista nomaiņu, ja konstatēti objektīvi šķēršļi piedāvātā speciālista nodarbināšanai un jaunā speciālista kvalifikācija ir atbilstoša. Gadījumā, ja Pasūtītājs, pamatojoties uz konstatētām kļūdām speciālista darbā, kas norāda uz nepietiekamu speciālista kvalifikāciju, ir pieprasījis nomainīt konkrēto speciālistu, tad Piegādātājam ir pienākums veikt šādu nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā.

    - Izmantojot Pasūtītāja tehnisko un sistēmu nodrošinājumu, ievērot Pasūtītāja iekšējos normatīvos aktus par informācijas sistēmu drošību.

    - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma noslēgt ar Pasūtītāju līgumu par Sistēmas pēcgarantijas uzturēšanu saskaņā ar šīs Vienošanās Pielikumu Nr.6. Līguma summai un pakalpojumu aprakstam ir jāatbilst Pielikumā Nr.2 un Pielikumā Nr3.noteiktajam. Līguma termiņu Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt pēc sava ieskata, ievērojot un nepārsniedzot konkursa uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus norādīto maksimālo termiņu.

    - Piegādātājs apņemas līdz garantijas termiņa beigām nodrošināt pieejamu tehniskā atbalsta dienestu, kurš ir izvietots Latvijas teritorijā.

    - Piegādātājs apņemas dokumentēt sistēmas izstrādes procesā veiktās intervijas, saskaņot intervijas protokolus un iesniegt tos Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.

  - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Šādos gadījumos par to tiek informēta un vajadzības gadījumā sasaukta projekta valde. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Piegādātājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar citām fiziskām vai juridiskām personām (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēji), lai izpildītu šīs Vienošanās saistības. Piegādātājs ir atbildīgs par Apakšuzņēmēja rīcību šī līguma izpildē tādā pašā apmērā kā par savējo rīcību, tajā skaitā, lai Apakšuzņēmējs pilnībā ievērotu Vienošanās noteiktos konfidencialitātes, autortiesību un citus būtiskus noteikumus. Piegādātājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par apakšuzņēmēju iesaisti un viņiem nodotā darba apjomu.

  - Pasūtītājam ir tiesības šīs Vienošanās izpildes uzraudzībai piesaistīt trešās personas.

  - Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja iestājas ārēji, no Pasūtītāja neatkarīgi apstākļi (piemēram, izmaiņas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos), kas būtiski ietekmē vai atceļ Sistēmas izstrādes, trešo personu programmatūras licenču vai attiecīgās infrastruktūras objektu piegādes nepieciešamību, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos, nemaksājot Piegādātājam nekādas soda sankcijas par Vienošanās izbeigšanu. Ja Vienošanās tiek izbeigta minēto apstākļu dēļ un Piegādātājs līdz Vienošanās izbeigšanas paziņojuma saņemšanai ir pienācīgi pildījis visas savas līgumsaistības, tad Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par veikto darbu līdz Vienošanās izbeigšanas paziņojumam, pamatojoties uz abu Līdzēju parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu un Piegādātāja iesniegto rēķinu.

- Garantijas

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir bez papildus samaksas novērst visus Sistēmas vai tehniskās infrastruktūras  defektus un dokumentācijas neprecizitātes (kvalitātes neatbilstība Vienošanās un tās pielikumu noteikumiem), kuri ir radušies Piegādātāja darbu izpildes rezultātā, tai skaitā novērst defektus piegādātajos nodevumos, kuri netika identificēti testēšanas un ieviešanas fāzē. Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums noslēgt ar Piegādātāju līgumu par Sistēmas pēcgarantijas uzturēšanu.

- Pušu atbildība

  - Par līgumos noteikto nodevumu iesniegšanas termiņu kavējumu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no attiecīgā nodevuma līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā attiecīgā līguma līgumcenu.

  - Par Vienošanās noteikto maksājumu kavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par kavētā maksājuma summu, izņemot Vienošanās 2.3.. punktā noteiktos gadījumus vai arī, ja Pasūtītājs nav bijis informēts par finansējuma nepiešķiršanu.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par tiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Vienošanās izpildes laikā Piegādātāja rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka dēļ, kā arī ja Piegādātājam bija zināms vai vajadzēja zināt, ka izvēlētais darba paņēmiens vai Pasūtītāja norādījumu izpilde var radīt zaudējumus, bet Piegādātājs par šādu zaudējumu risku Pasūtītāju nav brīdinājis. Šādos gadījumos kopējā Piegādātāja atbildība nedrīkst pārsniegt Vienošanās summu.

  - Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu nekavējoši izbeigt Vienošanos, ja:

    - ir stājies spēkā tiesas spriedums par Piegādātāja atzīšanu par maksātnespējīgu;

    - pret Piegādātāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu vairāk kā 50% no Piegādātāja bilances aktīviem;

    - pēc Vienošanās noslēgšanas atklājas un ir dokumentāli pierādāms, ka, iesniedzot piedāvājumu konkursam, Piegādātājs ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju;

    - Piegādātājs bez attaisnojoša iemesla neparaksta Pasūtītāja sagatavoto jebkuru līguma projektu šīs vienošanās ietvaros 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma projekta saņemšanas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidz Vienošanos saskaņā ar kādu no Vienošanās 10.4.3.-10.4.4.apakšpunktiem, tad Piegādātājs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Vienošanās līgumcenas un atgriež Pasūtītājam visus avansa maksājumus par nepabeigtajiem darbiem.

  - Ja Piegādātājs atkāpjas no Vienošanās bez tiesiska pamata un Pasūtītājs ir pienācīgi pildījis visas līgumsaistības, tad Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Vienošanās līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt saskaņā ar vispārīgo vienošanos noslēgtu līgumu, ja:

    - Līguma ietvaros izstrādātie nodevumi netiek pieņemti ar trešo akceptēšanas ciklu (Vienošanās 4.12 vai 5.6. punktos norādītie gadījumi);

    - Līdz ERAF projekta „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu” beigām līgums nav pilnībā izpildīts.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidz līgumu saskaņā ar kādu no Vienošanās 11.7.1. – 11.7.2.apakšpunktu, tad Piegādātājs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no izbeigtā līguma līgumcenas un atgriež Pasūtītājam avansa maksājumu par nepabeigtajiem darbiem.

  - Par Sistēmas pieejamības nenodrošināšanu (Pielikuma Nr.1prasība AVA1) Piegādātājs maksā līgumsodu 100,00 LVL (viens simts latu) par katru virslimita zaudlaika stundu.

  - Par Sistēmas veiktspējas parametru nenodrošināšanu (Pielikuma Nr.1 prasības PERF1 un PERF2) Piegādātājs maksā līgumsodu 100,00 LVL (vienu simtu latu) par katru pieteikuma risināšanas kavējuma (veiktspējas problēmas tiek pieteiktas ar 3 (trešo) prioritāti) dienu. Atkāpes no veiktspējas prasībām tiek monitorētas, izmantojot Pasūtītāja monitoringa datus.

  - Līgumsoda samaksa pati par sevi neatbrīvo Piegādātāju no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma, piemēram, gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis samaksu par kādu no iepriekšējām Sistēmas daļām, bet sakarā ar Piegādātāja pieļauto Vienošanās pārkāpumu Pasūtītājs nevar izmantot iepriekš nodoto daļu rezultātus, jo Sistēma nevar darboties kopumā.

  - Piegādātājs ir tiesīgs ar vienpusēju paziņojumu izbeigt Vienošanos, ja Pasūtītājs kavē maksājumus ilgāk par 120 (viens simts divdesmit) dienām.

  - Līgumsodu un zaudējumu atlīdzības kopējais maksimālais apmērs nevar pārsniegt Vienošanās 2.1.punktā noteikto maksimālo Vienošanās summu.

- Konfidencialitātes nosacījumi

  - Viens Līdzējs apņemas bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas neizpaust jebkādu informāciju par otru Līdzēju, ko tas ir ieguvis Vienošanās izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad šī informācija ir publiski pieejama, atbilstoši informācijas atklātības likumam. Šis nosacījums ir spēkā arī 5 (piecus) gadus pēc Vienošanās darbības termiņa beigām.

  - Piegādātājs ir tiesīgs sniegt informāciju:

    - saviem darbiniekiem vai konsultantiem, ciktāl konfidenciālā informācija viņiem ir nepieciešama konkrētu ar šīs Vienošanās izpildi saistītu uzdevumu un saistību izpildei. Piegādātāja darbiniekiem un konsultantiem ir pienākums parakstīt konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus, kā šī Vienošanās vai tai līdzvērtīgi noteikumi izriet no darba līgumiem, Piegādātāja iekšējiem normatīvajiem aktiem vai citiem parakstītiem dokumentiem;

    - apakšuzņēmējiem un to konsultantiem, ja šīs personas ir iesaistītas Vienošanās izpildē, ar nosacījumu, ka persona, kas saņem konfidenciālu informāciju, pirms tam aizpilda konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus kā šī Vienošanās.

    - Ja informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības, tad Līdzējiem ir tiesības izpaust šādu informāciju bez otra Līdzēja iepriekšējas atļaujas.

  - Piegādātājam nav pienākums nodrošināt informācijas konfidencialitāti, ja:

    - informācija ir pieejama publiski bez Piegādātāja vai Apakšuzņēmēju apzinātas darbības;

    - informācija ir saņemta no nesaistītas trešās personas puses bez norādes par tās konfidencialitāti;

    - Pasūtītājs ir piekritis konfidenciālas informācijas publiskošanai.

  - Viens Līdzējs atbild otram Līdzējam un trešajām personām par tiešajiem zaudējumiem, kuri nodarīti sakarā ar konfidencialitātes noteikumu neievērošanu.

  - Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu vainīgais Līdzējs maksā otram Līdzējam līgumsodu 1000,00 LVL  (viens tūkstotis latu) par katru konfidenciālas informācijas nesankcionētas izpaušanas gadījumu.

- Autortiesības un licences

  - Visi Sistēmā Pasūtītāja ievadītie un Sistēmas darbības rezultātā iegūtie dati visos to formātos ir Pasūtītāja vai Sistēmas lietotāju ekskluzīvs īpašums.

  - Autora mantiskās tiesības uz katra līguma ietvaros izstrādāto programmatūru un dokumentāciju Pasūtītājam pāriet ar dienu, kad līguma ietvaros izstrādātā programmatūra ir pilnībā piegādāta Pasūtītājam, pabeigta programmatūras izmēģinājuma ekspluatācija un parakstīts līguma pieņemšanas-nodošanas akts. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt jebkuras piegādātās Sistēmas programmatūras modifikācijas, kuras saistītas ar programmatūras iespēju paplašināšanu, sadarbspējas nodrošināšanu ar citām programmām, tajā skaitā uzdot šādu modifikāciju veikšanu trešajām personām.

  - Šī vienošanās ir uzskatāma par ekskluzīvu licences līgumu autortiesību likuma izpratnē, licences darbības teritorija ir Latvija, Licences darbības termiņš – 99 (deviņdesmit deviņi) gadi.

  - Piegādātājs apliecina, ka Sistēmas izstrādē nav pieļauti autortiesību pārkāpumi.

  - Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem vai programmatūru, kura ir tikusi izmantota Vienošanās izpildes ietvaros un uz ko Līdzējiem vai trešajām personām ir bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms Vienošanās spēkā stāšanās dienas.

  - Piegādātājs apliecina, ka visu nepieciešamo licenču izmaksas par Sistēmā iekļauto programmatūru (kas aizsargāta ar trešo personu autortiesībām) ir iekļautas šīs Vienošanās summā. Nosacījums attiecas gan uz vienreiz iegādājamām, gan periodiski atjaunojamām lietošanas licencēm. Gadījumā, ja Piegādātājs savā piedāvājumā nav iekļāvis visas nepieciešamās trešo personu programmatūras licences, šādas licences Piegādātājam jāpiegādā uz sava rēķina.

  - Piegādātājs garantē, ka segs visus Pasūtītāja zaudējumus, kuri saistīti ar informācijas sistēmas projektēšanu, izstrādi, testēšanu, tehniskās infrastruktūras projekta izstrādi un citus zaudējumus gadījumā, ja pamatojoties uz autora personiskajām tiesībām, kāds no sistēmas izstrādātājiem cels prasības par:

    - Nodevumu izziņošanas aizliegšanu;

    - Nodevumu atsaukšanu;

    - Nodevumu neaizskaramību un sākotnējā veida atjaunošanu;

    - realizēs jebkāda veida pretdarbību, kura ietekmē Sistēmas izmantošanu.

- Nepārvarama vara

  - Neviens Līdzējs nav atbildīgs par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir rezultāts tādiem notikumiem kā plūdi, ugunsgrēks, karadarbība, valdības lēmumi utml., kas notikuši pēc Vienošanās slēgšanas un nav izraisīti ar kāda Līdzēja nolūku un šādu notikumu seku novēršana nav iespējama ar Līdzēja samērīgām darbībām.

  - Līdzējam, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, rakstiski jāinformē par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otrs Līdzējs. Līdzēji apņemas vienoties par to vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šīs Vienošanās saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas vai izbeigšanas būtiskos jautājumus.

  - Nepārvaramas varas apstākļu esamību un to pastāvēšanas termiņu apliecina ar kompetentas institūcijas atzinumu.

- Citi noteikumi

  - Vienošanās tiek parakstīta un stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un ir spēkā līdz Līdzēju līgumsaistību pilnīgai izpildei.

  - Vienošanās izpildījuma nodošanas vieta: Pasūtītāja telpās vai pie Pasūtītāja norādīta informācijas sistēmu izmitināšanas pakalpojumu sniedzēja Rīgā.

  - Izmaiņas un papildinājumi Vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un apstiprināti ar abu Līdzēju parakstiem.

  - Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no Vienošanās punktiem no vienas puses un pie Vienošanās noslēgto papildus līgumu noteikumos vai nosacījumos no otras puses, informācija, ko satur šīs Vienošanās punkti ir noteicošā, ja vien Līdzēji tieši nav vienojušies par pretējo. Gadījumā, ja tiek atklāta pretruna starp Vienošanās Pielikumu Nr.1 un Pielikumu Nr.2, tad strīda izskatīšanai piemērojami noteikumi vai nosacījumi, kuri izriet no Vienošanās Pielikuma Nr.1, ja vien Līdzēji nav tieši vienojušies par pretējo.

  - Vienošanās var tikt papildināta ar jauniem pielikumiem vai līgumiem, kuri ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

  - Visi strīdi un domstarpības, kas Vienošanās izpildē varētu rasties starp Līdzējiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, tad Līdzējiem ir tiesības vērsties tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, katra uz _ (______) lapām ar 7 (septiņiem) pielikumiem. Viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs Piegādātājam un tiem ir vienāds juridisks spēks.

- Pie vienošanās tiek pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija slēgtam konkursam „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana”;

2.pielikums – Piegādātāja tehniskais piedāvājums slēgtam konkursam  „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana”;

3.pielikums - Piegādātāja finanšu piedāvājums slēgtam konkursam „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrāde un ieviešana”.

4.pielikums – komentāru caurskates saraksta forma.

5.pielikums – Sistēmas papildinājumu izstrādes līguma paraugs;

6.pielikums – Sistēmas pēcgarantijas uzturēšanas līguma paraugs;

7.pielikums – Sistēmas tehniskās infrastruktūras piegādes līguma paraugs;

| Pasūtītājs Valsts reģionālās attīstības aģentūra Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 Reģistrācijas Nr. 90001733697 Norēķina konts: Valsts kase LV79TREL258062705800 TRELLV22 Tālr. 67 079 000, fakss: 67 079001 _____________________ M.Krastiņš | Piegādātājs |
| --- | --- |

Pielikums Nr.4

Vispārīgās vienošanās projektam

„„Par valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi un ieviešanu”

Komentāru caurskates tabulas forma

Līdzēji vienojas par sekojošu komentāru caurskates formu:

| Komentējamais dokuments | Šeit tiek identificēts komentējamais dokuments, norādot dokumenta nosaukumu, datnes nosaukumu un datnes datumu |
| --- | --- |
| Komentāru autori | Šeit tiek norādīti komentāru autori |
| Komentāru datums | Datums, kad pabeigta komentāru veikšana |

| Nr. | Autors | Atsauce | Komentārs | Statuss | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pasūtītājs komentāru caurskates tabulā aizpilda šādas ailes:

Ailē „Numurs” secīgi norāda komentāru numurus.

Ailē „Autors” norāda komentāru autora saīsinājumus.

Ailē „Atsauce” norāda atsauci uz komentēto tekstu (sadaļas numurs vai lappuse un rindkopa).

Ailē „Komentārs” norāda iebilduma būtību.

Piegādātājs komentāru caurskates tabulā aizpilda šādas ailes:

Ailē „Statuss” norāda komentāra apstrādes rezultātu: A (Akceptēts), N (Noraidīts), S (Skaidrots), D (Nepieciešama diskusija).

Ailē „Piezīmes” paskaidro iemeslus, kādēļ komentārs noraidīts vai nepieciešama diskusija, vai sniedz komentāra skaidrojumu.

Līdzēju rekvizīti un paraksti

Pielikums Nr.5

Vispārīgās vienošanās projektam

„Par valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi un ieviešanu”

Līguma par Sistēmas papildinājumu izstrādi paraugs

| Pasūtītāja līguma Nr.________________ | Izpildītāja līguma Nr._______________ |
| --- | --- |

Rīgā							2012.gada ___.______

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktora Māra Krastiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.288 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,  no vienas puses un

[Nosaukums] (vienotais reģ. Nr. [Nr]), turpmāk tekstā – Piegādātājs, kura vārdā, saskaņā ar  __________________ rīkojas _____________, no otras puses, ievērojot Pasūtītāja un Piegādātāja (turpmāk līguma tekstā kopā saukti – Līdzēji, katrs atsevišķi Līdzējs) brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz vispārīgās vienošanās „Par valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi un ieviešanu”(turpmāk tekstā – Vienošanās) 3.un 7. punktu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

# Līguma priekšmets

## Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs apņemas izstrādāt un ieviest šādu valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla (turpmāk – Sistēma) funkcionalitāti:

| Nr. | Funkcionālā prasība (atsauce uz Tehniskajā specifikācijā vai izmaiņu pieprasījumā norādīto prasības identifikatoru) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

## Līdzēji vienojas par šādu darbu izpildes termiņu un līgumcenu:

| Nr. | Nosaukums | Nodevumu nosaukums un raksturojums | Izpildes termiņš | Līgumcena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Kopā, LVL bez PVN |  |  |  |  |

## Piegādātos nodevumus testē (pārbauda) un pieņem saskaņā ar procedūrām un prasībām, kas noteiktas Vienošanās 4. un 5.sadaļā.

# Līguma summa un samaksas kārtība

## Līguma summa ir līgumcena LVL (summa vārdiem) un pievienotās vērtības nodoklis LVL (summa vārdiem), kopā LVL (summa vārdiem).

## 20% (divdesmit procentus) no līguma summas, kas sastāda LVL (summa vārdiem) un pievienotās vērtības nodoklis LVL (summa vārdiem), kopā LVL (summa vārdiem) Pasūtītājs samaksā Piegādātājam kā avansa maksājumu, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas dienas un rēķina saņemšanas no Piegādātāja.

## 50% (piecdesmit procenti) no līguma summas, kas sastāda LVL (summa vārdiem) un pievienotās vērtības nodoklis LVL (summa vārdiem), kopā LVL (summa vārdiem) Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc abpusēja nodevuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas par katra konkrētā līguma posma pabeigšanu un attiecīga rēķina saņemšanas no Piegādātāja.

## Atlikušo līgumcenu, kas sastāda LVL (summa vārdiem) un pievienotās vērtības nodoklis LVL (summa vārdiem), kopā LVL (summa vārdiem) Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc sniegto pakalpojumu funkcionalitātes un tehniskā satura pārbaudes, kuru veiks ERAF projektu izpildi kontrolējošā institūcija.

  - No visām Piegādātājam maksājamām summām Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Piegādātājam noteiktos līgumsodus

# Citi noteikumi

## Līgumu paraksta abi Līdzēji un tas stājas spēkā ar parakstīšanas dienu. Līgums ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

## Līguma izpildes nodošanas vieta: Pasūtītāja telpas Elizabetes ielā 19, Rīgā.

## Izmaiņas un papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un apstiprināti ar abu Līdzēju parakstiem.

## Šis līgums ir neatņemama 20__.gada __._________ vispārīgās vienošanās „Par valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi un ieviešanu” sastāvdaļa. Visi jautājumi, kuri nav noteikti šajā līgumā, izskatāmi saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem. Līguma izpildē ir saistoši 20__.gada __._________ vispārīgās vienošanās „Par valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi un ieviešanu” Pielikumu Nr.1.-3. noteikumi.

## Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, katrs uz _ (______) lapām. Viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs Piegādātāja, un tiem ir vienāds juridisks spēks.

Līdzēju rekvizīti un paraksti

Pielikums Nr.6

Vispārīgās vienošanās projektam

„Par valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi un ieviešanu”

Sistēmas pēcgarantijas uzturēšanas līguma paraugs

| Pasūtītāja līguma Nr.________________ | Izpildītāja līguma Nr._______________ |
| --- | --- |

Rīgā							2012.gada ___.______

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktora Māra Krastiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.288 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,  no vienas puses un

[Nosaukums] (vienotais reģ. Nr. [Nr]), turpmāk tekstā – Piegādātājs, kura vārdā, saskaņā ar  __________________ rīkojas _____________, no otras puses, ievērojot Pasūtītāja un Piegādātāja (turpmāk Vienošanās tekstā kopā saukti - Līdzēji) brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz vispārīgās vienošanās „Par valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi un ieviešanu” 8.2.5.punktu, noslēdz šādu Līgumu:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs apņemas veikt valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla (turpmāk tekstā – Sistēma) lietojumprogrammatūras uzturēšanu, lietojumprogrammatūras pilnveidošanas un izmaiņu pieteikumu (turpmāk tekstā – IP) izstrādi Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar Vispārīgo vienošanos un tās pielikumiem;

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu un samaksāt Piegādātājam saskaņā ar šīs Līguma noteikumiem.

- Līguma summa

  - Maksimālā Līguma summa sastāda LVL ____ (_____ lati, ___ santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) un ietver maksu par izmantotām cilvēkdienām Sistēmas uzturēšanai (kļūdu novēršanai un konsultāciju sniegšanai), ņemot vērā, ka Piegādātāja noteiktā speciālistu cilvēkdienas likme ir ___LVL (dati tiks norādīti atbilstoši Piegādātāja finanšu piedāvājumam) bez pievienotās vērtības nodokļa (pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem).

  - Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt darbus pilnā Līguma summas apmērā.

- Darbu pasūtīšanas, pieņemšanas un apmaksas kārtība.

  - Sistēmas uzturēšana

    - Sistēmas uzturēšanas pakalpojums tiek uzsākts pēc Sistēmas garantijas termiņa beigām.

    - Sistēmas uzturēšanas darbi tiek veikti tikai pēc to saskaņošanas ar Pasūtītāja atbildīgo personu (t.sk. e-pastā).

    - Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt veiktos darbus, ja to veikšana nav tikusi saskaņota ar Pasūtītāja atbildīgo personu.

    - Piegādātāja darbinieku faktiski nostrādātais laiks tiek uzskaitīts stundās, kur vidējais viena darbinieka darba laiks ir 21,4 darba dienas mēnesī pa 8 stundām dienā.

    - Piegādātājs līdz nākošā mēneša 5.datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Sistēmas uzturēšanas darbiem, ja tādi ir bijuši. Pārskatus veido atbilstoši iepriekš saskaņotai formai, un tajos norāda izpildītos darbus, iegūtos rezultātus un patērēto laiku cilvēkdienās. Pārskatu Piegādātājs iesniedz tikai par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem uzturēšanas pakalpojumiem.

    - Ja nepieciešams, Piegādātājs nodrošina bezmaksas aprēķinu un Piegādātāja eksperta klātienes konsultācijas Pasūtītāja darbiniekiem par uzturēšanas ietvaros patērēto darbietilpību, tās noteikšanai izmantotās metodes pielietojumiem, kā arī sniedz Pasūtītājam darbietilpības novērtēšanai izmantoto informāciju.

    - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Piegādātāja iesniegto pārskatu par veiktajiem darbiem.

    - Ja Piegādātāja iesniegtā pārskata pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, tiek sastādīts un abpusēji parakstīts darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kas ir pamats rēķina izrakstīšanai un norēķinu veikšanai.

    - Ja 5 (piecu) darba dienu laikā no pārskata saņemšanas dienas, Pasūtītāja pilnvarotā persona nav rakstiski vai pa E-pastu iesniegusi Piegādātāja pilnvarotajai personai pamatotas iebildes ar lūgumu veikt izmaiņas un/vai papildināšanu pārskatā, tiek uzskatīts, ka darbu izpilde ir akceptēta bezierunu kārtībā.

    - Pēc mēnesī veikto Sistēmas uzturēšanas darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, Piegādātājs izraksta rēķinu. Pasūtītājs norēķinās ar Piegādātāju 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Piegādātāja.

- Pušu sadarbība un pilnvarotās personas

  - Līguma izpildei katrs no Līdzējiem nozīmē pārstāvi, kura pienākums ir vadīt un kontrolēt Līguma izpildi un informēt par Līguma izpildi gan savu, gan arī otru pusi.

  - Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses tiek nozīmēts: ________________, tālr. _________, e-pasts: _______________

  - Par Līguam izpildi atbildīgā persona no Piegādātāju puses tiek nozīmēts: ________________, tālr. _________, e-pasts: _______________

  - Pušu pilnvarotās personas, kuras ir tiesīgas parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktus:

    - No Pasūtītāja puses ________________, tālr. _________, e-pasts: _______________

    - No Piegādātāja puses ________________, tālr. _________, e-pasts: _______________

  - Pārstāvju nomaiņas gadījumā otrs Līdzējs par to tiek rakstiski informēts 3 (trīs) darba dienu laikā.

- Līdzēju tiesības un pienākumi

  - Piegādātāja pienākumi ir:

    - nodrošināt Piegādātāja izstrādātām un ieviestām izmaiņām garantijas uzturēšanu, kuras laikā konstatētās kļūdas tiek novērstas bez papildus maksas, 24 mēnešus no izmaiņu ieviešanas darbu nodošanas/pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;

    - veicot Sistēmas programmatūras kļūdu labojumus un izstrādājot Sistēmas programmatūras izmaiņu pieteikumus, nodrošināt Pasūtītāja datu vai cita veida informācijas drošību, pastāvēšanu un saglabāšanu tā, lai būtu iespēja to izmantot nepieciešamajā laikā un vietā;

    - uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas ietvaros pienācīgi pildīt visus pārējos Piegādātāja pienākumus, kas noteikti šajā Līgumā, Vispārīgajā vienošanā un tās pielikumos;

  - Pasūtītāja pienākumi ir:

    - nodrošināt Pasūtītāja personāla piedalīšanos intervijās, ja tādas nepieciešamas Sistēmas pielāgojumiem;

    - pēc Piegādātāja pieprasījuma sniegt Piegādātājam nepieciešamo atbalstu Līguma paredzēto pakalpojumu nodrošināšanai.

  - Ar šo Līgumu Piegādātājs apņemas savas kompetences robežās veikt visas nepieciešamās un iespējamās darbības, lai pārliecinātos, ka Piegādātāja nodrošināto uzturēšanas pakalpojumu rezultātā Sistēma varēs pilnībā darboties, netiks izdzēsta vai bojāta savādākā veidā, vai Sistēmā esošie dati un cita veida informācija netiks zaudēta, grozīta vai padarīta par neprecīzu un neuzticamu, vai Sistēma kopumā varēs darboties atbilstoši tās definētajai funkcionalitātei.

- Līdzēju atbildība

  - Papildus Vienošanās noteiktajai atbildībai, Līdzēji uzņemas šādu atbildību:

    - Par Vienošanās Pielikumā Nr.1 noteikto reakcijas termiņa neievērošanu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 20,00 (divdesmit lati, 00 santīmi) par katru kavējuma stundu.

    - Par Vienošanās Pielikumā Nr.1 noteikto 1. un 2.prioritātes problēmu novēršanas termiņu kavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 40,00 (četrdesmit lati, 00 santīmi) par katru kavējuma stundu.

    - Par Vienošanās Pielikumā Nr.1 noteikto 3.prioritātes problēmu novēršanas termiņu kavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu LVL 40,00 (četrdesmit lati, 00 santīmi) par katru kavējuma dienu.

    - Ja Piegādātājs kavē Sistēmas izmaiņu pieprasījuma izpildes termiņu, saskaņā ar noslēgto vienošanos, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no konkrēto darbu izpildes vērtības, bet ne vairāk kā 100% (simts procenti) no atbilstošās darbu izpildes summas.

- Citi noteikumi

  - Līgums tiek abpusēji parakstīts un stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu, un ir spēkā līdz iestājas viens no nosacījumiem:

    - pagājuši ____ (________________) mēneši kopš Līguma parakstīšanas;

    - izlietota Līguma 2.1.punktā noteiktā Līguma summa.

  - Līgums ir Vispārīgās vienošanās neatņemama sastāvdaļa. Pušu attiecības, kuras nav noteiktas šajā līgumā, izskatāmas pēc Vispārīgās vienošanās noteikumiem.

  - Ja no Līguma vai Vispārīgās vienošanās noteikumu konteksta izriet Līdzēju pienākumi, kas turpinās pēc 7.1.punktā minētā Līguma spēkā esamības termiņa (piemēram, konfidencialitātes noteikumi), tad šādi pienākumi saglabā pilnu līgumiski saistošu spēku līdz brīdim kad visi ar šo Līgumu vai Vispārīgo vienošanos noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti.

  - Izmaiņas un papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un apstiprināti ar abu Līdzēju parakstiem.

  - Visas Līguma tehniskās detaļas tiek noteiktas Līguma pielikumos, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Līdzēju savstarpējas abpusēji parakstītas rakstveida vienošanās.

  - Jebkurš Līguma pielikums ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Visi strīdi un domstarpības, kas varētu rasties starp Līdzējiem Līguma izpildes rezultātā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, Līdzējiem ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz __ (___) lappusēm ar __ (___) pielikumiem kopā uz () lappusēm. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Piegādātāja, un tiem ir vienāds juridisks spēks.

| Pasūtītājs Valsts reģionālās attīstības aģentūra Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 Reģistrācijas Nr. 90001733697 Norēķina konts: Valsts kase LV79TREL2580627058000 TRELLV22 Tālr. 67 079 000, fakss: 67 079 001 ______________________ M.Krastiņš | Piegādātājs ______________________ |
| --- | --- |

Pielikums Nr.7

Vispārīgās vienošanās projektam

„Par valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi un ieviešanu”

Līguma projekts par tehniskās infrastruktūras piegādi

| Pasūtītāja līguma Nr.________________ | Izpildītāja līguma Nr._______________ |
| --- | --- |

Rīgā						2012_.gada ___. ________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktora Māra Krastiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.288 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

[Nosaukums] (vienotais reģ. Nr. [Nr]), turpmāk Līguma tekstā – Piegādātājs, kura vārdā, saskaņā ar  __________________ rīkojas _____________, no otras puses, ievērojot Pasūtītāja un Izpildītāja (turpmāk Vienošanās Līguma tekstā kopā apzīmēti kā Puses un katrs atsevišķi Puse) brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz 2011.gada __._________ vispārīgās vienošanās „Par valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izstrādi un ieviešanu” 3.punktu, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, bet Piegādātājs apņemas piegādāt, uzstādīt un nodrošināt garantijas apkalpošanu tehniskajai infrastruktūrai (turpmāk - Prece), kuras skaits, tehniskā specifikācija un cena norādīti šī Līguma pielikumā Nr.1 (tiks izveidots, pamatojoties uz Piegādātāja piedāvājumu – Vienošanās Pielikums Nr.2).

  - Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no Līguma parakstīšanas dienas.

- Preču nodošanas - pieņemšanas kārtība

  - Preces ir uzskatāmas par piegādātām Pasūtītājam ar brīdi, kad tās pilnībā nogādātas Pasūtītāja norādītajā vietā Rīgā, izpakotas un uzstādītas, instalēta pasūtījumā paredzētā programmatūra un sekmīgi veikts akcepttests, tas ir, Pasūtītāja pārstāvim nodemonstrēta piegādātās Preces atbilstība tehniskajai specifikācijai (Vienošanas 1.pielikums).

  - Par Precēm, kuras atbilst Līguma prasībām un kurām sekmīgi veikts akcepttests, Piegādātājs un Pasūtītājs sastāda un paraksta preču nodošanas – pieņemšanas aktu un preču pavadzīmi - rēķinu.

  - Preces ir uzskatāmas par atbilstošā kārtā nodotām Pasūtītājam ar preču nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

  - Nesekmīga akcepttesta gadījumā par piegādātām uzskatāmas tikai tās Preces, kurām sekmīgi veikts akcepttests. Nepieņemtās Preces tiek atgrieztas Piegādātājam trūkumu novēršanai.

- Cena un norēķinu kārtība

  - Katras Preču vienības cena un Līguma summa uzrādīta Līguma Pielikumā Nr.1 atbilstoši Piegādātāja konkursa piedāvājumā noteiktajai cenai.

  - Pasūtītājs apmaksā pieņemtās Preces saskaņā ar parakstītu preču nodošanas - pieņemšanas aktu 20 (divdesmit) dienu laikā, skaitot no preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

  - No apmaksājamās summas Pasūtītājs ir tiesīgs ieskaita veidā ieturēt šī Līguma 5.punktā noteiktos līgumsodus, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā nosūtot Piegādātājam argumentētu pretenziju.

- Garantijas

  - Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces būs bez defektiem, atbildīs izgatavotājrūpnīcas rādītājiem un Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam.

  - Piegādātāja garantijas saistības ir jānodrošina ar piedāvātās tehnikas ražotāja uzņemtām garantijas saistībām.

  - Piegādātājs apņemas jebkuru preces defektu, kura cēlonis nav Pasūtītāja vaina, novērst to uz sava rēķina kārtībā, kāda noteikta Vienošanās Pielikumā Nr.1. Gadījumā, ja bojājumu nav iespējams novērst Vienošanās Pielikumā Nr.1 norādītajā laikā, Piegādātājs apņemas uz remonta laiku Preces aizstāt ar citām, pēc tehniskajiem parametriem līdzvērtīgām vai labākām Precēm.

  - Defekts uzskatāms par novērstu, ja pilnībā atjaunota Preces funkcionalitāte vai Prece nomainīta.

  - Piegādātāja garantijas saistības ir spēkā 5 (piecus) gadus, skaitot no preču pieņemšanas – nodošanas akta un pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas saistības attiecas uz visu Preces komplektā ietilpstošo aparatūru un detaļām.

  - Piegādātājs nodrošinās Pasūtītājam palīdzības dienesta pieejamību darba dienās laikā no plkst. 900 – 1800. Bojājumu pieteikumu Pasūtītāja pilnvarotās personas, kas tiks noteiktas Līguma slēgšanas gaitā, var pieteikt pa telefonu __________, nosūtīt uz faksu _______________vai uz elektronisko pastu _____________ vai piesakot bojājumu tiešsaistē.

- Atbildība

  - Papildus Vienošanās noteiktajai atbildībai, Līdzēji uzņemas šādu atbildību:

    - Par garantijas saistību izpildes kavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam Ls 25 (divdesmit pieci lati) par katru kavējuma stundu.

    - Preces darbības traucējumu gadījumā, ja Piegādātājs nevar atjaunot Preces darbību 5 (piecu) darba dienu laikā vai vienai un tai pašai iekārtai garantijas laikā konstatēti 5 (pieci) atteikumi, Piegādātājam ir pienākums uz sava rēķinā nomainīt Preci pret funkcionāli līdzvērtīgu vai labāku preci.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības.

- Līguma pirmstermiņa izbeigšana

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt šo Līgumu Piegādātāja līgumsaistību nepienācīgas izpildes dēļ, nosūtot Piegādātājam rakstveida paziņojumu, kurš stājas spēkā tā nosūtīšanas brīdī (pasta zīmogs) sekojošos gadījumos:

    - ja Piegādātājs kavē preču vai to daļas piegādi vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas;

    - ja piegādātās preces neatbilst piedāvājumam;

    - Piegādātāja maksātnespējas vai likvidācijas procesa uzsākšanas gadījumā;

    - ja jebkurā Līguma izpildes stadijā atklājas, ka Piegādātājs konkursa ietvaros iesniedzis Pasūtītājam nepatiesu informāciju;

  - Līguma pirmstermiņa izbeigšana Piegādātāja līgumsaistību neizpildes dēļ līgumsoda ziņā ir pielīdzināma Līguma vienpusējai izbeigšanai Piegādātāja vainas dēļ.

- Konfidencialitātes noteikumi

  - Līdzēji apņemas neizpaust jebkādu informāciju par šo Līgumu, otru līdzēju, tā uzņēmumu, darbību un klientiem, ko tie ieguvuši Līguma izpildes gaitā, bez otra līdzēja rakstveida piekrišanas, izņemot Līguma 7.7.punktā minēto apstākļu gadījumā. Šis nosacījums ir spēkā gan Līguma izpildes laikā, gan 5 (piecus) gadus pēc tam.

  - Pēc pieprasījuma viens līdzējs nodod atpakaļ otram līdzējam jebkurus/visus rakstiskos dokumentus un to kopijas, piederumus, iekārtas, programmatūru un citus materiālus, kas tam uzticēti saistībā ar šo Līgumu un apsolās neizplatīt kopā vai pa daļām šādus dokumentus, materiālus vai citas lietas vai informāciju par tiem bez otra līdzēja iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

  - Jebkuru datu nesēju vai tos saturošu iekārtu nomaiņas gadījumā Piegādātāja pienākums ir:

    - nodot šos datu nesējus Pasūtītāja speciālistiem informācijas izdzēšanai;

    - ja augstākminētais nav iespējams datu nesēju bojājumu vai citu apstākļu dēļ, veikt visus iespējamos pasākumus, lai izdzēstu no datu nesējiem (arī bojātiem) Pasūtītāja informāciju, pirms to atgriešanas ražotājam vai nodošanas trešajām personām un iesniegt Pasūtītājam apliecinājumu par Pasūtītāja informācijas izdzēšanu;

  - ja informāciju no šādiem datu nesējiem izdzēst nav iespējams, tos iznīcināt Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē.

  - Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Piegādātāja aparatūru un datu nesējus pirms to iznešanas no Pasūtītāja telpām, ja šāda aparatūra izmantota Līguma izpildīšanai.

  - Pirms Līguma izpildes uzsākšanas, kā arī pirms katra papildus darbinieka vai apakšuzņēmēja iesaistīšanas Līguma izpildē, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto personu parakstītu apliecinājumu par apņemšanos pildīt Līgumā noteiktos konfidencialitātes noteikumus.

  - Ja Līguma 7.1. līdz 7.4 punktā minēto konfidenciālo informāciju vai materiālus pieprasa institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, jebkuram līdzējam ir tiesības izpaust šādu informāciju un/vai nodot pieprasītos materiālus bez otra līdzēja iepriekšējas atļaujas, informējot par to otru līdzēju, ja tas nav pretrunā ar minēto institūciju prasībām.

  - Līdzēji apņemas izpildīt Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

- Strīdu izšķiršana

  - Visas domstarpības, kas līdzējiem varētu rasties Līguma darbības laikā, risināmas pārrunu ceļā. Ja šādi nav iespējams panākt risinājumu, strīds izšķirams Latvijas tiesā, saskaņā ar Civilprocesa likumā noteikto piekritību.

- Citi noteikumi

  - Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz tajā noteikto līdzēju līgumsaistību pilnīgai izpildei.

  - Visi šī Līguma papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to apliecināšanas ar Līdzēju parakstiem un zīmogiem.

Orģinālprogrammatūras izstrāde vai trešo personu programmatūras pielāgojumu izstrāde (custom development)

Visām sistēmām, uz kurām Kandidāts atsaucas, lai apliecinātu Kandidāta kvalifikāciju, Pieteikuma iesniegšanas brīdī ir jābūt izstrādātām un ieviestām ekspluatācijā.

Open Geospatioal Consortium, http://www.opengeospatial.org/ogc

Publiskais pakalpojums – normatīvajos aktos noteiktie vai no tiem izrietošie materiālie vai nemateriālie labumi, ko iestāde vai privātpersona, kas īsteno valsts pārvaldes uzdevumus sniedz privātpersonai saistībā ar tās kompetencē esošu publiskās pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi.

Elektronisks pakalpojums – publiski pieejams pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību attālinātā veidā, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī informācijas par pakalpojuma pieejamību nodrošināšana

Visām sistēmām, uz kurām Kandidāts atsaucas, lai apliecinātu Kandidāta iesaistīto speciālistu kvalifikāciju, Pieteikuma iesniegšanas brīdī ir jābūt izstrādātām un ieviestām ekspluatācijā.

PMP – Project Management Professional, projektu vadības profesionālis

Ģeotelpiskas informācijas sistēma

Elektroniskā komercija ietver darījumu veikšanu – preču vai pakalpojumu pasūtīšanu, maksājumu apstrādi, preces piegādes vai pakalpojuma sniegšanas statusu izsekošanu, izmantojot informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju līdzekļus

International Software Testing Qualifications Board

Šeit un tālāk, sagatavojot Tehnisko piedāvājumu, nodevumi un starprezultāti ir jāidentificē atbilstoši Tehniskās specifikācijas identifikācijai, nepieciešamības gadījumā, ieviešot atbilstošu apakšidentifikāciju

Par pasūtītāja rīcībā esošās programmatūras esošajām licencēm nav nepieciešams norādīt p.4.3.3-4.3.10 pieprasīto informāciju.

Licences veidi ir: A-komerciāla, B-bezmaksas, C-OEM, D-pasūtītāja rīcībā esoša

Prasības ir jāidentificē atbilstoši Tehniskās specifikācijas identifikācijai, nepieciešamības gadījumā, ieviešot atbilstošu apakšidentifikāciju.

Katras Tehniskās specifikācijas prasību sadaļas realizācijas piedāvājumā jānorāda izmaksas, kuras nepieciešamas, lai realizētu atbilstošās Tehniskās specifikācijas sadaļas, atbilstošās 4.1. sadaļas „Portāls”  funkcionalitātes izstrādei, kā arī 4.7.sadaļas „Citas prasībās” un 5.daļas „Prasības veicamajiem darbiem un nodevumiem” prasību realizācijai.  6.sadaļas „Ģeoportāla programmatūras un aparatūras uzturēšanas un garantijas pakalpojums” prasību realizācijas izmaksas iekļaujamas konkrētā prasību bloka realizācijas cenā (izņemot aparatūras garantijas uzturēšanas cenu, kura iekļaujama  Finanšu piedāvājuma 4.pozīcijā).

Persondienas cena jānorāda kā vidējā izmaksa par 8 (astoņām) darba stundām, neatkarīgi no darbinieka lomas projektā. Jebkura piedāvātā speciālista persondienas cena nedrīkst pārsniegt 288 LVL.

.

Gadījumā, ja vairāku vēlamo prasību izpilde nav savstarpēji nodalāma, piemēram, tās realizējamas vienas un tās pašas tehniskās specifikācijas sadaļas prasību realizācijas ietvaros vai  to nodrošina viena izstrāde, vai viens un tas pats trešo personu programmprodukts, Pretendents var apkopot vairāku atsevišķu vēlamo prasību realizāciju vienā finanšu piedāvājuma pozīcijā. Ja vēlamās prasības realizācijai nepieciešamas trešo personu programmatūras licences, kuras nav iekļautas finanšu piedāvājuma 1.punkta apakšpunktos, tās jānorāda atsevišķi.

Slēdzot līgumus par  programmatūras papildinājumu un prasību ar prioritāti „G” realizāciju, līgumu summas tiks noteiktas, vadoties no piedāvātās gabaldarbu darbietilpības aprēķina metodikas.

Pretendentam ir jāatšifrē katras piedāvātās iekārtas (modeļa) nosaukums un kods, nodrošinot izsekojamību attiecībā pret tehniskajā piedāvājuma p.4.7.2 doto aprakstu. Katrs atšķirīga iekārta (modelis) ir jānorāda atsevišķā finanšu piedāvājuma rindā.

Pretendentam ir jānorāda katra atšķirīga licence (licences veids) atsevišķā piedāvājuma rindā. Ir jānorāda visas Pretendenta piegādātās komerciālās programmatūras, bezmaksas programmatūras un OEM licences. Bezmaksas programmatūrai ailē ‘Cena’ ir jānorāda 0,00. OEM licencēm ir jānorāda, kurā iekārtā tā ir iekļauta (dodot atsauci uz konkrētu finanšu piedāvājuma rindu). Trešo personu programmatūras licenču izmaksām jānodrošina tehniskais atbalsts, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām DR8 un S4.

Skat. 6.11.punkta noteikumus.

Skat. 6.12.punkta noteikumus.

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki un apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki un apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Iepirkuma līgums par 1.darbu kārtu tiks slēgts vienlaicīgi ar vispārīgo vienošanos, atbilstoši Pretendenta tehniskajam un finanšu piedāvājumam.

Darbu izpildes termiņu un līgumcenu, kā arī nodevumu nosaukumu un raksturojumu obligātajām un vēlamajām Ģeoportāla prasībām nosaka atbilstoši Vienošanās 2.pielikumam, bet sistēmas papildinājumiem – atbilstoši Vienošanās 7.punktā noteiktajam Sistēmas papildinājumu realizācijas piedāvājumam