APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2012.gada 2.marta sēdē

protokols Nr.1

_____________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja V.Narnicka

Iepirkuma

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi.

(iepirkuma identifikācijas nr. VRAA 2012/26/ERAF/MI)

Noteikumi

Iepirkums tiks finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem – Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas 2007.–2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes 3.2.2.1. „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” apakšaktivitātes 3.2.2.1.1. „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/007 „Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide”

Rīga, 2012

Saturs

1.	Vispārīga informācija	3

2.	Pretendentu atlases prasības	6

3.	Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:	8

4.	Tehniskais piedāvājums	9

5.	Finanšu piedāvājums	9

6.	Piedāvājumu vērtēšana	11

7.	Iepirkuma komisija	12

8.	Pretendenti	14

9.	Nolikuma pielikumi	14

# Vispārīga informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr. VRAA 2012/26/ERAF/MI

## Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - Aģentūra) |
| --- | --- |
| Adrese | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Banka | Valsts kase, TRELLV22 |
| Konts | LV50TREL2580627056000 |
| Kontaktpersona | Dagnija Raugule |
| Tālrunis | 67079070 |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | Iepirkumi_it@vraa.gov.lv |
| Iesniegšanas laiks | Darbdienās 9:00-16:00 |

## Iepirkuma priekšmets

### Iepirkuma priekšmets ir Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” (turpmāk tekstā - „OpenKM”) pielāgojumu (turpmāk – Pielāgojumi) izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar Aģentūras pārziņā esošo dokumentu integrācijas vidi, Pielāgojumu ieviešana ekspluatācijā un Pielāgojumu garantijas uzturēšana atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Noteikumu 1.pielikums).

## Iepirkuma līguma izpildes termiņš

### Pielāgojumi jāizstrādā, jānotestē un jāievieš ekspluatācijā četru mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.

### Pielāgojumiem jānodrošina 24 (divdesmit četrus) mēnešu garantijas uzturēšana, skaitot no brīža, kad pielāgojumi notestēti un ieviesti ekspluatācijā (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas diena).

## Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

### Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 19.martam plkst. 13:00, Pasūtītāja Administratīvajā departamentā, 1.stāvā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam Pasūtītāja adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Pēc minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti un tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai 3 (trīs) mēnešus no Nolikuma 1.5.1. apakšpunktā norādītā termiņa iestāšanās. Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu.

## Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ietvertie dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājumam jāietver uzraksts „Tulkojums pareizs”, personas ar Pretendenta pārstāvības tiesībām pašrocīgs paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks.

### Piedāvājumi iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste), uz kuras jānorāda:

#### Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010

#### Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese;

Atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi.””, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA 2012/26/ERAF/MI. Neatvērt līdz 2012.gada 19.martam plkst. 13.00”.

### Piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) sējumā, 2 (divos) eksemplāros – viens oriģināls un viena apliecināta kopija. Katra eksemplāra pirmās lapas augšējā labējā stūrī ievieto attiecīgu uzrakstu (“KOPIJA” vai “ORIĢINĀLS”).

### Oficiāls raksturs ir tikai piedāvājumam rakstiskā dokumenta formā.

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentu lapas nebūtu iespējams atdalīt, ar satura rādītāju un sanumurētām lapām.

### Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu un pievieno vienošanos par personu apvienības izveidi.

### Piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD), ierakstīts ar MS Office, Open Office, MS Project vai Adobe Acrobat rīkiem nolasāmā formātā. Elektroniskā formā iesniegtajiem piedāvājumiem ir jābūt pieejamām izdrukas un teksta meklēšanas funkcijām. Uz CD jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram.

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja labojumi izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar pilnvarotās personas parakstu. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

### Visi dokumentu atvasinājumi apliecināmi ar Pretendenta paraksttiesīgās personas apliecinājumu, kurā jānorāda „Kopija pareiza”, paraksstiesīgās personas pašrocīgs paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks.

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem visas Noteikumos ietvertās prasības.

### Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

### Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

# Prasības pretendentam:

## Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav uzsākta maksātnespējas vai likvidācijas procedūra (izņemot gadījumu, ja maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija), Pretendenta saimnieciskā darbība nedrīkst būt apturēta vai pārtraukta.

## Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto parādu, kuri kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 Ls (vienu simtu latu).

## Ja Pretendents balstās uz trešo personu iespējām, Noteikumi 2.1.un 2.2. punktā norādītie noteikumi attiecas arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

## Pretendentam jābūt pieredzei vismaz vienas dokumentu pārvaldības sistēmas izstrādē vai pielāgojumu veikšanā.

# piedāvājumam jāsatur sekojoši dokumenti:

## Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Noteikumu 2.1. un 2.2. punktā norādītie apstākļi. Gadījumā, ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, apliecinājums jāsniedz arī šādām personām.

## Pretendenta klienta atsauksme, kura apliecina Pretendenta atbilstību Noteikumu 2.4. prasībām.

## Dokuments, kas apliecina, ka Pretendents, ja tā ir juridiska persona, ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā:

### Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra izsniegta Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

### Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;

## Tehniskais piedāvājums, kurš jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Noteikumu 1.pielikums) un kurā jāiekļauj šada informācija:

### „Open KM” izmaiņu pārskats, norādot:

#### sadarbspējas nodrošināšanai nepieciešamo izmaiņu aprakstu;

#### izmaiņu ietekmes uz „Open KM” novērtējumu;

### Saskarnes ar DIV realizācijas tehniskais risinājums.

### Veicamo darbu un iesniedzamo nodevumu apraksts (atbilstoši Tehniskās specifikācijas 3.2.6. sadaļai „Nodevumi un piegādes” un 3.2.7.sadaļai „Pieņemšanas testi”.

### Projekta pārvaldības piedāvājums, ietverot piedāvāto realizācijas metodiku un Projekta kalendāro plānu, norādot:

#### darbu sadalījumu pa posmiem;

#### katra posma nodevumu sarakstu;

#### katra posma uzsākšanas un beigu termiņus, paredzot laiku, kurš nepieciešams diviem darbu pieņemšanas cikliem;

#### Pasūtītāja līdzdalības apmēru (paredzētā Pasūtītāja noslodze un noslodzes veids – intervijas, dokumentu caurskatīšana un akceptēšana, testēšana u.c.).

### Saskarnes un pielāgotās (izmainītās) „Open KM” funkcionalitātes garantijas saistību realizācijas piedāvājums.

### Palīdzības dienesta apraksts un kontaktinformācija.

### Tehnisko piedāvājumu paraksta persona ar pretendenta pārstāvības tiesībām.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājums jāiesniedz, izmantojot šādu tabulu:

1.tabula

| Nr. | Izmaksu pozīcija | Vienība | Cena | Skaits | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” pielāgojumu izstrāde un ieviešana |  |  |  |  |
| 2. | Administratoru apmācība | Speciālisti |  | 2 |  |
| 3. | Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” papildus pielāgojumu realizācija | Stundas |  | 50 |  |
| Kopā piedāvātā līgumcena: |  |  |  |  |  |

### Visas finanšu piedāvājumā norādītās cenas ir maksimālās pieļaujamās cenas, kuras paredzētas Pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai un piedāvājuma izvēlei.

# Piedāvājumu vērtēšana

## Piedāvājumu vērtēšana notiks 3 (trīs) posmos.

## Ja Pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbildīs piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija lems par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Piedāvājumi, kuru noformējums nenodrošinās dokumentu juridisko spēku vai saturēs citas būtiskas neatbilstības, no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību atlases prasībām. Ja no iesniegtajiem dokumentiem vai publiski pieejamās informācijas būs konstatējams, ka Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, neatbilst atlases prasībām, Pretendenti no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

## Pēc pretendentu atlases iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu iesniegto Tehnisko piedāvājumu atbilstību Noteikumu 3.5.punkta prasībām un Tehniskajai specifikācijai (Noteikumu 1.pielikums). Piedāvājumi, kuros piedāvātais risinājums neatbildīs tehniskās specifikācijas prasībām vai nenodrošinās visu Tehniskās specifikācijas prasību realizāciju, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

## Pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija noteiks pēc zemākās piedāvātās līgumcenas.

## Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

## Visas iesniegtās izziņas tiek akceptētas, ja tās izsniegtas ne vēlāk, kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas Pasūtītājam.

## Ja izziņas netiek iesniegtas norādītajā termiņā vai no izziņām konstatējams, ka uz Pretendentu vai personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 52 daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Komisija šādā gadījumā ir tiesīga izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents termiņā neiesniedz prasītās izziņas vai uz Pretendentu vai personu, uz kura iespējām šis Pretendents balstās, attiecas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 52 daļas noteikumi, komisija pieņem lēmumu izbeigt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Tiesības slēgt iepirkuma līgumu tiks piešķirtas Pretendentam, kurš atbildīs visām Noteikumu prasībām un būs iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu.

# Iepirkuma komisija

## Vispārīgā informācija

### Iepirkuma komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajos Noteikumos.

### Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

### Iepirkuma komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

### Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļiem.

### Iepirkuma komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

### Pamatotu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, iepirkuma komisija pieņem balsojot.

## Iepirkuma komisijas tiesības

### Pārbaudīt Pretendentu iesniegtās informācijas patiesumu, vēršoties pie kompetentām trešajām personām vai pieprasīt Pretendentam papildus informāciju, pieprasot Pretendentam uzrādīt darba līgumu, nodokļu pārskatu u.c. dokumentu kopijas, kā arī apmeklēt Pretendenta telpas (pakalpojumu sniegšanas vietas). Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir uzskatāms par pilnvarojumu Pasūtītājam iesniegt trešajām personām šādus informācijas pieprasījumus un saņemt atbildes. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentiem iesniegt sniegto pakalpojumu sarakstu un darījumu summu apliecinošu dokumentu (līgumu, preču pavadzīmju vai rēķinu apliecinātas kopijas).

### Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai sniedzis nepatiesas ziņas, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

### Labot Finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas.

### Pieņemt lēmumu par iepirkumā uzvarējušo Pretendentu noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no iepirkuma līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, par uzvarētāju iepirkuma komisija var atzīt Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo zemākās cenas piedāvājumu, vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Pieprasīt Pretendentam papildus informāciju vai precizējumus.

## Iepirkuma komisijas pienākumi

### Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

### Iepirkuma norises laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem, garantējot visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkumu. Iepirkuma komisija nevienam Pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus.

### Pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

### Triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt paziņojumu visiem Pretendentiem.

# Pretendenti

## Par iepirkuma Pretendentu var būt jebkura persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura:

### saņēmusi Noteikumus, piekritusi to noteikumiem un šajos Noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi piedāvājumus;

### atbilst iepirkuma noteikumiem.

## Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas Noteikumos un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.

## Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Noteikumiem vai neatbilst to prasībām, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

## Pretendentu tiesības

### Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu.

### Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem.

## Pretendentu pienākumi

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus Noteikumos ietvertos nosacījumus.

### Iepirkuma uzvarētājam ir pienākums noslēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Noteikumiem pievienotajam līguma projektam (Noteikumu 2.pielikums) 5 (piecu darba dienu) laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Iepirkuma līguma projektu sagatavo Pasūtītājs.

### Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras ir saistītas ar Piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu, un apņemas necelt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas šajā sakarā.

### Ja Piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu Piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu Piedāvājuma saņemšanu Noteikumu 1.5.1. punktā norādītajā adresē līdz Noteikumos noteiktajam termiņam.

# Noteikumu pielikumi

Šiem noteikumiem ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums - Tehniskā specifikācija

- pielikums - Iepirkuma līguma projekts

2.pielikums

Iepirkuma „Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi.” Iepirkuma identifikācijas

Nr. VRAA 2012/26/ERAF/MI Noteikumiem

Iepirkuma līguma projekts

par Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” pielāgojumu izstrādi sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi.

| Pasūtītāja reģistrācijas Nr.__________ | Piegādātāja reģistrācijas Nr._______ |
| --- | --- |

Rīgā	2012.gada ___.________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktora Māra Krastiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.288 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

[Nosaukums] (vienotais reģ. Nr. [Nr]), turpmāk tekstā – Piegādātājs, kura vārdā, saskaņā ar __________________ rīkojas _____________, no otras puses, ievērojot Pasūtītāja un Piegādātāja (turpmāk Līguma tekstā kopā saukti – Līdzēji, katrs atsevišķi Līdzējs) brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz atklāta konkursa „Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM”, iepirkuma identifikācijas Nr.VRAA/2012/26/ERAF/MI rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta  un Piegādātājs apņemas atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums) un Piegādātāja piedāvājumam (Līguma 2.pielikums) izstrādāt dokumentu vadības sistēmas „Open KM” (turpmāk tekstā – Sistēma) pielāgojumus (turpmāk tekstā – Pielāgojumi) sadarbspējas nodrošināšanai ar Pasūtītāja uzturēto publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi (turpmāk tekstā - DIV), veikt pielāgojumu testēšanu un ieviešanu Ventspils pilsētas pašvaldības iestādē „Ventspils digitālais centrs”, administratoru apmācību, nodrošināt izstrādāto pielāgojumu garantijas uzturēšanu Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Kopējā līgumcena ir _______________ LVL (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa, tajā skaitā:

    - _______________LVL (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN), ir Pielāgojumu izstrādes un ieviešanas līgumcena.

    - _______________LVL (summa vārdiem) bez PVN ir samaksa par administratoru apmācību.

    - _______________LVL (summa vārdiem) bez PVN ir samaksa par papildus pielāgojumu izstrādi.

  - Samaksa tiek veikta šādā kārtībā:

    - 20% (divdesmit procenti) no Līguma 2.1.1.apakšpunktā noteiktās summas, kas ir ___LVL (summa vārdiem) bez PVN. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam kā avansa maksājumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas dienas un rēķina saņemšanas no Piegādātāja;

    - 50% (piecdesmit procenti) no Līguma 2.1.1.apakšpunktā noteiktās summas, kas ir ___LVL (summa vārdiem) bez PVN, Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc sekmīga Pielāgojumu akcepttesta pabeigšanas, ieviešanas ekspluatācijā un Pielāgojumu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Piegādātāja.

    - 70% (septiņdesmit procenti) no Līguma 2.1.2. punktā norādītās summas tiks samaksāti pēc administratoru apmācības un atbilstoša nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Piegādātāja.

    - 30% (trīsdesmit procenti) no Līguma 2.1.1. un 2.1.2. punktā minētās summas tiks samaksāta pēc izstrādāto pielāgojumu funkcionalitātes un tehniskā satura pārbaudes, kuru veiks par ERAF projekta ieviešanu atbildīgā iestāde.

    - Samaksa par 2.1.3.apakšpunktā minēto papildus pielāgojumu izstrādi tiks maksāta, atbilstoši vienošanai par papildus pielāgojumu izstrādi, piemērojot 2.2.1, 2.2.2. un 2.2.4.punktā noteiktos maksāšanas nosacījumus.

    - Jebkura uz Līguma pamata veiktā maksājuma PVN likme tiek aprēķināta saskaņā ar konkrētā taksācijas periodā spēkā esošajām PVN likmēm.

  - Pasūtītājs samaksu veic, pārskaitot rēķinā un nodošanas- pieņemšanas aktā norādīto summu (izņemot Līguma 2.2.1.punktā norādīto avansa maksājumu) uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu.

- Pielāgojumu izstrādes organizācija

  - Šajā Līgumā noteiktie darbi tiek veikti saskaņā ar Līguma 3.pielikumu „Darbu izpildes plāns” (tiks sastādīts saskaņā ar Tehniskajā piedāvājumā iekļauto kalendāro plānu, nodevumu aprakstu un Finanšu piedāvājumu).

  - Nodevumi tiks iesniegti izskatīšanai Pasūtītāja šī Līguma 6.2.punktā minētajai pilnvarotajai personai uz datu nesēja vai ar elektroniskā pasta ziņojumu.

  - Par akceptētu nodevumu Līguma 6.2. un 6.3.punktā minētās pilnvarotās personas sastāda un paraksta nodevumu nodošanas – pieņemšanas aktu. Nodevumu -nodošanas-pieņemšanas akta melnrakstu sagatavo Piegādātājs.

  - Par sekmīga Pielāgojumu akcepttesta veikšanu un Pielāgojumu ieviešanu ekspluatācijā Piegādātājs un Pasūtītājs sastāda un paraksta Pielāgojumu nodošanas - pieņemšanas aktu, kas ir pamats norēķinu veikšanai.

  - Katrs nodevums ir uzskatāms par iesniegtu tekošajā darba dienā, ja tas iesniegts Līguma 6.2.punktā norādītajai pilnvarotajai personai līdz plkst.16:00.

  - Papildus pielāgojumu nepieciešamības gadījumā Līdzēji sastāda vienošanos, kurā vienojas par izstrādājamo papildus pielāgojumu apjomu, funkcionālajām prasībām, līgumcenu un apmaksas kārtību.

- Dokumentācijas nodevumu pieņemšanas kārtība

  - Dokumentācijas nodevums ir dokuments, kas ir izstrādāts atbilstoši Līguma 1. un 2.pielikumam.

  - Termiņš dokumentācijas nodevuma pirmās iterācijas izskatīšanai ir 10 (desmit) darba dienas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs iesniegto nodevumu nepieņem, tad tas nodevumu kopā ar komentāru caurskates sarakstu (Līguma 5.pielikums), uz datu nesēja vai ar elektroniskā pasta ziņojumu atdod atpakaļ Piegādātāja šī Līguma 6.3.punktā norādītajai pilnvarotajai personai.

  - Pasūtītājs nodevumus nepieņem, ja dokuments neatbilst:

    - piemērojamo Latvijas valsts standartu vai normatīvo aktu prasībām;

    - visiem Līguma 1.pielikuma noteikumiem;

    - visām Pasūtītāja prasībām, tajā skaitā, prasībām, kuras izteiktas interviju laikā, ciktāl tās nav pretrunā ar Līguma 1.pielikuma noteikumiem;

    - iepriekš apstiprināto dokumentācijas nodevumu, par kuriem Līguma 6.2. un 6.3.punktā minētās pilnvarotās personas ir parakstījušas nodevuma nodošanas – pieņemšanas aktu, prasībām;

    - Sistēmas arhitektūrai un nodrošinātajai funkcionalitātei (t.i., ja piedāvātās izmaiņas Sistēmā var traucēt tās funkcionalitāti vai darbības drošību un informācijas integritāti).

  - Gadījumā, ja Piegādātājs nepiekrīt saņemtajiem komentāriem vai iebildumiem, Piegādātājs ierosina sasaukt projekta darba grupas sanāksmi, lai vienotos par konkrētu komentāru iestrādi vai noraidīšanu. Darba grupas sanāksmē panāktie lēmumi tiek protokolēti un ir saistoši Līdzējiem tālākā nodevuma izskatīšanā.

  - Neatbilstības nodevumā Piegādātājam ir jānovērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Pēc neatbilstību novēršanas Piegādātājs ar elektroniskā dokumenta ziņojumu iesniedz nodevuma otro iterāciju un aizpildītu komentāru caurskates sarakstu (Līguma 5.pielikums) Līguma 6.2.punktā norādītajai pilnvarotajai personai.

  - Nodevuma otrās iterācijas izskatīšanu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā un, konstatējot neatbilstības, Pasūtītājs dokumentu elektroniski atdod Piegādātāja šī Līguma 6.3.punktā norādītājai pilnvarotajai personai papildinājumu iestrādei saskaņā ar Līguma 5.pielikumā norādīto formu.

  - Piegādātājam labotais trešās iterācijas dokuments ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā Līguma 6.2.punktā norādītajai pilnvarotajai personai.

  - Termiņš labota trešās iterācijas dokumenta izskatīšanai ir 5 (piecas) darba dienas.

  - Ja nodevumu ar argumentētiem iebildumiem Pasūtītājs noraidījis 3 (trīs) reizes, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā.

  - Dokuments par akceptētu tiek uzskatīts tad, kad Līguma 6.2.un 6.3.punktā noteiktās pilnvarotās personas ir parakstījušas nodevuma nodošanas- pieņemšanas aktu vai Pasūtītājs nodevuma izskatīšanai noteiktajā termiņā nav sniedzis iebildumus par nodevuma saturu.

  - Dokumenta nodevums, kurš akceptēts 4.11.punkta kārtībā, Pasūtītājam iesniedzams rakstveidā, papīra formātā un tā iesniegšanas fakts tiek reģistrēts Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (1.stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā darba dienās līdz plkst.16:00. Dokumenti, kuri iesniegti vēlāk, tiks uzskatīti par iesniegtiem nākamajā darba dienā.

- Programmatūras nodevumu pieņemšanas kārtība

  - Pēc programmatūras izstrādes Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 1.pielikuma 3.2.6.2.apakšpunktā un, nepieciešamības gadījumā, 3.2.6.3.apakšpunktā norādītie nodevumi.

  - Programmatūras instalāciju, atbilstoši instalācijas rokasgrāmatai, veic Pasūtītājs. Ja instalācija nav iespējama, tad Piegādātājam ir pienākums sniegt atbalstu instalācijas procedūras veikšanā. Ja programmatūras instalācija testēšanas vidē neizdodas, tad Piegādātājam ir jāpārstrādā nodevumi un jāiesniedz tie atkārtoti.

  - Pielāgojumu akcepttestēšana tiek uzsākta pēc pielāgojumu uzstādīšanas testa vidē. Ja Pielāgojumu instalācija testēšanas vidē aizkavējusies, tad akcepttestēšana tiek uzsākta ne ātrāk, kā pēc 3 (trīs) darba dienām, skaitot no programmatūras veiksmīgas instalācijas dienas, ja Līdzēji nevienojas savādāk.

  - Akcepttestēšana jāveic Līguma 1.pielikuma 3.2.7. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

  - Termiņš akcepttestēšanas veikšanai ir 10 (desmit) darba dienas.

  - Gadījumā, ja akcepttestēšanas laikā Pielāgojumos vai Sistēmas funkcionalitātē tiek atklātas 1. vai 2. prioritātes problēmas, Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt akcepttestēšanu un tā ir uzskatāma par neveiksmīgu.

  - Termiņš katras atkārtotas akcepttestēšanas veikšanai ir 10 (desmit) darba dienas.

  - Atkārtotos akcepttestēšanas mēģinājumos Pasūtītājam ir tiesības izmantot arī citus (modificētus, jaunus) vai tos pašus testa piemērus, kādi izmantoti vienā vai vairākos iepriekšējos akcepttestēšanas mēģinājumos.

  - Atkārtota akcepttestēšana ir jāveic pilnā apjomā, testējot visu Pielāgojumu funkcionalitāti un Sistēmas funkcionalitāti.

  - Pielāgojumi tiek uzskatīti par atbilstošiem ekspluatācijas uzsākšanai, ja akcepttestēšanas laikā nav konstatētas 1., 2., 3. un 4. prioritātes problēmas (saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 3.2.7.apakšpunktu). Gadījumā, ja Pielāgojumu akcepttestēšanā atklātas 3.vai 4.prioritātes problēmas, kuras būtiski neietekmē Sistēmas darbību, Līdzēji var vienoties par Pielāgojumu ekspluatācijas uzsākšanu un termiņu problēmu novēršanai.

  - Gadījumā, ja Pielāgojumu akcepttestēšana 3 (trīs) reizes ir bijusi neveiksmīga, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā.

- Līguma pārvaldība un atbildīgās personas

  - Līguma izpildei katrs no Līdzējiem norīko vienu vai vairākas personas, kuru pienākums ir Līguma izpildes administrēšana un kontrole. Par Līguma izpildes gaitu pilnvarotās personas informē katra savu pusi.

  - Pasūtītāja pilnvarotās personas:

    - vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa Nr.,e-pasta adrese;

    - __________________________

  - Piegādātāja pilnvarotās personas:

    - vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese;

    - _________________

  - Pilnvaroto personu nomaiņas gadījumā viens Līdzējs informē otru Līdzēju par to rakstiski ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš.

  - Stratēģisku Sistēmas izstrādes jautājumu risināšanai Līdzēji izveido Projekta pārvaldības organizatorisko vadības struktūru, kuras sastāvs, funkcijas un atbildība ir noteikta Līguma1.pielikumā.

  - Nodevumus, komentāru caurskates sarakstus un citu Līguma izpildes gaitā sagatavoto operatīvo dokumentāciju un informāciju Līguma 6.2. un 6.3.punktā minētās pilnvarotās personas nodod viena otrai uz datu nesēja vai ar elektroniskā pasta ziņojumu. Par saņemto dokumentāciju saņēmējs izdara atzīmi uz pavadvēstules vai nosūta elektroniskā pasta ziņojumu ar saņemšanas apstiprinājumu.

  - Jebkura nodevuma gala versija, pretenzija vai cita oficiāla informācija saskaņā ar šo Līgumu tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu tai pašā dienā, ja tā nodota otram Līdzējam pret parakstu darba dienas līdz plkst.16:00. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena būs pasta paziņojuma datums par šāda sūtījuma izsniegšanu. Visi paziņojumi Līdzējiem nosūtāmi uz Līguma 6.2.-6.3. punktā norādītajām adresēm.

- Līdzēju tiesības un pienākumi

  - Līdzēji apņemas Pielāgojumu izstrādē ievērot Līguma 3.pielikuma noteikumus.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt pienācīgi veiktos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - sniegt Piegādātājam visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei.

  - Piegādātājs apņemas:

    - veikt Pielāgojumu izstrādi kvalitatīvi, Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Piegādātājs atbild par Pielāgojumu korektu darbību, t.i., Pielāgojumu realizācija nedrīkst pazemināt Sistēmas veiktspēju, pieejamību un drošību;

    - visu Līguma darbības laikā izstrādāto dokumentāciju noformēt atbilstoši Latvijas Valsts informācijas tehnoloģijas standartiem programminženierijā vai atbilstošiem starptautiskajiem standartiem informācijas tehnoloģijā. Visa Līguma ietvaros izstrādājamā dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā gan papīra, gan rediģējamā elektroniskā formātā;

    - izmantojot Sistēmas turētāja tehnisko un sistēmu nodrošinājumu, ievērot Sistēmas turētāja iekšējos normatīvos aktus par informācijas sistēmu drošību;

    - Piegādātājs apņemas līdz garantijas termiņa beigām nodrošināt pieejamu tehniskā atbalsta dienestu, kurš ir izvietots Latvijas teritorijā.

  - Ja kāda Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par nokavēto laika posmu. Šādos gadījumos par to tiek informēta un vajadzības gadījumā sasaukta projekta valde. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Piegādātājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar citām fiziskām vai juridiskām personām (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēji), lai izpildītu šī Līguma saistības. Piegādātājs ir atbildīgs par Apakšuzņēmēja rīcību šī Līguma izpildē tādā pašā apmērā kā par savu rīcību, tajā skaitā, lai Apakšuzņēmējs pilnībā ievērotu Līgumā noteiktos konfidencialitātes, autortiesību un citus būtiskus noteikumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības šī Līguma izpildes uzraudzībai piesaistīt trešās personas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam netiek piešķirts finansējums šī Līguma turpināšanai vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams, tad Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Līguma apjomu vai apturēt tā izpildi līdz turpmākam finansējuma piešķiršanas brīdim. Pasūtītājs informē Piegādātāju par finansējuma trūkumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts apstiprinājums par finansējuma nepiešķiršanu. Par darbu atsākšanu Pasūtītājs informē Piegādātāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

  - Pasūtītājam ir pienākums uz Līguma apturēšanas brīdi samaksāt Piegādātājam par jau faktiski veiktajiem darbiem pamatojoties uz nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta abi Līdzēji. Līguma apjoma samazināšanas vai Līguma izpildes apturēšanas gadījumā, ja tā notikusi nepietiekama finansējuma dēļ, Pasūtītājam netiek piemēroti nekādi līgumsodi vai cita veida sankcijas.

  - Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja iestājas ārēji, no Pasūtītāja neatkarīgi apstākļi (piemēram, izmaiņas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos), kas būtiski ietekmē vai atceļ Sistēmas izstrādes vai attiecīgās infrastruktūras objektu piegādes nepieciešamību, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nemaksājot Piegādātājam nekādas soda sankcijas par Līguma izbeigšanu. Ja Līgums tiek izbeigts minēto apstākļu dēļ un Piegādātājs līdz Līguma izbeigšanas paziņojuma saņemšanai ir pienācīgi pildījis visas savas līgumsaistības, tad Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par veikto darbu līdz Līguma izbeigšanas paziņojumam, pamatojoties uz abu Līdzēju parakstītu nodošanas- pieņemšanas aktu un Piegādātāja iesniegto rēķinu.

- Garantijas

  - Garantijas saistības ir spēkā 24 mēnešus, skaitot no Pielāgojumu nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir bez papildus samaksas novērst visus Pielāgojumu defektus un dokumentācijas neprecizitātes, kuri ir radušies Piegādātāja darbu izpildes rezultātā, tai skaitā piegādātajos nodevumos, kuri netika identificēti testēšanas un ieviešanas fāzē.

- Pušu atbildība

  - Par darbu izpildes termiņu (Līguma 4.pielikums) pārkāpumu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% no 2.1. punktā norādītās līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 100% (viens simts procenti) no 2.1. punktā norādītās līgumcenas.

  - Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1%  no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 100% (viens simts procentiem) no laikā nesamaksātās līgumcenas.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par tiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Līguma izpildes laikā Piegādātāja neuzmanības vai ļauna nolūka dēļ, ja Piegādātājam bija zināms, ka izvēlētais darba paņēmiens vai Pasūtītāja norādījumu izpilde var radīt zaudējumus, bet Piegādātājs par šādu zaudējumu risku Pasūtītāju nav brīdinājis. Šādos gadījumos kopējā Piegādātāja atbildība nedrīkst pārsniegt Līguma summu.

  - Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu Līguma 9.4.1.; 9.4.4.- 9.4.7.apakšpunktā norādītajos gadījumos nekavējoši, bet pārējos gadījumos – 30 (trīsdesmit) dienu laikā, izbeigt Līgumu, ja:

    - ir stājies spēkā tiesas spriedums par Piegādātāja atzīšanu par maksātnespējīgu;

    - pret Piegādātāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu vairāk kā 50% no Piegādātāja bilances aktīviem;

    - Piegādātājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības un neatbilstības nav novērstas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

    - Piegādātājs kavē darbu nodošanu ilgāk par 120 (vienu simtu divdesmit) dienām;

    - saskaņā ar Līguma 4.10.vai 5.11.punktu;

    - pēc Līguma noslēgšanas atklājas un ir dokumentāli pierādāms, ka, iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, Piegādātājs ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidz šo Līgumu saskaņā ar kādu no Līguma 9.4.3.-9.4.6.apakšpunktu, Piegādātājs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 2.1.1.apakšpunktā noteiktās summas.

  - Ja Piegādātājs atkāpjas no Līguma bez tiesiska pamata un Pasūtītājs ir pienācīgi pildījis visas līgumsaistības, tad Piegādātājs atmaksā Pasūtītājam 2.2.1.apakšpunktā samaksāto avansu un maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.1. apakšpunktā noteiktās Līguma summas.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs nevar nodrošināt Līguma 1.pielikuma 3.3.9.apakšpunktā norādītos 1.–2. kategorijas defektu novēršanas termiņus, Piegādātājs maksā līgumsodu 100,00 (viena simta) latu apmērā par katru kavējuma stundu.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs nevar nodrošināt Līguma 1.pielikuma 3.3.9.apakšpunktā norādītās 3.-4.kategorijas defektu novēršanas termiņus, Piegādātājs maksā līgumsodu 50,00 (piecdesmit) latu apmērā par katru kavējuma dienu.

  - Līgumsoda samaksa pati par sevi neatbrīvo Piegādātāju no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

  - Gadījumā, ja Piegādātāja nekvalitatīvi izstrādāto Pielāgojumu dēļ tiek traucēta Sistēmas veiktspēja, funkcionalitāte vai drošība, Piegādātājam ir pienākums segt visus Pasūtītāja izdevumus Sistēmas darbības atjaunošanai.

  - Līguma vienpusējas izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vērst piedziņu pret Piegādātāju.

- Konfidencialitātes nosacījumi

  - Līdzēji apņemas bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas neizpaust jebkādu informāciju par Līdzējiem, kuru tie ieguvuši Līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad šī informācija ir publiski pieejama atbilstoši Informācijas atklātības likumam. Šis nosacījums ir spēkā arī 5 (piecus) gadus pēc Līguma darbības termiņa beigām.

  - Piegādātājs ir tiesīgs sniegt informāciju:

    - saviem darbiniekiem, vai konsultantiem, ciktāl konfidenciālā informācija viņiem ir nepieciešama konkrētu ar šī Līguma izpildi saistītu uzdevumu un saistību izpildei. Piegādātāja darbiniekiem un konsultantiem ir pienākums parakstīt konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus, kā šī Līguma vai tai līdzvērtīgi noteikumi izriet no darba līgumiem, Piegādātāja iekšējiem normatīvajiem aktiem vai citiem parakstītiem dokumentiem;

    - apakšuzņēmējiem un to konsultantiem, ja šīs personas ir iesaistītas Līguma izpildē, ar nosacījumu, ka persona, kas saņem konfidenciālu informāciju, pirms tam aizpilda konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus kā šis Līgums.

    - ja informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības, tad Līdzējiem ir tiesības izpaust šādu informāciju bez otra Līdzēja iepriekšējas atļaujas.

  - Piegādātājam nav pienākums nodrošināt informācijas konfidencialitāti, ja:

    - informācija ir pieejama publiski bez Piegādātāja vai Apakšuzņēmēju apzinātas darbības;

    - informācija ir saņemta no nesaistītas trešās personas puses bez norādes par tās konfidencialitāti;

    - Pasūtītājs ir piekritis savas konfidenciālas informācijas publiskošanai.

  - Līdzējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam un trešajām personām sakarā ar konfidencialitātes noteikumu neievērošanu.

  - Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu vainīgais Līdzējs maksā Līdzējam, kura informācija prettiesiski izpausta, līgumsodu 1000,00 LVL (viens tūkstotis latu) par katru konfidenciālas informācijas nesankcionētas izpaušanas gadījumu.

- Autortiesības un licences

  - Open KM ir izstrādāts kā atvērtā pirmkoda produkts un licencēts atbilstoši GPL (General Public Licence) noteikumiem.

  - Izstrādātie Pielāgojumi un to dokumentāciju licencējami atbilstoši GPL (General Public Licence) noteikumiem. Pasūtītājam tiek nodots izstrādātās programmatūras pirmkods un izpildkods. Pasūtītājs, tāpat kā jebkura cita persona, ir tiesīgs veikt jebkuras piegādātās Pielāgojumu programmatūras modifikācijas, kuras saistītas ar programmatūras iespēju paplašināšanu, sadarbspējas nodrošināšanu ar citām programmām, tajā skaitā uzdot šādu modifikāciju veikšanu trešajām personām, ar noteikumu, ka izstrādātā Pielāgojumu programmatūras modifikācija ir brīvi pieejama.

  - Pasūtītājs ar šo Līgumu pilnvaro Piegādātāju Pasūtītāja vārdā bez atlīdzības, izņemot maksu par Pielāgojumu uzstādīšanu un konfigurēšanu, nodot Pielāgojumus citām Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēm (turpmāk tekstā – trešajām personām), ne vēlāk, kā reizi mēnesī par to informējot Pasūtītāju. Gadījumā, ja trešās personas izmanto sistēmu „Open KM”. Piegādātāja pienākums ir veikt Pielāgojumu uzstādīšanu trešajām personām, pieprasot tikai samaksu par Pielāgojumu uzstādīšanu un konfigurēšanu.

  - Šis Līgums attiecībās starp Pasūtītāju un Piegādātāju ir uzskatāms par licences līgumu autortiesību likuma izpratnē, licences darbības teritorija ir Latvija, licences darbības termiņš – 99 (deviņdesmit deviņi) gadi.

  - Piegādātājs garantē, ka Pielāgojumu izstrādē nav pieļauti autortiesību pārkāpumi.

  - Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem vai programmatūru, kura ir tikusi izmantota Līguma izpildes ietvaros un uz ko Līdzējiem vai trešajām personām ir bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms Līguma spēkā stāšanās dienas.

- Nepārvarama vara

  - Neviens Līdzējs nav atbildīgs par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir rezultāts tādiem notikumiem kā plūdi, ugunsgrēks, karadarbība, valdības lēmumi utml., kas notikuši pēc Līguma slēgšanas un nav izraisīti ar kāda Līdzēja nolūku un šādu notikumu seku novēršana nav iespējama ar Līdzēja samērīgām darbībām.

  - Līdzējam, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, rakstiski jāinformē par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otrs Līdzējs. Līdzēji apņemas vienoties par to vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas vai izbeigšanas būtiskos jautājumus.

  - Nepārvaramas varas apstākļu esamību un to pastāvēšanas termiņu apliecina ar kompetentas institūcijas atzinumu.

- Citi noteikumi

  - Līgums tiek parakstīts un stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un ir spēkā līdz Līdzēju līgumsaistību pilnīgai izpildei.

  - Līguma izpildījuma nodošanas vieta: Pasūtītāja norādītās telpās vai pie Pasūtītāja norādīta informācijas sistēmu izmitināšanas pakalpojumu sniedzēja.

  - Izmaiņas un papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un apstiprināti ar abu Līdzēju parakstiem un nesamazina Pasūtītāja tiesību vai saņemamā pakalpojuma apjomu.

  - Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no Līguma punktiem no vienas puses un pie Līguma noslēgto papildus vienošanās noteikumos vai nosacījumos no otras puses, informācija, ko satur šī Līguma punkti ir noteicošā, ja vien Līdzēji tieši nav vienojušies par pretējo. Gadījumā, ja tiek atklāta pretruna starp Līguma 1.pielikumu un 2.pielikumu, tad strīda izskatīšanai piemērojami noteikumi vai nosacījumi, kuri ir izdevīgāki Pasūtītājam.

  - Līgums var tikt papildināts ar jauniem pielikumiem vai vienošanām, kuri ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Visi strīdi un domstarpības, kas Līguma izpildē varētu rasties starp Līdzējiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, tad Līdzējiem ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz _ (______) lapām ar 5 (pieciem) pielikumiem, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.

  - Pie Līguma tiek pievienoti šādi pielikumi:

- 1.pielikums – iepirkuma „Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi”, Id.Nr. VRAA /2012/26/ERAF/MI Tehniskā specifikācija.

- 2.pielikums – Pretendenta piedāvājums iepirkumam „Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” pielāgojumu izstrāde sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi”, Id.Nr. VRAA/ 2012/26/ERAF/MI

- 3.pielikums – darbu izpildes plāns;

- 4.pielikums – komentāru caurskates saraksta forma.

14. Līdzēju rekvizīti un paraksti

5. Pielikums

Iepirkuma līguma projektam

par Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” dokumentu vadības sistēmas „OpenKM” pielāgojumu izstrādi sadarbspējas nodrošināšanai ar publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidi.

Komentāru caurskates tabulas forma

Līdzēji vienojas par sekojošu komentāru caurskates formu:

| Komentējamais dokuments | Šeit tiek identificēts komentējamais dokuments, norādot dokumenta nosaukumu, datnes nosaukumu un datnes datumu |
| --- | --- |
| Komentāru autori | Šeit tiek norādīti komentāru autori |
| Komentāru datums | Datums, kad pabeigta komentāru veikšana |

| Nr. | Autors | Atsauce | Komentārs | Statuss | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pasūtītājs komentāru caurskates tabulā aizpilda sekojošas ailes:

Ailē „Numurs” secīgi norāda komentāru numurus.

Ailē „Autors” norāda komentāru autoru saīsinājumus

Ailē „Atsauce” norāda atsauci uz komentēto tekstu (sadaļas numurs vai lappuse un rindkopa)

Ailē „Komentārs” norāda iebilduma būtību

Piegādātājs komentāru caurskates tabulā aizpilda sekojošas ailes:

Ailē „Statuss” norāda komentāra apstrādes rezultātu: A (Akceptēts) N (Noraidīts) S (Skaidrots), D (Nepieciešama diskusija)

Ailē „Piezīmes” paskaidro iemeslus, kādēļ komentārs noraidīts vai nepieciešama diskusija vai sniedz komentāra skaidrojumu.

Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs ______________________ | Piegādātājs _____________________________ |
| --- | --- |

Visu izstrādes darbu cenā jābūt iekļautai viena 24 mēnešu garantijai. Garantijā ir iekļauti labojumi, kas radušies ražotāja vainas dēļ. Garantijas saistības un to realizācijas kārtība norādīta Tehniskās specifikācijas 3.3..nodaļā un līguma paraugā.