APSTIPRINĀTS

iepirkuma komisijas

2012.gada 8. maija sēdē

protokols Nr.9

_____________________________

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja V.Narnicka

Atklāta konkursa nolikums

E-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” izstrāde un ieviešana

(iepirkuma identifikācijas nr. VRAA/2012/10/ERAF/AK )

(ar 08.05.2012 grozījumiem)

Šis iepirkums tiek finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda un attiecas uz visiem projektiem, kuri tiek īstenoti Valsts reģionālajā attīstības aģentūrā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakš aktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.

Rīga, 2011

# Vispārīga informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

Nr. VRAA/2012/10/ERAF/AK

## Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - Aģentūra) |
| --- | --- |
| Adrese | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Banka | Valsts kase, TRELLV22 |
| Konts | LV50TREL2580627056000 |
| Kontaktpersona | Dagnija Raugule |
| Tālrunis | 67079070 |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | iepirkumi_it@vraa.gov.lv |
| Iesniegšanas laiks | Darbdienās 9:00-16:00 |

## Iepirkuma priekšmets

### Iepirkuma priekšmets ir e-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” (turpmāk tekstā – E-pakalpojums) izstrāde un ieviešana, atbilstoši atklāta konkursa nolikumam (turpmāk tekstā – Nolikums) un tehniskajai specifikācijai (Nolikuma 1.pielikums).

## Līguma izpildes termiņš.

### E-pakalpojuma izstrāde un ieviešana jāveic sešu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.

### Pretendentam E-pakalpojumam jānodrošina 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas uzturēšana, skaitot no brīža, kad E-pakalpojuma programmatūra notestēta un ieviesta ekspluatācijā (abpusēja nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas diena).

## Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

### Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2012.gada 25.maijam plkst. 13:00, Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (1.stāvā), Elizabetes ielā 19, Rīgā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam Pasūtītāja adresē līdz augstākminētajam termiņam. Pēc minētā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un izskatīti un tiks atdoti Pretendentam atpakaļ neatvērti. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt.(ar 08.05.2012 grozījumiem)

### Piedāvājumi tiks atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2012.gada 25.maijā plkst. 13:00. (ar 08.05.2012 grozījumiem)

## Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai 3 (trīs) mēnešus no Nolikuma 1.5.1. apakšpunktā norādītā termiņa iestāšanās. Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var lūgt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu.

## Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā ietvertie dokumenti ir svešvalodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājumam jāietver uzraksts „Tulkojums pareizs”, personas ar Pretendenta pārstāvības tiesībām pašrocīgs paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks.

### Piedāvājumi iesniedzami aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (liela dokumentu apjoma gadījumā var tikt lietots cits iepakojums, piemēram, kaste), uz kuras jānorāda:

### Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

### Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un saziņas līdzekļi;

### Atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „E-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/10/ERAF/AK. Neatvērt līdz 2012.gada 25.maijam plkst. 13.00”. (ar 08.05.2012 grozījumiem)

### Piedāvājums iesniedzams 3 (trīs) sējumos: atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums.

### Piedāvājumam jābūt cauršūtam un lapām sanumurētām, un apliecinātām, ar satura rādītāju.

### Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls.

### Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu un pievieno vienošanos par personu apvienības izveidi.

### Piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā (vienreiz rakstāmā CD), ierakstīts ar MS Office, Open Office, MS Project vai Adobe Acrobat rīkiem nolasāmā formātā. Elektroniskā formā iesniegtajiem piedāvājumiem ir jābūt pieejamām izdrukas un teksta meklēšanas funkcijām. Uz CD jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram. Piedāvājums tiek iesniegts – oriģināls rakstiskā dokumenta formā un kopija elektroniskā formā.

### Oficiāls raksturs ir tikai piedāvājumam rakstiskā dokumenta formā.

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

### Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina. Kopijas apliecinājumam jāietver norāde ”Kopija” un „Kopija pareiza”, Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarnieka personisks paraksts, paraksta atšifrējums, parakstīšanas vieta un laiks, zīmoga nospiedums.

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā piekrīt visiem Nolikumā ietvertajiem noteikumiem. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

### Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

## Papildu informācijas sniegšana

### Nolikums, tā grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/, kā arī nosūtīta atbilde ieinteresētajam piegādātājam.

### Ieinteresētajam Pretendentam ir tiesības prasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par Nolikumu. Šie pieprasījumi ir iesniedzami iepirkuma komisijas kontaktpersonai, nosūtot tos rakstveidā pa pastu un vienlaicīgi pa faksu vai elektroniski uz nolikuma 1.2. punktā norādīto adresi.

# Pretendentu atlases prasības

## Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā:

### Uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteikto.

### Prasības, kas noteiktas Nolikuma 2.1.1. apakšpunktā, attiecas arī uz Pretendentu apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz Pretendentu apvienība vai personālsabiedrība.

## prasības Pretendenta finanšu iespējām:

### Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu vidējais finanšu apgrozījums gadā pārsniedz piedāvāto līgumcenu vismaz 3 (trīs) reizēs. Pretendentiem, kuri nostrādājuši mazāku laiku, atbilstība šai prasībai pierādāma par faktiski nostrādāto laiku

## Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

### Atbilstība tehniskajām un profesionālajām spējām pierādāma ar projektiem, kuru realizācija pabeigta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.

### Pieredze vismaz 1 (viena) vismaz 3.elektronizācijas līmeņa elektroniskās pārvaldes pakalpojuma vai tīmekļa vietnes izstrādē pēdējo 3 (trīs) gadu laikā, kura izstrāde ir balstīta uz vismaz četriem no zemāk minētajiem standartiem:

#### XML (Extensible Markup Language) – standarts datu formātam,

#### SOAP protokols (Simple Object Access Protocol) – standarts XML transportēšanai,

#### WSDL (Web Services Description Language) – standarts saskarņu aprakstīšanai,

#### WSS (Web Services Security) – standarts tīmekļa pakalpju drošības nodrošināšanai,

#### HTTP/HTTPS (Hypertext Transfer Protocol) – datu apmaiņas protokols,

#### XSD (XML Schema Definition) – W3C (World Wide Web Consortium) rekomendācijas, kuras definē XML dokumenta elementus,

### XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) – standarts XML dokumentu transformēšanai,

### Pieredze vismaz vienas agrāk izstrādātas informācijas sistēmas papildināšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.

## PRETENDENTA piedāvātajā darba grupā jābūt iekļautiem vadošajiem speciālistiem ar vismaz šādu kvalifikāciju:

### Projekta vadītājs:

### augstākā izglītība projektu vadībā vai augstākā izglītība (2.līmeņa) informācijas tehnoloģijās, datorzinātnē vai vadībā un administrēšanā ;

### pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīga izstrādes un ieviešanas projekta vadībā izmantojot piedāvāto izstrādes organizēšanas metodiku (nolikuma 4.5.punkts).);

### pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (vienas) IS izmaiņu izstrādes un ieviešanas projektu vadībā, kuru summārais apjoms ir vismaz 100 cilvēkdienas.

### Sistēmas arhitekts:

### augstākā izglītība;

### pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze informācijas sistēmu arhitektūras projektēšanā ar .Net programmatūras izstrādes tehnoloģiju vismaz 2 (divos) līdzvērtīgos projektos.

### Sistēmu analītiķis:

### augstākā izglītība;

### vismaz trīs gadu pieredze sistēmanalītiķa darbā;

### pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divos) līdzvērtīgos projektos, kā sistēmu analītiķim.

### Vadošais programmētājs:

### augstākā izglītība datorzinātnē vai informāciju tehnoloģijās1;

### vismaz 3 (trīs) gadu programmētāja darba pieredze uz tīmekļa servisiem un SOA (service-oriented architecture) principiem bāzētu informācijas sistēmu izstrādes projektos;

### pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze informācijas sistēmu programmēšanā ar .Net tehnoloģiju vismaz 2 (divos) līdzvērtīgos projektos.

### Testētājs:

### augstākā izglītība datorzinātnē vai informāciju tehnoloģijās;

### vismaz 2 (divu) gadu pieredze tīmekļa pakalpju un publisko tīmekļa saskarņu testēšanā.

## Pretendentam jāpiedāvā darba grupa, kura sastāv no vismaz 3 (trīs) speciālistiem. Darba grupas speciālistu izglītībai, kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst 2.4.punktā norādītajām prasībām. Darba grupas speciālistiem jābūt iesaistītiem Sistēmas izstrādes projektā un iekļautiem Nolikuma 4.6.5.punktā prasīto iesaistīto speciālistu sarakstā.

## Viena speciālista kvalifikācija var atbilst vairākām 2.4.punkta apakšpunktos norādītajām prasībām, tomēr katrs Pretendenta piedāvātais speciālists nedrīkst piedalīties projektā vairāk kā 2 (divās) lomās.

# Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:

### Pieteikums, kurš noformēts atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam.

### Pēdējo 2 (divu) saimniecisko gadu, par kuriem Pretendentam bija jāiesniedz gada pārskats, peļņas un zaudējumu aprēķinu kopijas (fiziskai personai – ienākumu deklarācijas kopija).

### Klientu atsauksmes, kuras apliecina Pretendenta atbilstību visām Nolikuma 2.3. punkta apakšpunktu prasībām, atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam. Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī citā formātā sagatavotas atsauksmes, ja tās satur visu Nolikuma 4.pielikumā norādīto informāciju. Šādā gadījumā Pretendentam jāiesniedz pārskats ar katras prasības izpildi apliecinošā dokumenta nosaukumu un piedāvājuma lpp. Visām informācijas sistēmām, uz kurām Pretendents atsaucas, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikuma 2.3.punkta  prasībām, ir jābūt ieviestām ekspluatācijā (gadījumā, ja sistēma piedāvājumu atvēršanas brīdī darbojas un ir publiski pieejama, nav nepieciešami papildus apliecinājumi par ieviešanu ekspluatācijā un sistēmās realizēto funkcionalitāti).

### Pretendenta piedāvāto speciālistu pašrocīgi parakstīti dzīvesgājuma apraksti (CV) un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (nolikuma 3.pielikums).

### Dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā:

### Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) – Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra izsniegta Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

### Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

# Tehniskais piedāvājums

### Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj sekojoša informācija:

## Sistēmas kopskats, sistēmas fiziskā un loģiskā arhitektūra.

## Sistēmas obligāto un Pretendenta piedāvāto vēlamo funkcionālo prasību (Tehniskās specifikācijas 3.1.sadaļa) realizācijas piedāvājums, nodrošinot piedāvājuma trasējamību pret tehniskās specifikācijas prasībām. Realizācijas aprakstam jānodrošina skaidrs un nepārprotams prasības realizācijas apsolījums, kā arī jānorāda piedāvātie programmatūras rīki, kuru iespējas tiks izmantotas, demonstrējot to ar ekrānšāviņu izdrukām vai konkrētas funkcionalitātes aprakstu vai jāsniedz izstrādājamās programmatūras apraksts.

## Apliecinājums par nefunkcionālo prasību izpildes nodrošināšanu.

## Sistēmas garantijas nodrošināšanas piedāvājums.

## Projekta izstrādes un testēšanas piedāvājums, norādot:

### izstrādes un testēšanas metodikas aprakstu;

### ar izstrādi un testēšanu saistīto veidņu satura rādītāju un tekstu paraugus.

## Projekta pārvaldības piedāvājums, ietverot piedāvāto izstrādes organizēšanas (pārvaldības) metodiku un projekta plānu, norādot:

### Projekta pārvaldības metodikas aprakstu;

### darbu sadalījumu pa posmiem;

### katra posma nodevumu sarakstu un nodevumu raksturojumu;

### katra posma uzsākšanas un beigu termiņus, paredzot laiku, kurš nepieciešams divām darbu pieņemšanas iterācijām;

### darbu izpildē iesaistītos speciālistus (iekļaujot vismaz visus nolikuma 2.4.punktā pieprasītos darba grupas vadošos speciālistus atbilstoši viņu lomām);

### Pasūtītāja līdzdalības apmēru (paredzētā Pasūtītāja noslodze un noslodzes veids – intervijas, dokumentu caurskatīšana un akceptēšana, testēšana u.c.).

## Tehnisko piedāvājumu paraksta persona ar Pretendenta pārstāvības tiesībām.

# Finanšu piedāvājums

## Finanšu piedāvājumā Pretendents nosaka cenu latos, ieskaitot visas izmaksas un citus izdevumus, neieskaitot PVN.

### Finanšu piedāvājums jāiesniedz, izmantojot sekojošu tabulu:

1.tabula

Finanšu piedāvājums.

| Nr. | Izmaksu pozīcijas apraksts | Apjoms cilvēkdienās | Cilvēkdienas cena | Cena, LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Risinājuma izstrādes un ieviešanas cena |  |  |  |
| 1.1. | E-pakalpojuma izstrādes un ieviešanas cena |  |  |  |
| 1.2. | Tīmekļa pakalpju izstrādes un ieviešanas cena Ieroču reģistrā un LAUS |  |  |  |
| 1.3. | Pārējo e-pakalpojumam nepieciešamo saskarņu izstrādes un ieviešanas cena (t.sk. saskarnes ar Iekšlietu ministrijas Lietvedības sistēmu, u.c.) |  |  |  |
| 2. | sistēmas papildinājumu izstrādes cena (vienas cilvēkdienas likme pie kopēja plānotā pasūtījumu apjoma līdz 25 cilvēkdienām) | 25 |  |  |
| Piedāvātā līgumcena (izstrādes un ieviešanas kopējās izmaksas + papildinājumu izstrāde) |  |  |  |  |

## Pasūtītājs ir tiesīgs nepasūtīt izmaiņu pieprasījumu realizāciju vai pasūtīt to mazākā apmērā.

# Piedāvājumu vērtēšana

## Piedāvājumu vērtēšana notiks 3 (trīs) posmos.

## Ja Pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbildīs piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija lems par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Piedāvājumi, kuru noformējums nenodrošinās dokumentu juridisko spēku vai saturēs citas būtiskas neatbilstības,  no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu atbilstību atlases prasībām. Visi piedāvājumi, kas neatbilsts atlases prasībām no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikuma (turpmāk – Tehniskā specifikācija) un 4.punkta prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbildīs tehniskās specifikācijas obligātām un Nolikuma 4. punkta prasībām, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

## Iepirkuma komisija noteiks Pretendentu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentam, kurš atbildīs visām atlases prasībām un, kura piedāvājums atbildīs tehniskās specifikācijas prasībām un būs ar viszemāko cenu, tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

## Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt:

### kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai kopija), kas apliecina, ka Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

    - izziņu (oriģināls vai kopija), kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100latus;

    - Izziņu (oriģināls vai kopija), ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam  un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

## Visas iesniegtās izziņas tiek akceptētas, ja tās izsniegtas ne vēlāk, kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas Pasūtītājam.

## Ja izziņas netiek iesniegtas norādītajā termiņā vai no izziņām konstatējams, ka uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, izslēdz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas no dalības iepirkuma procedūrā. Komisija šādā gadījumā ir tiesīga izvēlēties nākamo atbilstošo piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas termiņā neiesniedz prasītās izziņas vai uz Pretendentu un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām attiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Iepirkuma komisija

## Vispārīgā informācija

### Iepirkuma komisijas funkcijas, tiesības un pienākumi noteikti normatīvajos aktos un šajā Nolikumā.

### Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

### Iepirkuma komisija ir tiesīga savā darbā piesaistīt ekspertus.

### Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļiem.

### Iepirkuma komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.

### Pamatotu lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, iepirkuma komisija pieņem balsojot.

## Iepirkuma komisijas tiesības

### Pārbaudīt Pretendentu iesniegtās informācijas patiesumu, vēršoties pie trešajām personām, vai pieprasīt Pretendentam papildus informāciju, pieprasot Pretendentam uzrādīt darba līgumu, nodokļu pārskatu u.c. dokumentu kopijas, kā arī apmeklēt Pretendenta telpas (pakalpojumu sniegšanas vietas). Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir uzskatāms par pilnvarojumu Pasūtītājam iesniegt trešajām personām šādus informācijas pieprasījumus un saņemt atbildes. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentiem iesniegt sniegto pakalpojumu sarakstu un darījumu summu apliecinošu dokumentu (līgumu, preču pavadzīmju  vai rēķinu apliecinātas kopijas).

### Gadījumā, ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka Pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas vai sniedzis nepatiesas ziņas, Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

### Pieņemt lēmumu par iepirkumā uzvarējušo Pretendentu noteikšanu, pieņemt lēmumu slēgt līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

### Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, par uzvarētāju iepirkuma komisija var atzīt Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Iepirkuma komisijas pienākumi

### Iepirkuma norises laikā nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem,  garantējot visiem vienādu piekļuvi informācijai par iepirkumu. Iepirkuma komisija nevienam Pretendentam nerada labvēlīgākus apstākļus.

### Pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

### Triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums slēgt līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, nosūtīt paziņojumu visiem Pretendentiem un ievietot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

# Pretendenti

## Par iepirkuma Pretendentu var būt fiziska vai  juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura:

### saņēmusi Nolikumu, piekritusi tā noteikumiem un šajā Nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi piedāvājumus;

### atbilst konkursa noteikumiem.

## Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas Nolikumā un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.

## Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

## Pretendentu tiesības

### Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu. Šie pieprasījumi ir iesniedzami Komisijas kontaktpersonai, nosūtot tos rakstveidā pa pastu un vienlaicīgi pa faksu vai elektroniski uz e-pasta adresi: iepirkumi_it@vraa.gov.lv.

### Līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai mainīt iesniegto Piedāvājumu.

### Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

### Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

## Pretendentu pienākumi

### Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus Nolikumā ietvertos nosacījumus.

### Iepirkuma uzvarētājam ir pienākums noslēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumam pievienotajam līguma projektam (5.pielikums) 5 (piecu darba dienu) laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Iepirkuma līguma projektu sagatavo Pasūtītājs.

# Nolikuma pielikumi

Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

- pielikums –– Tehniskā specifikācija.

- pielikums –– Pieteikums dalībai atklātā konkursā.

- pielikums – Darba grupas dalībnieka dzīvesgājuma apraksta (CV) paraugs.

- pielikums – Pretendenta klienta atsauksmes paraugs.

- pielikums –– Iepirkuma līguma projekts.

2.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„E-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija,

atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude”

atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude

izstrāde un ieviešana”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.VRAA/2012/10/ERAF/AK))

Pieteikums

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Reģistrētā adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| E - pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Ar šo pieteikumu _________(komersanta nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______ (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)_______ apliecina savu gatavību piedalīties atklātā konkursā par e-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” izstrādi un ieviešanu, iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/ 2012/10/ERAF/AK.

Apliecinām, ka:

- apņemamies veikt visus tehniskajā specifikācijā paredzētos izstrādes un ieviešanas darbus norādītajā apjomā un termiņos;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa par e-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” izstrādi un ieviešanu, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/10/ERAF/AK Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

- visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa;

- esam novērtējuši darba apjomu un noteikti uzņemamies visus riskus, kuri saistīti ar nepareizu darba apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu Tehniskās specifikācijas izpratni;

- gadījumā, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemamies noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 5.pielikumu;

- gadījumā, ja mūsu piedāvājumā ir iekļautas nepatiesas ziņas, apņemamies necelt Pretenzijas pret Pasūtītāju un piekrītam Pasūtītāja tiesībām izslēgt mūsu piedāvājumu no vērtēšanas vai, līguma noslēgšanas gadījumā - vienpusēji izbeigt līgumu;

- uzņemamies visus izdevumus un riskus, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un noteikti atsakāmies no jebkurām prasībām pret Pasūtītāju šajā sakarā;

- apliecinām, ka uz Pretendentu (personu apvienības dalībniekiem) un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteikto.

- esam informēti, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, mums būs jāiesniedz Pasūtītājam Publisko iepirkumu likuma 39.panta 5. un/vai 7.daļā norādītie dokumenti.

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

3.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„E-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija,

atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude”

izstrāde un ieviešana”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.VRAA/2012/10/ERAF/AK)

Darba grupas dalībnieka dzīvesgājuma apraksta (CV) paraugs

Vārds

Uzvārds

Kontaktinformācija

Izglītība:

Akadēmiskā (pievienojot diplomu kopijas)

| Mācību iestāde |  |
| --- | --- |
| Mācību laiks |  |
| Specialitāte |  |
| Iegūtais grāds |  |

Speciālie kursi (pievienojot sertifikātu/apliecību kopijas)

| Mācību iestāde |  |
| --- | --- |
| Mācību laiks |  |
| Priekšmets |  |
| Apliecinošs dokuments |  |

Valodu prasme

(dzimtā, 5 – brīvi pārvalda, 4 – atsevišķos gadījumos nepieciešama vārdnīca, 3 – ar vārdnīcas palīdzību)

| Valoda | Lasītprasme | Sarunvaloda | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |

Darba pieredze

| No | Līdz | Darba devējs | Amats | Pienākumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Līdzdalība projektos

| Gads |  |
| --- | --- |
| Projekta realizētājs |  |
| Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona |  |
| Projekta finanšu apjoms |  |
| Loma projekta realizācijā |  |
| Specifiska pieredze projektā |  |

Parakstot šo CV, es ______________________ apliecinu, ka:

- Piekrītu manu personas datu izmantošanai atklāta konkursa pieteikumu izvērtēšanai.

- Apliecinu, ka apņemos piedalīties Līguma izpildē (norādot lomu un darba pienākumus), gadījumā ja Pretendentam __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu

- Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā.

Sastādīšanas vieta un laiks,		 vārds, uzvārds,		 paraksts

4.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„E-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija,

atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude”

izstrāde un ieviešana”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.VRAA/2012/10/ERAF/AK)

Pretendenta klienta atsauksmes paraugs

Projekta nosaukums:__________________________________________________________

Pasūtītājs:___________________________________________________________________

(nosaukums, rekvizīti)

Ģenerāluzņēmējs:_____________________________________________________________

(nosaukums, rekvizīti)

Apakšuzņēmēji: _____________________________________________________________

(nosaukums, rekvizīti)

Piezīme: jāaizpilda tikai tās ailes, kuras attiecināmas uz projektu, par kuru sniegta atsauksme!

| Izstrādātās (uzturamās) sistēmas nosaukums |  |
| --- | --- |
| Sistēmas izstrādes izmaksas |  |
| Sistēmas uzturēšanas darbu apjoms (gadā) |  |
| Izstrādātāja (uzturētāja) projekta vadītājs |  |
| Klienta atsauksme par projekta realizāciju |  |

5.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„E-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija,

atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude”

izstrāde un ieviešana”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.VRAA/2012/10/ERAF/AK)

Iepirkuma līguma projekts

par e-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” izstrādi un ieviešanu

| Pasūtītāja reģistrācijas Nr.__________ | Piegādātāja reģistrācijas Nr.__________ |
| --- | --- |

Rīgā							          2011.gada ___.________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, tās direktora Māra Krastiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.288 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un

[Nosaukums] (vienotais reģ. Nr. [Nr]), turpmāk tekstā – Piegādātājs, kura vārdā, saskaņā ar __________________ rīkojas _____________, no otras puses, ievērojot Pasūtītāja un Piegādātāja (turpmāk Līguma tekstā kopā saukti – Līdzēji, atsevišķi - Līdzējs) brīvi izteikto gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz atklāta konkursa par e-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” izstrādi un ieviešanu, iepirkuma identifikācijas Nr.VRAA/2012/10/ERAF/AK (turpmāk tekstā – atklāts konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1.	Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs apņemas atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), Piegādātāja Tehniskajam piedāvājumam (Līguma 2.pielikums) un Piegādātāja finanšu piedāvājumam (Līguma 3.pielikums) veikt e-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” (turpmāk tekstā – Sistēma) projektēšanu, izstrādāšanu, testēšanu, ieviešanu un administratoru apmācību (turpmāk tekstā – darbi), kā arī nodrošināt izstrādātās programmatūras garantijas uzturēšanu un sistēmas papildinājumu izstrādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Kopējā Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir _______________ LVL (summa vārdiem). Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Kopēja Līguma summa sastāv no:

    - _______________LVL (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa ir samaksa par Sistēmas projektēšanu, izstrādāšanu, testēšanu, ieviešanu un administratoru apmācību;

    - _______________LVL (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa ir samaksa par Sistēmas papildinājumiem, kuri var tikt realizēti pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

  - Līguma summa ir maksimālā summa, kura var tikt samaksāta Piegādātājam šī Līguma ietvaros. Pasūtītājs ir tiesīgs nepasūtīt Sistēmas papildinājumus vai pasūtīt tos mazākā apjomā par šī Līguma 2.1.2.apakšpunktā norādīto summu.

  - Samaksa par Sistēmas projektēšanu, izstrādāšanu, testēšanu, ieviešanu un administratoru apmācību tiek veikta šādā kārtībā:

2.3.1. 20% (divdesmit procenti) no Līguma 2.1.1.apakšpunktā noteiktās summas, kas ir ___LVL (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa, Pasūtītājs samaksā Piegādātājam kā avansa maksājumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas dienas un rēķina saņemšanas no Piegādātāja;

2.3.2. 50% (piecdesmit procenti) no Līguma 2.1.1.apakšpunktā noteiktās summas Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc galējā Sistēmas abpusējā nodevuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, kad Sistēma ir pilnībā izstrādāta un ieviesta,  un atbilstoša rēķina saņemšanas no Piegādātāja.

2.3.3. noslēguma maksājumu, t.i., 30 % (trīsdesmit procenti) no Līguma 2.1.1.apakšpunktā noteiktās summas Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad atbildīgā iestāde ir sniegusi pozitīvu atzinumu par 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.576 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu” 9.13.apakšpunktā minēto pārbaudi (turpmāk – Pārbaude). Ja atbildīgā iestāde ir sniegusi negatīvu atzinumu par Pārbaudi un atzinuma ietvaros ir konstatēts, ka Piegādātājs, izpildot Līgumā noteiktās saistības, nav vainojams darbībās, kuru dēļ ir saņemts negatīvs atzinums par Pārbaudi, Piegādātājam ir tiesības saņemt šajā Līguma punktā noteikto noslēguma maksājumu. (ar 08.05.2012 grozījumiem)

  - Samaksa par 2.1.2.apakšspunktā minēto Sistēmas papildinājumu izstrādi tiks maksāta atbilstoši Līdzēju noslēgtajai Vienošanās par sistēmas papildinājumu realizāciju.

  - Pasūtītājs samaksu veic, pārskaitot rēķinā un nodevuma nodošanas- pieņemšanas aktā (izņemot Līguma 2.3.1.apakšpunktā atrunāto avansa maksājumu) norādīto summu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Jebkuri darbi saskaņā ar šo Līgumu Piegādātājam tiks pasūtīti ar nosacījumu, ja Pasūtītājam tiks piešķirti līdzekļi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” konkrēto aktivitāšu īstenošanai un nepieciešamais finansējums būs pieejams Valsts Kasē.

- Sistēmas izstrādes organizācija

  - Šajā Līgumā noteiktie darbi tiek veikti saskaņā ar Līguma 4.pielikumu „Darbu izpildes plāns”.

  - Katrs nodevums, kuru Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam, ir uzskatāms par pieņemtu tad, kad Pasūtītājs ir nodevumu pārbaudījis, pieņēmis un parakstījis nodevuma nodošanas- pieņemšanas aktu.

  - Katram nodevuma tīrrakstam Piegādātājs pievieno tikai uz konkrēto nodevumu  attiecināmo nodevuma nodošanas – pieņemšanas aktu. Nodevuma nodošanas - pieņemšanas aktu sagatavo Piegādātājs.

  - Katrs nodevums ir uzskatāms par iesniegtu tekošajā darba dienā, ja tā iesniegšanas fakts tiek reģistrēts Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (1.stāvā) Elizabetes ielā 19, Rīgā  vai arī nosūtot elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu, darba dienās līdz plkst.16:00.

- Sistēmas dokumentācijas nodevumu pieņemšanas kārtība

  - Sistēmas dokumentācijas nodevums ir dokuments, kas ir izstrādāts atbilstoši Līguma 1. un 2.pielikumam.

  - Katru Līguma pielikumos noteikto dokumentācijas nodevuma Piegādātājs iesniedz elektroniski MS Office lasāmā formātā, nosūtot Pasūtītāja šī Līguma 7.2.punktā minētajai kontaktpersonai.

  - Termiņš dokumentācijas nodevuma izskatīšanai Pasūtītājam ir 10 (desmit) darba dienas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs iesniegto nodevumu nepieņem, tad tas nodevumu kopā ar komentāru caurskates sarakstu (Līguma 6. pielikums), atdot atpakaļ  Piegādātājam, nosūtot uz e-pastu  Piegādātāja šī Līguma 7.3.punktā minētajai kontaktpersonai.

  - Pasūtītājs nodevumus nepieņem, ja dokuments neatbilst:

    - Latvijas valsts standartu vai normatīvo aktu prasībām;

    - visiem Līguma 1.pielikuma noteikumiem;

    - visām Pasūtītāja prasībām, tajā skaitā, prasībām, kuras izteiktas interviju laikā, ciktāl tās nav pretrunā ar Līguma 1.pielikuma noteikumiem.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs nepiekrīt Pasūtītāja komentāriem vai iebildumiem, Piegādātājs ierosina sasaukt projekta darba grupas sanāksmi, lai vienotos par konkrētu komentāru iestrādi vai noraidīšanu. Darba grupas sanāksmē panāktie lēmumi tiek protokolēti un ir saistoši Līdzējiem tālākā nodevuma izskatīšanā.

  - Neatbilstības nodevumā Piegādātājam ir jānovērš 10 (desmit) darba dienu laikā. Pēc neatbilstību novēršanas Piegādātājs iesniedz dokumenta tīrrakstu un aizpildītu komentāru caurskates sarakstu (Līguma 6.pielikums).

  - Dokumenta atkārtotu izskatīšanu Pasūtītājs veic 7 (septiņu) darba dienu laikā un, konstatējot neatbilstības, Pasūtītājs dokumentu ar pavadvēstuli nodod Piegādātājam papildinājumu iestrādei saskaņā ar 6.pielikumā norādīto formu.

  - Piegādātājam atkārtoti labotais dokuments  ir jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā.

  - Termiņš atkārtoti labota dokumenta  izskatīšanai Pasūtītājam ir 5 (piecas) darba dienas.

  - Ja dokumentu ar argumentētiem iebildumiem Pasūtītājs noraidījis 3 (trīs) reizes, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā.

  - Dokuments par akceptētu tiek uzskatīts tad, kad Līdzēji ir parakstījuši nodevuma  nodošanas- pieņemšanas aktu, kurš ir pamatojums norēķinu veikšanai vai Pasūtītājs nodevuma izskatīšanai noteiktajā termiņā nav sniedzis iebildumus pret nodevuma saturu.

- Sistēmas programmatūras nodevumu pieņemšanas kārtība

  - Pēc Sistēmas programmatūras izstrādes Piegādātājam ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 2.pielikuma noteiktie nodevumi atbilstoši Līguma 1.pielikumam. Sistēmas programmatūras testēšanas dokumentācija jāapliecina Piegādātāja uzņēmuma vadītājam un testēšanas vadītājam.

  - Pasūtītājam programmatūras pirmkodu un izpildkodu (ciktāl tas neaizskar ar likumu aizsargātas trešo personu autortiesības) Piegādātājs iesniedz elektroniski, uzkopējot uz Pasūtītāja norādīta FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā, pēc Pasūtītāja izvēles.

  - Sistēmas instalāciju, atbilstoši instalācijas rokasgrāmatai, veic Pasūtītājs. Ja instalācija nav iespējama, tad Piegādātājam ir pienākums sniegt atbalstu instalācijas procedūras veikšanā. Ja programmatūras instalācija testēšanas vidē neizdodas, tad Piegādātājam ir jāpārstrādā nodevumi un jāiesniedz tie atkārtoti.

  - Sistēmas  akcepttestēšana tiek uzsākta pēc sistēmas veiksmīgas instalācijas veikšanas pasūtītāja testēšanas vidē. Ja Sistēmas instalācija testēšanas vidē aizkavējusies, tad akcepttestēšana tiek uzsākta ne ātrāk, kā pēc 3 (trīs) darba dienām, skaitot no Sistēmas veiksmīgas instalācijas dienas, ja Līdzēji nevienojas savādāk.

  - Sistēmas akcepttestus veiks Pasūtītāja darbinieki vai Pasūtītāja pieaicināti trešās puses pārstāvji, saskaņā ar darbu izpildes plānu un testpiemēriem. Piegādātājam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ir jānodrošina akcepttestu norisei nepieciešamās konsultācijas un atbilstošas kompetences pārstāvja klātbūtne. Pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegtajiem testēšanas protokoliem un problēmziņojumiem, Piegādātājam ir jāveic identificēto defektu novēršana un akcepttestēšanas noslēgumā sagatavoto testēšanas pārskatu iesniegšana Pasūtītājam.

  - Piegādātājam ir jānodrošina elektroniska vide identificēto problēmu reģistrēšanai un to risināšanas procesa izsekošanai. Pasūtītāja darbiniekiem ir jābūt piekļuvei elektroniskajai videi problēmu reģistrēšanai un atgriezeniskās saites nodrošināšanai.

  - Sistēma ir uzskatāma par atbilstošu ekspluatācijas uzsākšanai, ja akcepttestēšanas laikā nav konstatētas 1., 2. un 3. kategorijas problēmas. Gadījumā, ja Sistēmā atklātas 3. kategorijas problēmas, kuras būtiski neietekmē sistēmas darbību, tad Līdzēji var vienoties par Sistēmas ekspluatācijas uzsākšanu un termiņu 3. kategorijas problēmu novēršanai.

  - Gadījumā, ja akcepttestēšanas laikā tiek atklātas 1. vai 2. kategorijas problēmas, kuras nav operatīvi novēršamas, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt akcepttestēšanu un tā ir uzskatāma par neveiksmīgu.

  - Termiņš akcepttestēšanas cikla veikšanai Pasūtītājam ir 20 (divdesmit) darba dienas. Ja šajā termiņā Pasūtītājs nav pieteicis nevienu 1.-3. kategorijas kļūdu  un sistēma ir akceptēta vai atdota Piegādātājam kļūdu novēršanai, akcepttestēšanas cikls ir  uzskatāms par pabeigtu.

  - Atkārtotos akcepttestēšanas mēģinājumos Pasūtītājam ir tiesības izmantot arī citus (modificētus, jaunus) vai tos pašus testa piemērus, kādi izmantoti vienā vai vairākos iepriekšējos akcepttestēšanas mēģinājumos.

  - Atkārtota akcepttestēšana pēc Pasūtītāja ieskatiem var tikt veikta pilnā apjomā, testējot visu Sistēmu.

  - Gadījumā, ja Sistēmas akcepttestēšanu nav izdevies pieņemt pēc  3 (trīs) akcepttestēšanas cikliem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā.

  - Pirms programmatūras nodevuma iesniegšanas Piegādātājs  Līguma 1.pielikumā noteiktajā kārtībā un apmērā veic Sistēmas administratoru apmācību saskaņā ar darba izpildes plānu. Apmācību vidi nodrošina Piegādātājs. Apmācības laikā Piegādātājam, pamatojoties uz testa piemēriem, ir jādemonstrē Sistēmas administrēšanas funkciju darbība.

- Sistēmas papildinājumu pasūtīšana un izstrāde

  - Sistēmas papildinājumi tiek pasūtīti šādā kārtībā:

    - Pasūtītājs definē nepieciešamos sistēmas papildinājumus (papildus funkcionalitāti atbilstoši jaunam vai mainītam normatīvajam aktam vai sadarbspējas nodrošināšanai ar trešo personu informācijas sistēmām, vai izmainīto funkcionalitāti, ja Sistēmas izstrādes gaitā identificēta nepieciešamība atteikties no iepriekš noteiktā tehniskā risinājuma,) un elektroniski iesniedz Piegādātājam uz šī Līguma 7.3.punktā noteikto e-pasta adresi.

    - Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā vai, lielu izmaiņu gadījumā – termiņā, par kādu Līdzēji vienojušies, sagatavo un elektroniski iesniedz, nosūtot e-pastu, Pasūtītāja šī Līguma 7.2.punktā minētajai kontaktpersonai sistēmas papildinājumu realizācijas piedāvājumu, kurš ietver:

      - Sistēmas papildinājumu detalizētu aprakstu;

      - Sistēmas papildinājumu izstrādei nepieciešamās trešo personu programmatūras sarakstu, informāciju par cenām, licencēšanas un uzturēšanas noteikumiem;

      - Izstrādājamo nodevumu sarakstu un darbu izpildes plānu;

      - Sistēmas papildinājumu izstrādē iesaistītos darbiniekus, viņu lomas un darba apjomu, kurš noteikts, atbilstoši Līguma 2.pielikumā norādītajai darbietilpības noteikšanas metodikai.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā akceptē vai noraida Piegādātāja iesniegto izmaiņu pieprasījuma realizācijas piedāvājumu. Pasūtītājs ir tiesīgs piedāvājuma izvērtēšanā iesaistīt projekta konsultantus, ievērojot, ka izmaiņu pieprasījumu saskaņošanas laikā iegūtā informācija jāuzskata par konfidenciālu.

  - Gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties par izmaiņu pieprasījuma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt papildinājumu izstrādi trešajām personām un šādā gadījumā Piegādātājam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ir pienākums sniegt šādai trešajai personai visu nepieciešamo informāciju.

  - Par izmaiņu pieprasījuma realizāciju Līdzēji slēdz vienošanos, kas tiek pievienota pie Līguma kā pielikums un kļūst par neatņemamu tā sastāvdaļu.

  - Izstrādāto Sistēmas papildinājumu akceptēšana notiek atbilstoši Līguma 5.punktā noteiktajai kārtībai.

  - Izstrādāto Sistēmas papildinājumu  dokumentācijas nodevumu akceptēšana notiek atbilstoši Līguma 4.punktā noteiktajai kārtībai.

  - Par Sistēmas papildinājumu izstrādi Pasūtītājs maksā pēc to akceptēšanas, ko apliecina nodevuma nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nodevumu pārbaudē iesaistīt projekta konsultantus un trešās personas, ievērojot, ka izmaiņu pieprasījumu izpildes laikā iegūtā informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu.

- Līguma pārvaldība un atbildīgās personas

  - Līguma izpildei katrs no Līdzējiem norīko vienu vai vairākas personas, kuru pienākums ir Līguma izpildes administrēšana un kontrole. Par Līguma izpildes gaitu norīkotās personas informē katra savu pusi.

  - Pasūtītāja norīkotās personas vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese.

  - Piegādātāja norīkotās personas vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese.

  - Norīkoto personu nomaiņas gadījumā viens Līdzējs informē otru Līdzēju par to rakstiski ne vēlāk, kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš.

  - Nodevumu, komentāru caurskates sarakstus un citu Līguma izpildes gaitā sagatavoto operatīvo dokumentāciju un informāciju viens Līdzējs nodod otram Līdzējam elektroniski uzkopējot uz Pasūtītāja norādīta FTP servera vai ierakstot kompaktdiskā, vai nosūtot ar elektroniskā pasta ziņojumu pēc Pasūtītāja izvēles. Par saņemto dokumentāciju saņēmējs izdara atzīmi uz pavadvēstules vai nosūta elektroniskā pasta ziņojumu ar saņemšanas apstiprinājumu.

  - Jebkurš nodevuma tīrraksts, pretenzija vai cita oficiāla informācija saskaņā ar šo Līgumu tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nodota (reģistrēta) Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (1.stāvā) Elizabetes ielā 19, Rīgā vai arī nosūtot elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi pasts@vraa.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu, darba dienās līdz plkst.16:00. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad saņemšanas diena būs pasta paziņojuma datums par šāda sūtījuma izsniegšanu. Visi paziņojumi Līdzējiem tiks nosūtīti uz šī Līguma 7.2. un 7.3. punktā norādītajām adresēm.

- Līdzēju tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt veiktos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - sniegt Piegādātājam visu  informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei.

  - Piegādātājs apņemas:

    - veikt darbus kvalitatīvi, Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā.  Piegādātājs atbild par Sistēmas izstrādes gala rezultātu. Šī atbildība ietver gan Sistēmas funkcionalitāti, gan tehnisko izpildījumu un nav ierobežota ar to, ka Pasūtītājs akceptējis nepilnīgu Sistēmas dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs viennozīmīgi atteicies no konkrētas funkcionalitātes realizēšanas. Piegādātājs neatbild par tiešu un nepārprotamu Pasūtītāja rīkojumu izpildīšanu, ar noteikumu, ka Piegādātājs ir brīdinājis, ka rīkojuma izpilde var atstāt negatīvu ietekmi uz gala rezultātu;

    - nodrošināt to, ka darbu veikšanai saskaņā ar šo Līgumu, tiek piesaistīti atbilstošas kompetences speciālisti, kuri norādīti Līguma 2.pielikumā;

    - gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā no Piegādātāja neatkarīgu apstākļu dēļ nepieciešams aizvietot kādu no sākotnēji piedāvātajiem speciālistiem, tad Piegādātājam ir jānodrošina ne zemākas kvalifikācijas speciālistu iesaiste, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nav tiesīgs atteikt speciālista nomaiņu, ja konstatēti objektīvi šķēršļi piedāvātā speciālista nodarbināšanai un jaunā speciālista kvalifikācija ir atbilstoša atklāta konkursa nolikumā par e-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” izstrādi un ieviešanu izvirzītajām prasībām;

    - gadījumā, ja Pasūtītājs, pamatojoties uz konstatētām kļūdām speciālista darbā, kas norāda uz nepietiekamu speciālista kvalifikāciju, ir pieprasījis nomainīt konkrēto speciālistu, tad Piegādātājam ir pienākums veikt šādu nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā;

    - visu Līguma darbības laikā izstrādāto dokumentāciju noformēt atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem un Latvijas Valsts informācijas tehnoloģijas standartiem programminženierijā vai atbilstošiem starptautiskajiem standartiem informācijas tehnoloģijā. Visa Līguma ietvaros izstrādājamā dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam latviešu valodā gan papīra, gan elektroniski rediģējama faila formātā;

    - izmantojot Pasūtītāja tehnisko un sistēmu nodrošinājumu, ievērot Pasūtītāja iekšējos normatīvos aktus par informācijas sistēmu drošību;

    - Piegādātājs apņemas līdz garantijas termiņa beigām nodrošināt pieejamu tehniskā atbalsta dienestu, kurš ir izvietots Latvijas teritorijā.

  - Ja viena Līdzēja saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otra Līdzēja spējas izpildīt savas saistības) liedz otram Līdzējam veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par pirmā Līdzēja nokavēto laika posmu. Šādos gadījumos par to tiek informēta un vajadzības gadījumā sasaukta projekta valde. Līdzējam, kurš prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otra Līdzēja saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Piegādātājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar citām fiziskām vai juridiskām personām (turpmāk tekstā – Apakšuzņēmēji), lai izpildītu šī Līguma saistības. Piegādātājs ir atbildīgs par Apakšuzņēmēja rīcību šī Līguma izpildē tādā pašā apmērā kā par savējo rīcību, tajā skaitā, lai Apakšuzņēmējs pilnībā ievērotu Līgumā noteiktos konfidencialitātes, autortiesību un citus būtiskus noteikumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības šī Līguma izpildes uzraudzībai piesaistīt trešās personas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam netiek piešķirts finansējums šī Līguma turpināšanai vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams, tad Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Līguma apjomu vai apturēt tā izpildi līdz turpmākam finansējuma piešķiršanas brīdim. Pasūtītājs informē Piegādātāju par finansējuma trūkumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts apstiprinājums par finansējuma nepiešķiršanu. Par darbu atsākšanu Pasūtītājs informē Piegādātāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

  - Pasūtītājam ir pienākums uz Līguma apturēšanas brīdi samaksāt Piegādātājam  par jau faktiski veiktajiem darbiem, pamatojoties uz nodevuma pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru paraksta abi Līdzēji. Līguma apjoma samazināšanas vai Līguma izpildes apturēšanas gadījumā, ja tā notikusi nepietiekama finansējuma dēļ, Pasūtītājam netiek piemēroti nekādi līgumsodi vai cita veida sankcijas.

  - Līdzēji vienojas, ka gadījumā, ja iestājas ārēji, no Pasūtītāja neatkarīgi apstākļi (piemēram, izmaiņas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos, vai arī ja netiek piešķirti līdzekļi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” konkrēto aktivitāšu īstenošanai un nepieciešamais finansējums nav pieejams Valsts Kasē), kas būtiski ietekmē vai atceļ Sistēmas izstrādes vai attiecīgās infrastruktūras objektu piegādes nepieciešamību, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nemaksājot Piegādātājam nekādas soda sankcijas par Līguma izbeigšanu. Ja Līgums tiek izbeigts minēto apstākļu dēļ un Piegādātājs līdz Līguma izbeigšanas paziņojuma saņemšanai ir pienācīgi pildījis visas savas līgumsaistības, tad Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par veikto darbu līdz Līguma izbeigšanas paziņojumam, pamatojoties uz abu Līdzēju parakstītu nodevumu nodošanas- pieņemšanas  aktu un Piegādātāja iesniegto rēķinu.

- Garantijas

  - Garantijas saistības ir spēkā 24 mēnešus, skaitot no galējā Sistēmas  nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Ja izmaiņu pieprasījumu vai uzlabojumus veikusi trešā persona Līguma 6.3. punktā noteiktajā gadījumā, tad par atbilstošo programmatūras koda gabalu, moduli vai komponenti garantijas saistības (ar termiņu 24 mēneši) uzņemas persona, kura veikusi attiecīgo izmaiņu pieprasījumu vai uzlabojumus. (ar 08.05.2012 grozījumiem)

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir bez papildus samaksas novērst visus Sistēmas defektus un dokumentācijas neprecizitātes, kuri radušies Piegādātāja darbu izpildes rezultātā, tai skaitā piegādātajos nodevumos, kuri netika identificēti testēšanas un ieviešanas fāzē.

- Pušu atbildība

  - 10.1 Par darbu izpildes termiņu (Līguma 4.pielikums) pārkāpumu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no kavētās darbu vērtības par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 100% (simts procenti) no līgumcenas.

  - Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 100% (simts procenti) no līgumcenas, izņemot Līguma 8.7. punktā noteiktos gadījumus vai arī, ja Pasūtītājs nav bijis informēts par finansējuma nepiešķiršanu.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par tiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Līguma izpildes laikā Piegādātāja rupjas neuzmanības vai ļauna nolūka dēļ. Šādos gadījumos kopējā Piegādātāja atbildība nedrīkst pārsniegt Līguma summu.

  - Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu Līguma 10.4.1.; 10.4.4. un 10.4.5.apakšpunktā norādītajos gadījumos nekavējoši, bet pārējos gadījumos – 30 (trīsdesmit) dienu laikā, izbeigt Līgumu, ja:

    - ir stājies spēkā tiesas spriedums par Piegādātāja atzīšanu par maksātnespējīgu;

    - pret Piegādātāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu vairāk kā 50% no Piegādātāja bilances aktīviem;

    - Piegādātājs nepilda Līguma saistības un neatbilstības nav novērstas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

    - Piegādātājs kavē Līguma 4.pielikumā noteiktu darbu nodošanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;

    - Saskaņā ar Līguma 4.11. un 5.12.punktu;

    - pēc Līguma noslēgšanas atklājas un ir dokumentāli pierādāms, ka, iesniedzot piedāvājumu atklātajam konkursam, Piegādātājs ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju;

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs izbeidz šo Līgumu saskaņā ar kādu no Līguma 10.4.3.-10.4.6.apakšpunktu, tad Piegādātājs maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 2.1.1.apakšpunktā noteiktās summas.

  - Ja Piegādātājs atkāpjas no Līguma bez tiesiska pamata un Pasūtītājs ir pienācīgi pildījis visas līgumsaistības, tad Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.1.apakšpunktā noteiktās Līguma summas.

  - Par konstatētajām kļūdām  pirmās un otrās prioritātes pieteikumu gadījumā (tiek skaitītas stundas tikai darba dienās no 8:30 līdz 17:30) Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 50,00 LVL (piecdesmit lati un 00 santīmi) apmērā par katru kavējuma stundu.

  - Ja Piegādātājs Līguma 2.pielikuma 3.6.punkta „Garantijas nosacījumi” SPR10  norādīto izvērtējumu  nesniedz Pasūtītājam 80 darba stundu laikā,  Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 25,00 LVL (divdesmit  piecu latu un 00 santīmu) apmērā par katru kavējuma stundu.

  - Līgumsoda samaksa pati par sevi neatbrīvo Piegādātāju no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma, ja sakarā ar Piegādātāja pieļauto Līguma pārkāpumu Pasūtītājs nevar izmantot iepriekš nodoto darbu rezultātus, jo Sistēma nevar darboties kopumā.

  - Piegādātājs ir tiesīgs ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja Pasūtītājs kavē maksājumus ilgāk par 120 (viens simts divdesmit) dienām.

- Konfidencialitātes nosacījumi

  - Viens Līdzējs apņemas bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas neizpaust jebkādu informāciju par otru Līdzēju, ko tas ir ieguvis Līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad šī informācija ir publiski pieejama, atbilstoši Informācijas atklātības likumam. Šis nosacījums ir spēkā arī 5 (piecus) gadus pēc Līguma darbības termiņa beigām.

  - Piegādātājs ir tiesīgs sniegt informāciju:

    - saviem darbiniekiem, vai konsultantiem, ciktāl konfidenciālā informācija viņiem ir nepieciešama konkrētu ar šī Līguma izpildi saistītu uzdevumu un saistību izpildei. Piegādātāja darbiniekiem un konsultantiem ir pienākums parakstīt konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus, kā šī Līguma vai tai līdzvērtīgi noteikumi izriet no darba līgumiem, Piegādātāja iekšējiem normatīvajiem aktiem vai citiem parakstītiem dokumentiem;

    - Apakšuzņēmējiem un to konsultantiem, ja šīs personas ir iesaistītas Līguma izpildē, ar nosacījumu, ka persona, kas saņem konfidenciālu informāciju, pirms tam aizpilda konfidenciālas informācijas aizsardzības apliecinājumu, kurš satur vismaz līdzvērtīgus informācijas aizsardzības noteikumus kā šis Līgums.

  - Ja informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības, tad Līdzējiem ir tiesības izpaust šādu informāciju bez otra Līdzēja iepriekšējas atļaujas.

  - Piegādātājam nav pienākums nodrošināt informācijas konfidencialitāti, ja:

    - informācija ir pieejama publiski bez Piegādātāja vai Apakšuzņēmēju apzinātas darbības;

    - informācija ir saņemta no nesaistītas trešās personas puses bez norādes par tās konfidencialitāti;

    - Pasūtītājs ir piekritis konfidenciālas informācijas publiskošanai.

  - Līdzējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kuri nodarīti otram Līdzējam un trešajām personām sakarā ar konfidencialitātes noteikumu neievērošanu.

  - Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu vainīgais Līdzējs maksā otram Līdzējam līgumsodu 3000,00 LVL (trīs tūkstoši latu un 00 santīmu) par katru konfidenciālas informācijas nesankcionētas izpaušanas gadījumu.

- Autortiesības un licences

  - Visi Sistēmā Pasūtītāja ievadītie un Sistēmas darbības rezultātā iegūtie dati visos to formātos ir Pasūtītāja vai Sistēmas lietotāju ekskluzīvs īpašums.

  - Autora mantiskās tiesības uz izstrādāto Sistēmu un tās papildinājumiem (programmatūru un dokumentāciju) Pasūtītājam pāriet ar dienu, kad Sistēma ir pilnībā piegādāta Pasūtītājam, parakstīts galējais Sistēmas nodošanas- pieņemšanas akts un Pasūtītājs 100% apmērā ir veicis apmaksu Piegādātājam. Ar šo brīdi Pasūtītājs ir tiesīgs veikt jebkuras piegādātās Sistēmas programmatūras modifikācijas, kuras saistītas ar programmatūras iespēju paplašināšanu, sadarbspējas nodrošināšanu ar citām programmām, tajā skaitā uzdot šādu modifikāciju veikšanu trešajām personām.

  - Šis Līgums ir uzskatāms par ekskluzīvu licences līgumu Autortiesību likuma izpratnē, licences darbības teritorija ir Latvija, licences darbības termiņš – 99 (deviņdesmit deviņi) gadi.

  - Piegādātājs garantē, ka Sistēmas  un tas papildinājumu izstrādē nav pieļauti autortiesību pārkāpumi.

  - Līdzējiem (tajā skaitā jebkurām trešajām personām) saglabājas autora mantiskās tiesības uz tiem dokumentiem, materiāliem, datiem vai programmatūru, kura ir tikusi izmantota Līguma izpildes ietvaros un uz ko Līdzējiem vai trešajām personām ir bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Piegādātājs apliecina, ka visu nepieciešamo licenču izmaksas par Sistēmā iekļauto programmatūru (kas aizsargāta ar trešo personu autortiesībām) ir iekļautas šī Līguma summā. Nosacījums attiecas gan uz vienreiz iegādājamām, gan periodiski atjaunojamām lietošanas licencēm.

- Nepārvarama vara

  - Neviens Līdzējs nav atbildīgs par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir rezultāts tādiem notikumiem kā plūdi, ugunsgrēks, karadarbība, valdības lēmumi utml., kas notikuši pēc Līguma slēgšanas un nav izraisīti ar kāda Līdzēja nolūku un šādu notikumu seku novēršana nav iespējama ar Līdzēja samērīgām darbībām.

  - Līdzējam, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, rakstiski jāinformē par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otrs Līdzējs. Līdzēji apņemas vienoties par to vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas vai izbeigšanas būtiskos jautājumus.

  - Nepārvaramas varas apstākļu esamību un to pastāvēšanas termiņu apliecina ar kompetentas institūcijas atzinumu.

- Citi noteikumi

  - Līgums tiek parakstīts un stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un ir spēkā līdz Līdzēju līgumsaistību pilnīgai izpildei.

  - Izmaiņas un papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un apstiprināti ar abu Līdzēju parakstiem un nesamazina Pasūtītāja tiesību vai saņemamā pakalpojuma apjomu.

  - Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no Līguma punktiem no vienas puses un pie Līguma noslēgto papildus līgumu noteikumos vai nosacījumos no otras puses, informācija, ko satur šī Līguma punkti ir noteicošā, ja vien Līdzēji tieši nav vienojušies par pretējo. Gadījumā, ja tiek atklāta pretruna starp Līguma 1.pielikumu  un 2.pielikumu, tad strīda izskatīšanai piemērojami noteikumi vai nosacījumi, kuri ir izdevīgāki Pasūtītājam.

  - Līgums var tikt papildināts ar jauniem pielikumiem vai līgumiem, kuri ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Visi strīdi un domstarpības, kas Līguma izpildē varētu rasties starp Līdzējiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, tad Līdzējiem ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz _ (______) lapām ar 6 (sešiem) pielikumiem. Viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs Piegādātājam un tiem ir vienāds juridisks spēks.

15. Līguma pielikumi

Pie Līguma tiek pievienoti šādi pielikumi:

15.1.	1.pielikums –atklāta konkursa „E-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” izstrāde un ieviešana” (ID Nr. VRAA/2012/10/ERAF/AK) Tehniskā specifikācija;

15.2. 	2.pielikums – Piegādātāja tehniskais piedāvājums atklātā konkursā „E-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” izstrāde un ieviešana” (ID Nr. VRAA/2012/10/ERAF/AK)

15.3. 	3.pielikums - Piegādātāja finanšu piedāvājums atklātā konkursā „E-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” izstrāde un ieviešana” (ID Nr. VRAA/2012/10/ERAF/AK);

15.4. 		4.pielikums – darbu izpildes plāns;

15.5.	5.pielikums – sistēmas papildinājumu realizācijas vienošanās;

15.6.  	6.pielikums – komentāru caurskates saraksta forma.

| 16. Līdzēju paraksti un rekvizīti Pasūtītājs Valsts reģionālās attīstības aģentūra Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 Reģistrācijas Nr. 90001733697 Norēķina konts: Valsts kase LV50TREL2580627056000 TRELLV22 Tālr. 67 079 000, fakss: 67 079 001 ______________________ direktors M.Krastiņš | Piegādātājs _____________________________ |
| --- | --- |

6.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„E-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija,

atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude”

izstrāde un ieviešana”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.VRAA/2012/10/ERAF/AK)

Vienošanās par sistēmas papildinājumu realizāciju projekts

- Rīgā, 						2010.gada___._______________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, reģ. Nr. 90001733697, juridiskā adrese Elizabetes iela 19, Rīga, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās direktora Māra Krastiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.288 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums”, no vienas puses, un

____________ (Reģ. Nr. ______________) tā __________ personā, kas darbojas uz ______________________________ (turpmāk tekstā  Uzņēmējs), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts Līdzējs un kopā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz 2011.gada _______________ noslēgto līgumu Nr. _________________ (turpmāk tekstā – Līgums), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

- Vienošanās priekšmets un Darbu izpildes termiņi

  - Pasūtītājs pasūta un Uzņēmējs apņemas veikt sistēmas papildinājumus  (turpmāk tekstā – Darbi) saskaņā ar  Izmaiņu pieprasījumu un Uzņēmēja iesniegto Pasūtījuma izvērtējumu.

  - Līdzēji vienojas, ka Darbu izpildes rezultāts ir:

    - Nodevums

    - Nodevuma pieņemšanas kārtība

  - Līdzēji vienojas par šādu Darbu izpildes kalendāro plānu:

    - Darbu uzsākšana –

    - Darbu pabeigšana - .

  - Puses vienojas, ka Vienošanās priekšmetā var tikt izdarīti grozījumi pēc Vienošanās parakstīšanas, kuras apstiprina visu Līdzēju pilnvarotās personas. Šādiem grozījumiem jābūt noformētiem rakstveidā kā Līguma pielikumiem, un tos var iniciēt gan Pasūtītājs, gan Uzņēmējs, un veiktie grozījumi nedrīkst palielināt Vienošanās kopsummu.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi paveiktu Darbu un samaksāt Uzņēmējam saskaņā ar Līguma un šīs Vienošanās noteikumiem.

- Darbu apmaksas kārtība un cena

  - Maksājumi tiek veikti pēc atbilstošo nodevumu pieņemšanas, Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā. Nodevumus pieņem, parakstot abpusēju  Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu

  - Puses vienojas, ka par veiktajiem Darbiem saskaņā ar Vienošanos Pasūtītājs maksā Uzņēmējam LVL ________________ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem), turpmāk tekstā – Vienošanās summa.

  - Vienošanās summā iekļauti visi izdevumi, kas Uzņēmējam radīsies saistībā ar Darbu veikšanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

- Līdzēju atbildība

  - Līdzēju atbildība noteikta Pasūtījuma aprakstā un Līgumā.

- Citi noteikumi

  - Vienošanās tiek parakstīta un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu Vienošanās paredzēto saistību izpildei. Ja no Vienošanās noteikumu konteksta izriet Līdzēju pienākumi, kas turpinās pēc iepriekš minētā Vienošanās spēkā esamības termiņa, tad šādi pienākumi Līdzējiem ir saistoši līdz brīdim, kad visi ar šo Vienošanos noteiktie Līdzēju pienākumi ir pilnībā izpildīti.

  - Izmaiņas un papildinājumi Vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un apstiprināti ar Līdzēju parakstiem.

  - Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no Vienošanās punktiem no vienas puses un uz Vienošanās pamata veikto darbu datos, noteikumos vai nosacījumos no otras puses, noteicošā ir informācija, ko satur Vienošanās punkti, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi.

  - Noteikumi un nosacījumi, kas nav noteikti šajā Vienošanā tiek izskatīti atbilstoši Līgumam.

  - Visas Vienošanās tehniskās detaļas – veicamo darbu apraksts un piegādājamie nodevumi – tiek fiksētas Vienošanās pielikumos, kas ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas.

  - Vienošanās var tikt papildināta ar pielikumiem pēc Līdzēju savstarpējas vienošanās.

- Vienošanās ir pievienoti šādi pielikumi:

  - Pielikums Nr.1 – Izmaiņu pieprasījuma apraksts;

  - Pielikums Nr.2 – Uzņēmēja piedāvājuma realizācija.

- Pušu rekvizīti un paraksti:

| PASŪTĪTĀJS Valsts reģionālās attīstības aģentūra | UZŅĒMĒJS |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. 90001733697 |  |
| Adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 |  |
| Konts Valsts kase TRELLV22 LV36TREL2580627045000 |  |
| ______________________________ (M.Krastiņš) | _____________________________ (_________) |

7.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„E-pakalpojuma „Ieroču reģistrācija,

atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude”

izstrāde un ieviešana”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.VRAA/2012/10/ERAF/AK)

Komentāru caurskates tabulas forma

| Līdzēji vienojas par šādu komentāru caurskates formu:Komentējamais dokuments | Šeit tiek identificēts komentējamais dokuments, norādot dokumenta nosaukumu, datnes nosaukumu un datnes datumu |
| --- | --- |
| Komentāru autori | Šeit tiek norādīti komentāru autori |
| Komentāru datums | Datums, kad pabeigta komentāru veikšana |

| Nr. | Autors | Atsauce | Komentārs | Statuss | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pasūtītājs komentāru caurskates tabulā aizpilda šādas ailes:

Ailē „Numurs” secīgi norāda komentāru numurus.

Ailē „Autors” norāda komentāru autoru saīsinājumus

Ailē „Atsauce” norāda atsauci uz komentēto tekstu (sadaļas numurs vai lappuse un rindkopa)

Ailē „Komentārs” norāda iebilduma būtību
Piegādātājs komentāru caurskates tabulā aizpilda šādas ailes:

Ailē „Statuss” norāda komentāra apstrādes rezultātu: A (Akceptēts) N (Noraidīts) S (Skaidrots), D (Nepieciešama diskusija)

Ailē „Piezīmes” paskaidro iemeslus, kādēļ komentārs noraidīts vai nepieciešama diskusija vai sniedz komentāra skaidrojumu.

| Pasūtītājs Valsts reģionālās attīstības aģentūra Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 Reģistrācijas Nr. 90001733697 Norēķina konts: Valsts kase LV50TREL2580627056000 TRELLV22 Tālr. 67 079 000, fakss: 67 079 001 ______________________ Direktors M.Krastiņš | Piegādātājs _____________________________ |
| --- | --- |

Šajos noteikumos norādītās izglītības programmu grupas norādītas, atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumi Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Ja programma, kurā iegūta izglītība, apstiprināta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, Pretendentam jāpierāda speciālista iegūtās izglītības atbilstība.

Šeit un turpmāk par līdzvērtīgiem tiks uzskatīti e-pakalpojumu vai web-balstītie izstrādes un ieviešanas projekti, kuru izstrādes izmaksas ir vienādas vai pārsniedz Pretendenta piedāvājuma cenu.

Sistēmas papildinājumu izstrāde garantijas un pēcgarantijas periodā. Cena jānorāda par vienu cilvēkdienu. Izmaiņu pieprasījumi tiks pasūtīti, lai iestrādātu sistēmā normatīvo aktu izmaiņas, izmaiņas saistītajās informācijas sistēmās un citus papildinājumus, ja tādi būs nepieciešami.

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki un  apakšuzņēmēji , uz kuru iespējām Pretendents balstās.Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.