APSTIRINĀTS

iepirkumu komisijas

2017. gada 11.septembra sēdē

protokols Nr.1

Valsts reģionālās attīstības aģentūras

organizētā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

„Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana Valsts reģionālās attīstības aģentūrā atbilstoši standarta ISO 27001 prasībām”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas

Nr. VRAA 2017/15/MI

Rīga 2017.gads

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Valsts reģionālās attīstības aģentūras organizētā iepirkuma „Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana Valsts reģionālās attīstības aģentūrā atbilstoši standarta ISO 27001 prasībām” (turpmāk – Iepirkums), identifikācijas numurs: VRAA 2017/15/MI

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra, VRAA vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Alberta iela 10, Rīga, LV-1010 |
| Reģ. Nr. | 90001733697 |
| Kontaktpersona | Arnis Vārslavs, tālr.: 66164632 |
| Tālrunis | 66164622 |
| Fakss | 67079001 |
| e-pasta adrese | pasts@vraa.gov.lv |
| Iesniegšanas laiks | Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8:30-17:00, piektdienās plkst. 8:00-16:30. |

  - Iepirkumu veic Valsts reģionālās attīstības aģentūras  iepirkumu komisija (turpmāk - Iepirkuma komisija).

  - Iepirkuma priekšmets: Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana Valsts reģionālās attīstības aģentūrā atbilstoši standarta ISO 27001 prasībām.

  - CPV kods: .72000000-5

  - Kopējā paredzamā līgumcena: līdz EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 euro centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

  - Līguma izpildes termiņš: 2017.gada 4.decembris

  - Līguma izpildes vieta: Alberta iela 10, Rīga.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs: Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktajām prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā viszemāko cenu.

  - Piemērojamā iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

    - Nolikums, tā grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā, adresē http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/, norādot arī uzdoto jautājumu (nenorādot jautājuma iesniedzēju), kā arī nosūtītas attiecīgajam ieinteresētajam piegādātājam;

    - Ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par iepirkumu, tai skaitā, lūgt skaidrot nolikumu. Šie pieprasījumi ir iesniedzami uz šī nolikuma 1.2. punktā minēto adresi pa pastu vai pa faksu vai elektroniski uz nolikuma 1.2. punktā norādīto e-pasta adresi.

    - Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Informācijas apmaiņa: Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski.

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība:

    - Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 25.septembrim plkst.14:00, Pasūtītāja Administratīvajā departamentā (2.stāvā), Alberta ielā 10, Rīgā, vai nosūtot pa pastu.

    - pasta sūtījums piegādātājam jānogādā Iepirkuma nolikuma 1.13.1.punktā norādītajā adresē līdz Iepirkuma nolikuma 1.13.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas  saņemti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un tiks izsniegti vai nosūtīti iesniedzējam atpakaļ neatvērtā veidā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa iestāšanās Pretendents nevar savu piedāvājumu labot vai grozīt;

    - Piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta.

  - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūras norisi.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

  - Noformējot piedāvājumu, jāievēro šajā Nolikumā ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver šādi dokumenti:

    - titullapa, uz kuras norādīts pretendenta nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs un Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

    - pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam;

    - pretendenta kvalifikācijas dokumenti atbilstoši Nolikuma 3.punktā noteiktajam;

    - pretendenta tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam;

    - pretendenta finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam.

  - Pretendentu piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  - Visiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā. Pretendents noformē svešvalodā iesniegto dokumentu tulkojumus latviešu valodā atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Savukārt iesniegto dokumentu kopijas Pretendents noformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  - Piedāvājumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokuments (kopija), kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru pretendenta vārdā izsniegt.

  - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls papīra formātā (ar norādi “Oriģināls). Piedāvājuma oriģinālam Pretendents elektroniskā datu nesējā pievieno piedāvājumu. Oficiāls raksturs ir tikai piedāvājuma oriģinālam rakstiskā dokumenta formā.

  - Piedāvājums jāiesniedz vienā aizvērtā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona.

  - Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Iepirkumu komisijai Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr. (fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.) Piedāvājums iepirkumam „ Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana Valsts reģionālās attīstības aģentūrā atbilstoši standarta ISO 27001 prasībām ” (iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA 2017/15/MI) Neatvērt līdz 2017.gada 25.septembrim, plkst.14:00

  - Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajam, Iepirkuma komisija piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un pretendenta piedāvājumu nereģistrē.

  - Piedāvājumu atklāta atvēršana nav paredzēta.

  - Iesniegto piedāvājumu pretendents var grozīt tikai līdz Nolikuma 1.13.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildu Nolikuma 2.8.punktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

  - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.

  - Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Ja pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.

- KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

  - Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam, iesniedzot pieteikumu dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums), jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

| - Pretendentam jāatbilst šādām pretendentu kvalifikācijas prasībām: | - Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- |
| - Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam veikt Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošus Pakalpojumus. | - Pretendentam jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajai veidlapai. |
| - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | - Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkumu komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad pretendents pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| - Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir organizējis 3 apmācību kursus vai apmācījis 30 personas par standarta ISO/IEC 27001:2013 prasībām | - Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.pielikumam “Pretendenta pieredzes apraksts”, kur Pretendents norāda atbilstību Iepirkuma nolikuma 3.2.3.punkta prasībām. |
| - Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir vadījis ieviešanu vai piedalījies ne mazāk kā 3 (trīs) informācijas drošības pārvaldības sistēmu ieviešanā atbilstoši standarta ISO/IEC 27001:2013 prasībām ar tām sekojošām veiksmīgām šo sistēmu sertifikācijām. | - Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.pielikumam “Pretendenta pieredzes apraksts”, kur Pretendents norāda atbilstību Iepirkuma nolikuma 3.2.4.punkta prasībām. |
| - Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir vadījis (t.sk. moderējis) 1 (vienu) drošības pārvaldības vadības pārskati. | - Pretendenta sagatavota informācija atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.pielikumam “Pretendenta pieredzes apraksts”, kur Pretendents norāda atbilstību Iepirkuma nolikuma 3.2.5.punkta prasībām. |
| - Pretendents jāpiesaista speciālistus ar atbilstošu kvalifikāciju un šādu pieredzi pēdējo 3 gados (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim): - vismaz 1 (viens) speciālists (auditors), kurš ir sertificēts atbilstoši standartam ISO/IEC 27001:2013 kā “Certified ISO 27001 Lead auditor” (vadošais auditors); - vismaz 1 (viens) speciālists, kurš ir sertificēts atbilstoši standartam ISO/IEC 27001:2013 kā “Certified ISO 27001 Lead “ (ieviesējs); - vismaz 1 (viens) speciālists, kuram ir augstākā izglītība (t.i. bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā izglītība vai maģistra grāds) informācijas tehnoloģijās; - vismaz 1 (viens) speciālists, kuram ir pieredze atbilstības auditu veikšanā, kur ir vērtētas informācijas sistēmas; - vismaz 1 (viens) speciālists, kurš ir sertificēts Datu valsts inspekcijā kā personas datu speciālists (vai ar līdzvērtīgu sertifikāciju) *Viens speciālists vienlaicīgi var atbilst divām 3.2.6.punktā minētām prasībām | - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts un pieredze saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5.pielikumu; - Pretendenta piesaistītā speciālista izglītību/sertifikātu apliecinoša dokumenta kopijas; - Ja speciālists nav darba attiecībās ar Pretendentu, tad papildus klāt ir jāpievieno savstarpēja vienošanās vai abpusējs apliecinājums par attiecīgā speciālista piekrišanu dalībai Iepirkumā un uzvaras gadījumā, arī Līguma izpildē. |
| - Ja tas ir nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. | - Pretendentam Nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums dalībai iepirkumā” sadaļā “Citām personām nododamo darbu saraksts” ir jāietver personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, saraksts un informācija par šīm personām, izpildei nododamajiem darbiem un to līdzatbildību Iepirkuma līguma izpildē. |

  - Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Nolikuma 3.2.1. un 3.2.2.apakšpunktu, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

  - Gadījumā, ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šā Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

  - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienības katrs dalībnieks paraksta iepirkuma līgumu un solidāri atbild par no iepirkuma līguma izrietošajām saistībām..

  - Pretendenti, kuri neatbildīs šā Nolikuma 3.punktā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

# PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

    - Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.pielikumā “Tehniskais piedāvājums” noteiktajām prasībām;

    - Finanšu piedāvājums, kas tiek sagatavots atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam. Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Tehniskās specifikācijas (nolikuma 2.pielikums) prasību izpildi, tajā skaitā visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas u.c. izmaksas;

    - Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas izmaiņām, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu;

    - Finanšu piedāvājumā cenas norāda euro (EUR) ar un bez PVN. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu.

# PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA

  - Iepirkuma komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības, izslēdz no dalības Iepirkumā jebkurā no PIL 9.panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem.

  - Iepirkuma komisija veic pārbaudi par Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atbilstoši PIL 9.panta devītajā daļā noteiktajam.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību šajā Nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām.

  - Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Iepirkumu komisija konstatē, ka tā neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā.

  - Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

  - Ja Iepirkumu komisija saskaņā ar šā Nolikuma 6.4.punktu ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši Iepirkumu komisijas noteiktajām prasībām, Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.

  - Iepirkuma komisija veic piedāvājumu vērtēšanu šādā kārtībā:

    - Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikumā 2.punktā norādītajām piedāvājuma noformēšanas prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē būtiskas neatbilstības Nolikumā ietvertajām noformēšanas prasībām, kas ietekmē iespēju izvērtēt pretendenta piedāvājumu, pretendents tiek noraidīts un Iepirkuma komisija piedāvājumu tālāk nevērtē.

    - Iepirkuma komisija veic pretendenta atbilstības pārbaudi Nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisija veic tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 4.punktā un Iepirkuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisija veic pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 4.punkts un Nolikuma 6.pielikums). Ja pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

    - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

  - Iepirkuma komisija izvēlas iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka ņemot vērā viszemāko cenu.

  - Iepirkuma komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīs pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar Nolikuma 5.punktā noteikto (atbilstoši PIL 9. panta astotajai daļai).

  - Triju darbdienu laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informēs visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniegs tiem PIL 9.panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūtīs minēto lēmumu, kā arī Pasūtītāja tīmekļa vietnē nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi Iepirkuma komisijas lēmumam par rezultātiem.

# IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendenta kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai;

    - pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, kā arī piedāvājumu vērtēšanas procesā;

    - gadījumā, ja pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, izvēlēties slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu, un uz kuru neattiecas Nolikuma 5.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī, kura piedāvājums atbilst šajā Nolikumā noteiktajām prasībām, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

    - izslēgt pretendentu no dalības Iepirkumā, ja attiecīgais pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā neiesniedz Iepirkuma komisijas pieprasītos dokumentus, vai tiek konstatēts, ka pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajā prasībām.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši PIL prasībām;

    - nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo Nolikumu;

    - vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības:

    - pieprasīt Pasūtītājam papildu informāciju par Nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

    - iesniegt piedāvājumu;

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt, papildināt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

    - sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

    - sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU

  - Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto izpildītāju.

  - Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Iepirkuma līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

  - Iepirkuma līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam pretendentam, par kuru Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu.

  - Līguma finansējuma avots: no Pasūtītāja  finanšu līdzekļiem.

  - Ja Iepirkumā izraudzītais pretendents nenoslēdz Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu.

  - Saskaņā ar PIL 9. panta astoņpadsmito daļu desmit darbdienas pēc tam, kad noslēgts Iepirkuma līgums, Pasūtītājs sagatavo un publicē Pasūtītājs sagatavo un Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

  - Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā tīmekļa vietnē ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja tīmekļa vietnē vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

# NOLIKUMA PIELIKUMI

- pielikums – “Pieteikums dalībai iepirkumā” (veidlapa);

- pielikums – “Tehniskā specifikācija”;

- pielikums – “Tehniskais piedāvājums”;

- pielikums – “Pretendenta pieredzes apraksts”;

- pielikums – “Piedāvāto speciālistu saraksts un pieredzes apraksts”;

- pielikums – “Finanšu piedāvājums”.

1.pielikums

Iepirkumam ID Nr. VRAA 2017/15/MI nolikumam

Pieteikums dalībai iepirkumā

“Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana Valsts reģionālās attīstības aģentūrā atbilstoši

standarta ISO 27001 prasībām”

- Informācija par pretendentu

  - Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

  - Reģistrācijas Nr./personas kods:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

  - Adrese korespondencei (tajā skaitā Iepirkuma

komisijas lēmumu saņemšanai):

  - Tālruņa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Faksa Nr.:

  - Interneta adrese:

  - Kontaktpersona:

  - Kontaktpersonas tālruņa Nr.:

  - Kontaktpersonas e-pasta adrese:

  - Norēķinu konta Nr.:

  - Banka:

  - Bankas kods:

Ar šo pieteikumu _________(komersanta nosaukums)______, kura vārdā rīkojas ______ (pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)_______ apliecina savu gatavību piedalīties iepirkumā “Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana Valsts reģionālās attīstības aģentūrā atbilstoši standarta ISO 27001 prasībām” (ID Nr. VRAA 2017/15/MI).

Apliecinām, ka:

- apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā paredzētos pakalpojumus iepirkuma “Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana Valsts reģionālās attīstības aģentūrā atbilstoši standarta ISO 27001 prasībām” (ID Nr. VRAA 2017/15/MI), Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā un termiņos;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nav par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

- apliecinām, ka uz Pretendentu un katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kā arī pretendenta norādīto personu, uz kuras spējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie gadījumi.

- apliecinām, ka uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie gadījumi;

- visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa;

- esam novērtējuši darba apjomu un noteikti uzņemamies visus riskus, kuri saistīti ar nepareizu darba apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu Tehniskās specifikācijas izpratni;

- gadījumā, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemamies noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikumu un Pasūtītāja līgumprojektu;

- piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi iepirkuma procedūras norises un iepirkuma līguma (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

Datums _________Vieta __________ Paraksts____________Paraksta atšifrējums_______

CITĀM PERSONĀM NODODAMO DARBU SARAKSTS

(aizpilda, ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus vai balstās uz personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)

| Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs/personas kods, adrese un kontaktpersona | Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms (% no līguma kopējās cenas) | Līdzatbildība par Iepirkuma līguma izpildi |
| --- | --- | --- |

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

Datums _________Vieta __________ Paraksts ____________Paraksta atšifrējums_______

2.pielikums

Iepirkuma ID Nr. VRAA 2017/15/MI nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana Valsts reģionālās attīstības aģentūrā atbilstoši standarta ISO 27001 prasībām”

(ID Nr. VRAA 2017/15/MI)

Eiropas Komisijas 2015.gada 8.septembra īstenošanas regulas Nr.2015/1501 par sadarbspējas sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.910/2014 “Par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū 12.panta 8.puntu” 10.pants nosaka, ka to mezglu mezgla operatori, kuros nodrošina autentificēšanu, pierāda, ka attiecībā uz mezgliem, kuri piedalās sadarbspējas sistēmā, mezgls atbilst standarta ISO/IEC 27001 prasībām ar sertifikāciju vai līdzvērtīgu novērtēšanas metodi, vai saskanību ar valsts tiesību aktiem. No šīs prasības izriet, ka Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (turpmāk – VRAA) kā mezgla operatoram dotās regulas tvērumā ir jāievieš savā organizācijā standarta ISO/IEC 27001 prasības un jāveic izveidotās sistēmas sertifikācija/

Lai sertificētu VRAA informācijas drošības pārvaldības procesus atbilstoši standarta ISO/IEC 27001 prasībām, nepieciešams nodrošināt informācijas drošības pārvaldības vadības sistēmas ieviešanu VRAA IT ekspluatācijas procesos, veicot konkrētus darbus (piemēram, iztrūkstošo dokumentu izstrāde, iekšējo auditu plānošana un veikšana, vadības pārskates materiālu sagatavošana un sanāksmes vadība/moderēšana), kas izriet no veiktās GAP analīzes līguma Nr, 13-6/17/29 27.04.2017 “Par VRAA esošās situācijas atšķirību analīzes ietvaros” rezultātiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, sagatavota tehniskā specifikācija zemsliekšņa iepirkumam:

1. Mērķi:

1.1. nodrošināt procesu un dokumentācijas izstrādi;

1.2. nodrošināt iekšējo auditoru apmācību;

1.3 plānot iekšējo auditu veikšanu;

1.4. nodrošināt iekšējo auditu veikšanu;

1.5. organizēt informācijas sagatavošanu vadības pārskatei (Pielietojuma deklarācijai);

1.6. organizēt un moderēt vadības pārskati.

2. Rezultātu pielietojums:

Pamatojoties uz ieviesto Informācijas drošības vadības sistēmu VRAA atbilstoši standarta ISO/IEC 27001 prasībām, būs iespējams veikt informācijas drošības vadības sistēmas sertifikāciju.

3. Darba saturs:

3.1. izstrādāt VRAA procedūras un dokumentāciju, lai pilnībā aptvertu visas atbilstoši standarta ISO/IEC 27001 prasībām nepieciešamās jomas;

3.2. plānot VRAA iekšējo auditu veikšanu;

3.3. sadarbībā ar nozīmētajiem iekšējiem auditoriem, veikt to apmācību un nodrošināt iekšējo auditu veikšanu;

3.4. organizēt informācijas sagatavošanu VRAA pirmajai vadības pārskatei;

3.5. organizēt un moderēt vadības pārskati;

3.6. sagatavot plānu turpmāko darbu veikšanai, lai VRAA sertificētu ieviesto Informācijas drošības pārvaldības  sistēmu;

3.5. prezentēt darba rezultātus VRAA;

3.6. saskaņot nodevumus ar VRAA (t.sk. komentāru iestrāde nodevumu gala versijās).

4. Nodevumi:

Izpildes rezultātā jāizstrādā un jāiesniedz VRAA šādi nodevumi:

4.1. pārskats par sagatavotajiem VRAA procesiem un dokumentācijas;

4.2. sagatavotie VRAA procesi un dokumentācija (tai skaitā informācijas drošības pārvaldības sistēmas rokasgrāmata un  Pielietojuma deklarācija, un citi darba uzdevumu sarakstā uzrādītie);

4.3. standarta ISO/IEC 27001 atbilstības tabula;

4.3. VRAA iekšējo auditu plāns;

4.4. VRAA iekšējā audita dokumentācija (veidlapas un aizpildītās veidlapas);

4.5. ziņojums par VRAA iekšējo auditoru apmācību;

4.6, ziņojums par VRAA iekšējo auditu rezultātiem;

4.7. ar vadības pārskati saistītā dokumentācija;

4.8. plāns turpmāko darbu veikšanai, lai sertificētu VRAA informācijas drošības vadības sistēmu;

4.9. rezultātu prezentācija VRAA.

5. Nodevumu iesniegšana:

Papīra formātā un elektronisku pdf un doc formāta  failu veidā  e-pastā uz adresi arnis.varslavs@vraa.gov.lv.

6. Darbu izpildes termiņš:2017. gada 4.decembris

Darba uzdevumu saraksts informācijas drošības pārvaldības sistēmas ieviešanai atbilstoši ISO/IEC 27001: 2013 prasībām

- Nepieciešamo dokumentu izstrāde un aktivitāšu veikšana, atbilstoši standarta ISO/IEC 27001: 2013 prasībām ir šāda:

| Npk. | ISO/IEC 27001: 2013 prasība | Darba uzdevums |
| --- | --- | --- |
|  | 4.3. | Izvērtēt vai darbības joma tiks fiksēta atsevišķā dokumentā vai iekļauts kādā esošā uz informācijas drošības pārvaldības sistēmu attiecināmā dokumentā. |
|  | 4.1., 4.2., 4.3. | - Izvērtēt iespēju papildus sniegt plašāku darbības jomas skaidrojumu (aprakstu). |
|  | 4.3. | Formulēt un dokumentēt informācijas drošības pārvaldības sistēmas darbības jomu. |
|  | 4.3., 4.4. | Izvērtēt iespēju veidot informācijas drošības pārvaldības sistēmas rokasgrāmatu un pozitīva lēmuma gadījumā sagatavot to redakcijā, kas nododama trešajām pusēm. Vienlaikus rokasgrāmatā iekļaujot informāciju par Valsts reģionālās attīstības aģentūras informācijas drošības pārvaldības sistēmas darbību, tvērumu, pārvaldības principiem. |
|  | 5.1. e) | Izvērtēt vai “Informācijas sistēmas drošības kārtības” 3.punkts ir informācijas drošības pārvaldības sistēmas politikas mērķis un tajā ir ietverti visi sagaidāmie rezultāti. Gadījumā, ja tas nav uzskatāms par mērķi, izstrādāt un dokumentēt informācijas drošības pārvaldības sistēmas mērķi/-us un sagaidāmos rezultātus. |
|  | 5.2. | Norādīt korektas atsauces VRAA dokumentos (piemēram, Informācijas sistēmas drošības politikā) uz standartiem. |
|  | 5.2. | Informācijas drošības pārvaldības sistēmas dokumentos sniegt skaidrojumu izmantotajiem terminiem un izmantotajai pieejai. |
|  | 5.2. g) | Izveidot atsevišķu informācijas drošības pārvaldības sistēmas politikas dokumentu, kurš būtu vispārīgs, deklaratīvs un saturētu šādu informāciju: apņemšanās, galvenie informācijas drošības nodrošināšanas principi, sasniedzamie informācijas drošības rezultāti (nesaturot konkrētas prasības vai risinājumus). Rekomendējamais politikas formāts – līdz 1 (vienai) A4 formāta lapai. |
|  | 6.1.3. | Izvērtēt iespēju un pozitīva lēmuma gadījumā izveidot vienu, kopēju risku mazināšanas plāna dokumentu, kurā tiktu iekļautas visas noteiktās risku mazināšanas/ novēršanas darbības, termiņi, atbildīgie, sagaidāmie rezultāti, kritēriji (atbilstoši kuriem viennozīmīgi var novērtēt vai veiktie risku mazināšanas pasākumi ir bijuši rezultatīvi (efektīvi)). |
|  | 6.1.3. b) | Izvērtēt iespēju un nepieciešamības gadījumā papildināt “Risku novērtēšanas protokolu”, lai ērti un viennozīmīgi varētu identificēt ieviestās kontroles. |
|  | 6.1.3. d) | Sagatavot Pielietojuma deklarāciju, tajā iekļaujot vismaz šādu informāciju: - kontroles numurs; - kontroles nosaukums; - kontroles īss apraksts; - norāde, vai kontrole piemērojama Valsts reģionālās attīstības aģentūras gadījumā; - pamatojums kontroles ieviešanai un kāpēc tā saistoša Valsts reģionālās attīstības aģentūrai. |
|  | 6.1.3. d) | Izstrādājot Pielietojuma deklarāciju papildus tajā norādīt informāciju par to, kurā Valsts reģionālās attīstības aģentūras iekšējā normatīvajā aktā attiecīgās kontroles realizācija ir aprakstīta. Tādējādi izveidojot tādu kā ‘Informācijas drošības pārvaldības sistēmas satura rādītāju’. |
|  | 6.1.3. e) | Nosakot risku mazināšanas darbības, risku mazināšanas plānā līdz ar noteiktajām konkrētajām darbībām norādīt to kontroļu numurus, kuras atbilst šīm darbībām. |
|  | 6.1.3. f) | Izstrādāt metodiku un pilnveidot esošo dokumentāciju, lai novērtējuma protokolos norādītu atlikušo risku vērtības (prognozētā riska vērtību pēc tam, kad noteiktie risku mazināšanas/ novēršanas pasākumi ir veikti). |
|  | 6.2., 8.1. | Noteikt, dokumentēt un komunicēt informācijas drošības mērķus Valsts reģionālās attīstības aģentūrā. |
|  | 8.1. | Izvērtēt informācijas drošības mērķa noteikšanu saistīt ar informācijas drošības risku novērtēšanas procesu. |
|  | 8.1. | Izvērtēt un nepieciešamības gadījumā papildināt Risku analīzes procedūru papildināt ar prasību vērtēt ar informācijas sistēmu piegādātāju un citām iesaistītajām pusēm saistītos riskus. |
|  | 9.1. | Izstrādāt vadības sistēmas darbības efektivitātes novērtēšanai nepieciešamos kritērijus un novērtēšanas metodes, lai varētu veikt mērījumus, ar mērķi sistemātiski novērtēt informācijas drošības pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti, kas nepieciešams vadības sistēmas darbības uzlabošanai un pielietojamības deklarācijas kontroļu efektivitātes uzraudzībai. Uzraudzību, mērīšanu, analīzi un novērtējumu ieteicams saistīt ar vadības pārskates procesu. Izvērt un pozitīva lēmuma gadījumā piedāvāt noteikt efektivitātes novērtēšanas kritērijus arī tām kontrolēm, kuras izvēlētas vai kuru pilnveide tiek veikta ar mērķi mazināt/izslēgt augsta līmeņa riskus. |
|  | 9.2., 9.3. c) 3) | Izstrādāt kārtību iekšējo auditu veikšanai, nosakot: - auditu periodiskumu un kritēriju noteikšanas kārtību; - auditoru izvēles kārtību; - auditu rezultātu dokumentēšanas kārtību; - audita laikā konstatēto neatbilstību novēršanas uzraudzības kārtību; - veikto korektīvo darbību efektivitātes novērtēšanas kārtību. |
|  | 9.2. | Veikt 2 (divu) iekšējo auditoru teorētisko un praktisko apmācību. Teorētiskās apmācības programmas saturs satur ne mazāk kā šādus punktus: - kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība atbilstoši standarta ISO/IEC 27001: 2013 prasībām; - vadlīnijas vadības sistēmu auditēšanai atbilstoši standarta 19011: 2012 prasībām; - audita plānošana; - audita darbības; - audita metodes un tehnika; - neatbilstību fiksēšana un dokumentēšana; - audita ieteikumi; - komunikācija audita laikā; - auditoru kompetence. Mācību kursa apjoms – ne mazāk kā (24 stundas). Teorētisko apmācību cenā ietvertas arī izmaksas par izdales materiāliem. Praktiskās apmācības ietver pilnu izveidotās kvalitātes vadības sistēmas pirmreizējo iekšējo auditu veikšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā kopā ar teorētisko apmācību apguvušajiem 2 (diviem) iekšējiem auditoriem, kā arī kopīgu darbu pie veiktā iekšējā audita dokumentu sagatavošanas. |
|  | 9.3. | Veikt Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārvaldības pārskati un dokumentēt to, t.sk.: - organizēt informācijas sagatavošanu pirmajai pārvaldības pārskatei; - organizēt un moderēt vadības pārskati; - sagatavot pārvaldības pārskates dokumentāciju. |
|  | 9.3. | Izstrādāt procedūru pārvaldības pārskatu veikšanas kārtībai, nosakot atbildīgos par pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanu, apkopošanu, ziņošanu vadībai, lēmumu pieņemšanu un procesa dokumentēšanu. |
|  | 10.1. | Pilnveidot incidentu un problēmu pārvaldības procedūras, nosakot veidu un kārtību, kādā jāveic veikto korektīvo darbību rezultātu (efektivitātes) novērtēšana, kā arī atbildīgos par izvērtējuma veikšanu, atbilstošu pierakstu veikšanu un izvērtēšanas veikšanas termiņiem. |
|  | 10.1. | Izstrādāt procedūru, kurā noteikts: - kā un kur tiek fiksētas iekšējos auditos vai Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbinieku pašu fiksētās neatbilstības; - kur un kā tiek dokumentēti neatbilstību cēloņi; - kur un kā tiek dokumentēti pieņemtie lēmumi par korektīvo darbību nepieciešamību un veicamajiem korektīvajiem pasākumiem; - kā un kad tiek izvērtēti korektīvo darbību rezultāti (efektivitāte). |
|  | 10.1. | Veikt korekcijas Incidentu pārvaldības procedūrā, paredzot tajā izeju no 10. Soļa. |
|  | A.12.1.1., A.12.1.3. | Izstrādāt detalizētas procedūras monitoringa datu apstrādei, ar mērķi integrēt iegūtos rezultātus ar informācijas drošības pārvaldības sistēmas metriku pārvaldības procesu. |

- Sagatavot plānu turpmāko darbu veikšanai, lai Valsts reģionālās attīstības aģentūra varētu sertificēt ieviesto kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standarta ISO/IEC 27011: 2013 prasībām.

- Prezentēt darba rezultātus Valsts reģionālās attīstības aģentūras darbiniekiem.

3.pielikums

Iepirkuma ID Nr. VRAA 2017/15/MI nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam

“Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana Valsts reģionālās attīstības aģentūrā atbilstoši standarta ISO 27001 prasībām”

(ID Nr. VRAA 2017/15/MI)

Apliecinājums par Tehniskās specifikācijas prasību izpildi un ievērošanu.

Ar šo apliecinām, ka izpildīsim Iepirkuma “Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana Valsts reģionālās attīstības aģentūrā atbilstoši standarta ISO 27001 prasībām” (ID Nr. VRAA 2017/15/MI) nolikuma Tehniskās specifikācijas prasības. Tehniskās specifikācijas prasības mums ir saprotamas un ir izpildāmas iepirkuma līgumā noteiktajos termiņos.

Tehniskā piedāvājuma apraksts........

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

Datums _________Vieta __________ Paraksts____________Paraksta atšifrējums_______

4.pielikums

Iepirkuma ID Nr. VRAA 2017/15/MI nolikumam

Pretendenta pieredzes apraksts

|  | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona) | Sniegtā pakalpojuma apraksts | Līguma izmaksas EUR bez PVN | Pakalpojuma veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir organizējis 3 apmācību kursus vai apmācījis 30 personas par standarta ISO/IEC 27001:2013 prasībām (Nolikuma 3.2.3.punkts) |  |  |  |  |
| Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir vadījis ieviešanu vai piedalījies ne mazāk kā 3 (trīs) informācijas drošības pārvaldības sistēmu ieviešanā atbilstoši standarta ISO/IEC 27001:2013 prasībām ar tām sekojošām veiksmīgām šo sistēmu sertifikācijām (Nolikuma 3.2.4.punkts) |  |  |  |  |
| Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir vadījis (t.sk. moderējis) 1 (vienu) drošības pārvaldības vadības pārskati. (Nolikuma 3.2.5.punkts) |  |  |  |  |

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

Datums _________Vieta __________ Paraksts____________Paraksta atšifrējums_______

5.pielikums

Iepirkuma ID Nr. VRAA 2017/15/MI nolikumam

PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS UN PIEREDZE

| N.p.k | Speciālists* | Vārds, uzvārds | Sertifikāta / izglītības dokumenta Nr. | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Laiks (no/līdz) | Darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | speciālists (auditors), kurš ir sertificēts atbilstoši standartam ISO/IEC 27001:2013 kā “Certified ISO 27001 Lead auditor” (vadošais auditors); (Nolikuma 3.2.6.1.punkts) |  |  |  |  |  |
| 2. | speciālists, kurš ir sertificēts atbilstoši standartam ISO/IEC 27001:2013 kā “Certified ISO 27001 Lead “ (ieviesējs) (Nolikuma 3.2.6.2..punkts) |  |  |  |  |  |
| 3. | speciālists, kuram ir augstākā izglītība (t.i. bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā izglītība vai maģistra grāds) informācijas tehnoloģijās (Nolikuma 3.2.6.3.punkts) |  |  |  |  |  |
| 4. | speciālists, kuram ir pieredze atbilstības auditu veikšanā, kur ir vērtētas informācijas sistēmas; (Nolikuma 3.2.6.4.punkts) |  |  |  |  |  |
| 5. | speciālists, kurš ir sertificēts Datu valsts inspekcijā kā personas datu speciālists (vai ar līdzvērtīgu sertifikāciju (Nolikuma 3.2.6.5.punkts) |  |  |  |  |  |

*Viens speciālists vienlaicīgi var atbilst divām 3.2.6.punkta prasībām. Ja speciālists nav darba attiecībās ar Pretendentu, tad papildus klāt ir jāpievieno savstarpēja vienošanās vai abpusējs apliecinājums par attiecīgā speciālista piekrišanu dalībai Iepirkumā un uzvaras gadījumā, arī līguma izpildē.

Pretendenta piesaistītā speciālista izglītību/ sertifikātu apliecinošo dokumentu kopijas (Nolikuma 3.3.7.punkts).

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

Datums _________Vieta __________ Paraksts____________Paraksta atšifrējums_______

6.pielikums

Iepirkuma ID Nr. VRAA 2017/15/MI nolikumam

Finanšu piedāvājums

iepirkumam

“Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana Valsts reģionālās attīstības aģentūrā atbilstoši standarta ISO 27001 prasībām”

(ID Nr. VRAA 2017/15/MI)

| Pakalpojums | Cena bez PVN, EUR | PVN, EUR | Cena ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešana Valsts reģionālās attīstības aģentūrā atbilstoši standarta ISO 27001 prasībām |  |  |  |

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

Datums _________Vieta __________ Paraksts____________Paraksta atšifrējums_______

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Dokumentu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Dokumentu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Dokumentu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Dokumentu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki. Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.