PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU

| Iepirkuma priekšmets | Ident.nr. | Lēmuma pieņemšanas datums | Lēmuma publicēšanas datums | Pretendenti, piedāvājuma cena (bez PVN) | Pamatojums noraidītajiem pretendentiem | Pieņemtais lēmums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remontdarbu veikšana ēkā Alberta ielā 10, Rīgā | VRAA/2019/ 09/MI | 24.04.2019. | 24.04.2019. | SIA “A.P.E BUILD”, reģ. Nr. 40103742564, līgumcena EUR 40884.48; SIA “ULRE”, reģ.Nr.40003533239, līgumcena EUR 38626.91; SIA “UL nami”, reģ.Nr.40003589035, līgumcena EIS sistēmā EUR 38428.74, tāmē EUR 32293.06 (koptāmes nav); SIA “Būvbalsts”, reģ. Nr. 40103531183, līgumcena EUR 47299.35. | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 6.2.punktu un 6.6.2.apakšpunktu izslēgt SIA “Būvbalsts” no turpmākās dalības iepirkumā, ņemot vērā, ka pretendents nav izpildījis iepirkumu nolikuma 3.2.6.apakšpunktu un nav iesniedzis informāciju par pretendenta minimālo gada finanšu apgrozījumu būvdarbu veikšanā iepriekšējos 3 (trijos) noslēgtajos finanšu gados, kas ir vismaz (vidēji katrā gadā) EUR 60 000.00 (sešdesmit tūkstoši euro) bez PVN. Pamatojoties uz 6.2.punktu un 6.6.3.apakšpunktu izslēgt SIA “A.P.E BUILD” un SIA “UL nami” no turpmākās dalības iepirkumā, ņemot vērā, ka SIA “A.P.E BUILD” un SIA “UL nami”, neatbilst Iepirkuma nolikuma 1.6.punkta un 7.pielikuma “Iepirkuma līgums” 1.2.punkta (30 darba dienas no darbu uzsākšanas dienas un darbus uzsāk 5 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas) nosacījumiem, proti, SIA “A.P.E BUILD” un SIA “UL nami” iesniegtie darbu izpildes laika grafiki pārsniedz Pasūtītāja plānotos Līguma izpildes termiņus. SIA “A.P.E BUILD” piedāvā veikt darbus 2 mēnešu laikā. SIA “UL nami” piedāvā veikt darbus 8 nedēļu laikā. | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 6.8.punktu un Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu, līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “ULRE”, (reģ. Nr. 40003533239), kura piedāvāja nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu EUR 38626.91 bez PVN. |

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešo daļu, Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību