Pārskats par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu,

kas uzstādītas Latvijas– Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros, ekspluatāciju 2018.gadā

2015.gada 31.maijā Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) pabeidza Latvijas – Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (turpmāk tekstā– projekts) īstenošanu. Pēc projekta noslēguma Aģentūras uzdevums ir nodrošināt projekta līguma nosacījumu izpildes kontroli vismaz piecus gadus pēc tā īstenošanas beigu datuma.

Pašvaldību pienākums saskaņā ar 2016.gada aprīlī parakstīto Vienošanos par līguma grozījumiem ir “nodrošināt, ka vispārējās izglītības iestādes ēka vai tās daļa, kurā individuālā projekta ietvaros uzstādīta sistēma, paliek Projekta partnera īpašumā un sniedz izglītības vai sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem vismaz līdz 2020.gada 31.maijam, nodrošināt sistēmas uzturēšanu vismaz līdz 2020.gada 31.maijam un segt visus ar sistēmas ekspluatāciju saistītos izdevumus”. Pašvaldības katru gadu iesniedz pārskatu par vispārējās izglītības iestādēs ierīkoto automātiskās ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju.

Lai nodrošinātu projekta rezultātu uzraudzību, Aģentūra veic sekojošus pasākumus:

- apkopo novadu pašvaldību pārskatos sniegto informāciju par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju pārskata gadā;

- veic pārbaudes uz vietas izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas rezultātā no 2013.gada jūlija līdz 2014.gada martam automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas tika ierīkotas 57 novadu pašvaldību 115 vispārējās izglītības iestādēs,  t.sk. no:

- Rīgas reģiona 10 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 17 izglītības iestādēs,

- Vidzemes reģiona 16 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 39 izglītības iestādēs,

- Zemgales reģiona 9 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju13 izglītības iestādēs,

- Kurzemes reģiona 8 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju, 16 izglītības iestādēs,

- Latgales reģiona 14 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 30 izglītības iestādēs.

Valstī notiekošais skolu tīkla sakārtošanas process pa šiem gadiem ir skāris arī projektā iesaistītās izglītības iestādes, dažas no tām ir likvidētas, dažas reorganizētas. Lēmumu par izglītības iestāžu reorganizāciju, slēgšanu vai dibināšanu pieņem pašvaldība kā izglītības iestādes dibinātāja. 2018.gads bija raksturīgs ar internātskolu slēgšanu. 2017.gada novembrī Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā kas paredz, ka jaunu internātskolu dibināšana no 2018. gada 1. janvāra vairs nav atļauta, bet internātskolas, kas nodibinātas līdz tam, savu darbību varēs turpināt līdz 2019. gada 31. jūlijam. Projektā iesaistītās internātskolas vēl 2018.gada pirmajā pusē darbojās, tāpēc ziņas ir iesniegtas par šo periodu.

Kopsavilkums.

No 2019.gada 16.janvāra līdz 13.martam Aģentūra saņēma pārskatus par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju no visām 57 novadu pašvaldībām.

Pārskatos tām jāsniedz vispārīga informācija par bērnu skaitu izglītības iestādēs, par izvietotajām un izmantotajām gulēšanas vietām internātos vai pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī detalizētas ziņas par ugunsaizsardzības sistēmu darbību pārskata gadā, konkretizējot informāciju par gadījumiem, kad sistēma ir konstatējusi ugunsgrēka vai citu ārkārtas gadījumu. Ievērojot procesus, kas noris valstī, kad daudzām pašvaldībām aktuāls jautājums ir skolu tīkla sakārtošana, sākot ar 2017.gadu, pārskatā tiek lūgts sniegt informāciju par likvidētajām izglītības iestādēm un aktuālo informāciju par  telpu izmantošanu pēc iestādes slēgšanas.

Aģentūra ir apkopojusi pārskatos sniegto informāciju par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju pašvaldību 114 vispārējās izglītības iestādēs, t.sk. viena apvienotā iestāde, kā arī par telpu izmantošanu četrpadsmit likvidētajās izglītības iestādēs un triju slēgto internātu ēkās.

T.sk. no:

- Rīgas reģiona 10 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 15 izglītības iestādēs (Par Alojas pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk tekstā – PII) “Auseklītis” un PII struktūrvienību “Vilzēni” iesniegts viens pārskats, jo 2017.gadā šīs iestādes ir apvienotas) un vienas likvidētās izglītības iestādes, ;

- Vidzemes reģiona 16 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 34 izglītības iestādēs un piecās likvidētajās izglītības iestādēs un vienā izglītības iestādes internāta ēkā, kurā bija iekārtotas sistēmas;

- Zemgales reģiona 9 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 12 izglītības iestādēs un vienas likvidētās izglītības iestādes internāta ēkā;

- Kurzemes reģiona 8 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 13 izglītības iestādēs un trīs likvidēto izglītības iestāžu ēkās;

- Latgales reģiona 14 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 24 izglītības iestādēs un četru likvidēto izglītības iestāžu un divu apvienoto iestāžu ēkās.

Apkopotā informācija par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju atbilstoši pārskatos norādītajam.

Apkopojot novadu pašvaldību iesniegtos pārskatus, Aģentūra konstatēja, ka pārskata periodā, 105 izglītības iestādēs, kuru telpās ir uzstādītas sistēmas, kopumā mācījās 14 768 bērni, no tiem 13 053 ir skolēni, bet 1715 – pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi (skatīt 1.tabulu un 1.pielikumu). Līdz 2018.gadam likvidētajās izglītības iestādēs audzēkņu nav. Par likvidētajām skolām 2018.gadā norādīti dati par atskaites perioda pirmo pusi. Salīdzinot ar 2017.gadu, kopējais bērnu skaits ir palielinājies par 217 (2017.gadā – 14 551). Šajā pārskata periodā palielinājies gan pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu skaits – palielinājies par 121, un par 96 ir palielinājies skolas vecuma bērnu skaits. Pārskatos norādīts, ka likvidēto izglītības iestāžu telpās, kuras tiek izmantotas citiem mērķiem, 2018.gadā ir uzturējies 131 pieaugušais (2017.gadā ir uzturējušās 86 personas).

| Reģions | Skolēnu skaits vispārizglītojošās skolās | Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs | Kopā |
| --- | --- | --- | --- |
| RĪGA | 1718 | 677 | 2395 |
| KURZEME | 2102 | 210 | 2312 |
| LATGALE | 3654 | 267 | 3921 |
| VIDZEME | 3799 | 504 | 4303 |
| ZEMGALE | 1780 | 57 | 1837 |
|  | 13 053 | 1715 | 14 768 |

1.tabula. Skolēnu (bērnu) skaits izglītības iestādēs 2018.gadā.

Kopumā visās ēkās, ir izvietotas 5190 (2017.gadā – 5468) nakšņošanas vietas, no tām pārskata periodā tika izmantotas 4884 (2017.gadā – 4686) vietas (skatīt 1.pielikumu un 2.tabulu). Izvietoto gultu skaits ir samazinājies par 278 vietām. Gultu skaits ir samazinājies visos reģionos. Pieņemam, ka to ir ietekmējis internātpamatskolu  slēgšanas process. Aizņemto gultu skaits nedaudz palielinājies – par 198 vietām. Savukārt 2017.gadā bija vērojams ievērojams aizņemto gultu skaita samazinājums, salīdzinot ar 2016.gadu –  par 671 vietu.

No 2.tabulā norādītajiem datiem redzams, ka izvietoto gultasvietu skaits pārsniedz aizņemto. Tas ir skaidrojams ar to, ka daži internāti pilda dienesta viesnīcas funkciju un gultasvietas tiek izmantotas arī vasaras nometņu, sporta nometņu laikā un pēc ārpusskolas pasākumiem. Izvietoto gultasvietu skaits simtos joprojām mērāms Rīgas reģiona izglītības iestādēs. Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā (Stopiņu novads), salīdzinot ar pagājušo periodu vietu skaits pat nedaudz palielinājies, 2018.gadā gultu skaits ir 160 (aizņemtas 150). Engures vidusskola un Salacgrīvas vidusskola internātu izmanto arī vasarās nometņu dalībnieku izmitināšanai. Engures vidusskolā 2018.gadā aizņemtas ir bijušas 860 vietas, Salacgrīvas vidusskolā – 250 vietas.

Kurzemes reģionā lielākais gultu skaits ir Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā (Kuldīgas novads), izvietoto gultu skaits 2018.gadā – 166 un aizņemto gultu skaits – 135.

Vidzemes reģionā lielākais gultu skaits ir Cēsu internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā. Tajā izvietoto un aizņemto gultu skaits  ir 120.

Latgales reģionā Tilžas internātpamatskolā izvietoto gultu skaits  ir 94 un aizņemto – 90. Skolu apvienošanās rezultātā Ilūkstes novada Sporta skolas viesnīcā ir pieaudzis nakšņotāju skaits. Šo viesnīcu izmanto arī bijušās Ilūkstes 1.vidusskolas bērni un sporta nometņu dalībnieki. Aizņemto gultu skaits 2018.gadā ir 250.

Zemgales reģionā reorganizētās Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas dienesta viesnīcu no 2017.gada septembra izmanto Ogres tehnikuma audzēkņu izmitināšanai. 2018.gadā izmantotas 320 gultasvietas. Kokneses internātpamatskolas – attīstības centrā izvietotas 120 gultas vietas un aizņemtas – 108 vietas.

Salīdzinājumā ar 2017.gadu kopumā aizņemto gultasvietu skaits ir palielinājies Rīgas reģionā – par 175 vietām un Latgales reģionā par 186 vietām. Vislielākais samazinājums ir Vidzemes reģionā – par 62 vietām mazāk.

Gulētāju skaits ir palielinājies Engures vidusskolas internātā, Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrā, renovētā Ilūkstes novada Sporta skolas internātā. Daži internāti pilda dienesta viesnīcas funkciju un tiek izmantoti arī vasaras nometnēm un citiem ārpusskolas pasākumiem.

| Reģions | Izvietotas gultas vietas | Aizņemtas gultas vietas |
| --- | --- | --- |
| RĪGA | 912 | 1635 |
| KURZEME | 992 | 560 |
| LATGALE | 911 | 757 |
| VIDZEME | 1437 | 999 |
| ZEMGALE | 938 | 933 |
|  | 5190 | 4884 |

2.tabula. 2018.gadā telpās izvietoto gultasvietu un aizņemto gultasvietu skaits.

Jau iepriekšējā pārskatā minējām, ka Kurzemes reģionā – Ugāles un Piltenes vidusskolā, Latgales reģionā – Ilūkstes un Baltinavas vidusskolā internāta pakalpojumi netika pieprasīti. Tā tas ir arī šajā periodā. Pārstājis darboties arī Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas un Piebalgas pamatskolas internāts.

Mārsnēnu pamatskolas (Priekuļu novads) internāta telpās iepriekšējā periodā tika ievietota daudzbērnu ģimene. Skola darbojās vēl līdz 2018.gada jūnijam, bet ar šajā mācību gadu tā ir slēgta un bērni apmeklē Liepnas pamatskolu. Izglītojamajiem, kuriem nepieciešams pārvadājums nokļūšanai uz skolu un no skolas, tiek nodrošināts pašvaldības autobuss. Arī Piltenes vidusskolas internātā skolēni pastāvīgi nenakšņo: Ventspils novada pašvaldība nodrošina transportu uz/no mājām, bet gultas vietas tiek izmantotas nepieciešamības gadījumos, ziemā, vai pēc ekskursijām. Ilūkstes vidusskolas internāta ēkā atrodas skolas bibliotēka, ko apmeklē bērni.

Izmaiņas ir notikušas arī pirmsskolas izglītības iestādēs. Diennakts grupa kopš 2015./ 2016.m.g. ir likvidēta Brocēnu novada PII "Varavīksne", tai ir mainīts izglītības iestādes statuss no specialā PII uz dienas pirmsskolas izglītības iestādi. Arī PII "Taurenītis" Tukuma novadā kopš 2017.gada oktobra nepiedāvā diennakts uzturēšanās iespējas, taču uzstādītās sistēmas tiek izmantotas PII vajadzībām. PII "Brīnumzeme", Čornaja, Rēzeknes novadā tagad ir pārveidota par Kaunatas PII "Zvaniņš" Čornajas pirmsskolas programmas realizācijas vietu, un šajā ēkā bērni nenakšņo, jo tiek nodrošināts transports līdz dzīvesvietai.

Pēc pārskatos minētās informācijas secināms, ka teorētiskās un praktiskās apmācības skolēniem un darbiniekiem ugunsdrošības jomā ir organizējušas 99 izglītības iestādes (kopumā no 114). Nav sniegta informācija par apmācībām PII “Vārpiņa” Bērzaunes pagasta Madonas novadā, Zālītes speciālajā internātpamatskolā un Ludzas 2.vidusskolā. Mācības nav bijušas visās likvidētajās mācību iestādēs un to internātos.

42 izglītības iestāde pārskatā norādījusi, ka ugunsdrošības teorētiskās un/vai praktiskās apmācības veic divas reizes gadā.

Tālāk tekstā daži piemēri no pārskatiem, kuros sniegta plašāka informācija par ugunsdrošības apmācībām. Suntažu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā divas reizes gadā tiek veikta darbinieku un izglītojamo instruktāža un zināšanu pārbaude ugunsdrošības jomā. Skolas dežuranti, skolotāji un aukles tiek apmācītas kā pareizi lietot automātisko ugunsaizsardzības sistēmu.

Saldus novada pašvaldības Kalnu vidusskolā 2018. gada oktobrī ir notikusi praktiskā nodarbība evakuācijā. Katru gadu septembrī izglītojamie tiek iepazīstināti ar ugunsdrošības instrukciju, rīcību ekstremālās situācijas, evakuācijas plānu, rīcību ugunsgrēka gadījumā.

Katru gadu Stacijas pamatskolas (Balvu novads) darbinieki un skolēni tiek instruēti par ugunsdrošības jautājumiem. Ugunsdrošības jautājumi tiek pārrunāti ar skolēniem mācību stundās. SIA “Sertifikācijas centrs” organizē darbinieku apmācību.

Rudzātu vidusskolā Līvānu novadā praktiskās nodarbības par rīcību ugunsgrēka gadījumā gan skolas darbiniekiem, gan izglītojamajiem 2018.gadā norisinājās 1.oktobrī. Katra mācību gada sākumā izglītojamie tiek iepazīstināti ar ugunsdrošības instrukciju un evakuācijas plānu. Arī darbiniekiem ir bijusi instruktāža un tie iepazīstināti ar Rīcības plānu ugunsgrēka gadījumos.

Alsviķu PII “Saulīte” Alūksnes novadā divas reizes mācību gadā darbiniekiem ir praktiska apmācība par rīcību ugunsgrēka gadījumā. Tematiskas pārrunas (izmantojot arī internetā pieejamo materiālu) notiek izglītojamajiem atbilstoši viņu vecumam.

Galgauskas pamatskolā Gulbenes novadā organizētas praktiskās apmācības ugunsdrošības jomā (evakuācija pēc trauksmes signāla un uguns dzēšamo aparātu praktiskā pielietošana) gan skolas darbiniekiem, gan skolēniem.

Iespaidīgi pasākumi ir īstenoti Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā kopā ar VUGD darbiniekiem nakts laikā veikta manuālās trauksmes iedarbināšana, vērota dežuranta un audzēkņu rīcības prasmes, pārbaudīta sistēmas darbība un dokumentācija.

Jāsecina, ka darbinieku un skolēnu instruktāža, kā arī trauksmes signalizācijas ieslēgšana ar tai sekojošu evakuāciju ir arī visbiežāk izmantotais ugunsdrošības apmācību veids. Pēc pārskatos sniegtās informācijas redzam, ka aktīvi mācību organizēšanā un procesā iesaistās VUGD darbinieki un sistēmas apkalpojošo firmu pārstāvji.

2018.gadā ir samazinājies viltus trauksmju skaits, kad sistēma ir noreaģējusi.  2018.gadā ir bijuši septiņi gadījumi. 2017.gadā – astoņi gadījumi, kad sistēma ir reaģējusi. 2016.gadā ir bijuši 10 gadījumi,  2015.gadā – 12 gadījumi. Pārsvarā šie gadījumi ir saistīti ar sadzīviskiem iemesliem. Piemēram, viltus trauksmi izraisījuši putekļi remonta laikā vasarā Bauskas Pamūšas speciālā internātpamatskolā, Rēzeknes Makašānu Amatu vidusskolā - kokapstrādes darbnīcā. Spāres internātpamatskolā (Amatas novads) piedūmojums radies remontdarbu laikā (grīdu slīpēšanas laikā) un elektrības pārrāvumu laikā. Raiskuma internātpamatskolā - putekļi remonts laikā, caurvēja gadījums, mājturības sadūmojums virtuvē ēdiena pagatavošanas laikā. Arī Jumpravas internātpamatskolas (Lielvārdes novads) pārskatā minēts, gatavojot ēdienu, dažkārt ir liela tvaika koncentrācija, tad nostrādā detektors un iedarbojas signalizācijas sistēma. Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā virtuvē no tējkannas tvaikiem ir nostrādājusi trauksmes signalizācija. Gaujienas internātpamatskolā tas noticis skolēnu vainas dēļ, dūmu detektoros iepūšot gaisa atsvaidzinātāju un smaržas.

2018.gadā nav bijis neviens gadījums, kad trauksme izcēlusies ugunsgrēka dēļ.  Priecē, ka kopš sistēmu nodošanas ekspluatācijā, nav bijis neviens ugunsgrēka gadījums.

Šajā pārskata periodā norādīti 16 sistēmu bojājumu gadījumi, kas ir līdzīgi kā iepriekšējos periodos (2017.gadā – 16 gadījumi, 2016.gadā – 18 gadījumi). Skaitliski visvairāk bojājumu konstatēts Rīgas reģionā – 4, Vidzemes reģionā – 5, Latgales reģionā – 3, Zemgales reģionā – 2 un Kurzemes reģionā – divi bojājumi.

Objektos ir bijuši bojāti dūmu vai siltuma detektori, izlādējušās akumulatora baterijas, bojāti sistēmas akumulatori, ugunsdrošības panelis, trauksmes poga, nodegusi mātesplate Smartline.

Lielākajā daļā gadījumu bojājumus ir novērsušas apkalpojošās firmas, ar kurām noslēgti apkopes līgumi, vai arī bojātās iekārtas nodotas remontā.

Traucējumi ir bijuši īslaicīgi no dažām stundām vai līdz diennaktij, atsevišķos gadījumos tie ilguši dažas dienas.

2018.gadā 62 izglītības iestādes, kurās ir uzstādīta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, bija pieslēgtas centrālai ugunsgrēka trauksmes pultij.  2017.gadā tādas bija 69, skaits samazinājies, ņemot vērā internātu slēgšanas un skolu likvidācijas procesu.

Tāpat kā iepriekšējos periodos arī šajā pārskata periodā tiek turpināti līgumi ar pakalpojuma sniedzēju par ugunsaizsardzības sistēmu apkopi. Finansiālu apsvērumu dēļ nav noslēgts līgums Kurzemes reģionā Brocēnu vidusskolai un Vidzemes reģionā likvidētajai Mārkalnes pamatskolai. Tagadējā Sociālajā mājā uzraudzību veic Alūksnes novada Sociālā dienesta darbinieks. Likvidētajā Mežotnes internātvidusskolas internātā (Bauskas novads) sistēmas uzturēšanu nodrošina uzraugs. Likvidētās Kuldīgas pamatskolas Basu filiāles  ēku un tās teritoriju regulāri apseko un uzrauga Gudenieku pagasta pārvaldes saimniecības strādnieks.

Pārskata periodā ir radušies arī ar ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšanu saistīti izdevumi, kuri jāsedz pašvaldībai, kā to nosaka ar novadu pašvaldībām noslēgtais līgums par individuālā projekta ieviešanu.

2018.gadā sistēmu apkopi ir veikušas 95 izglītības iestādes, kopumā iztērējot 43 621,58 EUR (2017.gadā - 39 591 EUR). Tāpat kā iepriekšējos periodos vislielākie izdevumi 2018.gadā ir bijuši Vidzemes reģionā –13 341,72 EUR (2017.gadā – 11 755 EUR). Apkopi veikušas 30 izglītības iestādes, pārskatos apkopes izdevumi nav uzrādīti deviņām izglītības iestādēm, no kurām četras skolas ir likvidētas, viens slēgts internāts, divos objektos uzstādītas tikai izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes un divos objektos apkope nav bijusi. Vēl būtiski izdevumi ir bijuši Rīgas reģiona izglītības iestādēm, kur ugunsaizsardzības sistēmu apkopei kopumā iztērēti 12 374 EUR (2017.gadā – 11 328 EUR), un sistēmu apkope veikta 14 izglītības iestādēs.

Kurzemes reģionā 2018.gadā apkopes izdevumi ir līdzīgi kā 2017.gadā 14 izglītības iestāžu sistēmu apkopi iztērēti 6392 EUR (apkopes izdevumi nav bijuši slēgtajai Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle un Brocēnu novada pašvaldības PII "Varavīksne").

Zemgales reģionā par 10 izglītības iestādēm kopējie izdevumi ir 4665 EUR apmērā, apkopes nav veiktas slēgtajās ēkās.

Vismazākie izdevumi, neskatoties uz iespaidīgu izglītības iestāžu skaitu (apkope veikta 27 skolās un bērnudārzos) joprojām ir Latgales reģionā – 6849 EUR. Apkope šajā periodā nav veikta vai tiek veikta pašu spēkiem trijās izglītības iestādēs.

Par apkopi izdotās summas pārskata periodā variē no 40 EUR (mazajā Preiļu novada Pelēču pamatskolā), kur uzstādītas tikai izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes) līdz pat 5337 EUR Upesleju internātpamatskolā Stopiņu novadā, kurš ir viens no lielākajiem objektiem projektā.

Visu reģionu pašvaldībām ir bijuši arī ar remontiem saistīti izdevumi, kopsummā 8948  EUR apmērā, kas ir par 1502 EUR vairāk nekā 2017.gadā. Remontdarbi veikti 21 objektā. Tāpat kā iepriekšējos gados vislielāko summu – 4251 EUR remontdarbos ir ieguldījis Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centrs (Rīgas reģions), kur nomainīti mehāniski bojāti dūmu detektori, par pārējiem remontiem sīkāka informācija  nav sniegta. Riebiņu vidusskolā nomainīta bojātā trauksmes poga, Spāres internātpamatskola (Amatas novads) nomainīta mātesplate Smartline.

Piecas pašvaldības uzrādīja arī citus ar ugunsaizsardzības sistēmām saistītus izdevumus – 7382 EUR apmērā, konkrētāk nenorādot, par ko iztērēta minētā summa, izņemot par bijušo Saldus speciālās PII “Cerībiņa” norādīts, ka nauda tērēta tehniskās apsardzes nodrošināšanai. Iepriekšējos gados šajā pozīcijā tika iekļauti izdevumi par ugunsdzēsības aparātu apkopi, elektrotehniskajiem mērījumiem un tml. izdevumi.

Jāatzīmē, ka novadu grāmatvedībā netiek nodalīti izdevumi atsevišķi par projektā uzstādītajām sistēmām, līdz ar to pārskatos pašvaldības varētu būt norādījušas kopējo summu par apkopes izdevumiem, kas attiecas uz visu izglītības iestādes sistēmu, kā arī kopējā summā varētu būt iekļauti apsardzes izdevumi. Tāpēc reālā uz projekta ietvaros uzstādītās sistēmas uzturēšanu un remontiem attiecināmā summa, domājams, ir mazāka.

Atsevišķās izglītības iestādēs mācību procesā tiek izmantota par projekta līdzekļiem  izstrādātā interneta spēle “Droša diena”. Spēles mērķis ir sekmēt skolēnu zināšanas par ugunsdrošību un civilo aizsardzību, un tās galvenā auditorija ir pamatskolas skolēni no 1. līdz 9.klasei. Spēle pieejama dažādās versijās: web versija tās mājas lapā www.drosadiena.lv, kā arī sociālo tīklu versija sociālajos tīklos. Metodiskais materiāls pedagogiem ir atrodams Aģentūras mājas lapā http://www.vraa.gov.lv/lv/sveice/drosadiena/.

Pēc personas datu aizsardzības regulas stāšanās spēkā nav iespējams konstatēt cik spēlētāji reģistrējušies pārskata periodā interneta vietnē www.drosadiena.lv un www.draugiem.lv/drosadiena. Pagājušajā pārskata periodā bija reģistrējušies 6867 spēlētāji. Redzam, ka sociālajā tīklā www.facebook.com/drosadiena aplikācijas sekotāju skaits ir 128. Mobilās aplikācijas (Android) augšupielādes skaits ir vairāk nekā 100. 26 Facebook ziņas, kuras ievietojusi Aģentūra saistībā ar civilās un ugunsdrošības jautājumiem, ir skatījusies 1391 persona.

Pārskatos sniegtā informācija liecina, ka 48 izglītības iestādēs mācību procesā ir izmantota spēle. Visvairāk to ir izspēlējuši skolu un pirmsskolu audzēkņi Vidzemes un Latgales reģionā.

Lai sekotu, kā tiek nodrošināts Līguma par individuālā projekta ieviešanu nosacījums, ka vispārējās izglītības iestādes ēka vai tās daļa, kurā individuālā projekta ietvaros tika uzstādīta sistēma, paliks projekta partnera īpašumā un sniegs izglītības vai sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem vismaz piecus gadus no sistēmas uzstādīšanas brīža, pārskata veidlapā novadu pašvaldības katru gadu tiek lūgtas norādīt, vai pastāv risks, ka izglītības iestāde varētu tikt slēgta, ka ēka vai tās daļa netiks izmantota vispārējās izglītības vajadzībām.

Ievērojot grozījumus Izglītības likumā, reorganizācija vai likvidācija pagājušajā gadā skārusi visas projektā iesaistītās internātskolas, izņemot Pelču speciālo pamatskolu- attīstības centru, uz kuru šie noteikumi neattiecas, un pagaidām Tilžas internātpamatskolu. 2018.gadā likvidētas Vaiņodes internātpamatskola, Liepnas internātpamatskola, Baltinavas Kristīgā internātpamatskola un Mālpils internātpamatskola. Visas ēkas joprojām ir pašvaldības īpašumā. Ugunsaizsardzības iekārtas paliek skolu ēkās. Par nākotnes plāniem vēl īsti skaidrības nav. Pašvaldības ir uzsākušas sarunas ar sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējiem par tālāko skolas ēku likteni. Vaiņodes internātpamatskolas ēkā nākotnē varētu būt Vaiņodes atbalsta centrs.

Atsevišķas internātpamatskolas reorganizētas, tās pievienojot citām izglītības iestādēm: tādas ir Cesvaines internātpamatskola, Biržu internātpamatskola un Tukuma internātpamatskola. Tukuma internātpamatskolas diennakts uzturēšanās internāta ēkā izveidotas četras pirmsskolas vecuma bērnu grupas.

Kopš projekta pabeigšanas iepriekšējos periodos kopumā ir likvidētas sekojošas izglītības iestādes:

2014.gadā– Mežvidu pamatskola (Viļakas novads). Telpas iznomātas uzņēmējdarbības veikšanai. Daļa telpu nodotas nomā "SRC Brasa", atsevišķās telpās notiek bezdarbnieku apmācības. Silajāņu pamatskola (Riebiņu novads)- šajā pārskata periodā ēka netika izmantota;

2015.gadā – Mārkalnes pamatskola (Alūksnes novads), kuras internāta ēkā no  01.09.2015. darbojas Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienība "Sociālā māja", un Mežotnes internātvidusskola (Bauskas novads), 28.02.2019. Bauskas novada dome nolēmusi nekustamo īpašumu nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts", ēku paredzēts izmantot sociālajām vajadzībām- pansionāta izvietošanai;

2016.gadā – Rudbāržu sanatorijas internātpamatskola - rehabilitācijas centrs (Skrundas novads). Šobrīd ēka tiek uzturēta, bet neviens to neizmanto;

2017.gadā 1.jūnijā Kurzemes reģionā tika slēgta Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle sakarā ar skolas reorganizāciju. Pārskata periodā telpas tika izmantotas Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības militārajām mācībām. Vidzemes reģionā Varakļānu novadā no 2017.gada 31.maija ir slēgta Stirnienes pamatskola. Šobrīd ēku apsaimnieko Varakļānu novada  pansionāts;

2018.gadā - Kocēnu novada dome ir lēmusi par Jaunburtnieku pamatskolas likvidāciju sakarā ar skolēnu skaita samazināšanos. Ar 2018.gada 1.septembri Latgales reģionā Viļakas novada pašvaldība ir slēgusi Upītes pamatskolu. Pamatskolas telpās plānots iekārtot iedzīvotāju pakalpojumu centru.

Katru gadu pašvaldības cenšas atrast risinājumu, lai telpas nepaliktu tukšas, un tajās notiktu dažādas aktivitātes.

Pārskata periodā izglītības iestādēs, kurās projektā uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas, ir notikušas arī citas izmaiņas.

Priekuļu novadā Mārsnēnu pamatskolai iepriekšējā pārskata periodā bija likvidēts skolas internāts, tagad slēgta arī pati skola. Bijušās skolas internāta telpās ir izmitināta daudzbērnu ģimene. 2018.gada septembrī Rankas pamatskola Gulbenes novadā pārcelta uz citām telpām. Piebalgas pamatskolas internāta ēkā kādu laiku darbojās Jaunpiebalgas novada nodibinājuma "Solis Piebalgā" struktūrvienība “Sociālās rehabilitācijas centrs”, kura sniedza  sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem, šobrīd  tas vairs netiek darīts, jo ēka ir nolietojusies, lai to izmantotu izglītības vajadzībām.

Kopš 2017.gada Baltinavas vidusskola vairs neizmanto internāta telpas skolēnu izmitināšanai, jo internāta pakalpojumi netiek pieprasīti, kā arī pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadājumu uz skolu un atpakaļ. Cesvaines internātpamatskolas reorganizācijas rezultātā internāta ēkā, kurā uzstādītas sistēmas, tagad nakšņo Cesvaines vidusskolas bērni.

Ar 2017.gada 1.septembri reorganizāciju ir piedzīvojusi Vecbebru profesionālā vidusskola (Zemgales reģions, Kokneses novads) un izglītības programmas nodotas Ogres tehnikumam, Dienesta viesnīcas ēka tiek izmantota Ogres tehnikuma audzēkņu izmitināšanai.

Gulbīša vidusskola Gulbenes novadā no 2017.gada 1.augusta ir reorganizēta par Gulbīša pamatskolu. 2017.gadā Rīgas reģionā Alojas PII “Auseklītis” un PII struktūrvienība “Vilzēni” ir apvienoti. Ar 24.08.2017. Saldus novada domes lēmumu likvidēta speciālā PII “Cerībiņa”, pievienojot to Kalnsētas speciālajai internātpamatskolai, taču ēka ir saglabāta kā izglītības programmas īstenošanas vieta.

2018.gadā apvienojot Ilūkstes 1.vidusskolu, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolu, kuras ir projekta dalībnieces, ar Subates pamatskola un Eglaines pamatskola, ir izveidota Ilūkstes Raiņa vidusskola. Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas  dienesta viesnīcu 2016.gada otrajā pusē pārņēma Ilūkstes novada Sporta skola, viesnīcas telpās nakšņo arī bērni no apvienotās skolas.

Šajā pārskatā uz šādu risku norādījusi Gulbenes novada pašvaldība par Galgauskas pamatskolas likvidāciju 2019.gadā, ar 2019.gada 31.augustu plānots likvidēt arī K.Valdemāra sākumskolu, saglabājot kā diennakts pirmsskolas izglītības iestādi. Balvu novada pašvaldība norāda par Tilžas internātpamatskolas reorganizāciju.

2017.gada 22.novembrī Aģentūra saņēma  Finanšu ministrijas vēstuli par projekta pēcuzraudzības nodrošināšanu. Finanšu ministrija informē, ka Šveices partneri pieļauj paplašināt slēgto izglītības iestāžu ēku, kurās tika ierīkotas ugunsdrošības sistēmas, izmantošanas mērķi. Šveices vēstniecība savā vēstulē Finanšu ministrijai ir norādījusi, ka telpas, kurās ierīkotas ugunsdrošības sistēmas, var slēgt, bet pašvaldībai jānodrošina, ka sistēmas tiek uzturētas, telpas var iznomāt, lai radītu jaunas darbavietas, kā arī ugunsdrošības aprīkojums var tikt pārvietots uz citu pašvaldības ēku, ja tas ir tehniski iespējams.

Aģentūra pēc minētās vēstules saņemšanas informēja novadu pašvaldības par izmaiņām projekta CH09 “Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” pēcuzraudzības nosacījumos līdz noteiktajam projekta rezultātu uzturēšanas periodam, t. i., līdz 2020.gada 31.maijam.

Pašvaldībām ir jāinformē Aģentūra, ja ēka vairs netiek izmantota vispārējās izglītības iestādes vajadzībām, un kā tiks nodrošināta minētā līguma apakšpunkta nosacījumu izpilde. 2018.gadā Aģentūra šādas ziņas ir saņēmusi no septiņām pašvaldībām par turpmāku telpu izmantošanu.

Informācija par veiktajām uzraudzības pārbaudēm.

Aģentūra 2018.gadā turpināja projekta rezultātu pēcuzraudzību, veicot pārbaudes izglītības iestādēs, kā to paredz 2012.gada 16.martā noslēgtais Īstenošanas līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Aģentūru un VARAM par projekta īstenošanu

2018.gadā Aģentūra veica pārbaudes septiņu novadu 9 izglītības iestādēs, t.i., Auces novada Auces vidusskolā, Krustpils novada Antūžu speciālajā internātpamatskolā, Līvānu novada Rudzātu vidusskolā, Preiļu novada Salas pamatskolā  un Pelēču pamatskolā, Cēsu novada Cēsu internātpamatskolā– rehabilitācijas centrā un Rāmuļu pamatskolā, Varakļānu novada pansionātā, bijušajā Stirnienes pamatskolā un Iecavas novada Zālītes speciālās internātpamatskolas divās ēkās.

Pārbaužu laikā konstatēts, ka visos objektos uzstādītās sistēmas darbojas, kopumā 2018.gadā būtiski bojājumi nav bijuši, bet atsevišķos gadījumos ir veikta dažu bojāto detaļu nomaiņa, Cēsu internātpamatskolā– rehabilitācijas centrā veikta ugunsdrošības sistēmas pārkārtošana, līdz ar to dažās telpās noņemta projektā uzstādītā iekārta, bet tā ir saglabāta.

Projekta vizuālās identitātes zīme – plāksne ir piestiprināta visos objektos, redzamā un pieejamā vietā ir novietotas sistēmas lietošanas instrukcijas.

Aģentūra arī vēl 2019.gadā ir paredzējusi pārbaudes piecās izglītības iestādēs, kuras tiks izvēlētas pēc  pārskatu apkopošanas.

Secinājumi.

- Kopumā 14 768 izglītojamajiem, kuri uzturas izglītības iestādēs, kurās projekta ietvaros ir uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas, ir nodrošināta droša vide. Salīdzinot ar 2017.gadu, kopējais bērnu skaits ir palielinājies par 217, skolas vecuma bērnu skaits par 96, pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu skaits savukārt ir palielinājies par 121.

- Tāpat kā iepriekšējos periodos projekta rezultatīvos rādītājus ietekmē ne tikai demogrāfiskā situācija, bet arī skolu tīkla optimizācija: periodā no 2014.gada līdz 2018.gadam ir likvidētas jau 14 izglītības iestādes, slēgti triju skolu internāti, piecas izglītības iestādes reorganizētas, apvienojot ar citām iestādēm. Saskaņā ar Līgumā par individuālā projekta ieviešanu noteikto pašvaldības nodrošina, ka ēka ir pašvaldības īpašumā. Slēgto izglītības iestāžu telpas tiek izmantotas pašvaldību sociālajām vajadzībām kā sociālās mājas un veco ļaužu pansionāti, iedzīvotāju izglītošanas apmācību vajadzībām, kā arī telpas nodotas biedrību rīcībā, tā mazinot bezdarba problēmas pašvaldībā.

- 2018.gadā un 2019.gadā turpinās skolu tīkla sakārtošanas process valstī. Ņemot vērā bērnu skaita samazināšanos, Gulbenes novada pašvaldība pārskatā ziņo par Galgauskas pamatskolas likvidāciju un K. Valdemāra sākumskolas likvidāciju, saglabājot to kā diennakts pirmsskolas izglītības iestādi. Balvu novada pašvaldība norāda par Tilžas internātpamatskolas reorganizāciju.

- Pārskatā četras pašvaldības (Tukuma, Baltinavas, Alūksnes, Salas) norādījušas risku, ka izglītības iestādes ēka vai tās daļa, kurā ir uzstādītas sistēmas, turpmākajos gados varētu netikt izmantota vispārējās izglītības vajadzībām.

- Visās ēkās, kurās ir uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas, tās darbojas, arī likvidēto izglītības iestāžu ēkās tās nav atslēgtas. Pārskata periodā ir bijuši atsevišķi ugunsaizsardzības sistēmu bojājumi, taču tie novērsti par pašvaldības līdzekļiem.

- Pārskata periodā nav konstatēts neviens ugunsgrēka gadījums.

- Novadu pašvaldības nodrošina projekta ilgtspēju: ugunsdrošības sistēmu uzturēšana izglītības iestādēs tiek finansēta no pašvaldību budžeta līdzekļiem.